Informacje na stronę internetową  23.01.2009 r.

1. Planowane remonty w placówkach oświaty w 2009 r.

PLAN REMONTÓW W SZKOŁACH

| Nazwa placówki | L.p. | Rodzaj, zakres i miejsce robót remontowych | Kwota ogółem dla placówki | Szacunkowa wartość robót | Planowany termin rozpoczęcia i zakoń-czenia remontu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szkoła Podstawowa nr 1 | 1. | Malowanie sekretariatu, gabinetu dyrektora, gabinetu wicedyrektorów, psychologa, księgowości | 440.000,- | 10.000,- | VII – VIII 2009r. |
|  | 2. | Remont sali nr 8, nr 9, nr 18, nr 23 – podłoga i ściany |  | 80.000,- | VII – VIII 2009r |
|  | 3. | Malowanie kotłowni |  | 5.000,- | VII – VIII 2009r |
|  | 4. | Remont sal A i B – zespoły wyrów., szatni, pokoju socjalnego sprzątaczek |  | 5.000,- | VII – VIII 2009r |
|  | 5. | Odnowienie elewacji (wymiana) |  | 340.000,- | VII – VIII 2009r |
|  | Razem: |  |  |  |  |
| Szkoła Podstawowa nr 3 | 1. | Wymiana okien w sali gimnastycznej | 100.000,- | 40.000,- | VII – VIII 2009r |
|  | 2. | Remont sanitariatów przy sali oddziału przedszkolnego |  | 25.000,- | VII – VIII 2009r |
|  | 3. | Remont i docieplenie dachu nad salą gimnastyczną |  | 35.000,- | VII – VIII 2009r |
|  | Razem: |  |  |  |  |
| Szkoła Podstawowa nr 5 | 1. | Dostosowanie mieszkania służbowego na potrzeby gabinetów psychologa i pedagoga (wymiana podłogi, położenie wykładzin, malowanie, zlikwidowanie łazienki). | 70.000,- | 15.000,- | VI – VIII 2009r. |
|  | 2. | Malowanie sal lekcyjnych, czytelni i biblioteki szkolnej |  | 16.600,- | VI – VIII 2009r. |
|  | 3. | Wymiana podłogi w sali 31, na zapleczu w sali techniki, korytarzy przy sali 28 i gabinecie dyrektora |  | 10.500,- | VI – VIII 2009r. |
|  | 4. | Wymiana uszkodzonych lamp w salach lekcyjnych |  | 6.000,- | I – III 2009r. |
|  | 5. | Przystosowanie zaplecza sportowego na archiwum (wymiana podłogi, zlikwidowanie instalacji wodnej). |  | 12.000,- | VI – VIII 2009r. |
|  | 6. | Remont hydrantów (wymiana drzwi, dostosowanie przekroju rur wodnych). |  | 5.000,- | VI – VIII 2009r. |
|  | 7. | Remont muru oporowego na boisku szkolnym (uzupełnienie braków). |  | 4.900,- | VI – VIII 2009r. |
|  |  | Razem: |  |  |  |
| Gimnazjum nr 1 | 1. | Świetlica szkolna – podłogi (ubytki stanowiące zagrożenie) położenie płytek antypoślizgowych | 100.000,- | 20.000,- | VI - VIII |
|  | 2. | Mała sala gimnastyczna (nr 2) – szlifowanie i malowanie parkietu |  | 12.000,- | VI - VIII |
|  | 3. | Czytelnia – wyłożenie podłogi specjalistyczną(przemysłową) wykładziną |  | 7.000,- | VI - VIII |
|  | 4. | sala 16 i 15 – demontaż podłogi (ubytki stanowiące zagrożenie) |  | 16.000,- | VI - VIII |
|  | 5. | Szatnia dla uczniów – wyrównanie i malowanie ścian w szatni dla uczniów wraz z obudową rur oraz malowanie siatek oddzielających klasy |  | 35.000,- | VI - VIII |
|  | 6. | Korytarz – prowadzący do pomieszczenia dla orkiestry dętej, sali gimnastycznej (nr 1) i szatni (piwnica) – wyrównanie i malowanie ścian, wyłożenie płytkami korytarza, obudowa rur |  | 10.000,- | VI - VIII |
|  | Razem: |  |  |  |  |
| Gimnazjum nr 2 | 1. | Kapitalny remont toalet dziewcząt i chłopców - wymiana armatury sanitarnej, położenie płytek, wymiana drzwi w kabinach, wymiana okien | 100.000,- | 80.000,- | Ferie zimowe 2009 lub ferie letnie 2009 |
|  | 2. | Wymiana rury pionowej od instalacji gazowej |  | 20.000,- | Ferie letnie 2009 |
|  | Razem: |  |  |  |  |
| Zespół Szkół nr 7 | 1. | Remont toalet uczniowskich na piętrach (7 toalet + piony kanalizacyjne) | 100.000,- | 100.000,- | Lipiec 2009r. |
|  | Razem: |  |  |  |  |
| Katolicka Szkoła Podstawowa | 1. | Remont sanitariatów (3) | 90.000,- | 90.000,- | Lipiec - sierpień |
|  | 2. | Okna (27 sztuk) i drzwi zewnętrzne (3 sztuki) |  |  | Lipiec - sierpień |
|  | Razem: |  |  |  |  |

| Przedszkole Samorządowe nr 9 | 1. | Naprawa tarasów w fili, wykonanie prawidłowych spadów wokół budynku głównego, wykonanie zjazdów dla wózków | 30.000,- | 30.000,- | 01.06.2009 – 31.08.2009 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. | Wykafelkowanie i wymalowanie magazynu żywnościowego |  |  | 01.07.2009 – 31.08.2009 |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |
| Żłobek Miejski | 1. | Wejście główne do budynku żłóbka: stolarka PCV | 45.000,- | 25.000,- | VII - VIII |  |
|  | 2. | Pokrycie dachu papą zgrzewalną |  | 20.000,- | V - VII |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  | 1.075.000,- |  |  |  |