SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

o wartości mniejszej, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP

na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu

pod zabudowę mieszkaniową i usługi pomiędzy ulicami Człuchowską i Bytowską w Chojnicach

ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chojnicach

Kod CPV 71410000-5

Zamawiający:

|  | Urząd Miejski w Chojnicach Stary Rynek 1 89-600 Chojnice tel. (052) 3971800 w. 39, fax. (052) 3972194 http:// www.miastochojnice.pl e-mail: grunty.miasto@miastochojnice.pl |
| --- | --- |

Spis treści:

| Rozdział I | Opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| Rozdział II | Termin wykonania zamówienia |
| Rozdział III | Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków |
| Rozdział IV | Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu |
| Rozdział V | Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami |
| Rozdział VI | Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami |
| Rozdział VII | Udzielanie wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez Zamawiającego |
| Rozdział VIII | Wadium |
| Rozdział IX | Termin związania ofertą |
| Rozdział X | Opis sposobu przygotowania ofert |
| Rozdział XI | Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert |
| Rozdział XII | Opis sposobu obliczenia ceny oferty |
| Rozdział XIII | Opis kryteriów, którymi zamawiający biedzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert |
| Rozdział XIV | Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy |
| Rozdział XV | Zabezpieczenie należytego wykonania umowy |
| Rozdział XVI | Postanowienia umowy |
| Rozdział XVII | Pouczenie o środkach ochrony prawnej |
| Załącznik Nr 1 | Formularz oferty |
| Załącznik Nr 2 | Oświadczenie |
| Załącznik Nr 3 | Wzór umowy |
| Załącznik Nr 4 | Ramowy program zagospodarowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi pomiędzy ulicami Człuchowską i Bytowską w Chojnicach |
| Załącznik Nr 5 | Uchwała z załącznikiem graficznym |

Rozdział I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi, pomiędzy ulicami Człuchowską i Bytowską w Chojnicach.

Oferta w/w mpzp powinna uwzględniać koszty oraz terminy sporządzenia dokumentów, których załatwienie będzie należało do przyjmującego zamówienie, tj. wypisów z rejestru gruntów, opracowania ekofizjograficznego, prognozy oddziaływania planu na środowisko, prognozy skutków finansowych. Plan należy sporządzić 
w wykonaniu tradycyjnym w 8-miu egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na CD-romie zawierającej tekst planu w formacie .doc oraz rysunek planu w formacie .dwg AutoCAD.

W/w dokumenty są składnikiem opracowania dokumentacji, a koszty ich uzyskania obciążają wykonawcę. Koszty pozostałych dokumentów, których konieczność sporządzenia wyniknąć może w trakcie sporządzania planu, również obciążają wykonawcę.

Elementy składowe planu, które należy zawrzeć w opracowaniu określa ramowy program zagospodarowania, będący załącznikiem do niniejszej specyfikacji.

Przybliżona wielkość powierzchni opracowania planu 105 ha.

Rozdział II. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: po zawarciu umowy.

Pożądany łączny termin wykonania przez projektanta poszczególnych etapów opracowania planu powinien być nie dłuższy niż (zgodnie z § 3 umowy): 16 tygodni.

Rozdział III. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązany jest spełnić następujące warunki:

- Spełniać warunki art. 22 ust. 1 i nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 pzp.

- Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia tj. dysponuje 1 osobą posiadającą aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby urbanistów,

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Wykonawca powinien zrealizować w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, co najmniej 10 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

- Zamawiający uzna wykonawcy tylko te zadania z wykazu, które poparte będą dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie.

- Zamawiający oceni spełnianie w/w warunków udziału w postępowaniu na podstawie analizy dokumentów 
i informacji przedłożonych przez Wykonawców. Wykaz niezbędnych do tego celu dokumentów i informacji, które winna zawierać oferta przedstawiono w Rozdziale IV SIWZ w pozycji B, pkt. 1-4.

Niespełnienie choćby jednego z powyższych warunków udziału w postępowaniu biedzie skutkować wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

Rozdział IV. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

- Pojęcie „oferta" oznacza wypełniony formularz oferty zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami, które stanowią dokumenty, informacje i wzór umowy, wymienione 
w niniejszym rozdziale.

- Oferta winna zawierać:

  - oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 i art. 24 ust. 1 i 2 prawa zamówień publicznych 
- Załącznik Nr 2,

  - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  - aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby urbanistów,

  - wykaz wykonanych prac w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej 10 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z dokumentami potwierdzającym, że usługi zostały wykonane należycie. Wykaz powinien zawierać nazwę wykonawcy prac, termin, koszt, nazwę zamawiającego.

Rozdział V. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wszelką inną wzajemną korespondencję Zamawiający 
i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem, bądź drogą elektroniczną. W przypadku przekazu drogą elektroniczną lub faksem każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Rozdział VI. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami

Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:

- Waldemar Gregus - pok. 605A, tel. (052) 397 18 00 w. 39

Sposób porozumiewania się z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

- forma pisemna

- fax (052) 397 21 94

- e-mail: urzad@miastochojnice.pl

W przypadku, gdy zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia i dokumenty drogą elektroniczną lub faxem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający żąda 
w każdym przypadku potwierdzenia otrzymania wiadomości.

Rozdział VII. Udzielanie wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez Zamawiającego

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do niego na mniej niż 
6 dni przed terminem składania ofert.

- Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści te wyjaśnienia na stronie internetowej.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu 
do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację, Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ i będzie ono dla nich wiążące oraz zamieści na stronie internetowej.

- Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia 
w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którym doręczono SIWZ oraz zamieści 
tę informację na stronie internetowej.

Rozdział VIII. Wadium

Ze względu na wartość szacunkową zamówienia nie przekraczającą równowartości kwoty 206.000 euro, 
w niniejszym postępowaniu wniesienie wadium nie jest wymagane.

Rozdział IX. Termin związania ofertą

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

- Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu zawiązania z ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 3 powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

- Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert powoduje zawieszenie biegu terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

- O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający informuje niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty.

Rozdział X. Opis sposobu przygotowania ofert

- Pojęcie „oferta" zdefiniowano w Rozdziale IV niniejszej SIWZ.

- Wykonawca przedstawi jedną ofertę z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Złożenie ofert wariantowych, bądź częściowych spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

- Oferta winna być sporządzona w języku polskim, winna być napisana przy pomocy komputera, maszyny 
do pisania, bądź ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem.

- Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wypełniony formularz oferty winien być opieczętowany pieczęcią firmową Wykonawcy i podpisany przez upoważnionego (-nych) przedstawiciela (-li) Wykonawcy.

- Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z ustawy lub innych dokumentów załączonych do oferty.

- Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być podpisane przez osobę (-y) podpisującą (-e) ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu 
i wstawienie poprawnego.

- Wymagane informacje winny być przedstawione na formularzach zgodnych z wzorami stanowiącymi Załączniki do SIWZ oraz winny być opieczętowane pieczęcią firmową Wykonawcy i podpisane przez upoważnionego (-nych) przedstawiciela (-li) Wykonawcy.

- Załączone dokumenty winny być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnionego (-nych) przedstawiciela (-li) Wykonawcy.

- Okres ważności informacji, których żąda Zamawiający musi obejmować termin otwarcia ofert, natomiast wymagane przez Zamawiającego zaświadczenia i dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 
w terminach określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dn. 19 maja 2006 r. w/s rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

- Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść muszą być podpisane przez upoważnionego (-nych) przedstawiciela (-li) Wykonawcy i ponumerowane rosnąco kolejnymi liczbami całkowitymi począwszy 
od liczby 1, przy czym strona tytułowa oferty winna być stroną pierwszą.

- Wszystkie strony oferty muszą być trwale połączone.

- Oferta musi być umieszczona w trwale zamkniętej kopercie. Koperta winna być zaadresowana 
na Zamawiającego i opatrzone napisami „Plan miejscowy - CZŁUCHOWSKA, BYTOWSKA”. Nie otwierać przed 06 lutego 2009 r. godz. 1210 oraz nazwą i adresem Wykonawcy.

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej uprzednio oferty wyłącznie w formie nowej kompletnej oferty, złożonej jak w trybie składania ofert, z napisem „Zmiana nr … Plan miejscowy - CZŁUCHOWSKA, BYTOWSKA”. Nie otwierać przed 06 lutego 2009 r. godz. 1210.

- Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Oferta winna zawierać cenę opracowania oraz terminy opracowania poszczególnych etapów, zgodnie 
z drukiem umowy.

Rozdział XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Ofertę należy złożyć do dnia 06 lutego 2009 r. do godz. 1200 w  Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego 
w Chojnicach,  Stary Rynek 1.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06 lutego 2009 r. o godz. 1210, w pok. 614, w Urzędzie Miejskim 
w Chojnicach.

Oferty, które wpłyną lub zostaną złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Rozdział XII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

- Wykonawca określi jedną cenę ryczałtową (łącznie z podatkiem VAT) podaną w złotych polskich (PLN) 
za całość przedmiotu zamówienia.

- Podana przez Wykonawcę cena ryczałtowa zostanie ustalona na cały okres realizacji zamówienia 
i nie będzie podlegała zmianie.

- Podana cena ryczałtowa powinna uwzględniać wszystkie elementy związane z prawidłową i terminową realizacją zamówienia.

Rozdział XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający biedzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:

- 80% - cena,

- 20% - termin.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 100. Liczba punktów przyznana ofercie zostanie obliczona 
wg wzorów:

Sposób liczenia punktów:               x  80%

x  20%

Rozdział XIV. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres tego wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne

- W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy zamawiający unieważnia postępowanie.

- O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

- ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

- złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Rozdział XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Ze względu na wartość szacunkową zamówienia nie przekraczającą równowartości kwoty 10.000.000 euro, 
w niniejszym postępowaniu wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

Rozdział XVI. Postanowienia umowy

- Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy podpisania umowy zgodnej z postanowieniami SIWZ.

- Wzór umowy został określony w Załączniku Nr 3 do SIWZ.

- Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian we wzorze umowy i w  chwili złożenia oferty zobowiązuje się do podpisania umowy zgodnej z zapisami określonymi w załączonym  wzorze.

- Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy wówczas Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta otrzymała w kolejności najwyższą ilość punktów.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić 
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Jeżeli umawiające się strony nie mają możliwości wywiązania się z uzgodnionych terminów z powodu siły wyższej, to zachowują one prawo do wnioskowania o przesunięcie terminów wykonania prac o czas trwania wydarzenia i o czas usunięcia jego skutków.

- Jako siły wyższe uznane zostają: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojnę, strajk, nieprzewidziane zdarzenia wpływające istotnie na stan zdrowia oraz inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron.

- Strony są zobowiązane do powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej w ciągu 3 dni o wystąpieniu 
i zakończeniu zdarzenia określonego jako „siła wyższa” wraz odpowiednimi dowodami i wnioskami.

- W przypadku, gdy siła wyższa spowoduje przesunięcie terminu wykonania o więcej niż 10 dni, a między stronami brak jest w umowie innego szczegółowego postanowienia regulującego, to ta strona, której prace zostały utrudnione lub opóźnione przez wystąpienie sił wyższych u partnera umownego, ma prawo odstąpić od umowy.

- Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach 
o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy).

- Termin i miejsce zawarcia umowy.

- umowa zostanie zawarta w siedzibie zamawiającego, przed upływem terminu związania ofertą 
w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze oferty.

- zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed terminem, o którym mowa w pkt. 2 jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

- umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

Rozdział XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

- Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.

- Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

- Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest 
do zamawiającego. Protest dotyczący treści ogłoszenia, a także dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w BZP lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

- Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie. Odwołanie przysługuje włącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego :

- opisu sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu

- wykluczenia wykonawcy z postępowania

- odrzucenia oferty

Odwołanie wnosi się do prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do prezesa Urzędu.

- Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 17 listopada 1964 r. 
- Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy nie stanowią inaczej.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 ze zm.), zwana dalej ustawą.

Załączniki:

- Formularz oferty

- Oświadczenie

- Wzór umowy

- Ramowy program zagospodarowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi pomiędzy ulicami Człuchowską i Bytowską  w Chojnicach

- Uchwała z załącznikiem graficznym

Sporządził: Waldemar Gregus              Aprobata: Agnieszka Buchwald               Zatwierdził:

Załącznik Nr 1

….............……..………….. dnia ..................………………..

………………………………………				        (miejscowość)

(pieczątka Wykonawcy)

GMINA MIEJSKA

CHOJNICE

OFERTA

na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  pod zabudowę mieszkaniową i usługi pomiędzy ulicami Człuchowską i Bytowską w Chojnicach

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, a także po zapoznaniu się z:

- Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,

- opisem przedmiotu zamówienia,

- projektem umowy,

My niżej podpisani, reprezentujący:

..................................................................................................................................................................................................................................

(nazwa Wykonawcy)

..................................................................................................................................................................................................................................

(adres Wykonawcy)

| telefon | ........................................................................................................................................................................................................ |
| --- | --- |
| fax | ........................................................................................................................................................................................................ |
| NIP | ........................................................................................................................................................................................................ |
| REGON | ........................................................................................................................................................................................................ |

oświadczamy, że:

- Uzyskaliśmy informacje konieczne do przygotowania i złożenia oferty.

- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i wszystkie inne otrzymane od Zamawiającego informacje przyjmujemy bez zastrzeżeń i oferujemy gotowość zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ:

za cenę (netto bez podatku VAT) ..............................

(słownie: .................................................................... )

za cenę brutto .........................

(słownie: .................................................................... )

- Deklarujemy terminy realizacji określone w projekcie umowy, tj.:

- I etap	........... tygodni,

- II etap	........... tygodni,

- III etap	........... tygodni,

- IV etap	........... tygodni,

- V etap	........... tygodni,

- VI etap	........... tygodni,

- VII etap	........... tygodni.

Łączna ilość tygodni określona powyższym harmonogramem: ......................................... .

- Spełniamy wymogi określone w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2006 r. 
- Prawo zamówień publicznych

- Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- W razie wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w SIWZ z uwzględnieniem zapisów zawartych we wzorze umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Zamówienie wykonamy siłami własnymi/zakres zamówienia, który zamierzamy powierzyć podwykonawcy lub  podwykonawcom:

.........................................................................................................................................................................................................................

- Na niniejszą ofertę składa się ................ kolejno ponumerowanych stron.

………………………………..…………………………………………………….

(podpis i pieczęć upoważnionego (-nych) przedstawiciela (-li) Wykonawcy)

Wykaz załączników:

- ..............................................................................................

- ..............................................................................................

- ..............................................................................................

Załącznik Nr 2

pieczątka

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 
(Dz. U. Nr 19 poz. 177 z dnia 09 lutego 2004 r.) oświadczam, że:

  - Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

  - Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów 
do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

  - Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

  - Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych.

Podpis wykonawcy

Chojnice, dn. ……………....                                                                  ………………………………..

Załącznik Nr 3

UMOWA

Zawarta w dniu …………………. 2009 r. pomiędzy Urzędem Miejskim w Chojnicach, 
89-600 Chojnice, Stary Rynek 1, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

- Arseniusza Finstera - Burmistrza Miasta Chojnice,

- Jana Zielińskiego - Zastępcę Burmistrza,

a działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej firmą: 
…………………………………………………………………………………………………..,

zwaną dalej „Przyjmującym zamówienie”, następującej treści:

§ 1.

- Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przygotowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi pomiędzy ulicami Człuchowską i Bytowską w Chojnicach zwanego dalej „projektem”, na podstawie uchwały Nr XX/255/08 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 25 sierpnia 2008 r. oraz na podstawie ramowego programu zagospodarowania.

- W skład projektu wchodzą:

- rysunek i tekst planu - 8 egz. - zawierający zakazy i nakazy niezbędne do realizacji podstawowych założeń planu, a także dane opisowe uzupełniające tekst i rysunek planu, jak: wytyczne uzbrojenia terenu, rzędne obiektów, dróg i przekroje dróg 
z rozmieszczeniem uzbrojenia, wytyczne kształtowania sąsiedniej zabudowy, szczegółowe dane bilansowe jednostek urbanistycznych i inne,

- kopia elektroniczna na CD-romie zawierająca tekst planu w formacie .doc oraz rysunek planu w formacie .dwg

- kopia planu przeznaczona do publikacji,

- dokumentacja formalno - prawna planu,

- opracowanie ekofizjograficzne zwane dalej ekofizjografią,

- prognoza oddziaływania na środowisko planu miejscowego zwana dalej „prognozą”,

- prognoza skutków finansowych uchwalenia planu,

- ewentualne inne dokumenty wymagane przepisami.

- Przyjmujący zamówienie wykona projekt zgodnie z tą umową oraz obowiązującymi przepisami, a w szczególności przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”.

- Przyjmujący zamówienie własnym kosztem i staraniem pozyska materiały i dane oraz spełni warunki potrzebne do projektowania, nie wymienione w § 2, w tym wynikające 
z art. 15 i 16 ustawy.

§ 2.

Przy zawarciu umowy zamawiający przekaże przyjmującemu zamówienie:

- mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:1000,

- ramowy program zagospodarowania,

- uchwałę Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie przystąpienia o sporządzenia planu,

- wykaz decyzji o warunkach zabudowy obowiązujących w granicach sporządzanego projektu planu.

§ 3.

Projekt będzie sporządzany w siedmiu etapach zakończonych w terminach określonych poniższym harmonogramem:

| etap I | przekazanie zamawiającemu szkicowej koncepcji opracowania w terminie 4 tygodni, po przekazaniu przez Zamawiającego kompletu map sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:1000, |
| --- | --- |
| etap II | przekazanie zamawiającemu rysunku i tekstu planu w celu zaopiniowania przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną w terminie 2 tygodni po korekcie koncepcji, |
| etap III | przekazanie zamawiającemu rysunku i tekstu planu wraz z prognozą w celu uzgodnienia na podstawie art. 17 pkt 6 i pkt 7 ustawy, w terminie 2 tygodni po zaopiniowaniu przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, |
| etap IV | przekazanie zamawiającemu rysunku i tekstu planu, prognozy, oraz kompletnego wypisu z rejestru gruntów objętych projektem, w celu wyłożenia do wglądu publicznego na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy, w terminie 2 tygodni po uzgodnieniu przez zamawiającego, |
| etap V | wprowadzenie poprawek do projektu po wyłożeniu do publicznego wglądu i przekazanie do uchwalenia w terminie 2 tygodni po zakończeniu postępowania w sprawie uwzględnienia ewentualnych uwag do projektu planu, |
| etap VI | przekazanie zamawiającemu dokumentacji planu w zakresie potrzebnym do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa oraz do uzgodnienia z Wojewodą na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy w terminie 2 tygodni po uchwaleniu przez Radę Miejską, |
| etap VII | przekazanie zamawiającemu dokumentacji planu w terminie 2 tygodni po uzgodnieniu przez Wojewodę. |

Zamawiający zastrzega sobie prawo do korekty projektu na etapie I, II, IV i V.

Początek biegu każdego terminu określonego w § 3 datuje się od podpisania przez strony notatki służbowej na daną okoliczność lub daty doręczenia przez Zamawiającego powiadomienia o zakończeniu czynności koniecznych do kontynuowania prac.

Zakończenie każdego etapu opracowania, strony tej umowy potwierdzają wspólnym podpisem protokołu.

§ 4.

Wynagrodzenie przyjmującego zamówienie za prace objęte umową ustala się w kwocie 
………………… zł brutto (słownie: ………………………………………… 00/100 brutto). Kwota ta zawiera podatek VAT i została ustalona w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego. Należność płatna będzie w czterech ratach:

1 rata – 30 % należności po zakończeniu I etapu

2 rata – 30 % należności po zakończeniu II etapu

3 rata – 30 % należności po zakończeniu IV etapu

4 rata – 10 % należności po zakończeniu VII etapu

Podstawą do wystawienia r-ku (f-ry) jest protokół opisany w § 3, podpisanej przez zamawiającego.

§ 5.

Terminy i wynagrodzenia przyjmującego zamówienia, wynikające z tej umowy, są ostateczne i nie podlegają zmianom.

§ 6.

Przyjmujący zamówienie może zlecić prace związane ze sporządzeniem projektu innym podwykonawcom, ale odpowiedzialność za ich wykonanie wynikające z tej umowy obciąża przyjmującego zamówienie.

Płatnikiem należności podwykonawców jest przyjmujący zamówienie i nie mają one wpływu na umowne wynagrodzenie przyjmującego zamówienie.

§ 7.

Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do zapłaty kary umownej, w wysokości 0,3 % wartości opracowania, za każdy dzień zwłoki niezawinionej przez zamawiającego. 
Na każdym etapie opracowania karę nalicza się do wysokości za ten etap raty.

Przyjmujący zamówienie wyraża zgodę na potrącenie kar umownych przy wypłacie wynagrodzenia za projekt.

W razie odstąpienia od umowy przez przyjmującego zamówienie, zapłaci on karę 
w wysokości 10% wartości umowy, podwyższoną o kwotę pobranych wcześniej rat należności, opisanych w § 4.

W razie odstąpienia od umowy przez zamawiającego, zapłaci on za opracowanie wg stanu jego zaawansowania oraz zwróci koszty poniesione przez przyjmującego zamówienie.

§ 8.

Zmiany i uzgodnienia niniejszej umowy wymagają zgody obydwu stron pod rygorem nieważności, w formie pisemnych załączników do umowy.

§ 9.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Jeżeli umawiające się strony nie mają możliwości wywiązania się z uzgodnionych terminów z powodu siły wyższej, to zachowują one prawo do wnioskowania 
o przesunięcie terminów wykonania prac o czas trwania wydarzenia i o czas usunięcia jego skutków.

- Jako siły wyższe uznane zostają: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojnę, strajk, nieprzewidziane zdarzenia wpływające istotnie na stan zdrowia oraz inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron.

- Strony są zobowiązane do powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej w ciągu 3 dni o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia określonego jako „siła wyższa” wraz odpowiednimi dowodami i wnioskami.

- W przypadku, gdy siła wyższa spowoduje przesunięcie terminu wykonania o więcej niż 10 dni, a między stronami brak jest w umowie innego szczegółowego postanowienia regulującego, to ta strona, której prace zostały utrudnione lub opóźnione przez wystąpienie sił wyższych u partnera umownego, ma prawo odstąpić od umowy.

§ 10.

W sprawach nieuregulowanych tą umową ma zastosowanie Kodeks Cywilny, 
a w szczególności przepisy dotyczące umów o dzieło oraz przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 11.

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których po dwa otrzymują Zamawiający i Przyjmujący zamówienie.

Zamawiający:	                                                    Przyjmujący zamówienie:

Załącznik Nr 4

# RAMOWY PROGRAM ZAGOSPODAROWANIA

Niniejszy ramowy program zawiera zalecenia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi pomiędzy ulicami Człuchowską i Bytowską w Chojnicach określonego w uchwale Nr XX/255/08 z dnia 25 sierpnia 2008 r. Rady Miejskiej w Chojnicach.

      - Przeznaczenie terenów:

- tereny usług i handlu wyznaczyć w sąsiedztwie dróg zbiorczych,

- na terenach usług dopuścić możliwość zamieszkania i wydzielenia działek 
na budownictwo jednorodzinne,

- tereny oświaty i wychowania o powierzchni 1,5 - 2,0 ha wyznaczyć na gruntach stanowiących własność Gminy Miejskiej Chojnice,

- wyznaczyć tereny placów zabaw i zieleni publicznej,

- pozostałe tereny przeznaczyć na zabudowę mieszkaniową,

- ogólne wytyczne rozmieszczenia terenów zawiera załącznik nr 1.

      - Komunikacja:

- wyznaczyć pas drogi obszarowej zbiorczej łączącej ul. Człuchowska z ul. Leśną 
o szerokości nie mniej niż 20 m,

- wyznaczyć pas drogi osiedlowej zbiorczej łączącej ul. Miłosza z ul. Prusa o szerokości 20 m,

- pasy dróg lokalnych o szerokości 12 - 15 m zaplanować na przedłużeniu istniejących ulic Norwida, Asnyka, Żeromskiego, Wyspiańskiego

- pasy dróg dojazdowych do działek w zabudowie jednorodzinnej wyznaczyć o szerokości 10 m,

- pasy przejść pieszych planować o szerokości nie mniej 5 m, dostosowane do lokalizacji uzbrojenia terenu,

- drogi dojazdowe i przejścia piesze w zabudowie jednorodzinnej zaplanować jako drogi  osiedlowe - wewnętrzne,

- drogi dojazdowe w zabudowie jednorodzinnej zaplanować jako nieprzelotowe 
- zakończone placami nawrotowymi, połączonymi z przejściami pieszymi wg rozwiązania przedstawionego na załączniku nr 2 zgodnie z wariantem „a” lub ewentualnie „b”,

- na skrzyżowaniu dróg powinny być stosowane narożne ścięcia linii rozgraniczających zgodne z przepisami dotyczącymi dróg,

- na skrzyżowaniach dróg z drogą zbiorczą należy zapewnić rezerwy terenu dla budowy rond.

      - Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- dopuszczalny stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki do 50%,

- linie zabudowy nie mniej niż 6 m od granic frontowych działek,

- domy jednorodzinne parterowe z poddaszem mieszkalnym,

- budynki garażowe i gospodarcze parterowe,

- dopuścić zabudowę styczną do wyznaczonych w planie granic działek,

- dopuścić budynki garażowe i gospodarcze zgrupowane w zabudowie zwartej przy wyznaczonych w planie narożnikach działek.

      - Zasady i warunki podziału nieruchomości:

- działka na dom jednorodzinny o powierzchni ok. 500 m2 z granicą frontową o długości 20 m.

- przy planowaniu dróg publicznych należy brać pod uwagę konieczność zapewnienia dostępu do gruntów zgodnie aktualnym stanem własności

- działkę budowlaną należy planować w ramach jednej własności

- kompleks działek na budowę domów jednorodzinnych wraz z drogą wewnętrzną do nich prowadzącą należy planować w ramach jednej własności

      - Forma planu:

- ustalenia opisowe planu dla każdej z wyznaczonych jednostek urbanistycznych powinny zawierać symbole i oznaczenia liczbowe jednostki, powierzchni jednostki wyrażonej w hektarach, opis zawierający wszystkie zasady zagospodarowania oraz zakazy i nakazy dotyczące kształtowania zabudowy w jednostce,

- dopuszcza się stosowanie zapisów w postaci „Ustaleń ogólnych” dla jednostki bilansowej pod warunkiem, że będą dotyczyć w równym stopniu wszystkich zawartych w niej jednostek urbanistycznych.

      - Integralną częścią ramowego programu są załączniki:

- Nr 1 - rysunek terenu objętego opracowaniem,

- Nr 2 - rysunek rozwiązań placu nawrotowego i przejścia pieszego.

Załącznik Nr 5