Chojnice dnia 27.02.2009r.

BI. 341 – 3 / 09

Biuro Projektów

Budownictwa Komunalnego

Spółka z o.o.

ul. Chodkiewicza 15

85-065 Bydgoszcz

Dotyczy przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części strychowych z przeznaczeniem na biura w siedzibie Urzędu Miejskiego na działce nr 1436 przy ul. Stary Rynek 1 w Chojnicach” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 36886 - 2009 i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU

Urząd Miejski w Chojnicach na podstawie art. 183 Prawa zamówień publicznych /Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 oraz Dz.U. z 2008r. Nr 171 poz. 1058/  uwzględnia protest w całości.

UZASADNIENIE

W dniu 26.02.2009r. wykonawca Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy wniosło protest do Zamawiającego wobec zapisu w rozdziale III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącego terminu wykonania zamówienia. Protestujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 7 ust. 1 Pzp i wniósł o zmianę terminu wykonania dzieła z uwzględnieniem możliwości zagwarantowania wymaganego poziomu technicznego rozwiązań projektowych przez wszystkich uczestników postępowania. W uzasadnieniu protestujący podniósł, iż terminem realnym realizacji przedmiotu zamówienia jest dzień 30.06.2009r.

Protest zasługuje na uwzględnienie.

Zamawiający mając na uwadze przyjęte założenia terminowe przedstawione przez Protestującego, konieczność wykonania inwentaryzacji, oraz opracowania projektu budowlanego i projektów branżowych  a także przedmiarów i kosztorysu inwestorskiego, jak również obowiązek uzyskania wszelkich opinii, uzgodnień i pozwoleń tj. wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami technicznymi dotyczącymi projektowania zmienia zapisy rozdziału III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmuje termin wykonania zamówienia tj. pełnej dokumentacji projektowej wraz ze złożonym wnioskiem o pozwolenie na budowę, potwierdzonym datą wpływu w Starostwie Powiatowym 
w Chojnicach na dzień 30.06.2009r.

Reasumując, należało stwierdzić jak na wstępie.

AB / MW