UMOWA  - projekt

Zawarta w dniu ………………. w Chojnicach

pomiędzy Gmina Miejską w Chojnicach

ul. Stary Rynek 1, 89 – 600 Chojnice

NIP 555-10-02-262

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

1. dr Arseniusza Finstera – Burmistrz Miasta Chojnice

przy kontrasygnacie – skarbnika Miasta – mgr Krystyny Perszewskiej

a,

właścicielem firmy:

zwanym w dalszej części Wykonawcą.

Przy realizacji niniejszej umowy Gmina Miejska posługiwać się będzie pieczęcią o następującej treści:

Urząd Miejski w Chojnicach

NIP 555-10-02-262

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:

§1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji  : wykonanie komunikacji i

nawierzchni w obrębie działek 506/98, 545/1, 544/1 przy ul. Wielewskiej i Kartuskiej wraz

z zakupem i montażem piaskownic.

2. Szczegółowy zakres prac określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz

przedmiar robót, stanowiących integralna część niniejszej umowy.

§ 2

1. Termin rozpoczęcia zamówienia od dnia podpisania umowy

2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień 15.06.2009r.

§ 3

1. Strony ustalają, że obowiązująca ich formą wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacja

istotnych warunków zamówienia oraz wybraną oferta wykonawcy jest wynagrodzenie w

formie ryczałtu.

2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie wykonawcy wyraża się kwotą:

netto:  …………….- zł

VAT:  ………………- zł

brutto:  ……………... - zł

§ 4

1. Należne wykonawcy wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury VAT.

2. Płatność należności ustala się do 30 dni licząc od dnia złożenia faktury po wykonaniu i

odbiorze pozytywnym przedmiotu umowy.

3. Płatność powyższa odbywać się będzie przelewem z Konata Zamawiającego na konto

Wykonawcy.

§ 5

1. Zamawiający ustanawia przedstawiciela zamawiającego do prowadzenia nadzoru w przedmiotowym zamówieniu - ………………………………………………………………….

2. Przedstawiciel zamawiającego sprawujący nadzór działa w imieniu Zamawiającego i jest uprawniony do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością robót, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz zgodnego z:

a)  warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego, Polskich Norm i aprobat technicznych;

b)  specyfikacja istotnych warunków zamówienia i ofertą Wykonawcy, specyfikacja techniczną;

c)  zasadami wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami;

d)  umową.

Zamawiający we własnym zakresie zapewni nadzór autorski nad realizacja robót.

§ 6

Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy.

§ 7

Wykonawca bez odrębnego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

- urządzenia placu budowy

- dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich wymaganych opinii niezbędnych do wykonania kompletnego dzieła i przekazania go do użytku;

- odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy;

- zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;

- prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP i p.poż.;

- utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci;

- umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom i jednostkom sprawującym funkcje kontrolne oraz upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego;

- uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót przekazania go Zamawiającemu w dniu ostatecznego odbioru;

- naprawy uszkodzonych, a zinwentaryzowanych urządzeń uzbrojenia;

- ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami  losowymi oraz od odpowiedzialności na cały czas jej trwania;

- i innych uzgodnień, wymagań zawartych w specyfikacji technicznej.

§ 8

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują

następujące prawa:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie.

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

4. Jeżeli Zamawiający nie przystąpi do odbioru zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy Wykonawca może ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję, zawiadamiając o tym Zamawiającego. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury końcowej i żądania zapłaty wynagrodzenia.

5. Na dzień zgłoszenia do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu do sprawdzenia n/w dokumenty, które stanowić będą podstawę rozpisania odbioru:

- protokoły odbiorów technicznych, atesty na wybudowane materiały;

- oświadczenie o zgodności wykonania obiektu z dokumentacją Zamawiającego, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami;

- protokoły badań i sprawdzeń;

- rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanego elementu robót budowlanych, ich ilość i wartość z podatkiem VAT.

§ 9

1. Roboty zamienne mogą być wykonane tylko na podstawie pisemnej decyzji Zamawiającego.

2. W przypadku konieczności wykonania prac dodatkowych, których nie można było przewidzieć, Wykonawca ma obowiązek o tym zgłosić niezwłocznie Zamawiającemu.

3.  Na wykonanie prac dodatkowych, o których mowa w ust. 2, wymagane jest udzielenie zamówienia i zawarcie odrębnej umowy.

§ 10

1. Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o zakończeniu prac będących  przedmiotem niniejszej umowy. Po zakończeniu prac Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego prac stanowiących przedmiot umowy.

2. Obowiązek powiadomienia uczestników odbioru i sporządzenia protokołu ciąży na Zamawiającym.

§ 11

- Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kar umownych w stosunku do Wykonawcy:

  - za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki;

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego.

- Oprócz wydatków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części w następujących sytuacjach:

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

  - zostanie zgłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy;

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

  - wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie;

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia;

  - wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy;

  - wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystywane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejsza umową ;

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione;

  - Zamawiający dokona czynności odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających, gdy odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada zobowiązany jest do:

  - rozliczenia z Wykonawca z tytułu nie rozliczonych w inny  sposób kosztów budowy obiektów zaplecza urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń;

  - przejęcia od Wykonawcy na swój stan i dozór terenu budowy;

  - Zamawiający przejmuje odpowiedzialność wynikającą z utraty wartości technicznej, użytkowej lub eksploatacyjnej obiektów, robót powstałej na skutek wstrzymania robót.

- W przypadku wstrzymania realizacji zadania obowiązują Strony odpowiednio postanowienia ust. 3-5 niniejszego paragrafu umowy.

§ 12

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres……….., licząc od dnia odbioru końcowego.

- Wypełniona karta gwarancyjna przekazana zostanie Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego.

§ 13

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

- Jako siły wyższe uznane zostają: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojny, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron. 				Jeżeli umawiające się strony nie maja możliwości wywiązania się z uzgodnionych terminów z powodu siły wyższej, to zachowują one prawo do wnioskowania o przesuniecie terminów wykonania prac o czas trwania wydarzenia i o czas usunięcia jego skutków. Strony są zobowiązane do powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej w ciągu 3 dni o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia określonego jako „siła wyższa” wraz odpowiednimi dowodami i wnioskami. 				W przypadku gdy siła wyższa spowoduje przesuniecie terminu wykonania o więcej niż 10 dni, a między stronami brak jest w umowie innego szczegółowego postanowienia regulującego, to ta strona, której prace zostały utrudnione lub opóźnione przez wystąpienie sił wyższych u partnera umownego, ma prawo odstąpić od umowy.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 14

Spory, mogące wynikać przy wykonywaniu postanowień umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądów właściwych według siedziby Zamawiającego.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują Strony przepisy prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego oraz kodeksu cywilnego.

§ 16

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY 				WYKONAWCA