Załącznik Nr 3

## WZÓR

## U M O W A

zawarta w dniu ……………. roku w  Chojnicach

pomiędzy  Gminą Miejską w Chojnicach

ul. Stary Rynek 1,  89-600 Chojnice

NIP 555-10-02-262

zwanym w dalszej części umowy   Zamawiającym  reprezentowanym przez:

dr Arseniusza Finstera – Burmistrza Miasta Chojnice

przy kontrasygnacie – Skarbnika Miasta – mgr Krystyny Perszewskiej

a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy   Wykonawcą.

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania: 
   Utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice

- z zastosowaniem technologii podanej przez zamawiającego:

TYP A

- Jezdnia 12.308,0m2

- Zjazd publiczny 322,0m2

TYP B

- Jezdnia 8.740,0m2

- Zjazd publiczny 230,0m2

TYP C

- Jezdnia 5.505,0m2

- Zjazdy indywidualne 3.614,0m2

- Regulacja  studzienek wodno-kanalizacyjnych oraz zaworów wodnych i gazowych 
 	znajdujących się w pasie utwardzanych dróg

- transport gruzu betonowego, będącego własnością zamawiającego, składowanego

na terenie miasta

zgodnie z ofertą z dnia …………..2009r.

- Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, opis przedmiotu zamówienia  zawarty w SIWZ, oferta przetargowa i kosztorys ofertowy Wykonawcy oraz wykaz ulic stanowiący załącznik do niniejszej umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany, za wynagrodzeniem kosztorysowym do wykonania z należytą starannością wszelkich robót i czynności niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu umowy w celu przekazania Zamawiającemu dzieła budowlanego, które zostanie bezwarunkowo dopuszczone do użytkowania, zgodnie z w/w dokumentami, a także zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, aktami prawnymi oraz zasadami wiedzy technicznej oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu zamówienia w całości, tj. w ilościach wykazanych w pkt.1 i z tego tytułu nie przysługują Wykonawcy żadne roszczenia finansowe i prawne.

§ 2

- Termin realizacji  przedmiotu umowy  ustala się  od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2010 roku:

I  – od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2009 roku

- TYP A – 8.284,0m2

- TYP B – 6.180,0m2

- TYP C – 5.947,0m2

II  – do 30 czerwca 2010 roku

- TYP A – 4.346,0m2

- TYP B – 2.790,0m2

- TYP C – 3.172,0m2

Zamawiający przedłuży termin wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia w przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności, za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny ( np. warunki pogodowe uniemożliwiające prowadzenia prac budowlanych i inne zdarzenia losowe).

§ 3

- Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone na podstawie, ustalonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy cen jednostkowych w odniesieniu do ilości rzeczywiście odebranych i wykonanych robót.

- Wynagrodzenie umowne określa się kosztorysowo na podstawie cen jednostkowych  za 1m2 utwardzenia nawierzchni, podanych w ofercie, na kwotę:

TYP A

(łącznie z podatkiem VAT): ....................................................................................................zł

słownie:..................................................................................................................................... zł

w tym:

kwota netto (bez podatku VAT): ………………………………………………………..…… zł

słownie:..................................................................................................................................... zł

podatek VAT (...........%): ..........................................................................................................zł

słownie: .................................................................................................................................... zł

TYP B

(łącznie z podatkiem VAT): ....................................................................................................zł

słownie:..................................................................................................................................... zł

w tym:

kwota netto (bez podatku VAT): ………………………………………………………..…… zł

słownie:..................................................................................................................................... zł

podatek VAT (...........%): ..........................................................................................................zł

słownie: .................................................................................................................................... zł

TYP C

(łącznie z podatkiem VAT): ....................................................................................................zł

słownie:..................................................................................................................................... zł

w tym:

kwota netto (bez podatku VAT): ………………………………………………………..…… zł

słownie:..................................................................................................................................... zł

podatek VAT (...........%): ..........................................................................................................zł

słownie: .................................................................................................................................... zł

płatne będzie na podstawie  faktury  VAT wystawionej po wykonaniu poszczególnej ulicy (zał. nr 1 do niniejszej umowy) na Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice.

- Ceny jednostkowe obowiązują przez cały okres trwania umowy i nie będą podlegały waloryzacji. Zawierają wszystkie koszty związane z wykonaniem 1m2 utwardzenia nawierzchni drogi gruntowej (jezdnia i zjazd) w technologii podanej przez zamawiającego wraz z regulacją studzienek i zaworów oraz transportu gruzu betonowego, będącego własnością zamawiającego, składowanego na terenie miasta.
W cenie powinny być również uwzględnione wszystkie podatki. Stawka podatku VAT określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. nr 54 poz. 535 ze zm.) W przypadku ustawowej zmiany procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej umowy.

- Rozliczenie za utwardzenie poszczególnych ulic nastąpi każdorazowo na podstawie zatwierdzonego przez zamawiającego kosztorysu powykonawczego, sporządzonego przez wykonawcę przy zastosowaniu cen jednostkowych ustalonych w kosztorysie ofertowym przemnożonych przez ilość robót, które zostały udokumentowane jako wykonane i odebrane w protokole uzgodnień – między stronami – danych wyjściowych do kosztorysowania.

- Płatność należności ustala się do 30 dni licząc od dnia złożenia faktury i zatwierdzenia jej przez zamawiającego.

- Płatność powyższa odbywać się będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto
Wykonawcy………………………………………………………..

- Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy …………………..zł brutto.

§ 4

Wykonawca zobowiązuje się do:

- Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, ze wskazówkami Zamawiającego oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Przejęcie terenu robót od Zamawiającego.

- Zabezpieczenie, oznakowanie i wygrodzenie terenu prowadzenia robót.

- Zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy na własny koszt.

- Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami), okazanie na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu.

- Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji.

- Przestrzeganie przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw (jako wytwarzający odpady):

  - Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami),

  - Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami),

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

- Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż. i dozór mienia na terenie budowy, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

- Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i  odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane.

- Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie bezpieczeństwa wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

- Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów.

- Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy.

- Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót.

- Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku.

- Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji.

- Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentów niezbędnych przy odbiorze.

- Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia.

- Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

- Posiadanie dokumentów ubezpieczeniowych, ważnych nie później niż od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego, obejmujących:

    - Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy w wysokości, co najmniej wartości kontraktu,

    - Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia równą, co najmniej wartości kontraktu.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie ww. dokumentów ubezpieczeniowych.

- Informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

21) Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego co najmniej na 3 dni przed

terminem zakończenia robót ulegających zakryciu  lub zanikających.

22)  Uzyskać zgody na wyłączenia i włączenia urządzeń i ponieść koszty z tym związane

23) Zgłoszenie wykonanych robót do odbioru końcowego wraz z dokumentami

24) Umożliwienia wstępu jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz upoważnionym
         przedstawicielom Zamawiającego na teren prowadzenia robót.

§ 5

Wykonanie i kierowanie robotami

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy.

- Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- Kierownik budowy (robót) zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.

- Kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

§ 6

  - Przedstawicielem Zamawiającego na budowie jest Jarosław Rekowski.

  - Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest

- Kierownik budowy: …………………...

- …………………… –  branża sanitarna.

§ 7

- Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych w stosunku do wykonawcy :

  - za zwłokę w terminie wykonania prac w wysokości 30% wartości 1m2 zamówienia za każdy dzień zwłoki, liczony od następnego dnia, w którym miał nastąpić odbiór robót

  - za zwłokę w terminie wykonania zareklamowanego utwardzenia nawierzchni dróg w wysokości 50% wartości brutto 1m2 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia terminu usunięcia wady nawierzchni – nawierzchnia złej jakości zostanie uznana za niewykonana

  - za odstąpienie od umowy  z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100 groszy)

- Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionych szkód, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie wykonywania obowiązków przez pracowników Wykonawcy i podwykonawców.

§ 8

- Jako siły wyższe uznane zostają: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron.

- Jeżeli umawiające się strony nie mają możliwości wywiązania się z uzgodnionych terminów z powodu siły wyższej, to zachowują one prawo do wnioskowania o przesunięcie terminów wykonania prac o czas trwania wydarzenia i o czas usunięcia jego skutków.

- Strony są zobowiązane do powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej w ciągu 3 dni o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia określonego jako „siła wyższa” wraz odpowiednimi dowodami i wnioskami.

- W przypadku, gdy siła wyższa spowoduje przesunięcie terminu wykonania o więcej niż 10 dni, a między stronami brak jest w umowie innego szczegółowego postanowienia regulującego, to ta strona, której prace zostały utrudnione lub opóźnione przez wystąpienie sił wyższych u partnera umownego, ma prawo odstąpić od umowy.

§ 9

    - Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron   wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności

    - Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

    - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 10

Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądów właściwych wg siedziby Zamawiającego.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują strony przepisy prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego oraz kodeksu cywilnego.

§ 12

Umowę sporządzono w 2  jednobrzmiących egzemplarzach,  1 egz. dla Zamawiającego 
i 1 egz. dla Wykonawcy w oparciu o wyniki przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu ……..2009r.

Z A M A W I A J Ą C Y                			      W Y K O N A W C A

Akceptuję:

Załącznik Nr 1 do umowy

| L.p. | Nazwa Ulicy |
| --- | --- |
| 1 | Przytorowa |
| 2 | Ustronna |
| 3 | Długa |
| 4 | Skrajna |
| 5 | Czereśniowa |
| 6 | Gruszkowa |
| 7 | Agrestowa |
| 8 | Brzoskwiniowa |
| 9 | Jeżynowa |
| 10 | Borówkowa |
| 11 | Wierzbowa |
| 12 | Lenartowicza |
| 13 | Brzechwy |
| 14 | Skargi |
| 15 | Przybosia |

Wykaz ulic do utwardzenia