Załącznik nr 4 do SIWZ

Km 341-1/  /09

U m o w a  nr

Zawarta w dniu ……….. r. pomiędzy Urzędem Miejskim w Chojnicach, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

1. dr Arseniusza Finstera		Burmistrza Miasta zwanym „ zlecający”

a firmą ……………………………………, reprezentowanym przez:

1. ……………………………. zwanym w następującej treści „wykonawcą”.

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy jest „Zagospodarowanie zielenią obszaru w obrębie działek nr ewidencyjnych 506/98, 544/1, 545/1 przy ul Gielewskiej i Kartuskiej w Chojnicach, oraz jego pielęgnacja przez okres 24 miesięcy licząc od podpisania protokołu odbioru prac”, które na warunkach niniejszej umowy zlecający powierza wykonawcy, a ten wyraża zgodę na ich realizację

§ 2

Przedmiot umowy swoim zakresem obejmuje:  zagospodarowanie zielenią obszaru w obrębie działek nr ewidencyjny 506/98, 545/1, 544/1 przy ul. Wielewskiej i Kartuskiej, oraz jego pielęgnacja przez okres 24 miesięcy licząc od podpisania protokołu odbioru prac.

Zakres robót związanych z zamówieniem:

- Zakup i wykonanie nasadzeń zgodnie z załączonym wykazem i planem:

  - Drzew liściastych i iglastych w ilości:

- Jarząb pospolity forma naturalna – 39 szt;

- Lipa drobnolistna forma naturalna – 5 szt;

- Głóg dwuszyjkowy Paul” s Scarlet forma szczepiona na wysokości 2,2m – 8 szt;

- Klon pospolity Rogal Red forma szczepiona na wysokości pow. 2,2 m – 16 szt;

- Dąb szypułkowy forma naturalna – 1 szt;

- Sosna limba forma naturalna – 8 szt;

- Jałowiec pospolity forma naturalna – 150 szt;

- Brzoza brodawkowata forma naturalna – 6 szt;

- Wierzba płacząca forma naturalna – 5 szt;

- Brzoza brodawkowata pendula forma szczepiona – 20 szt

- Buk pospolity Dawyck forma naturalna – 3 szt;

- Świerk pospolity forma naturalna – 1 szt;

Drzewa liściaste powinny spełniać następujące parametry, obwód pnia  mierzony na wysokości 1 m nie mniejszy niż 12 cm, bryła korzeniowa dobrze przerośnięta, w pojemniku plastikowym lub z tkaniny polipropylenowej o pojemności minimum 30 litrów. Sadzenie należy wykonać w odpowiedniej wielkości do bryły korzeniowej doły uprzednio zaprawione humusem, oraz wzmocnić drzewa trzema połączonymi ze sobą palikami i taśmą parcianą lub liną konopną.

Drzewa iglaste powinny być o wysokości 100-125 cm, z dobrze przerośniętą bryłą korzeniową, znajdująca się w pojemniku plastikowym lub z tkaniny polipropylenowej o pojemności minimum 10 litrów. Sadzenie wykonać w odpowiedniej wielkości do bryły korzeniowej doły zaprawione torfem o odczynie kwaśnym.

  - Krzewy liściaste, iglaste i byliny w ilości:

- Rokitnik zwyczajny – 30 szt;

- Kalina koralowa – 60 szt;

- Trzmielina europejska – 50 szt;

- Bluszcz pospolity Hedera – 120 szt;

- Barwinak pospolity - 320 szt;

- Dereń Świdwa – 120 szt;

- Krwawnik pospolity – 300 szt;

- Aster alpejski – 200 szt.

- Jałowiec pospolity Repanda – 15 szt;

- Sosna górska kosodrzewina – 30 szt.

Krzewy liściaste powinny mieć minimum trzy pędy z typowymi dla odmiany rozgałęzieniami, o wysokości 50- 60 cm, z dobrze przerośniętą bryłą korzeniową, w pojemnikach plastikowych o pojemności minimum 3 litrów.

Krzewy iglaste powinny być szerokości minimum 50 cm i wysokości minimum 20 cm, z dobrze przerośniętą bryłą korzeniową w pojemnikach plastikowych o pojemności co najmniej 5 litrów.

Byliny powinny mieć dobrze wykształcone pędy i znajdować się w pojemnikach plastykowych o średnicy minimum 10 cm.  Rośliny należy sadzić w odpowiednie do wielkości bryły korzeniowej doły zaprawione torfem o Ph odpowiednim dla gatunku roślin.

- Wyściółkowanie powierzchni podłoża agrowłókniną czarną, oraz korą o warstwie 10 cm pod nasadzanymi  roślinami po posadzeniu w następującym wymiarze;

  - drzewa liściaste i iglaste 2 m2/ szt;

  - krzewy liściaste i iglaste 0,5 m2/szt;

  - byliny 30 m2

- Wykonanie trawników metodą siewu nasion o powierzchni 10669 m2 mieszanką „sportową;

  - odchwaszczenie terenu

  - zakup, nawiezienie humusu grubości 5 cm

  - siew trawy

- Udzielenie gwarancji oraz wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych przez okres 24 miesięcy polegających na:

  - podlewaniu posadzonych roślin;

  - wymianie na koszt wykonawcy uschniętych roślin;

  - nawożeniu oraz ochronie chemicznej posadzonych roślin;

  - odchwaszczaniu trawników i terenów ściółkowanych;

  - koszeniu trawników w okresie od 20 kwietnia do 31 lipca w odstępach czasu co 10 dni, oraz od 1 sierpnia do 20 października w odstępach czasu co 15 dni.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie prac.

6. Wystawienie faktury nastąpi po odbiorze prac przez pracownika UM i podpisaniu protokołu odbioru robót.

§ 3

1. Strony ustalają wynagrodzenie wykonawcy za przedmiot umowy w wysokości :

……………..zł brutto.( podatek VAT……..)

3. Płatność za wykonaną usługę nastąpi w terminie 30 dni od potwierdzenia otrzymania faktury przez zamawiającego . Faktura będzie wystawiona po podpisaniu ostatecznego protokołu odbioru prac nie zawierającego uwag do jakości materiału szkółkarskiego i sposobu wykonania prac.

§ 4

Umowę zawiera się na okres od dnia podpisania umowy do 31.08.2009 r.

§ 5

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron z zastosowaniem warunków prawa zamówień publicznych wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

3. Jako siły wyższe uznane zostają: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron.

Jeżeli umawiające się strony nie mają możliwości wywiązania się z uzgodnionych terminów z powodu siły wyższej, to zachowują one prawo do wnioskowania o przesunięcie terminów wykonania prac o czas trwania wydarzenia i o czas usunięcia jego skutków.

Strony są zobowiązane do powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej w ciągu 3 dni o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia określonego jako „siła wyższa” wraz odpowiednimi dowodami i wnioskami.

W przypadku, gdy siła wyższa spowoduje przesunięcie terminu wykonania o więcej niż 10 dni, a między stronami brak jest w umowie innego szczegółowego postanowienia regulującego, to ta strona, której prace zostały utrudnione lub opóźnione przez wystąpienie sił wyższych u partnera umownego, ma prawo odstąpić od umowy.

§ 6

1. Wykonawca, zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny oferty brutto, najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

2.   Zabezpieczenie może być wniesione w formie: pieniądza, poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, a tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancji bankowej i gwarancji ubezpieczeniowej oraz w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3.  Zabezpieczenie będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także z tytułu pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji jakości i zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach;

1) 70% wysokości zabezpieczenia- w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru wykonania zadania,

2) 30% wysokości zabezpieczenia- w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

4.   Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz należy wnieść w formie oryginału.

5.   Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, na którym było one przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 7

- Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:

  - Za zwłokę w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki (termin zakończenia robót określono w § 4 niniejszej umowy),

  - Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

  - Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy – w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

§ 8

Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie  właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową  zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego i ustawy prawa zamówień publicznych.

§ 10

Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron, w oparciu o wyniki przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 26.06.2009r.

Wykonawca:						Zamawiający: