## Załącznik nr 3 do SIWZ

## WZÓR UMOWY

## U M O W A   N R

Zawarta w dniu …………………….. pomiędzy:

Gminą Miejską w Chojnicach ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

reprezentowaną przez :

dr  Arseniusza Finstera - Burmistrz Miasta

przy kontrasygnacie – mgr Krystyny Perszewskiej – Skarbnik Miasta Chojnice

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

…………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................................................................

reprezentowanym przez

…………………………………………………………………………………………………...

zwanym w dalszej części „Wykonawca” o następującej treści

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę linii kablowej oświetlenia ulicy Przemysłowej 
w Chojnicach”,  została zawarta umowa o następującej treści:

Przedmiot umowy

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające na wykonaniu:

„Przebudowy linii kablowej oświetlenia ulicy Przemysłowej w Chojnicach”,  zgodnie

z  ofertą z dnia ……….2009 r.

- Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary robót ( przedmiar robót jest informacją pomocniczą), opis przedmiotu zamówienia  zawarty w SIWZ, oferta przetargowa oraz kosztorys ofertowy Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie z w/w dokumentami, a także zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, aktami prawnymi oraz zasadami wiedzy technicznej oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

Termin wykonania zamówienia

§ 2

- Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy.

- Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi do 31.10.2009roku.

Zamawiający przedłuży termin wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia

w następujących przypadkach :

a) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych bądź uzupełniających, 	których realizacja wiąże się z potrzebą zmiany terminu wykonania,

b) wystąpienia innych szczególnych okoliczności, za które Wykonawca nie jest 	odpowiedzialny ( np. warunki pogodowe uniemożliwiające prowadzenia prac 	budowlanych i inne zdarzenia losowe).

Obowiązki stron

§ 3

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy

  - Zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego.

  - Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania.

  - Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

    - Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Co najmniej 14 dni przez planowanym terminem rozpoczęcia realizacji zadań poinformowanie ENEA S.A. o zakresie i planowanym terminie niezbędnych wyłączeń, celem ostatecznego ich uzgodnienia.

- Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, ze wskazówkami Zamawiającego oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Przejęcie terenu robót od Zamawiającego.

- Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, ze wskazówkami Zamawiającego oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Przejęcie terenu robót od Zmawiającego

- Zabezpieczenie, oznakowanie i wygrodzenie terenu budowy.

- Zrealizowanie i sfinansowanie ze środków własnych zadania przebudowy urządzeń energetycznych oświetlenia drogowego, wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz aktualizacji dokumentacji eksploatacyjnej przedmiotowej sieci uwzględniającej jej stan po przebudowie.

- Zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy na własny koszt.

- Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami), okazanie na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu.

- Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji.

- Przestrzeganie przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw (jako wytwarzający odpady):

  - Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami),

  - Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami),

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

- Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż. i dozór mienia na terenie budowy, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

- Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i  odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane.

- Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie bezpieczeństwa wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

- Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów.

- Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy.

- Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót.

- Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku.

- Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji.

- Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentów niezbędnych przy odbiorze.

- Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia.

- Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

- Informowanie Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

21) Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić pisemnie Zamawiającego o ewentualnych

wadach lub brakach w dokumentacji zauważonych po jej otrzymaniu oraz

stwierdzonych w czasie wykonywania robót, a których nie można  było ujawnić na

etapie prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne.

22)  Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego co

najmniej na 3 dni przed terminem zakończenia robót ulegających zakryciu  lub

zanikających.

23) Uzyskać zgody na wyłączenia i włączenia urządzeń i ponieść koszty z tym związane.

24) Zgłoszenie wykonanych robót do odbioru końcowego wraz z dokumentami

pozwalającymi na użytkowanie obiektu.

25) Prowadzenie budowy zgodnie ze specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót.

26) Utrzymanie przejezdności dróg do czasu przekazania uporządkowanego placu budowy 	do zarządcy drogi.

27) Przeprowadzenie prób końcowych i ostatecznego odbioru przebudowanej sieci nastąpi    	nie później niż w terenie 7 dni od zgłoszenia zakończenia robót. Próby i odbiory będą 	przeprowadzone przy udziale upoważnionych przedstawicieli Stron.

28) Nie przystąpienie Wykonawcy do udziału w przeprowadzeniu prób i odbiorów w 	uzgodnionym terminie Zamawiający uzna za jego zgodę na przeprowadzenie prób 
	i odbiorów bez jego udziału. Wyniki prób i odbiorów będą potwierdzane w 	protokołach prób i odbiorów.

29) Osobami upoważnionymi do bieżącej koordynacji realizacji umowy będą:

a) ze strony Wykonawcy …………………………..

b) ze strony Zamawiającego Jarosław Rekowski tel. /052/ 397 18 00 wew. 36

30) W razie wątpliwości przyjmuje się, że osoby wymienione w pkt 30 upoważnione są 	  także do uczestnictwa w próbach i odbiorach.

Wykonanie i kierowanie robotami

§ 4

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy.

- Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- Kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

Porozumiewanie się stron

§ 5

  - Przedstawicielem Zamawiającego na budowie jest Inspektor nadzoru inwestorskiego:

……………………………………………

  - Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik budowy: ……………………..

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

§ 6

- Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

BRUTTO …………………..złotych (słownie: …………………………),

w tym podatek

VAT: ……………………. złotych.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty, obsługę geodezyjną, koszty związane z odbiorami wykonanych robót ( niezbędne próby, badania ), koszt wykonania dokumentacji powykonawczej, dodatkowych przecisków.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy……………………...

- Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury   wystawionej przez Wykonawcę oraz  protokołu odbieranych  robót, potwierdzonego i podpisanego przez  inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Protokół końcowy odbioru robót sporządzony będzie przez Kierownika budowy, na podstawie wykazanych w tabeli elementów rozliczeniowych, którą przygotuje Wykonawca i uzgodni z Zamawiającym niezwłocznie po podpisaniu umowy.

7.   Rozliczenie i zapłata za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie określonej w § 6 ust. 1

umowy, nastąpi z rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

8.   Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek

bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania i potwierdzenia przez Zamawiającego

faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.

9.   Faktura końcowa należności umownej może być wystawiona po pozytywnym odbiorze

końcowym budowli (oraz po przedstawieniu dowodów potwierdzających zapłatę

wszystkich zobowiązań wobec Podwykonawców) .

10. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i oświadcza, iż posiada Numer Identyfikacji Podatkowej 555-10-02-262.

Odbiory

§ 7

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

  - Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - Odbiór końcowy.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego budowli Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

  - Dokumentację powykonawczą, (m.in. inwentaryzacja geodezyjna z danymi technicznymi) opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach,

  - Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

  - Oświadczenie Kierownika budowy i robót o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

  - Dokumenty (atesty, świadectwa, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy).

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

Kary umowne

§ 8

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - Za opóźnienie w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w §6 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (termin zakończenia robót określono w §2 ust. 2 niniejszej umowy),

    - Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w §6 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

    - Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 
w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w §6 ust. 1,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w §6 ust. 1.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

Umowne prawo odstąpienia od umowy

§ 9

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni,

- Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z jej postanowieniami, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego po pisemnym uprzedzeniu i wezwaniu do realizacji umowy zgodnie z dokumentacją.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

- Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru, w terminie 1 miesiąca od zaistnienia tych okoliczności.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

  - w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) powyżej, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

  - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

Roboty dodatkowe i uzupełniające

§ 10

1.  Roboty budowlano – montażowe zamienne mogą być wykonane tylko na podstawie

pisemnej decyzji Zamawiającego i w uzgodnieniu z autorem projektu.

2. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, których nie można było

przewidzieć, Wykonawca ma obowiązek o tym zgłosić niezwłocznie Zamawiającemu za

pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Na wykonanie robót dodatkowych bądź uzupełniających wymagane jest udzielenie

zamówienia i zawarcie  odrębnej umowy.

4.  W przypadku wystąpienia robót dodatkowych roboty te wykonane zostaną przy

zachowaniu tych samych warunków i stawek co w kosztorysie ofertowym wykonawcy.

Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

§ 11

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

Zmiana umowy

§ 12

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Podstawą przedłużenia terminu obowiązywania umowy stanowią okoliczności siły wyższej zgodnie z ust. 3 oraz konieczność wykonania prac dodatkowych

3.  Jako siły wyższe uznane zostają: klęski żywiołowe, huragan, powódź, niekorzystne

warunki atmosferyczne np. okres zimowy, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje,

wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i

kontrolą układających się stron.

Jeżeli umawiające się strony nie mają możliwości wywiązania się z uzgodnionych terminów z powodu siły wyższej, to zachowują one prawo do wnioskowania o przesunięcie terminów wykonania prac o czas trwania wydarzenia i o czas usunięcia jego skutków.

Strony są zobowiązane do powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej w ciągu 3 dni o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia określonego jako „siła wyższa” wraz odpowiednimi dowodami i wnioskami.

W przypadku, gdy siła wyższa spowoduje przesunięcie terminu wykonania o więcej niż 10 dni, a między stronami brak jest w umowie innego szczegółowego postanowienia regulującego, to ta strona, której prace zostały utrudnione lub opóźnione przez wystąpienie sił wyższych u partnera umownego, ma prawo odstąpić od umowy.

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają obowiązki

określone w § 10 ust. 4.

5.  W wypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia

należnego z tytułu wykonania części umowy.

Postanowienia końcowe

§ 13

  - Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

  - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 z późniejszymi zmianami)  oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

  - Oferta Wykonawcy oraz SIWZ wraz z załącznikami stanowią Integralną część niniejszej umowy.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY 						WYKONAWCA

KONTRASYGNATA