Chojnice, dnia 15.09.2009r

BI. 341-30/09

Urząd Miejski w Chojnicach Wydział Budowlano – Inwestycyjny udziela odpowiedzi na postawione zapytania dotyczące ogłoszonego dnia 27.08.2009 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 295612 - 2009 przetargu nieograniczonego na Budowę ulicy Mastalerza w Chojnicach .

Pytanie nr 1

W SIWZ w pkt 3 jest zapis usunięcie kolizji istniejących słupów oświetleniowych, brak przedmiaru i specyfikacji technicznych. Pytanie jak wycenić tę pozycję i gdzie w ofercie taką wycenę wstawić?

Odpowiedź

Należy ująć usunięcie kolizji 10 słupów oświetleniowych, wykop 80 m. Powyższe dane są podstawą do wyceny. Nalezy przyjąć dodatkową pozycje w kosztorysie ofertowym.

Pytanie nr 2

Gdzie w kosztorysie ofertowym ująć koszty związane z inwetaryzacją oraz koszty związane z wyceną organizacji robót na czas budowy?

Odpowiedź

Należy przyjąć dodatkową pozycje w kosztorysie ofertowym.

Pytanie nr 3

W opisie konstrukcje nawierzchni pkt. 3.3 zabruki z kostki kamiennej jako podbudowę przyjęto warstwę z betonu B20, w tabeli przedmiaru robót brak takiej pozycji do wyceny, jest tylko w tabeli przedmiaru robót pkt. 27 nawierzchnia z kostki kamiennej bez podbudowy, ponadto w tej pozycji jest zapis, że ilość robót składa sie z zabruków o pow. 31,5 m2 oraz rondo o pow. 50 m2.

Pytanie gdzie będzie budowane to rondo, oraz jak nalezy wycenić całą pozycję gdyż w przekrojach konstrukcja pod nawierzchnie z kostki kamiennej jest pokazana.

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje budowy ronda.

Do przedmiaru dodano pozycje podbudowa z betonu B20 ( w załączeniu przedmiar po zmianach)

Pytanie nr 4

W opisie konstrukcje nawierzchni pkt. 3.2 nawierzchnia zjazdów jest zapis – warstwa wzmocnionego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm, w tabeli przedmiaru robót do wyceny podano gr. 10 cm. Pytanie jaką powinno się przyjąć grubość podłoża do wyceny?

Odpowiedź

Do  wyceny należy przyjąć warstwę wzmocnionego podłoża o grubości 15 cm. ( w załączeniu przedmiar po zmianach)

Pytanie nr 5

Na planie sytuacyjnym rys. nr 1 zakres robót obejmuje nawierzchnie z kostki do ulicy

18 Pułku Ułanów, a  na planie sytuacyjnym nr 2 zakres wykonania robót obejmuje odcinek aż do ul. Armii łudowej. Pytanie jaki jest właściwie zakres robót na tym odcinku i czy ilość robót jest w całości ujęta w przedmiarze do wyceny?

Odpowiedź

Zakres według przedmiaru robót oraz planu sytuacyjnego (rys.2)

Pytanie nr 6

W tabeli przedmiaru robót do wyceny jest ujeta warstwa odsączająca pkt. 21 i 22 natomiast

w przekrojach konstrukcyjnych brak takiego podłoża. Wykonanie warstwy odsączającej skutkuje zwiększeniem robót ziemnych. Pytanie czy należy wycenić warstwę odsączającą

i czy ujęto w przedmiarze zwiększony zakres robót ziemnych?

Odpowiedź

W przedmiarach usunięto pozycję warstwa odsączająca ( w załaczeniu przedmiar po zmianach)

Pytanie nr 7

Prosimy o przedstawienie uzgodnień z poszczególnymi gestorami sieci tj. gaz, telekomunikacja, wodociągi, energetyka, telewizja kablowa.

Odpowiedź

Zamawiający zamieścił uzgodnienia na stronie internetowej www.miastochojnice.pl

Pytanie nr 8

Czy w wycenie nalezy uwzglęnić koszty związane z zabezpieczeniami istniejących kabli energetycznych będących w kolizji z konstrukcją drogi i wjazdów, o ile tak to jakie ilości i gdzie taką pozycję w ofercie wstawić?

Odpowiedź

Nalezy uwzględnić koszty związane z zabezpieczeniami istniejących kabli energetycznych będących w kolizji z konstrukcja drogi i wjazdów rurami AROTA.

Nalezy przyjąć dodatkową pozycje w kosztorysie ofertowym – ilości nalezy wycenić z dokumentacji projektowej.

MW/AW