UMOWA NR               /2009

Zawarta w dniu ……. r. pomiędzy Gminą Miejską, Stary Rynek 1, 89 – 600 Chojnice reprezentowaną przez:

- dr. Arseniusza Finstera – Burmistrza Miasta, zwaną „Zamawiającym”

przy kontrasygnacie – mgr Krystyny Perszewskiej – Skarbnika Miasta

a

- …………………………………………………………

Zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, następującej treści:

Umowa zawarta jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 164, poz. 1163 ze zm.)

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania „Zakup, dostawa i montaż żelbetowego separatora substancji ropopochodnych z wkładem koalescencyjnym zintegrowanym z osadnikiem z bypassem wewnętrznym”;

- Termin realizacji zamówienia – dwa miesiące od dnia zawarcia umowy.

- Zamawiający przedłuży termin wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia 
w następujących przypadkach:

  - wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych i niemożliwych do przewidzenia robót, których realizacja wiąże się z potrzebą zmiany terminu wykonania,

  - wystąpienia innych szczególnych okoliczności, za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny (np. warunki pogodowe uniemożliwiające prowadzenie prac budowlanych).

§ 2

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie 
w formie ryczałtu;

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotowego zamówienia za łączną cenę ryczałtową brutto …………………….. zł (w tym podatek VAT ……………. zł).

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacja przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty, obsługę geodezyjna, koszty związane z odbiorami wykonanych robót (niezbędne próby, badania), koszt wykonania dokumentacji powykonawczej;

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w pkt. 1 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT, numer NIP Wykonawcy …………………

§ 3

- Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury VAT 
z upływem 30 dni od dnia złożenia faktury po wykonaniu i odbiorze pozytywnym przedmiotu umowy;

- Płatność powyższa odbywać się będzie przelewem z konta Urzędu Miejskiego 
w Chojnicach na konto Wykonawcy.

§ 4

Zamawiający we własnym zakresie zapewni nadzór nad realizacją robót.

§ 5

- Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie Pani/Pana …………………, która reprezentuje Zamawiającego wobec Wykonawcy;

- Inspektor nadzoru działa w imieniu Zamawiającego i jest uprawniony do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością robót, które są niezbędne 
do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz zgodnego z:

- dokumentacją techniczną;

- warunkami pozwolenia na budowę;

- warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego, Polskich Norm i specyfikacji technicznych;

- zasadami wiedzy technicznej;

- umową.

- Obowiązki Kierownika budowy będzie pełnić Pani/Pan …………………... Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo Budowlane;

- Do obowiązków Kierownika budowy należy:

  - bieżące prowadzenie dziennika budowy;

  - przygotowanie dokumentacji powykonawczej;

  - rozliczenie rzeczowo – finansowe budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

- Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie Wykonawcy;

- Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w pkt. 6 niniejszego paragrafu, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

- Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w pkt. 6 niniejszego paragrafu winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 6

Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego co najmniej 
3 dni przed terminem zakończenia robót ulegających zakryciu lub zanikających.

§ 7

- Roboty budowlano – montażowe zamienne mogą być wykonane tylko na podstawie pisemnej decyzji Zamawiającego i uzgodnieniu z autorem projektu;

- W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania o zamówieniu, Wykonawca ma obowiązek o tym fakcie zgłosić niezwłocznie Zamawiającemu za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego;

- Na wykonanie robót dodatkowych, o których mowa w pkt. 2 niniejszego paragrafu wymagane jest udzielenie zamówienia i zawarcie odrębnej umowy;

- Wykonawca nie ma prawa żądać dodatkowego wynagrodzenia umownego jeżeli wykonał jakiekolwiek prace dodatkowe bądź zamienne bez uzyskania dodatkowego zamówienia.

§ 8

Wykonawca bez odrębnego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

- Zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, obejmującej wytyczenie obiektów oraz wykonanie bieżącej inwentaryzacji powykonawczej wraz 
z danymi technicznymi;

- Urządzenia placu budowy, wykonania przyłączeń wodociągowych oraz energetycznych dla potrzeb budowy oraz ponoszenia opłat za ich pobór;

- Poniesienia kosztów wyłączeń i włączeń sieci i przyłączy;

- Odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy;

- Zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;

- Prowadzenia robót zgodnie z przepisami bph i p.poż.;

- Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci;

- Prowadzenia robót zgodnie z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót;

- Uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót w stanie nadającym się 
do użytkowania drogi i przekazania go Zamawiającemu w dniu ostatecznego odbioru;

- Przeprowadzenia badań, prób i rozruchu, jak również dokonania odkrywek 
w przypadku nie zgłoszenia robót zanikających do odbioru;

- Naprawy uszkodzonych, a zinwentaryzowanych urządzeń uzbrojenia podziemnego;

- Ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku 
z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, na cały czas jej trwania (wg § 9);

- W przypadku napotkania na zajmowanym terenie znaków geodezyjnych i kamieni granicznych, które mogą być naruszone, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 
o powyższym służbę geodezyjną (w przypadku wykonywania prac ziemnych);

- Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody wynikającej z ewentualnych strat 
w uprawach dokonanych przez bezpośredniego użytkownika nieruchomości. Wysokość szkody zostanie ustalona z bezpośrednim użytkownikiem na podstawie wyceny rzeczoznawcy, której koszty obciążają Wykonawcę;

- Powiadomienia gestorów sieci (w obrębie prowadzonych prac) o przystąpieniu do robót budowlanych.

§ 9

Wykonawca oświadcza, że zawarł umowy ubezpieczenia:

- Od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków – dotyczące pracowników i osób trzecich, powstałe w związku 
z prowadzonymi robotami.

§ 10

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy;

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a/	jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie;

b/	Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad.

§ 11

- Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez Kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy;

- Obowiązek powiadomienia uczestników odbioru i sporządzenia protokołu ciąży 
na Zamawiającym;

- Na dzień zgłoszenia do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać Inwestorowi do sprawdzenia n/w dokumenty, które będą stanowić podstawę rozpisania odbioru:

  - inwentaryzację geodezyjną powykonawczą z danymi technicznymi;

  - protokoły odbioru technicznych, atesty i aprobaty na wybudowane materiały;

  - dokumentację powykonawczą obiektu budowlanego ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy 
i inspektora nadzoru oraz nadzór autorski;

  - dziennik budowy;

  - oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami 
i Polskimi Normami;

  - protokoły badań i sprawdzeń oraz zagęszczeń gruntu.

§ 12

- Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kar umownych w stosunku 
do Wykonawcy:

- za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 0,1% wynagrodzenia za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi – 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru, 
za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych;

- Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§ 13

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres …. miesięcy na wykonane roboty budowlane, licząc od dnia odbioru końcowego i … miesięcy gwarancji na separator – zgodnie z kartą zakupu.

§ 14

  - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

        - Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni;

        - Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;

        - Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z jej postanowieniami, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego po pisemnym uprzedzeniu i wezwaniu do realizacji umowy zgodnie z dokumentacją.

  - Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

        - Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie;

        - Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru, w terminie 1 miesiąca od zaistnienia tych okoliczności.

  - Odstąpienie od umowy, o którym mowa w pkt 2 lit. a oraz lit. b niniejszego paragrafu powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

  - W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

        - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy;

        - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

        - W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w lit. b niniejszego punktu, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę;

        - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

§ 15

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności;

- Podstawa przedłużenia terminu obowiązywania umowy stanowią okoliczności siły wyższej zgodnie z pkt. 3 niniejszego paragrafu oraz konieczność wykonania prac dodatkowych;

- Jako siły wyższe uznane zostają: klęski żywiołowe, huragan, powódź, niekorzystne warunki atmosferyczne np. okres zimowy, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron.

Jeżeli umawiające się strony nie mają możliwości wywiązania się z uzgodnionych terminów z powodu siły wyższej, to zachowują one prawo do wnioskowania o przesunięcie terminów wykonania prac o czas trwania wydarzenia i o czas usunięcia jego skutków.

Strony są zobowiązane do powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej w ciągu 3 dni o wystąpieniu i zakończeniu określonego jako „siła wyższa” wraz z odpowiednimi dowodami i wnioskami.

W przypadku, gdy siła wyższa spowoduje przesunięcie terminu wykonania o więcej niż 10 dni, a między stronami brak jest w umowie innego szczegółowego postanowienia regulującego, to ta strona, której zostały utrudnione lub opóźnione przez wystąpienie sił wyższych u partnera umownego, ma prawo odstąpić od umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają obowiązki określone w § 14 pkt 4.

- W przypadku, o którym mowa w pkt. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 16

Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu właściwego sądu.

§ 17

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują Strony przepisy prawa budowlanego, kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo zamówień publicznych.

§ 18

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego 
i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY					WYKONAWCA