WZÓR

UMOWA Nr………..2009

zawarta w dniu…………….. w………………….pomiędzy

…………………………………………………………………………..zwanym dalej w tekście niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………

przy kontrasygnacie .......................................................

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

o następującej treści:

§ 1

Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wybór najkorzystniejszej oferty, dokonany w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 ze zm.- tekst jednolity Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 29.11.2007 r. ) oraz  z aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

§ 2

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowo –

kosztorysowej na budowę budynku Przedszkola przy ul. Czerskiej w Chojnicach

zgodnie z

dokumentacją przetargową oraz złożoną ofertą Wykonawcy, w terminach do:

- w terminie 2 miesięcy od podpisania umowy – koncepcja do akceptacji Zamawiającego

- 31.07.2010 r. – pełna dokumentacja projektowa wraz ze złożonym wnioskiem

o pozwolenie na budowę, potwierdzonym datą wpływu przez Starostwo Powiatowe

w Chojnicach.

1. Wykonawca we własnym zakresie zamawia i pokrywa koszty związane z wydaniem warunków technicznych, uzgodnień, badań, ekspertyz, niezbędnych do sporządzenia projektu.

2. Zakres i ilość egzemplarzy musi być zgodna z SIWZ i ofertą Wykonawcy.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz  normami i normatywami.

§ 4

1. Zamawiającemu przysługuje prawo zapoznania się u Wykonawcy z przebiegiem realizacji zamówień oraz uzyskanymi wynikami.

2. Jako konsultanta opracowania, upoważnionego do kontroli przebiegu pracy i udziału w jej komisyjnym odbiorze Zamawiający wyznacza dyrektora Wydziału Budowlano – Inwestycyjnego.

3.  Do kierowania pracami stanowiącymi przedmiot umowy, Wykonawca     wyznacza…………………………………….……………..........................................................

Zmiana wyznaczonej osoby nie wymaga aneksu do niniejszej umowy, tylko pisemnej informacji do Zamawiającego.

§ 5

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowanie projektowe w siedzibie Zamawiającego w w/w terminie.

2. Odbiór prac projektowych odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego i oświadczenia, że jest wykonana zgodnie z umową i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

3. Datę podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo – odbiorczego traktuje się jako datę wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia.

§ 6

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie………………………..zł brutto (słownie…………………………………………………………..)

w tym podatek VAT……………………………………………………………

2. Zapłata wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowej nastąpi na podstawie faktur:

- 85% wynagrodzenia umownego tj. ……………………….(brutto) zostanie

wypłacone po protokolarnym przekazaniu kompletu dokumentacji projektowej

- 15 % wynagrodzenia tj. ………………………….(brutto) po uzyskaniu decyzji

o pozwoleniu na budowę

3. Rozliczenie i zapłatę za dokumentację techniczną w kwocie określonej w § 6 ust. 1 umowy, nastąpi z konta bankowego Urzędu Miejskiego w Chojnicach w terminie do 30 dni od dnia przedłożenia faktury VAT i zatwierdzenie jej odbioru przez Zamawiającego.

4. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy odbywać się będzie przelewem na rachunek Wykonawcy, wskazany na fakturze VAT.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

§ 7

1. Projektant zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego bez dodatkowego

wynagrodzenia w zakresie:

a. kontroli zgodności realizacji Inwestycji z projektem w toku wykonywania

robót budowlanych przez wykonawcę robót,

b. uzgadniania możliwości i oceny zasadności wprowadzania rozwiązań

zamiennych w stosunku do przewidzianych w Projekcie, a zgłoszonych przez

kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

c. udziału w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez

Zamawiającego lub Wykonawcę (na budowie lub w innym uzgodnionym

miejscu), na których zapewni kompetentny skład specjalistów uprawnionych

do podejmowania decyzji,

d. udziału w odbiorze Inwestycji od Wykonawcy, a ponadto w czynnościach

mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych zdolności

funkcjonalnych Inwestycji, pozostających w bezpośrednim związku z

Projektem – po otrzymaniu pisemnego powiadomienia od Zamawiającego.

§ 8

1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu umowy Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych w wysokości 0,2% wartości umowy za każdy dzień zwłoki.

2. W przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w ich usunięciu ponad uzgodniony termin.

3. Wykonawca udzieli rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy przez okres 3 lat, od zakończenia inwestycji na podstawie tegoż projektu jednakże nie dłużej niż na 5 lat od przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu.

4. W przypadku wystąpienia wad istotnych w dokumentacji projektowej w czasie trwania realizacji projektu i po zakończeniu, Wykonawca jest zobowiązany pokryć koszt naprawy danego elementu, nie więcej jednak jak wartość tej umowy.

5. W przypadku wystąpienia opóźnienia w opracowaniu dokumentacji przekraczającej 30 dni w stosunku do terminów ujętych w harmonogramie i umowie, Zamawiający może odstąpić od umowy bez okresu wypowiedzenia z winy Wykonawcy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, ten  zapłaci karę w wysokości 30%  wartości przedmiotu umowy.

7. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych poszkodowana strona może niezależnie od kar umownych dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

8. Zamawiający będzie dochodził zwrotu dodatkowych kosztów robót powstałych w wyniku błędów w dokumentacji projektowej.

9. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.

§ 9

Wszystkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy mogą być wnoszone wyłącznie

w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

1.Zamawiający dopuszcza zmianę stawki podatku VAT w przypadku jej ustawowej zmiany

2.Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy.

Jako siły wyższe uznane zostają: klęski żywiołowe, huragan, powódź, niekorzystne

warunki atmosferyczne np. okres zimowy, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje,

wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem

i kontrolą układających się stron.

Jeżeli umawiające się strony nie mają możliwości wywiązania się z uzgodnionych terminów z powodu siły wyższej, to zachowują one prawo do wnioskowania o przesunięcie terminów wykonania prac o czas trwania wydarzenia i o czas usunięcia jego skutków Strony są zobowiązane do powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej w ciągu 3 dni o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia określonego jako „siła wyższa” wraz odpowiednimi dowodami i wnioskami

W przypadku, gdy siła wyższa spowoduje przesunięcie terminu wykonania o więcej niż 10 dni, a między stronami brak jest w umowie innego szczegółowego postanowienia regulującego, to ta strona, której prace zostały utrudnione lub opóźnione przez wystąpienie sił wyższych u partnera umownego, ma prawo odstąpić od umowy.

3.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia

wiadomości o tych okolicznościach.

§ 10

- Wykonawca może zlecić, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części dokumentacji projektowej Podwykonawcom pod  warunkiem, że  posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na Podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez Podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje Podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy              niż 3  dni.

- Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego Podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, jednakże nie później niż 14 dni od otrzymania zapłaty od Zamawiającego.

- Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ §5 Kodeksu Cywilnego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych , Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

- Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy.

- Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne.

§ 11

Po wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca przeniesie nieodpłatnie na Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do wykonanego dzieła z prawem ich wykorzystania przy realizacji przedmiotowej inwestycji.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych.

§ 13

Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 14

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

W Y K O N A W C A                                               Z A M A W I A J Ą C Y