Projekt pn.: „Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej” 
Nr projektu: WND-RPPM.05.02.00-00-001/09.

Specyfikacja Istotnych

Warunków Zamówienia

Nr sprawy:PRiWZ 340-11/09

Przetarg nieograniczony

na wykonanie zadania pn.

„Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej”

o wartości zamówienia poniżej kwoty 5.150.000 euro dla robót budowlanych

Opracowanie:								Zatwierdził:

Aprobata:

Chojnice, 19.11.2009 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

| Lp. | Oznaczenie części | Nazwa części |
| --- | --- | --- |
| 1. | CZĘŚĆ I | Instrukcja dla Wykonawców (IDW) |
| 2. | CZĘŚĆ II | Wzór umowy (WU) |
| 3. | CZĘŚĆ III | Dokumentacja, pozostałe załączniki |

CZĘŚĆ I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

SPIS TREŚCI CZĘŚCI I „Instrukcja dla Wykonawców”

Rozdział I. 	Określenie zamawiającego						- str. 5

Rozdział II.	Tryb udzielenia zamówienia						- str. 5

Rozdział III.	Opis przedmiotu zamówienia						- str. 5

Rozdział IV.	Termin wykonania zamówienia						- str. 7

Rozdział V.	Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków						- str. 8

Rozdział VI.	Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu		- str. 9

Rozdział VII.	Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami					- str. 11

Rozdział VIII.	Wymagania dotyczące wadium						- str. 11

Rozdział IX.	Termin związania ofertą						- str. 12

Rozdział X.  	Opis sposobu przygotowania oferty					- str. 12

Rozdział XI. 	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert				- str. 13

Rozdział XII. 	Opis sposobu obliczenia ceny						- str. 14

Rozdział XIII. 	Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert		- str. 15

Rozdział XIV. 	Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego			- str. 15

Rozdział XV. 	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy	- str. 15

Rozdział XVI. 	Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach					- str. 17

Rozdział XVII. 	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia					- str. 17

Rozdział XVIII. 	Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - str.17

Rozdział XIX. 	Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej			- str. 17

Rozdział XX. 	Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień 	- str. 17

Rozdział XXI. 	Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie - str. 17

Rozdział XXII. 	Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną 			- str. 17

Rozdział XXIII. 	Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych									- str. 17

Rozdział XXIV. 	Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych, informację, które spośród kryteriów oceny ofert będą stosowane w toku aukcji elektronicznej, jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną							- str. 18

Rozdział XXV. 	Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu			- str. 18

Rozdział XXVI. 	Żądanie wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a także podania nazw proponowanych podwykonawców							- str. 18

Rozdział XXVII.	Części zamówienia, które nie mogą być powierzone podwykonawcom	- str. 18

Rozdział XVIII.	Wzory formularzy, oświadczeń i dokumentów				- str. 19

Załącznik A do SIWZ – Przedmiot zamówienia						- str. 28

Załącznik B do SIWZ – OGÓLNY – PRZYKŁADOWY WYKAZ  DOKUMENTÓW

wymaganych na dzień odbioru końcowego zadania inwestycyjnego	- str. 31

Załącznik C do SIWZ – WZÓR UMOWY						- str. 35

Rozdział I. Określenie Zamawiającego:

Gmina Miejska Chojnice

ul. Stary Rynek 1

89-600 CHOJNICE

REGON: 000523459;   NIP: 555-10-02-262

tel.  052/3971800;          fax. 052/3972194
e-mail: urzad@miastochojnice.pl

strona internetowa: www.miastochojnice.pl

### Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu

- Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym, tj. w trybie przetargu nieograniczonego na mocy art. 10 ust. 1 ustawy oraz art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5.150.000 euro dla robót budowlanych.

- Inwestycja realizowana będzie przez: Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice, NIP 555 10 02 262.

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono:

a) w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu …………….pod numerem xxxxx-2009

b) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnicach,

c) na stronie internetowej Zamawiającego – www.miastochojnice.pl.

### Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z poprawą bilansu wodnego poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej na terenie miasta Chojnice wraz z promocją projektu, w zakresie obejmującym m.in.:

      - rozbudowę koryta Strugi Jarcewskiej na długości 230 m,

      - rozbudowę koryta kanałów Nr I i II (łączących zbiorniki wodne 1÷3) o długości 142 m,

      - odbudowę koryta rowów odwadniających o dług. 743 m,

      - wymiana istniejącej przepompowni o wydajności q = 150 l/s na przepompownie o wydajności q = 450 l/s,

      - rozbudowę istniejącego zbiornika retencyjnego (zbiornik nr 1 o pow. 1,38 ha),

      - budowę dwóch zbiorników retencyjnych (zbiornik nr 2 o pow. 0,44 ha i zbiornik nr 3 o pow. 0,48 ha),

      - budowę obiektów inżynierskich (trzy mosty o szerokości 5,0 m i długości 12,29 m na palach Franki i pięć kładek o szerokości 4 m i długości 12,29 m na palach Franki, wloty i wyloty, budowla piętrząco-upustowa, zastawka, próg kierujący, i inne),

      - budowę urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych i przepływów bieżących do objętości przepływów q = 200 l/s:

- zestaw nr 1: osadnik-separator,

- zestawy nr 2 i 3: studzienka z regulatorem przepływu-osadnik-separator-studzienka zrzutowa,

      - przebudowę i rozbudowę zasilania energetycznego i usuniecie kolizji oświetlenia, wraz z towarzyszącymi urządzeniami i infrastrukturą techniczną,

      - karczowanie wyciętych drzew z wywózką karpin, nasadzenia uzupełniające drzew i krzewów, wykonanie opasek żwirowych dla ochrony drzew,

      - promocja projektu.

- Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

- główny przedmiot: 		kod. 45.24.00.00-1 – Budowa obiektów inżynierii wodnej

- dodatkowe przedmioty: 	kod. 45.24.60.00-3 – Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej;

- Zakres rzeczowy zadania opisano w załączniku A do SIWZ – „Przedmiot zamówienia”.

- Definicje podstawowych pojęć i określeń:

Użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w załącznikach do niej pojęcia i określenia mają znaczenie zgodne z niżej podanymi objaśnieniami:

  - „Beneficjent”  –  osoba  fizyczna,  osoba  prawna  lub  jednostka  organizacyjna  nie  posiadająca osobowości  prawnej,  realizująca  projekt  na  podstawie  umowy  o  dofinansowanie  Projektu współfinansowany ze środków  Unii Europejskiej  w  ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013;

  - „Cena” - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 05 lipca 2001 r. o cenach (DZ. U. z 2001 r., Nr 97, poz.1050 z późn. zm.);

  - „Dostawa”  –  nabywanie  rzeczy,  praw  oraz  innych  dóbr,  w  szczególności na  podstawie  umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu;

  - „Najkorzystniejsza  oferta” – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans  ceny i  innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, albo ofertę z najniższą ceną;

  - „Roboty budowlane” lub tylko „roboty” – wykonanie  albo  zaprojektowanie  i  wykonanie  robót  budowlanych  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  07  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  Dz.  U.  z  2003  r.  Nr  207,  poz. 2016  z  późn.  zm.)  a  także  realizację  obiektu  budowlanego  w  rozumieniu  ww.  ustawy  Prawo budowlane,  za  pomocą  dowolnych  środków,  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  przez  beneficjenta;

  - „Wartość  zamówienia”  –  wartość  w  złotych  obliczona  w  oparciu  o średni  kurs  złotego w  stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości  zamówień  publicznych, określany w drodze rozporządzenia, o którym mowa w art. 35 ust. 3 Ustawy;

  - „Usługi” – wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy;

  - „Dni” i „miesiące” – dni i miesiące kalendarzowe.

  - „Dokumentacja projektowa” – projekt budowlany i budowlano – wykonawczy, oraz przedmiary robót dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego, jak również wszelkie obliczenia techniczne, rysunki, próbki, wzory, modele, instrukcje obsługi i konserwacji oraz inne dokumenty i dane dostarczone przez Wykonawcę a zatwierdzone przez Zamawiającego.

  - „Gwarancja” – ustalone w dokumentach umownych zasady zobowiązań Wykonawcy z tytułu wykonania robót.

  - „Inspektor nadzoru” – osoba upełnomocniona przez Zamawiającego w Umowie, do występowania w jego imieniu w sprawach dotyczących realizacji robót. Prawa i obowiązki Inspektora nadzoru są określone w dokumentach Umowy oraz obowiązujących przepisach prawnych.

  - „Oferta” – zobowiązanie Wykonawcy złożone Zamawiającemu na wykonanie robót zgodnie z warunkami SIWZ.

  - „Plac budowy” – teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego dla potrzeb wykonania robót budowlanych.

  - „Podwykonawca” – podmiot gospodarczy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części robót budowlanych, usług lub dostaw.

  - „Przedmiar robót” – zestawienie pozycji stanowiących materiał pomocniczy do obliczenia ceny oferty, z wyszczególnieniem robót występujących w każdej pozycji, nazwy jednostki obmiaru i ilości robót.

  - „Dokumentacja projektowa”- zgodnie z definicją ustawy Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi oraz ustawą Prawo Zamówień Publicznych i przepisami wykonawczymi.

  - „Roboty dodatkowe” - roboty, które nie zostały ujęte w dokumentacji projektowej,  ani w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a których wykonania nie można było przewidzieć na etapie składania oferty.

  - „Sprzęt” – maszyny, urządzenia i środki transportowe Wykonawcy” oraz innych podwykonawców przeznaczone do budowy i obsługi robót.

  - „Umowa” – wyrażone na piśmie zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy o wykonanie określonej roboty w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem zaakceptowane i parafowane przez Strony.

  - „Prace towarzyszące” – prace niezbędne do wykonania robót podstawowych, nie zaliczone do robót tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza, wykonanie rysunków uszczegółowiających, dokumentacji powykonawczej, opracowanie instrukcji eksploatacji i użytkowania, itp.

  - „Roboty tymczasowe” – konieczne do wykonania w czasie realizacji robót podstawowych i przewidzianych do demontażu lub likwidacji.

  - „Urządzenia tymczasowe” – urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na placu budowy, potrzebne do wykonania robót, a przewidziane do usunięcia po ich zakończeniu.

  - „Wada” – jakakolwiek część robót wykonana niezgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, warunkami technicznymi wykonania robót oraz roboty wykonane niewłaściwie, a także ujawnione wady materiałów i urządzeń.

  - „Wykonawca” – osoba  fizyczna,  osoba  prawna  albo  jednostka  organizacyjna  nie  posiadająca osobowości  prawnej,  która  ubiega  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  złożyła  ofertę  lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;

  - „Zamawiający” – jest to Gmina Miejska Chojnice.

  - „Załączniki do Umowy” – zbiór dokumentów określających prawne, techniczne i ekonomiczne warunki realizacji robót.

  - „SIWZ” – specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  - „STWiORB” – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

  - „Element robót” – opis robót wymieniony w szczegółowym harmonogramie rzeczowo – finansowym z określoną ceną i terminem wykonania.

  - „Zamówienie  publiczne” – zwane  dalej  zamówieniem  to  umowa  odpłatna zawierana  między beneficjentem a Wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane

Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia:

- zakończenie robót budowlano-montażowych – od podpisania umowy do 31 sierpnia 2010 r.

### Rozdział V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1.1 Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 i spełniają warunki określone 
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Posiadają niezbędną wiedzę oraz doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj.:

- wykażą się zrealizowaniem w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót melioracyjnych i hydrotechnicznych o łącznej wartości min. 10 mln zł, w tym co najmniej 1 inwestycji hydrotechnicznej, w zakres której wchodziła budowa posadowienia na palach żelbetowych oraz 1 inwestycji melioracyjnej, z podaniem daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie;

- Wykażą się przeciętną liczbą zatrudnionych pracowników w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 50 pracowników.

- Dysponują  potencjałem technicznym umożliwiającym wykonanie zamówienia, w tym  pracownikami kadry technicznej, posiadającymi uprawnienia budowlane niezbędne do realizacji robót objętych zamówieniem, z czego co najmniej :

a) 1 osobą na stanowisko kierownika budowy, posiadającą min. 5-cio letni staż pracy na stanowisku kierownika budowy oraz posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, lub równoważne,

b)  1 osobą na stanowisko kierownika robót branży hydrotechnicznej, posiadającą min. 5 letni doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami oraz posiadająca uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie budowli hydrotechnicznych, lub równoważne,

c) 1 osobą na stanowisko kierownika robót branży mostowej, posiadającą minimum 5-cio letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami, oraz posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności mostowej, lub równoważne,

d) 1 osobą na stanowisko kierownika robót branży melioracyjnej, posiadającą minimum 5-cio letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami, oraz posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności melioracyjnej, lub równoważne,

e) 1 osobą na stanowisko kierownika robót branży sanitarnej, posiadającą minimum 5-cio letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami, oraz posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, lub równoważne,

f) 1 osobą na stanowisko kierownika robót elektrycznych posiadającą min. 5-cio letnie doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w branży elektrycznej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, lub równoważne.

Zamawiający dopuszcza pełnienie kilku powyższych funkcji przez jedna osobę, pod warunkiem posiadania przez nią wymaganych uprawnień.

  - Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,  w tym posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 
4 mln zł,

  - Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę, co najmniej 2 mln zł (słownie: dwa miliony złotych), i zobowiązują się do zachowania ubezpieczenia, w co najmniej takiej wysokości, do końca okresu realizacji zamówienia.

  - Udziela minimum 60 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.

  - Zamawiający dokona oceny spełniania wymaganych warunków przy zastosowaniu formuły spełnia/nie spełnia.

### Rozdział VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

            - Na potwierdzenie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, Zamawiający żąda załączenia następujących dokumentów:

- Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych art. 22 ust. 1 ustawy oraz o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy – załącznik nr 1 (druk do wypełnienia),

- Odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – załącznik nr 2.

Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.

- Aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (załączniki nr 3 i 4) potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.

            - Na potwierdzenie, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda załączenia następujących dokumentów:

- Doświadczenie zawodowe – załącznik nr 5 (wg wzoru w SIWZ).

Należy sporządzić wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót melioracyjnych i hydrotechnicznych o łącznej wartości min. 10 mln zł, w tym co najmniej 1 inwestycji hydrotechnicznej, w zakres której wchodziła budowa posadowienia na palach żelbetowych oraz 1 inwestycji melioracyjnej, z podaniem daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

- Potencjał kadrowy – załącznik nr 6 (wg wzoru w SIWZ).

Należy załączyć do oferty oświadczenie o przeciętnej liczbie zatrudnionych pracowników w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w tym informację o kadrze technicznej posiadającej uprawnienia budowlane niezbędne do realizacji robót sanitarnych, wraz z wykazem kadry technicznej proponowanej do realizacji zamówienia, spełniającej wymagania określone w rozdz. V pkt. 1.4 lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (wg wzoru w SIWZ).

Do wykazu jw. należy załączyć:

- kopię posiadanych uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie,

-   aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego lub inny równoważny dokument,

- oświadczenie o posiadaniu doświadczenia zawodowego.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

- Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Należy załączyć do oferty:

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w której Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę minimum 4 mln. zł,  wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert   – załącznik nr 7

- polisę (bez załączników), a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą jak  2 mln  zł. – załącznik nr 8

- oświadczenie o zobowiązaniu Wykonawcy do zachowania ubezpieczenia na kwotę nie niższą jak  2 mln  zł, do końca okresu realizacji zamówienia - załącznik nr 9

- oświadczenie o udzieleniu minimum 60 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia- załącznik nr 10.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w warunki Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

            - Wykonawcy występujący wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są załączyć do oferty w oryginale pełnomocnictwo udzielone przez wszystkich partnerów do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

            - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w § 1 ust 1 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 24 maja 2006 r. Nr 87 poz. 605 z późn. zmianami), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mową w ust 1 w/w rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiedniego kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

            - Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem, na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

### Rozdział VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

- Przedstawicielami Zamawiającego upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej Tomasz Kamiński,

tel. 052/3971800 wew. 24, faks:  052/3972194

- Zgodnie z art. 27 ustawy Zamawiający informuje, że przyjętą formą porozumiewania się z Wykonawcami jest forma pisemna i faks.

- W przypadku, gdy Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający żąda w każdym przypadku potwierdzenia otrzymania wiadomości.

- W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, przyjmuje się, że pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany numer faksu podany przez Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonane uzupełnienie zostanie przesłane niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ i zamieszczone na dedykowanej stronie internetowej.

- W przypadku, gdy zostanie złożony wniosek o udostępnienie do wglądu protokołu wraz z załącznikami, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin i spisze notatkę z tej czynności.

- Zamawiający, na podstawie art. 38 ustawy, może w dowolnym czasie przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom którym przekazano SIWZ, a jeżeli SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej zamieszcza ją także na tej stronie.

### Rozdział VIII. Wymagania dotyczące wadium

- Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100)

- Wadium może być wniesione w formach przewidzianych art. 45 ust. 6 ustawy, tj.

► pieniądzu

►poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

►gwarancjach bankowych

►gwarancjach ubezpieczeniowych

►poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

- Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego Nr 35 8146 0003 0000 0304 2000 0040.

- Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

- Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

- W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji z jej treści musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty.

- Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta, zostanie uznana za odrzuconą.

- Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej przelewem pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 , nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:

- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

### Rozdział IX. Termin związania ofertą

- Na mocy art. 85 ust. 1 ustawy Zamawiający ustala termin związania wykonawców ofertą na 30 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

### Rozdział X. Opis sposobu przygotowania oferty

- Oferta powinna stosować się do zasad określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami) i zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w SIWZ.

- Przed złożeniem oferty wykonawca winien dokonać wizji lokalnej terenu.

- Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

- Oferta powinna być napisana w języku polskim, czytelnie ręcznie pismem drukowanym, 
na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

- Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy uprawnionego do reprezentowania zgodnie z wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.

- Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, jest on zobowiązany do załączenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do wykonania czynności.

- Dokumenty mogą być złożone w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej za zgodność 
z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

- Zaleca się spięcie wszystkich stron oferty w sposób trwały.

- Wszelkie poprawki wymagają zaparafowania przez osobę podpisującą ofertę.

- Zapisane strony oferty zaleca się kolejno ponumerować, a łączną ilość stron należy wpisać do formularza ofertowego.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i zawierać kolejno:

- formularz oferty wraz z tabelą cenową.

- oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VI – załączniki od nr 1- 10

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, tj.:

- wstępny harmonogram rzeczowo–finansowy (wg wzoru w SIWZ) – załącznik nr 11

- część zamówienia przewidziana do realizacji przez podwykonawców – załącznik nr 12

- dowód wniesienia wadium - załącznik nr 13.

- Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego – Biuro Podawcze. Koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy oraz być zaadresowana i oznaczona:

____________________________________________________________________________________________________________________

Gmina Miejska Chojnice, ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

OFERTA PRZETARGOWA NA WYKONANIE ZADANIA pn:

„Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania  i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej”

NIE OTWIERAĆ PRZED – 10 grudnia 2009 r. godz. 11:15.

- Wykonawca może przed terminem otwarcia ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta, z dopiskiem „ZMIANA”, a w przypadku wycofania oferty należy złożyć do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty.

- Zaleca się zachować kopie złożonych w ofercie dokumentów.

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 	przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – co do których Wykonawca 	zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione – 	muszą być oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAĆ – INFORMACJE STANOWIĄ 	TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O 	ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 
	z późn. zm.) i załączone jako odrębna część, nie złączona z ofertą w sposób trwały. 
	W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez 	Zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych), powinny one stanowić odrębną część oferty, nie złączoną z ofertą w sposób trwały.”

### Rozdział XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Oferty należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnicach, ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice, Biuro Podawcze pok. nr 306, w terminie do dnia 10 grudnia 2009 r., do godz. 11:00.

- Otwarcie ofert nastąpi w w/w dniu o godz. 11:15, w pokoju nr 509 Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

- Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się z udziałem Wykonawców.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwierania ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

- Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu informacje, o których mowa w ust. 4 i 5.

- Ofertę wniesioną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

- Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieją okoliczności przewidziane art. 93 ust. 1 ustawy.

### Rozdział XII. Opis sposobu obliczenia ceny

- Cenę wykonania zamówienia należy ustalić w oparciu o  niniejszą specyfikację, dokumentacje projektową oraz specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca określi cenę oferty w sposób podany w formularzu ofertowym, tj. poda cenę ofertową (ryczałtową) wraz z podatkiem VAT.

- Cena oferty wpisana do formularza ofertowego musi być zgodna z załączoną tabelą cenową elementów – zał. 1A. Ceny należy podawać w złotych polskich.

- Cena oferty obejmować będzie wszystkie nakłady konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wyliczeń dla obliczenia ceny oferty należy dokonywać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki od 1 do 4 należy zaokrąglić w dół, a od 5 do 9 w górę.

- Cena oferty powinna obejmować kompletne wykonanie zamówienia publicznego, 
których wykonanie niezbędne jest dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, m.in.: roboty tymczasowe, prace towarzyszące, inflację w okresie realizacji robót, koszty wszystkich robót przygotowawczych, koszty utrzymania placu budowy, koszty wykonania rozruchu oraz instrukcji rozruchu i eksploatacji, koszty uporządkowania placu budowy, koszty odszkodowań, koszty odwodnienia oraz wszelkie inne koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji zamówienia oraz podatek VAT.

- Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym  Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowanie odpowiedniej stawki podatku VAT.

- Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie i specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą na podstawie ustalonych kryteriów oceny ofert.

### Rozdział XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie ustalone kryterium:

- cena oferty 100 %.

Oferta o najniższej cenie otrzyma maksymalną ilość 100 pkt.

Pozostałe oferty ocenione zostaną przy zastosowaniu poniższego wzoru.

Cmin

CCx = ---------- x 100 pkt.  x  100%

Cx

gdzie:

CCx - ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto (z VAT) realizacji  zamówienia

Cmin	- cena brutto (z VAT) podana przez wykonawcę oferującego cenę najniższą wykonania zamówienia, spośród ofert ważnych i nie odrzuconych,

Cx - cena brutto (z VAT) zaoferowana w przetargu przez wykonawcę składającego ofertę badaną, spośród ofert ważnych i nie odrzuconych.

Punkty będą przyznawane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zastosowania zaokrągleń.

Rozdział XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zawarcie umowy z wybranym wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia  przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu  o którym mowa w ppk. 1 jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę, siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierających punktację przyznana ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

### Rozdział XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w wysokości 5 % ceny oferty brutto.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Po upływie terminów ustalonych na usunięcie usterek, reklamacji i ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Zamawiający zleci usunięcie usterek z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt ten przekroczy wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

- Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

3) gwarancjach bankowych

4) gwarancjach ubezpieczeniowych

5) poręczeniach udzielanych prze podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy  z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ((Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

- Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz należy wnieść w formie oryginału.

- Poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy winny zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwot z tytułu nienależytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może – w uzgodnieniu 
z Zamawiającym – zaliczyć kwotę wadium na poczet zabezpieczenia.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu 
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy

- W trakcie realizacji umowy, Wykonawca może za zgodą zamawiającego dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa wyżej.

- Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia 
i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Zamawiający zwraca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwota w wysokości 30 % zabezpieczenia, pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, zostanie zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innej formie niż pieniądz, najpóźniej w dniu jej zwrotu przez Zamawiającego (od dnia wydania Protokołu Odbioru Końcowego), należy złożyć gwarancję na wykonany przedmiot umowy w wysokości 30 % wniesionego zabezpieczenia.

### Rozdział XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

Najważniejsze postanowienia umowy zawiera załącznik – wzór umowy – załącznik C do SIWZ.

### Rozdział XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

- Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.

- Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień SIWZ, czynności podjętych przez Zamawiającego w postępowaniu oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego. Protest dotyczący treści ogłoszenia, a także postanowień SIWZ wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w BZP lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

- Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie. Odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:

  - opisu sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

  - wykluczenia wykonawcy z postępowania,

  - odrzucenia oferty.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopie treści odwołania Zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu.

- Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

### Rozdział XVIII. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

### Rozdział XIX. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

### Rozdział XX. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień;

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

### Rozdział XXI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

### Rozdział XXII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną

1. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się za pomocą poczty elektronicznej.

2. Dedykowana strona internetowa Zamawiającego: www.bip.miastochojnice.pl

### Rozdział XXIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

### Rozdział XXIV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych, informację, które spośród kryteriów oceny ofert będą stosowane w toku aukcji elektronicznej, jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

### Rozdział XXV. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot.

Wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty ponoszą wykonawcy.

Rozdział XXVI Żądanie wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a także podania nazw (firm) proponowanych podwykonawców

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

### Rozdział XXVII. Części zamówienia, które nie mogą być powierzone podwykonawcom

Zamawiający nie określa, które części zamówienia nie mogą być powierzone podwykonawcom.

ROZDZIAŁ XVIII. WZORY FORMULARZY, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

Wzór formularza oferty

|  |  | Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego |
| --- | --- | --- |

Projekt pn.: „Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej”

Nr projektu: WND-RPPM.05.02.00-00-001/09.

##### FORMULARZ OFERTY

.........................................................

(pieczęć adresowa firmy wykonawcy)

REGON ......................................

NIP …………………………….

Gmina Miejska Chojnice

ul. Stary Rynek 1

89-600 Chojnice

Odpowiadając na ogłoszenie w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowane w Biuletynie zamówień Publicznych nr ………-2009 w dniu ………., na wykonanie zamówienia pn.

„Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania  i oczyszczania wód opadowych i roztopowych       w części zlewni Strugi Jarcewskiej”

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: ……………….. zł (słownie: ………… ……………………………………………………………………………………….…..) brutto,

w tym:

a) wartość  netto - …………...………………………….zł

b) podatek VAT  wg stawki …. % - ……………………zł.

Oświadczamy, że:

- Powyższe ceny obejmują pełen zakres zamówienia  określony w dokumentacji projektowej oraz STWiORB, a zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamówienie wykonamy w następujących terminie do 31 sierpnia 2010 r.,

- Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, przyjmujemy określone w niej warunki i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, dokonaliśmy wizji lokalnej terenu budowy oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

- Niniejsze zamówienia wykonamy sami/przy pomocy podwykonawców, w zakresie określonym załącznikiem nr 13.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. 30 dni, licząc od dnia składania ofert.

- Zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy (załącznik C do SIWZ) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- Firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 i nie podlega wykluczeniu na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz złożyliśmy wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.

- Udzielimy gwarancji jakości na cały przedmiot zamówienia, w tym zamontowane urządzenia, na okres 60 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego robót i przekazania inwestycji do użytku.

- Akceptujemy termin płatności należności, wynoszący do 30 dni od dnia złożenia faktur Zamawiającemu.

- Nasze dane ( zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy z tel., fax-em,  e-mail,  NIP,  Regon, nr konta bankowego : ...................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Integralną częścią oferty są załączniki:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................                .............................................................................

pieczęć firmowa                                                             ( data, podpisy i pieczęcie osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym )

Załącznik Nr 1A do formularza oferty

# Tabela cenowa

| Lp. | Wyszczególnienie | Ilość jedn. | Wartość netto [zł PLN] | Wartość podatku VAT (……. %) | Cena brutto [zł PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | E | F | G |
| 1. | Wykonanie koryta Strugi Jarcewskiej | 1 kpl |  |  |  |
| 2. | Wykonanie koryta Kanału nr I i Kanału nr II | 1 kpl |  |  |  |
| 3. | Wykonanie rowów odwadniających melioracji szczegółowej „a”, „al.”, „b” | 1 kpl |  |  |  |
| 4. | Wykonanie zbiorników wodnych | 3 kpl. |  |  |  |
| 4.1. | Zbiornik wodny nr 1 | 1 kpl |  |  |  |
| 4.2. | Zbiornik wodny nr 2 | 1 kpl |  |  |  |
| 4.3. | Zbiornik wodny nr 3 | 1 kpl |  |  |  |
| 5. | Obiekty inżynierskie - razem | x |  |  |  |
| 5.1. | Mosty – razem | 3 kpl. |  |  |  |
| 5.1.1. | Most nr 1 | 1 kpl |  |  |  |
| 5.1.2. | Most nr 2 | 1 kpl |  |  |  |
| 5.1.3. | Most nr 3 | 1 kpl |  |  |  |
| 5.2. | Kładki - razem | 5 kpl. |  |  |  |
| 5.2.1. | Kładka nr 1 | 1 kpl |  |  |  |
| 5.2.2. | Kładka nr 2 | 1 kpl |  |  |  |
| 5.2.3. | Kładka nr 3 | 1 kpl |  |  |  |
| 5.2.4. | Kładka nr 4 | 1 kpl |  |  |  |
| 5.2.4. | Kładka nr 5 | 1 kpl |  |  |  |
| 6. | Zakup urządzeń napowietrzających | 1 kpl. |  |  |  |
| 7. | Roboty elektroenergetyczne | 1 kpl. |  |  |  |
| 8. | Budowla upustowo-piętrząca | 1 kpl. |  |  |  |
| 9. | Wykonanie progu kierującego | 1 kpl. |  |  |  |
| 10. | Przebudowa przepompowni ścieków | 1 kpl. |  |  |  |
| 11. | Wykonanie zastawki typ Z-74 | 1 kpl. |  |  |  |
| 12. | Wykonanie przepustów betonowych | 1 kpl. |  |  |  |
| 13. | Karczowanie drzew w strefie | 1 kpl. |  |  |  |
| 14. | Wykonanie robót rozbiórkowych | 1 kpl. |  |  |  |
| 15. | Podwyższenie terenu (pola F-1 do F-7) z drenażem | 1 kpl. |  |  |  |
| 16. | Urządzenia oczyszczające wody opadowe | 3 kpl. |  |  |  |
| 17. | Nasadzenia uzupełniające drzew i krzewów | 1 kpl. |  |  |  |
| 18. | Wykonanie opasek żwirowych dla ochrony drzew | 1 kpl. |  |  |  |
| 19. | Promocja projektu | 1 kpl. |  |  |  |
| RAZEM | X |  |  |  |

UWAGA:

- Należy dokonać podsumowania poszczególnych elementów.

- Należy wypełnić wszystkie pozycje tabeli bez dokonywania w nich zmian, a w przypadku elementów ujętych w innych pozycjach wpisać „0”.

- Podana cena musi obejmować kompletny przedmiot zamówienia wynikający dokumentacji projektowej i SIWZ, zarówno koszty bezpośrednie jak i pośrednie.

Data									                                     (podpis i pieczęć)

Załącznik nr 1 do oferty

(pieczęć  firmy wykonawcy)

##### Oświadczenie

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Ubiegając się o zamówienie publiczne, pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na wykonanie zamówienia pn.

„Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania  i oczyszczania wód opadowych i roztopowych         w części zlewni Strugi Jarcewskiej”

Ja, niżej podpisany, reprezentując Firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że;

- Spełniamy warunki ubiegania się o zamówienie, zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp,:

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawimy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

Data : 					 																	      (podpis i pieczęć)

Załącznik Nr 5

pieczątka firmowa wykonawcy

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie robót melioracyjnych i hydrotechnicznych o łącznej wartości min. 10 mln zł, w tym co najmniej 1 inwestycji hydrotechnicznej, w zakres której wchodziła budowa posadowienia na palach żelbetowych oraz 1 inwestycji melioracyjnej, z podaniem daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty  te zostały wykonane należycie.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

| Lp. | Nazwa inwestycji, lokalizacja i charakterystyka | Wartość inwestycji | Czas realizacji | Zamawiający | Nr str. dokumentu potwierdza-jącego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rozpoczęcie mm.rrrr | Zakończenie mm.rrrr |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

……………………….						…………………...

(Miejscowość i data)							(Podpis i pieczęć)

Załącznik Nr 6

pieczątka firmowa wykonawcy

POTENCJAŁ KADROWY

A/ Oświadczamy, że przeciętna liczba zatrudnionych pracowników w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wynosiła…………… pracowników.

B/ Wykaz potwierdzający dysponowanie osobami przewidzianymi do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych na inwestycji objętej przedmiotem zamówienia, spełniających wymagania określone w rozdz. V pkt. 1.4 SIWZ. Do wykazu należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień oraz kopię zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego lub inny równoważny dokument.

| Proponowana funkcja na budowie | Imię i nazwisko | Wykształcenie, rodzaj i zakres uprawnień, nr, kiedy i przez kogo wydane | Posiadane doświadczenie – opisać wg wymagań określonych w rozdz. V pkt. 1.2 SIWZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Kadra techniczna |
| Kierownik budowy |  |  |  |
| Kierownik robót branży hydrotech-nicznej |  |  |  |
| Kierownik robót branży mostowej |  |  |  |
| Kierownik robót branży melioracyjnej |  |  |  |
| Kierownik robót branży sanitarnej |  |  |  |
| Kierownik robót branży elektrycznej |  |  |  |

……………………….						…………………..  (Miejscowość i data)

(Podpis i pieczęć)

Załącznik Nr 11

## Wzór harmonogramu

## rzeczowo - finansowego

pieczątka firmowa wykonawcy

WSTĘPNY HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY

„Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania  i oczyszczania wód opadowych i roztopowych

w części zlewni Strugi Jarcewskiej”

| Lp | Elementy robót* (opis szczegółowy) | Ilości i j. miary | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Realizacja robót (w cenach brutto) | Razem rok (2010) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | m-c … | m-c … | m-c … | Razem kwartał |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | ...................... (elementy robót zgodnie z wyszczególnieniem w tabeli cenowej elementów) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ..................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ..................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

*) elementy robót zgodnie z wyszczególnieniem w tabeli cenowej elementów.

Wytyczne opracowania harmonogramu:

      - Harmonogram rzeczowo – finansowy należy opracować w układzie elementów robót, jak dokonano wyceny w załączniku nr 1A – tabela cenowa elementów, z podsumowaniem odpowiednio wierszy i kolumn.

      - Kolumny dotyczące realizacji robót podać w cenach brutto.

      - Harmonogram rozbudować do rzeczywistego okresu realizacji zadania.

UWAGA: Wybrany wykonawca zobowiązany będzie do opracowania nowego szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Data : 					 																	      (podpis i pieczęć)

Załącznik Nr 12

## PODWYKONAWCY

pieczątka firmowa wykonawcy

WYKAZ ROBÓT, KTÓRE WYKONAWCA ZAMIERZA
POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM

Niniejszym oświadczam że część robót wiązanych z realizacją zadania pn. „Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania  i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej”, zamierzam/y powierzyć podwykonawcom:

| Lp. | Zakres robót | Szacunkowa wartość robót |
| --- | --- | --- |

Data : 					 																	      (podpis i pieczęć)

Załącznik A do SIWZ

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

„Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę             i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania  i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej”

I. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z poprawą bilansu wodnego poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej na terenie miasta Chojnice, wraz z promocją projektu, w tym:

II. Realizacja robót objętych opracowaną dokumentacją:

  - Przedmiot umowy obejmuje :

      - rozbudowę koryta Strugi Jarcewskiej na długości 230 m,

      - rozbudowę koryta kanałów Nr I i II (łączących zbiorniki wodne 1÷3) o długości 142 m,

      - odbudowę koryta rowów odwadniających o dług. 743 m,

      - wymiana istniejącej przepompowni o wydajności q = 150 l/s na przepompownie o wydajności q = 450 l/s,

      - rozbudowę istniejącego zbiornika retencyjnego (zbiornik nr 1 o pow. 1,38 ha),

      - budowę dwóch zbiorników retencyjnych (zbiornik nr 2 o pow. 0,44 ha i zbiornik nr 3 o pow. 0,48 ha),

      - budowę obiektów inżynierskich (trzy mosty o szerokości 5,0 m i długości 12,29 m na palach Franki i pięć kładek o szerokości 4 m i długości 12,29 m na palach Franki, wloty i wyloty, budowla piętrząco-upustowa, zastawka, próg kierujący, i inne),

      - budowę urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych i przepływów bieżących do objętości przepływów q = 200 l/s:

- zestaw nr 1: osadnik-separator,

- zestawy nr 2 i 3: studzienka z regulatorem przepływu-osadnik-separator-studzienka zrzutowa,

      - przebudowę i rozbudowę zasilania energetycznego i usuniecie kolizji oświetlenia, wraz z towarzyszącymi urządzeniami i infrastrukturą techniczną,

      - karczowanie wyciętych drzew z wywózką karpin, nasadzenia uzupełniające drzew i krzewów, wykonanie opasek żwirowych dla ochrony drzew,

      - promocję projektu, w ramach której należy wykonać:

  - tablicę informacyjną o współfinansowaniu inwestycji ze środków unijnych (funkcjonująca przez czas realizacji zadania),

  - stałą tablicę pamiątkową, do wykonania przed zakończeniem realizacji projektu (wymiar 2 x 3 m), z wykonaniem uzgodnionej z Zamawiającym treści i grafiki.

  - ulotki reklamowe, dwukrotne ogłoszenie prasowe.

2.      Realizacja robót budowlano-montażowych:

- Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, opracowane na zlecenie Zamawiającego, stanowiący integralną część niniejszej SIWZ.

- Wykonawca, najpóźniej na siedem dni przed rozpoczęciem robót budowlanych, wykona i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zwany planem bioz).

- Na realizację zamówienia Zamawiający planuje wykorzystać środki pozabudżetowe pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, ramach działania 5.2. Gospodarka Wodna.

- Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Do wykonania zamówienia Wykonawcy zobowiązani są użyć materiałów i urządzeń nowych, w gatunku I, zakupionych u renomowanych producentów, gwarantujących najwyższą jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w  przekazanych dokumentach.

- Wykonawcy zobowiązani są użyć do wykonania zamówienia urządzeń i materiałów odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy oraz innym określonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty zezwalające na ich stosowanie w budownictwie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości).

- Przy realizacji umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania wymagań ochrony środowiska i innych wynikających z przepisów prawa, jak i z decyzji i opinii organów administracyjnych i opiniodawczych, w tym zabezpieczenia istniejących drzew w trakcie prowadzonych robót. Wszelkie prace ziemne powinny być wykonywane w sposób nie naruszający systemu korzeniowego oraz pni istniejących drzew. Wybrany Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac budowlanych zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu sposobu zabezpieczenia istniejących drzew oraz uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz osoby odpowiedzialnej za zieleń miejską w Urzędzie Miejskim w Chojnicach.

3.    Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym umową  obejmuje także:

- Organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy, w tym zabezpieczenie 
i oznakowanie terenu budowy oraz inne roboty zgodnie z zatwierdzonym projektem.

- Zapewnienie dozoru w celu zabezpieczenia budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi skutkami, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Urządzenie terenu budowy, wykonanie przyłączeń mediów dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenie kosztów ich zużycia wraz z poniesieniem kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej.

- Zapewnienie obecności Kierownika Budowy na terenie realizacji zamówienia przez cały czas wykonywania robót budowlano-montażowych.

- Geodezyjne wytyczenie obiektów oraz zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne wraz z wykonaniem geodezyjnej dokumentacji i inwentaryzacji powykonawczej.

- Zapewnienie nadzoru archeologicznego.

- Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, jak i do składowania materiałów i sprzętu w ustalonych miejscach w należytym porządku oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.

- Umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego.

- Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, odbiorów oraz ewentualne uzupełnienie dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu, jak również dokonanie odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót zanikających do odbioru.

- Naprawę uszkodzonych, a zinwentaryzowanych urządzeń uzbrojenia podziemnego.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urządzeń, obiektów, ich części bądź robót w toku realizacji – naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

- Uporządkowanie terenu po wykonanych robotach, w tym odtworzenie stanu nawierzchni dróg i chodników oraz punktów granicznych w rejonie prowadzonych robót i zaplecza budowy, przywrócenie ich do stanu pierwotnego (wymagany standard nawierzchni) wraz z poniesieniem kosztów z tym związanych.

- Skompletowanie dokumentów odbiorowych, w tym:

  - dokumentacja techniczna powykonawcza,

  - inwentaryzacja geodezyjna,

  - atesty, aprobaty i certyfikaty,

  - protokoły prób i badań,

  - karty gwarancyjne,

- Współdziałanie z Inspektorem Nadzoru w przygotowaniu na dzień odbioru końcowego  niezbędnej dokumentacji oraz wniosku do PINB celem zgłoszenia zakończenia robót  i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

- Współudział w przygotowywaniu przez Zamawiającego harmonogramów rzeczowo – finansowych w sprawie pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych i innych dokumentów związanych z realizacją budowy.

- Poza ww. elementami Wykonawca w cenie oferty winien uwzględnić następujące koszty:

  - koszt uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji i pozwoleń, w tym koszt zajęcia pasa drogowego i przejść pod drogami,

  - koszt usunięcia i zagospodarowania odpadu (karpin) po wyciętych drzewach w ramach realizacji projektu (ok. 350 drzew) oraz wszelkich innych powstałych na terenie inwestycji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany będzie ponadto do przedstawienia Zamawiającemu kart przekazania odpadów dla całej wywożonej ilości odpadów oraz ewentualnych innych dokumentów wymaganych prawem,

  - koszt wywozu i zagospodarowania odpadu (urobku) z pogłębienia zbiornika nr 1 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie (w tym ustawą o odpadach oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy). Odpad należy zagospodarować np. na składowisku odpadów, w procesach rekultywacji terenów bezglebowych lub zdegradowanych technicznie. Wykonawca zobowiązany będzie do wyprzedzającego (co najmniej 7 dni przed terminem wywozu) przedstawienia Zamawiającemu programu wywozu i zagospodarowania tego odpadu oraz do przedstawienia Zamawiającemu kart przekazania odpadu (urobku) dla całej wywożonej ilości oraz ewentualnych innych dokumentów wymaganych prawem.

      - Roboty budowlane oraz usługi określone wyżej zostaną wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, należytą starannością, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

Załącznik B do SIWZ

OGÓLNY – PRZYKŁADOWY WYKAZ  DOKUMENTÓW

wymaganych na dzień odbioru końcowego zadania inwestycyjnego

- Umowa pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, oraz aneksy lub umowy na roboty dodatkowe lub zamienne. Zestawienie rzeczowo-finansowe tych dokumentów z sumowaniem wartości netto i brutto.

- Dokumentacja techniczna powykonawcza z naniesieniem zmian w trakcie budowy, zatwierdzona przez projektanta, inspektora nadzoru, kierownika budowy.

- Dzienniki budowy z wpisem:

- geodety o wykonaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz stwierdzeniu zgodności wykonania z projektem budowlanym,

- kierownika budowy o zakończeniu robót budowlano-montażowych 
i zgłoszeniem do odbioru końcowego,

- inspektorów nadzoru potwierdzającym gotowość zadania inwestycyjnego (obiektu ) do odbioru końcowego ( przekazania do eksploatacji ).

- Oświadczenie kierownika budowy zgodne z art. 57 ust. 1 pkt. 2 prawa budowlanego z wyszczególnieniem ewentualnych zmian do rozwiązań projektu.

5. W razie zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót wykonać kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis.

Uwaga :

- W takim przypadku oświadczenie z pkt. 4 powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru.

- Jeżeli dokonano istotnych zmian w stosunku do projektu budowlanego, to Wykonawca do dnia odbioru końcowego zobowiązany jest uzyskać zmianę pozwolenia na budowę w zakresie wprowadzonych zmian.

- Inwentaryzacja geodezyjna-powykonawcza z załączeniem:

a/	szkicy polowych – określeniem charakterystyki obiektu i miar,

b/	mapy z naniesionymi wybudowanymi obiektami z klauzulą zgodności wykonania z projektem i zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezji i Kartografii,

c/	zbiorczego zestawienia:

  - obiektów liniowych o jednakowych charakterystykach z podaniem ich miar i sumy łącznej,

  - zbiorczego zestawienia obiektów kubaturowych i powierzchniowych z podaniem długości, szerokości i powierzchni zabudowy, potwierdzonej przez uprawnionego geodetę.

- Wyniki przeprowadzonych ekspertyz i badań technicznych (jeżeli miały miejsce).

- Protokół sprawdzenia i kontroli (dla stanu surowego i wykończeniowego) przewodów dymowych.

- J.w. lecz spalinowych.

- J.w lecz wentylacyjnych grawitacyjnych i mechanicznych.

- Protokoły odbioru technicznego:

- przyłącza wodociągowego,

- instalacji wodociągowej wewnętrznej,

- przyłącza kanalizacyjnego,

- instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej (wraz z aparatami),

- kanalizacji deszczowej,

- przyłącza gazowego,

- instalacji gazowej wewnętrznej,

- przyłącza kablowego TV,

- instalacji wewnętrznej RTV i SAT,

- przyłącza c.o. i c.w.,

- instalacji wewnętrznej c.o. i c.w,.

- przyłącza telefonicznego,

- instalacji telefonicznej wewnętrznej,

- instalacji sygnalizacji i alarmu,

- instalacji ppoż..,

- przyłącza kablowego energetycznego,

- instalacji elektrycznej wewnętrznej,

- instalacji sprężonego powietrza,

- częściowe obiektów,

- końcowe obiektów.

- Protokoły z prób montażowych:

- instalacji i sieci technologicznej,

- maszyn i urządzeń.

- Rozruch mechaniczny:

- sprawozdanie z rozruchu mechanicznego,

- protokół z rozruchu mechanicznego,

- protokół z nastaw lub regulacji urządzeń, maszyn, sterowników itp. 
(w przypadku braku rozruchu technologicznego).

- Rozruch technologiczny

- Projekt rozruchu technologicznego,

- sprawozdanie z rozruchu technologicznego,

- protokoły z nastaw lub regulacji urządzeń, maszyn, sterowników itp.,

- operaty pod wydanie wiążących decyzji pozwolenia na pobór, zrzut, korzystanie ze środowiska,

- instrukcja rozruchu i eksploatacji z elementami bhp i ppoż.,

- protokół z rozruchu technologicznego i przekazania do eksploatacji,

- pozytywne wyniki badań produktu potwierdzające uzyskanie zakładanego efektu projektowego i ustalonego w decyzjach administracyjnych,

- Protokoły odbioru urządzeń przez Dozór Techniczny (urządzeń, które wymagają odbioru).

- Protokół odbioru pionów ppoż.

- Protokoły z nastaw lub regulacji.

- centralnego ogrzewania,

- wentylacji mechanicznej,

- zaworów bezpieczeństwa itp.

18. Protokoły z prób ciśnieniowych, szczelności, kamerowania itp.

19. Protokoły z próbnych obciążeń i napełnień.

20. Protokoły badań elektrycznych:

- badanie instalacji piorunochronnej,

- badania urządzeń zabezpieczających wyłącznikami różnicowo-prądowymi,

- oporności izolacji przewodów i kabli,

- skuteczności ochrony przeciw porażeniowej (zerowanie),

21. Protokół badania wody.

22. Protokoły badań natężenia hałasu – akustyczny.

23. Protokoły badań natężenia oświetlenia.

24. Protokoły badań powietrza.

25.Oparat uciążliwości dla otoczenia.

26.Protokoły z przekazania przejętych terenów lub urządzeń pod budowę dla właścicieli lub użytkowników.

27. Protokoły z przeszkolenia wskazanych osób przez inwestora w zakresie obsługi i eksploatacji.

28. Protokoły z przekazania materiałów z rozbiórki lub urządzeń dla inwestora lub użytkownika.

29. Protokoły likwidacji materiałów maszyn i urządzeń nie nadających się do dalszego wbudowania.

30. Pozytywne opinie z kontroli organów:

- 1/	Inspekcji Ochrony Środowiska,

2/	 Inspekcji Sanitarnej,

3/	 Państwowej Inspekcji Pracy,

4/	 Państwowej Straży Pożarnej.

31. Wykaz przekazanych dokumentów:

1/	 karty gwarancyjne, maszyn, urządzeń, wyposażenia itp.

2/	 karta gwarancyjna umowna,

3/	 zabezpieczenie należytego wykonania umowy na okres gwarancji,

4/ dokumentacje techniczno-rozruchowe DTR maszyn, urządzeń, wyposażenia itp.

5/ 	atesty aprobaty, deklaracje, zgodności, świadectwa, certyfikaty itp. na materiały budowlane, maszyny, urządzenia, wyposażenie itp. dopuszczające do stosowania w realizowanym zadaniu i jego eksploatacji na podstawie obowiązujących przepisów,  PN i warunków technicznych,

6/	rozliczenie końcowe budowy w rozbiciu na poszczególne obiekty z podaniem ich charakterystyk.

Wartość obiektów rozbić na:

a/	roboty budowlano-montażowe,

b/	urządzenia (wykaz ilościowo-wartościowy z podaniem charakterystyki

poszczególnych urządzeń),

c/	wyposażenie (wykaz ilościowo-wartościowy ),

- Instrukcje czyszczenia i konserwacji zastosowanych materiałów wykończeniowych.

- Instrukcje ogólne i stanowiskowe bhp, ppoż. i schematy rozmieszczenia sprzętu ppoż. i oznakowania. Schemat dróg ewakuacyjnych.

- Inne dokumenty znaczące dla przyszłych kontroli i eksploatacji obiektu.

UWAGA :

- Wskazane dokumenty są ogólnymi wytycznymi. Dla zrealizowanej konkretnej inwestycji należy wybrać potrzebne.

- Dokumenty powinny być przygotowane w trzech egzemplarzach:

-	1 oryginał,  -	2 kopie.

- Wpiąć w segregator i ponumerować zgodnie z załączonym wykazem.

- Tytuł wykazu powinien brzmieć: „Załącznik do protokołu odbioru końcowego z dnia ....................., Nr .............. OPERAT ODBIORU KOŃCOWEGO zadania inwestycyjnego pn. .............................................................................. .

Na końcu wykazu wpisać

Przekazał :    						Przyjął :

..............................                                                                   ...........................

..................................   dnia ........................20....

(miejscowość)

CZĘŚĆ II

WZÓR UMOWY

WZÓR UMOWY – Załącznik C do SIWZ

UMOWA NR …………

zawarta w dniu ................ 2009  roku w Chojnicach pomiędzy:

Gminą Miejską Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600  Chojnice,

reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Chojnice	-

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta -

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym

a

...............................................................................................................................................

legitymującym się wpisem do prowadzonej przez ........... ewidencji działalności gospodarczej/rejestru ...........  pod pozycją ..... z siedzibą w .................

reprezentowanym przez .....................................................................

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) na wykonanie zadania pn.

„Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania  i oczyszczania wód opadowych i roztopowych       w części zlewni Strugi Jarcewskiej”

została zawarta umowa o następującej treści:

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT UMOWY

ARTYKUŁ 1

DEFINICJE

  - Określenia użyte w Umowie mają następujące znaczenie:

  - „Beneficjent”  –  osoba  fizyczna,  osoba  prawna  lub  jednostka  organizacyjna  nie  posiadająca osobowości  prawnej,  realizująca  projekt  na  podstawie  umowy  o  dofinansowanie  Projektu współfinansowany ze środków  Unii Europejskiej  w  ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013;

  - „Cena” - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 05 lipca 2001 r. o cenach (DZ. U. z 2001 r., Nr 97, poz.1050 z późn. zm.);

  - „Dostawa”  –  nabywanie  rzeczy,  praw  oraz  innych  dóbr,  w  szczególności  na  podstawie  umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu;

  - „Najkorzystniejsza  oferta” – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans  ceny i  innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, albo ofertę z najniższą ceną;

  - „Roboty budowlane” lub tylko „roboty” – wykonanie  albo  zaprojektowanie  i  wykonanie  robót  budowlanych  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  07  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  Dz.  U.  z  2003  r.  Nr  207,  poz. 2016  z  późn.  zm.)  a  także  realizację  obiektu  budowlanego  w  rozumieniu  ww.  ustawy  Prawo budowlane,  za  pomocą  dowolnych  środków,  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  przez  beneficjenta;

  - „Wartość  zamówienia”  –  wartość  w  złotych  obliczona  w  oparciu  o średni  kurs  złotego w  stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości  zamówień  publicznych, określany w drodze rozporządzenia, o którym mowa w art. 35 ust. 3 Ustawy;

  - „Usługi” – wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy;

  - „Dni” i „miesiące” – dni i miesiące kalendarzowe.

  - „Dokumentacja projektowa” – projekt budowlany i budowlano – wykonawczy, oraz przedmiary robót dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego, jak również wszelkie obliczenia techniczne, rysunki, próbki, wzory, modele, instrukcje obsługi i konserwacji oraz inne dokumenty i dane dostarczone przez Wykonawcę a zatwierdzone przez Zamawiającego.

  - „Gwarancja” – ustalone w dokumentach umownych zasady zobowiązań Wykonawcy z tytułu wykonania robót.

  - „Inspektor nadzoru” – osoba upełnomocniona przez Zamawiającego w Umowie, do występowania w jego imieniu w sprawach dotyczących realizacji robót. Prawa i obowiązki Inspektora nadzoru są określone w dokumentach Umowy oraz obowiązujących przepisach prawnych.

  - „Oferta” – zobowiązanie Wykonawcy złożone Zamawiającemu na wykonanie robót zgodnie z warunkami SIWZ.

  - „Plac budowy” – teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego dla potrzeb wykonania robót budowlanych.

  - „Podwykonawca” – podmiot gospodarczy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części robót budowlanych, usług lub dostaw.

  - „Przedmiar robót” – zestawienie pozycji stanowiących materiał pomocniczy do obliczenia ceny oferty, z wyszczególnieniem robót występujących w każdej pozycji, nazwy jednostki obmiaru i ilości robót.

  - „Dokumentacja projektowa”- zgodnie z definicją ustawy Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi oraz ustawą Prawo Zamówień Publicznych i przepisami wykonawczymi.

  - „Roboty dodatkowe” - roboty, które nie zostały ujęte w dokumentacji projektowej,  ani w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a których wykonania nie można było przewidzieć na etapie składania oferty.

  - „Sprzęt” – maszyny, urządzenia i środki transportowe Wykonawcy” oraz innych podwykonawców przeznaczone do budowy i obsługi robót.

  - „Umowa” – wyrażone na piśmie zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy o wykonanie określonej roboty w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem zaakceptowane i parafowane przez Strony.

  - „Prace towarzyszące” – prace niezbędne do wykonania robót podstawowych, nie zaliczone do robót tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza, wykonanie rysunków uszczegółowiających, dokumentacji powykonawczej, opracowanie instrukcji eksploatacji i użytkowania, itp.

  - „Roboty tymczasowe” – konieczne do wykonania w czasie realizacji robót podstawowych i przewidzianych do demontażu lub likwidacji.

  - „Urządzenia tymczasowe” – urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na placu budowy, potrzebne do wykonania robót, a przewidziane do usunięcia po ich zakończeniu.

  - „Wada” – jakakolwiek część robót wykonana niezgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, warunkami technicznymi wykonania robót oraz roboty wykonane niewłaściwie, a także ujawnione wady materiałów i urządzeń.

  - „Wykonawca” – osoba  fizyczna,  osoba  prawna  albo  jednostka  organizacyjna  nie  posiadająca osobowości  prawnej,  która  ubiega  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  złożyła  ofertę  lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;

  - „Zamawiający” – jest to Gmina Miejska Chojnice.

  - „Załączniki do Umowy” – zbiór dokumentów określających prawne, techniczne i ekonomiczne warunki realizacji robót.

  - „SIWZ” – specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  - „STWiORB” – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

  - „Element robót” – opis robót wymieniony w szczegółowym harmonogramie rzeczowo – finansowym z określoną ceną i terminem wykonania.

  - „Zamówienie  publiczne” – zwane  dalej  zamówieniem  to  umowa  odpłatna zawierana  między beneficjentem a Wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.

ARTYKUŁ 2

PRZEDMIOT UMOWY

Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego robót budowlano-montażowych obejmujących wykonanie zadania pn: „Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania  i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej wraz z promocją projektu ”.

  - Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i złożonej ofercie.

  - Przedmiot umowy obejmuje :

      - rozbudowę koryta Strugi Jarcewskiej na długości 230 m,

      - rozbudowę koryta kanałów Nr I i II (łączących zbiorniki wodne 1÷3) o długości 142 m,

      - odbudowę koryta rowów odwadniających o dług. 743 m,

      - wymiana istniejącej przepompowni o wydajności q = 150 l/s na przepompownie o wydajności q = 450 l/s,

      - rozbudowę istniejącego zbiornika retencyjnego (zbiornik nr 1 o pow. 1,38 ha),

      - budowę dwóch zbiorników retencyjnych (zbiornik nr 2 o pow. 0,44 ha i zbiornik nr 3 o pow. 0,48 ha),

      - budowę obiektów inżynierskich (trzy mosty o szerokości 5,0 m i długości 12,29 m na palach Franki i pięć kładek o szerokości 4 m i długości 12,29 m na palach Franki, wloty i wyloty, budowla piętrząco-upustowa, zastawka, próg kierujący, i inne),

      - budowę urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych i przepływów bieżących do objętości przepływów q = 200 l/s:

- zestaw nr 1: osadnik-separator,

- zestawy nr 2 i 3: studzienka z regulatorem przepływu-osadnik-separator-studzienka zrzutowa,

      - przebudowę i rozbudowę zasilania energetycznego i usuniecie kolizji oświetlenia, wraz z towarzyszącymi urządzeniami i infrastrukturą techniczną,

      - karczowanie wyciętych drzew z wywózką karpin, nasadzenia uzupełniające drzew i krzewów, wykonanie opasek żwirowych dla ochrony drzew,

      - promocję projektu, w ramach której należy wykonać:

  - tablicę informacyjną o współfinansowaniu inwestycji ze środków unijnych (funkcjonująca przez czas realizacji zadania),

  - stałą tablicę pamiątkową, do wykonania przed zakończeniem realizacji projektu (wymiar 2 x 3 m), z wykonaniem uzgodnionej z Zamawiającym treści i grafiki.

  - ulotki reklamowe, dwukrotne ogłoszenie prasowe.

4. 	Realizacja robót budowlano-montażowych:

- Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, opracowane na zlecenie Zamawiającego, stanowiący integralną część niniejszej SIWZ.

- Wykonawca, najpóźniej na siedem dni przed rozpoczęciem robót budowlanych, wykona i przedstawi zamawiającemu do akceptacji plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zwany planem bioz).

- Na realizację zamówienia Zamawiający planuje wykorzystać środki pozabudżetowe pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, ramach działania 5.2. Gospodarka Wodna.

- Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Do wykonania zamówienia Wykonawcy zobowiązani są użyć materiałów i urządzeń nowych, w gatunku I, zakupionych u renomowanych producentów, gwarantujących najwyższą jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w  przekazanych dokumentach.

- Wykonawcy zobowiązani są użyć do wykonania zamówienia urządzeń i materiałów odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy oraz innym określonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty zezwalające na ich stosowanie w budownictwie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości).

- Przy realizacji umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania wymagań ochrony środowiska i innych wynikających z przepisów prawa, jak i z decyzji i opinii organów administracyjnych i opiniodawczych, w tym zabezpieczenia istniejących drzew w trakcie prowadzonych robót. Wszelkie prace ziemne powinny być wykonywane w sposób nie naruszający systemu korzeniowego oraz pni istniejących drzew. Wybrany Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac budowlanych zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu sposobu zabezpieczenia istniejących drzew oraz uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz osoby odpowiedzialnej za zieleń miejską w Urzędzie Miejskim w Chojnicach.

- Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym umową  obejmuje także:

- Organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy, w tym zabezpieczenie 
i oznakowanie terenu budowy oraz inne roboty zgodnie z zatwierdzonym projektem.

- Zapewnienie dozoru w celu zabezpieczenia budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi skutkami, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Urządzenie terenu budowy, wykonanie przyłączeń mediów dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenie kosztów ich zużycia wraz z poniesieniem kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej.

- Zapewnienie obecności Kierownika Budowy na terenie realizacji zamówienia przez cały czas wykonywania robót budowlano-montażowych.

- Geodezyjne wytyczenie obiektów oraz zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne wraz z wykonaniem geodezyjnej dokumentacji i inwentaryzacji powykonawczej.

- Zapewnienie nadzoru archeologicznego.

- Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, jak i do składowania materiałów i sprzętu w ustalonych miejscach w należytym porządku oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.

- Umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego.

- Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, odbiorów oraz ewentualne uzupełnienie dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu, jak również dokonanie odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót zanikających do odbioru.

- Naprawę uszkodzonych, a zinwentaryzowanych urządzeń uzbrojenia podziemnego.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urządzeń, obiektów, ich części bądź robót w toku realizacji – naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

- Uporządkowanie terenu po wykonanych robotach, w tym odtworzenie stanu nawierzchni dróg i chodników oraz punktów granicznych w rejonie prowadzonych robót i zaplecza budowy, przywrócenie ich do stanu pierwotnego (wymagany standard nawierzchni) wraz z poniesieniem kosztów z tym związanych.

- Skompletowanie dokumentów odbiorowych, w tym:

  - dokumentacja techniczna powykonawcza,

  - inwentaryzacja geodezyjna,

  - atesty, aprobaty i certyfikaty,

  - protokoły prób i badań,

  - karty gwarancyjne,

- Współdziałanie z Inspektorem Nadzoru w przygotowaniu na dzień odbioru końcowego  niezbędnej dokumentacji oraz wniosku do PINB celem zgłoszenia zakończenia robót  i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

- Współudział w przygotowywaniu przez Zamawiającego harmonogramów rzeczowo – finansowych w sprawie pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych i innych dokumentów związanych z realizacją budowy.

- Poza ww. elementami Wykonawca w cenie oferty winien uwzględnić następujące koszty:

  - koszt zajęcia pasa drogowego i przejść pod drogami (wraz z kosztami uzyskania stosownych decyzji administracyjnych),

  - koszt usunięcia i zagospodarowania odpadu (karpin) po wyciętych drzewach w ramach realizacji projektu (ok. 350 drzew) oraz wszelkich innych powstałych na terenie inwestycji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany będzie ponadto do przedstawienia Zamawiającemu kart przekazania odpadów dla całej wywożonej ilości odpadów oraz ewentualnych innych dokumentów wymaganych prawem,

  - koszt wywozu i zagospodarowania odpadu (urobku) z pogłębienia zbiornika nr 1 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie (w tym ustawą o odpadach oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy). Odpad należy zagospodarować np. na składowisku odpadów, w procesach rekultywacji terenów bezglebowych lub zdegradowanych technicznie. Wykonawca zobowiązany będzie do wyprzedzającego (co najmniej 7 dni przed terminem wywozu) przedstawienia Zamawiającemu programu wywozu i zagospodarowania tego odpadu oraz do przedstawienia Zamawiającemu kart przekazania odpadu (urobku) dla całej wywożonej ilości oraz ewentualnych innych dokumentów wymaganych prawem.

6. Roboty budowlane oraz usługi określone wyżej zostaną wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, należytą starannością, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

ROZDZIAŁ II. WARUNKI OGÓLNE

ARTYKUŁ 3

UPRAWNIENIA AKCESORYJNE

Wymagane są instrukcje obsługi i konserwacji, bhp oraz ppoż. do rzeczy wykonanych    w ramach przedmiotu umowy, od końcowego dnia zakończenia robót.

ARTYKUŁ 4

SPOSÓB WYKONANIA UMOWY

  - Wykonanie umowy i wyznaczenie kierownika budowy.

  - Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do:

- wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności określonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego,

- informowania w formie pisemnej Zamawiającego o przebiegu wykonywania umowy na każde żądanie Zamawiającego oraz przedstawiania sprawozdań.

  - Zamawiający ustanawia Pana/ią ………….. ………………………………………., jako wiodącego inspektora nadzoru inwestorskiego. tel.  ………………………….

  - Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie   …………………………….,

posiadający uprawnienia budowlane ………………………………………………….,

tel. ………………………………………….

  - Z ramienia Zamawiającego do współdziałania w zakresie spraw realizacyjnych, a także do podpisywania protokołów odbioru wyznacza się Pana Tomasza Kamińskiego.

  - Zakres obowiązków kierownika budowy określa ustawa z dnia 07 lipca 1994 r.  Prawo budowlane ( Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm. ).

  - Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego informowania Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru  Inwestorskiego o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót, usług jak i zmianę wynagrodzenia za wykonany umowny zakres robót oraz do współpracy z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom.

ARTYKUŁ 5

TERMINY

  - Przekazanie placu budowy oraz rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi po formalnym zgłoszeniu do PINB, jednak nie później jak w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy.

  - Termin zakończenia robót budowlano - montażowych i przekazania do eksploatacji ustala się do 31 sierpnia 2010 r.

  - Realizacja poszczególnych usług i robót następować będzie zgodnie ze szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowym robót, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, dzielącym zadanie na elementy robót.

  - Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższych terminów i wykonać przedmiot umowy w terminach zapisanych w niniejszej umowie i szczegółowym harmonogramie rzeczowo - finansowym.

  - Wykonawca przekaże Zamawiającemu teren budowy w dniu odbioru końcowego.

ARTYKUŁ 6

ODBIORY I PROCEDURA

  - Protokół odbioru końcowego.

  - Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy wymagane dokumenty:

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

- protokóły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, gwarancje na urządzenia,

- dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi   w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

- dziennik budowy,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i  normami,

- protokoły badań i sprawdzeń,

- rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości ogółem oraz netto (bez podatku VAT).

  - Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.

  - Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 20 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

  - Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu przez siebie określonym i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru

  - Wady ujawnione w trakcie odbioru.

Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

  - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

ARTYKUŁ 7

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA STRON

  - Wykonanie wskazówek i poleceń Zamawiającego

Wykonawca zobowiązuje się do:

- stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie wykonywania przedmiotu umowy;

- przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania Umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania Umowy.

  - Podwykonawstwo :

1) Wykonawca może podpisać umowę o podwykonawstwo z podwykonawcami pod warunkiem wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

2) Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.

3) Jeżeli Zamawiający uzna, że kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania robót lub dotrzymania terminów, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy.

4) Jeśli Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego, Zamawiający może bez przekazania formalnego zawiadomienia o tym, według swojej decyzji zastosować sankcje za naruszenie Umowy, tzn. zażądać odszkodowania lub wypowiedzieć Umowę.

6) Zamawiający nie będzie związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami, ale może skorzystać ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawcę. Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do podwykonania części robót.

  - Wykonawca będzie współpracował oraz współużytkował teren budowy z organami  władzy, przedsiębiorstwami użyteczności publicznej oraz Zamawiającym.

  - W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji usług podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy, jednakże nie później niż 14 dni od otrzymania zapłaty od Zamawiającego.

  - Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ §5 Kodeksu Cywilnego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

  - Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy.

  - Przed ostatnią płatnością wynagrodzenia Wykonawcy winien on dokonać końcowego rozliczenia z podwykonawcą oraz dokonać całkowitej zapłaty umówionego z podwykonawcą wynagrodzenia.

ARTYKUŁ 8

GWARANCJA JAKOŚCI

  - Wykonawca udziela 60 miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot Umowy, liczonej od dnia odbioru końcowego robót. Warunki gwarancji określa wypełniona karta gwarancyjna.

  - Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 5 dni roboczych od dnia ich ujawnienia.

  - Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

  - Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między datą rozpoczęcia a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt, jeżeli strata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania Wykonawcy.

  - W razie stwierdzenia w wymienionym okresie wad nadających się do usunięcia, Zamawiający zażąda usunięcia wad, Wyznaczając Wykonawcy na te czynności odpowiedni termin. Jeżeli w określonym czasie Wykonawca nie usunie wykrytych wad, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy, zawiadamiając o tym Wykonawcę, co najmniej na 3 dni wcześniej. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią zostanie zapłacony z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawcę.

  - Zamawiający wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu gwarancji.

ARTYKUŁ 9

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Z TYTUŁU NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

ORAZ UBEZPIECZENIA OC

W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

ARTYKUŁ 10

KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

  - Kary umowne

  - Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy lub jego części.

  - Kary będą naliczane w następujących przypadkach w wysokościach:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

a) zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu końcowego, określonego w art. 5 pkt 5.2 niniejszej umowy,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki. Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia do terminu ustalonego na usunięcie wad,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w art. 12 ust. 1 Umowy.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za:

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w art. 12 ust. 1 Umowy.

  - Roszczenia odszkodowawcze.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

  - Kary umowne za zwłokę w wykonaniu i przekazaniu przedmiotu umowy lub elementów robót oraz odszkodowanie za poniesione szkody, Zamawiający potrąci z faktur wystawionych przez Wykonawcę.

ARTYKUŁ 11

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ................................. PLN, co stanowi 5 % ceny całkowitej podanej w umowie, dostarczone będzie Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości.

  - Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku  następujących formach a mianowicie:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  - Strony dopuszczają możliwość zmiany zabezpieczenia należytego wykonania umowy

w trakcie jej realizacji na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 i ust. 2 ustawy. Szczegółowy tryb zmiany zabezpieczenia, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów strony ustalą w odrębnych postanowieniach.

  - Zabezpieczenie wykonania w formie Gwarancji Należytego Wykonania winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie.

  - Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujący sposób:

70 % w ciągu 30 dni po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na użytkowanie,

30 % w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

  - Zamawiający winien powiadomić Wykonawcę o wszelkich roszczeniach skierowanych do instytucji wystawiającej zabezpieczenie.

  - W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

ARTYKUŁ 12

WYNAGRODZENIE

  - Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają, na podstawie złożonej oferty Wykonawcy, wynagrodzenie brutto w wysokości …………zł, (słownie: …………… ……………………………………..................................................................................), 
w tym:

wartość  netto ………………………….zł

podatek VAT  w wys. …. % - ………………………… zł.

  - Wynagrodzenie określone w ust. 1 ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego, dla całego przedmiotu umowy.

  - Wartość przedmiotu umowy ani ceny nie będą waloryzowane w okresie realizacji umowy.

  - Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania, a niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym podatek VAT i między innymi:  wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, obsługę geodezyjną, geologiczną, roboty tymczasowe i prace towarzyszące, zagospodarowanie placu budowy, zabezpieczeń, koszty utrzymania zaplecza budowy, organizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, odbiorów, naprawę uszkodzonych urządzeń uzbrojenia podziemnego i innych w trakcie robót i doprowadzenie do stanu pierwotnego, koszt uzyskania stosownych decyzji administracyjnych.

  - Wynagrodzenie powyższe dotyczy całości przedmiotu umowy a więc i wszelkich kosztów związanych z odbiorem robót, włączając w to próby, sprawdzenia
(oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, koszty przyłączeń itp.)

  - W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nie objętych umową Wykonawcy nie wolno ich realizować bez uzyskania dodatkowego zamówienia. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru i kierownika budowy w tym zakresie będą bezskuteczne.

  - a) Płatności następować będą w okresach miesięcznych,

b) Końcowe rozliczenie należnego wynagrodzenia nastąpi po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego. Przy fakturowaniu Strony uwzględniać będą przepisy wynikające z umowy dofinansowania inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego.

  - Należne wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur VAT. Faktury będą wystawiane na Urząd Miejski w Chojnicach.

  - Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru elementów robót lub ich części podanych w szczegółowym harmonogramie rzeczowo-finansowym, podpisany przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego.

  - Ustala się rozliczenie za wykonane roboty, na podstawie zatwierdzonego przez inspektora nadzoru protokołu odbioru elementów robót, o którym mowa w ust. 12.9.

  - Faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi składane będą do Zamawiającego.

  - Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto   Wykonawcy Nr ...................................................................................... w Banku …………………… w terminie do 30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, z zastrzeżeniem postanowień art. 12 ust. 7. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu odbioru elementów robót spowodują naliczenie ponownego terminu do 30 dni terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.

  - Opóźnienie w zapłacie należności powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych.

ARTYKUŁ 13

ZMIANY UMOWY

  - Zamawiający nie dopuszcza zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyłączeniem okoliczności zawartych w pkt 13.3

  - Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

  - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:

A. W zakresie zmiany terminu wykonania:

- konieczności wykonania zamówień dodatkowych, uniemożliwiających wykonanie zamówienia podstawowego,

  - wystąpienia nie zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych i związanych z tym kolizji,

  - z powodu nie przewidzianego braku płynności finansowej u Zamawiającego,

  - wystąpienie siły wyższej i innych zdarzeń nadzwyczajnych,

  - podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie ww. inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa pomorskiego na lata 2007-2013, zmieniającego zasady i terminy jej realizacji,

  - konieczności wykonania dodatkowych prac archeologicznych na terenie budowy,

B. W zakresie płatności i innym:

  - aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

  - zmiany kolejności wykonania części zamówienia bądź rezygnacji z wykonania części zamówienia,

  - zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

  - rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy.

      - Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić

    - zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

  - Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień

  - publicznych:

    - zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),

    - zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących Strony,

  - Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania, bez zmiany terminu końcowego wykonania zadania i zmiany wartości określonej w art. 12 ust. 1 , nie skutkuje koniecznością zmiany umowy.

  - Zmiana kluczowego personelu wykonawcy/ zamawiającego oraz zmiana podwykonawców nie

skutkują koniecznością zmiany umowy.

  - Udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych wymaga zawarcia odrębnej umowy.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania robót zamiennych. Podstawą wykonania robót zamiennych będzie protokół konieczności robót zamiennych zatwierdzony przez:

    - Zamawiającego

    - Inspektora nadzoru inwestorskiego

    - Wykonawcę

    - Kierownika budowy

wraz z wyliczeniem wartości robót zamiennych na podstawie sporządzonego kosztorysu lub kalkulacji robót.

Powyższa zmiana nie może powodować zmiany wynagrodzenia Wykonawcy określonego w artykule 12, pkt. 12.1 niniejszej umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.

ARTYKUŁ 14

ODSTĄPIENIE

  - Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy;

  - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (w tym przypadku odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach),

- jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- wykonawca nie rozpoczął robót, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, przez okres minimum 1 miesiąca, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

- jeżeli występuje opóźnienie realizacji elementów robót w stosunku do harmonogramu dłuższe niż 1 miesiąc.

  - Wszelkie urządzenia placu budowy, między innymi ogrodzenie placu budowy, drogi wewnętrzne, zasilanie wodociągowo- kanalizacyjne, energię elektryczną i roboty będą uważane za własność Zamawiającego i pozostaną do jego dyspozycji w przypadku odstąpienia od realizacji Umowy z powodu podstawowego naruszenia Umowy przez Wykonawcę.

  - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

  - Prawo Wykonawcy do odstąpienia od umowy

  - Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie 2 miesięcy od upływu terminu do zapłaty faktur, określonego w niniejszej umowie,

Zamawiający zawiadomi na piśmie Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

  - W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

    - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego (inspektora nadzoru) i przedstawiciela Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji ( opis rzeczowy wykonanych robót) robót wg stanu na dzień odstąpienia,

    - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która odstąpiła od umowy,

    - Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które mogą być wykorzystane przez wykonawcę do realizacji innych robót, nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn nie zależnych od niego,

    - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

    - niezwłocznie a najpóźniej w terminie 30 dni:

-  Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy,

- Wykonawca wykona rozliczenie rzeczowo-finansowe budowy na podstawie protokołu inwentaryzacji.

  - Forma odstąpienia

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

ARTYKUŁ 15

ZAWIADOMIENIA

  - Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku z niniejszą Umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane faksem, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem poleconym.

  - Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez Strony. Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru faksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru faksu, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer faksu, Strony uznają za doręczone.

  - Powiadamianie każdej ze Stron Umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie. Powiadomienie będzie ważne także wtedy, kiedy zostanie wysłane a nie odebrane mimo awizowania.

ROZDZIAŁ III. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

ARTYKUŁ 16

POSTANOWIENIA DODATKOWE I KOŃCOWE

Postanowienia dodatkowe:

  - Strony ustalają następujące postanowienia dodatkowe:

Wykonawca prowadził będzie i przechowywał w miejscu prowadzenia prac dziennik budowy.

Zamawiający zapewni nadzór autorski ze strony autorskiej jednostki projektowej.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania przeglądu i wykonywania prac konserwatorskich, co najmniej 1 raz w kwartale. Dokonane przeglądy odnotowane będą w książce eksploatacji obiektu i potwierdzone przez Zamawiającego.

  - Wykonawca zatrudni podstawowy personel wymieniony w ofercie do wykonywania funkcji określonych w tej ofercie, albo inny personel zaakceptowany przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje proponowaną zmianę podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy kwalifikacje, umiejętności i odpowiednie doświadczenie proponowanego personelu będą takie same, bądź lepsze niż personelu wymienionego w ofercie. Powyższa zmiana nie wymaga aneksowania niniejszej umowy.

  - Wszelkie, nieoczekiwane odkryte na terenie budowy, wykopaliska o znaczeniu historycznym lub innym czy tez o znacznej wartości zostaną przekazane do dyspozycji Zamawiającego. Wykonawca powinien poinformować Zamawiającego o wszelkich odkryciach tego typu i zastosować się do wskazówek dotyczących obchodzenia się z nimi.

Postanowienia końcowe:

  - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Ustaw: Kodeks Cywilny, Prawo zamówień publicznych oraz Prawo budowlane, a także w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

  - Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, z zastrzeżeniem 16.6, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla Zamawiającego.

  - Na wypadek sporu między stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wyczerpania przede wszystkim drogi postępowania reklamacyjnego polegającego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek pisemnego ustosunkowania do zgłoszonego roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia na piśmie. W razie odmowy Wykonawcy uznania roszczenia Zamawiającego, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową.

  - Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egz. każdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY:					WYKONAWCA:

…………………………..				……………………………..

CZĘŚĆ III

Dokumentacja projektowa,

inne dokumenty

WYKAZ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW, STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ SPORZĄDZENIA OFERTY ORAZ REALIZACJI INWETYCJI.

- Plan zagospodarowania terenu

- Inwentaryzacja budowlana na potrzeby projektu – część hydrotechniczno-melioracyjna

- Projekt budowlano-wykonawczy – część hydrotechniczno-melioracyjna

- Operat wodno-prawny

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - część hydrotechniczno-melioracyjna

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - część hydrotechniczno-melioracyjna

- Projekt budowlano-wykonawczy – część elektryczna

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – część elektryczna

- Projekt budowlano-wykonawczy – obiekty inżynierskie – MOSTY nr 1, 2 i 3

- Projekt budowlano-wykonawczy – branża mostowo – wyciąg z obliczeń

- Projekt budowlano-wykonawczy – 5 kładek dla pieszych oraz części konstrukcji piętrząco - upustowej

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – obiekty inżynierskie – mosty i kładki

- Przedmiary robót

- Dokumentacja geotechniczna – dla koncepcji

- Techniczne badania podłoża gruntowego – oprac. GEODOM Gdańsk – X.2008

- Projekt nasadzeń drzew w Parku 1000-lecia

- Ekspertyza: „Ocena zagrożenia dla środowiska wodnego inwestycji pn. „Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej”.

- Decyzja OS.6223/19/09 z  dn. 10.09.2009 r. – pozwolenie wodno-prawne

- Decyzja Km 7639 – 31/09 z dn. 18.09.2009 r. – decyzja o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia

- Decyzja Nr AB.7351-69/09 z dn. 29.10.2009 r. – pozwolenie na budowę