Chojnice, dnia 12.10.2006r.

OGŁOSZENIE

Urząd Miejski w Chojnicach

ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

tel. (0-52) 397-18-00 wew. 38

ogłasza przetarg nieograniczony na

„Remont nawierzchni bitumicznej poprzez wykonanie nakładki asfaltowej wraz z regulacją studzienek kanalizacyjnych na ulicy Małe Osady w m. Chojnice”

Zakres obejmuje:

Remont i odnowa nawierzchni poprzez ułożenie nakładki bitumicznej polegającej na: wyrównaniu i uzupełnieniu ubytków w istniejącej nawierzchni, oczyszczeniu i spryskaniu emulsją asfaltową oraz ułożeniu warstwy ścieralnej grubości 4cm oraz regulacji wysokości studzienek kanalizacyjnych na odcinku drogi gminnej ulicy Małe Osady w Chojnicach.

– oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej				2 332,80 m²

– profilowanie masą bitumiczną							      175 ton,

– ułożenie nawierzchni bitumicznej warstwa ścieralna gr. 4cm		2 332,80 m²

– regulacja wysokościowa studzienek i włazów				        13 szt.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg, CPV: 45 23 31 42 – 6	roboty w zakresie naprawy dróg.

1.	Miejsce realizacji zamówienia ulica Małe Osady w Chojnicach.

2.	Rodzaj zamówienia – roboty budowlane.

3.	Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

4.	Adres strony internetowej na, której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.miasto.chojnice.pl/

5.	Termin realizacji zamówienia, wymagany: 30 dni od daty zawarcia umowy.

6.	Specyfikację istotnych warunków zamówienia Zamawiający przekaże wykonawcom ubiegającym się o zlecenie.

7.	Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest:
Jarosław Rekowski – w sprawie przedmiotu zamówienia (0-52) 397-18-00 wew. 38.

8.	Termin składania ofert upływa dnia 20 października 2006r. o godz. 9.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 października 2006r.o godz. 10.00 w pok. 611

9.	O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy;

a)	posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

b)	znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

c)	spełniają wymogi określone  art.24 Ustawy prawo Zamówień,

d)	wykażą się doświadczeniem zawodowym z okresu 5 lat z wykonania robót budowlanych o charakterze i złożoności odpowiadającej robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia /min. 3/,

e)	dysponują następującym potencjałem technicznym:

–	układarka mas bitumicznych,

–	walec ogumiony i wibracyjny samojezdny,

–	frezarka,

–	skrapiarka bitumu,

–	szczotka mechaniczna,

–	samochody samowyładowcze do transportu masy z przykryciem brezentowym,

f)	złożą referencję z wykonania podobnych prac za okres ostatnich 5 lat Zamawiający uzna tylko roboty budowlane poparte referencjami.

g)	przedłoży kserokopię Polisy ubezpieczeniowej, potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej – w zakresie przedmiotu zamówienia,

10.	Wykonawca winien złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:

a)	oświadczenie o spełnianiu wymogów z art.22 i art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych,

b)	aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania wniosków,

c)	oświadczenie, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat i składek w ZUS (ewent. KRUS), Urzędzie Skarbowym,

d)	wykazać się doświadczeniem zawodowym z okresu 5 lat z wykonania robót budowlanych o charakterze i złożoności odpowiadającej robotom stanowiącym przedmiot zamówienia oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane należycie (np. referencje, protokoły odbioru) zgodnie z punktem 9d.

e)	informację o osobach przewidzianych do realizacji zadania,

f)	informację na temat sprzętu przewidzianego do realizacji zamówienia,

g)	Polisę ubezpieczeniową, potwierdzającą że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej – w zakresie przedmiotowej działalności.

Dokumenty wskazane powyżej należy złożyć w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

11.	Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

12.	Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13.	Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

14.	W postępowaniu nie będzie wymagane wniesienie wadium.

15.	Kryterium oceny ofert jest najniższa cena (cena brutto) – 100 %.

16.	Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty składania ofert.

Zamawiający informuje, że przyjętą formą porozumiewania się z wykonawcami: składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przez strony postępowania jest forma pisemna lub faks. Jeżeli przekazywane faksem, Zamawiający, żąda każdorazowo niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

U R Z Ą D   M I E J S K I  W  C H O J N I C A C H

##### SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Remont nawierzchni bitumicznej poprzez wykonanie nakładki asfaltowej wraz z regulacją studzienek kanalizacyjnych na ulicy Małe Osady w m. Chojnice”

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera poniżej wymienione dokumenty:

Rozdział I	Instrukcja dla oferentów wraz z załącznikami

Rozdział II	Opis przedmiotu zamówienia

Rozdział III	Projekt umowy

# INFORMACJE OGÓLNE

1.	Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami składającymi się na specyfikację istotnych warunków zamówienia.

- Załączniki do rozdziału I powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on „nie dotyczy”.

- Wszystkie strony rozdziału II winny być parafowane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.

- Każdy wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę

5.	Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

AKCEPTUJĘ:

Rozdział I

I N S T R U K C J A    D L A    W Y K O N A W C Ó W

ZAMAWIAJACY:		Urząd Miejski w Chojnicach

Ul. Stary Rynek 1, 89–600 CHOJNICE woj. pomorskie

tel. (0-52) 397-18-00, fax. (0-52) 397-21-94

o g ł a s z a

przetarg nieograniczony na:

„Remont nawierzchni bitumicznej poprzez wykonanie nakładki asfaltowej wraz z regulacją studzienek kanalizacyjnych na ulicy Małe Osady w m. Chojnice”

zgodnie z rozdziałem II specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

I.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Oferta winna być sporządzona na FORMULARZU OFERTY stanowiącym załącznik nr 1 do Rozdziału I – Instrukcji dla oferenta.

- Do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami punktu III Instrukcji dla oferenta.

- W przypadku składania dokumentów w formie kopii, niniejsza kopia winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.

- Wykonawcy przedstawią oferty zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oferta winna być sporządzona w języku polskim.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim trwałą techniką, na maszynie do pisania, komputerze lub pismem drukowanym.

- Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia oferenta winny być również podpisane przez oferenta.

- Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

- Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana na Zamawiającego na adres podany na wstępie oraz będzie posiadać oznaczenia: Oferta – „Remont nawierzchni bitumicznej poprzez wykonanie nakładki asfaltowej wraz z regulacją studzienek kanalizacyjnych na ulicy Małe Osady w m. Chojnice”

- Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie posiadać nazwę i Adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę złożoną po terminie.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert określonym w punkcie IX.

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. 4, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem „Wycofanie”. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminie składania ofert.

#### OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBÓW DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW.

- udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki  art.22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust.1 i 2 Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród nie podlegających odrzuceniu.

- Wykonawca składający ofertę musi spełniać poniższe warunki:

a)	posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

b)	znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

c)	spełniać wymogi określone art. 22 i art.24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

d)	wykazać się doświadczeniem zawodowym z okresu 5 lat z wykonania robót budowlanych o charakterze i złożoności odpowiadającej robotom stanowiącym przedmiot zamówienia /min. 3/,

e)	dysponować następującym potencjałem technicznym:

–	układarka mas bitumicznych,

–	walec ogumiony i wibracyjny samojezdny,

–	frezarka,

–	skrapiarka bitumu,

–	szczotka mechaniczna,

–	samochody samowyładowcze do transportu masy z przykryciem brezentowym,

f)	złożyć referencję z wykonania podobnych prac za okres ostatnich 5 lat. Zamawiający uzna tylko roboty budowlane poparte referencjami.

g)	przedłoży kserokopię Polisy ubezpieczeniowej, potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej – w zakresie przedmiotu zamówienia,

##### INFORMACJA O DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WYMAGANYCH WARUNKÓW

Na potwierdzenie spełnienia wymaganych warunków, Wykonawca załączy do oferty niżej wymienione dokumenty:

1.	Formularz ofertowy, załącznik Nr 1 (druk do wypełnienia).

2.	Oświadczenie o spełnianiu wymogów z art.22 i art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych, załącznik Nr 2.

3.	Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do  ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania wniosków,
załącznik Nr 3.

4.	Oświadczenie, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat i składek w ZUS (ewent. KRUS), Urzędzie Skarbowym, załącznik. Nr 4.

5.	wykazać się doświadczeniem zawodowym z okresu 5 lat z wykonania robót budowlanych o charakterze i złożoności odpowiadającej stanowiący przedmiot zamówienia oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane należycie (np. referencje, protokoły odbioru) załącznik Nr 5.

6.	Informację o osobach przewidzianych do realizacji zadania, załącznik Nr 6.

7.	Wykaz posiadanego sprzętu  wymaganego do realizacji i zamówienia załącznik nr 7.

8.	Informację na temat sprzętu przewidzianego  do realizacji zamówienia, załącznik Nr 7.

9.	Kserokopię Polisy ubezpieczeniowej, potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej – w zakresie przedmiotu zamówienia, załącznik Nr 8.

IV.	WYMAGANY   TERMIN   WYKONANIA   UMOWY

30 dni od dnia podpisania umowy.

V.	OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował niżej podanymi kryteriami i ich znaczeniami:	cena	- 100%.

- Każda z ofert otrzyma określoną liczbę punktów obliczoną według wzoru:

najniższa oferowana cena

ilość punktów  =  -----------------------------------   x 100

cena oferty badanej

VI.	ISTOTNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

Istotne postanowienia uwzględniono w załączonym projekcie umowy.

VII	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1.	Cenę oferty należy podać w „Formularzu oferty” tj: załącznik nr 1

2.	Cenę należy podać w ZŁOTYCH POLSKICH.

3.	Wykonawca poda ceny jednostkowe na wszystkie roboty wymienione w „Formularzu oferty” tj: załącznik nr 1

4.	Cena winna być suma wartości brutto (obliczona dla poszczególnych pozycji poprzez przemnożenie ceny jednostkowej przez nakłady) z uwzględnienie aktualnie obowiązującego podatku od towarów i usług VAT.

5.	Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym również obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.

6.	Cena podana przez Wykonawcę w ofercie obowiązuje na czas trwania umowy i nie będzie podlegała zmianie.

VIII.	OPIS ODPOWIEDNICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI DOPUSZCZALNE JEST SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

IX.	MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Chojnicach, ul. Stary Rynek 1, 89–600 Chojnice, nie później niż do 20 października 2006r. do godz. 900 – pokój 610, III piętro.

X.	TERMIN, DO KTÓREGO WYKONAWCA BĘDZIE ZWIĄZANY ZŁOŻONĄ OFERTĄ

Okres związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.

XI.	MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 20.10.2006r., godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Chojnicach, ul. Stary Rynek 1, 89–600 Chojnice, pokój 610.

XII.	INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA OFERT I OCENY OFERT

1.	Otwarcie ofert ma charakter publiczny i odbywa się z udziałem wykonawców

- W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu informacje zawierającą nazwy i adresy wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny tych ofert.

- Po otwarciu ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny.

- Koperty oznaczone „WYCOFANE” nie zostaną otwarte.

- W toku badania ofert Zamawiający dokona badania i sprawdzi, czy oferty nie podlegają odrzuceniu.

- W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w treści oferty, informując o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 88 prawa zamówień publicznych.

- Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie z dnia 29.01.2004r. prawo  zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów  oceny ofert.

- O wyniku przetargu Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia oraz zamieści ogłoszenie w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, na Portalu UZP, na swojej stronie internetowej. W zawiadomieniu wysłanym do wykonawcy, którego oferta została wybrana Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.

XIII.	PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIENI DO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTOWANIA SIĘ Z OFERENTAMI

Pracownikiem uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami i udzielania wyjaśnień jest: Jarosław Rekowski tel. (0-52) 397-18-00
wew. 28, pokój 610 Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Sposób porozumiewania się z wykonawcami – forma pisemna i fax (0-52) 397-21-94,

e-mail: drogi.km@miastochojnice.pl.

XIV.	WSZELKIE PRZYSZŁE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY ZWIĄZANE Z UMOWĄ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Wykonawca , którego oferta została wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym o realizację zamówienia na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącej III rozdział niniejszej specyfikacji. Projekt umowy jest integralną częścią niniejszej specyfikacji, określa warunki i zobowiązania wykonawcy przedmiotu zamówienia.

- Niedopuszczalne jest wnoszenie zmian już przyjętych postanowień w projekcie umowy. Możliwe jest tylko wnoszenie nowych wynikających z przyjętej oferty i ustaleń pod warunkiem, że nie naruszają one treści postanowień już przyjętych.

3.	Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, wówczas zamawiający zawrze umowę z wykonawcą, którego oferta otrzymała w kolejności najwyższą ilość punktów.

XV.	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

1.	Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli jego interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

2.	Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności pojętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, Wykonawca może wnieść pisemny protest do Zamawiającego.

3.	Protest  wnosi  się w terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4.	Protest dotyczący treści  ogłoszenia, a także postanowień SIWZ wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej lub na stronach internetowych portalu Urzędu Zamówień Publicznych.

5.	Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

6.	Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

7.	Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art.181 ust. 6 ustawy.

8.	Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

9.	Protest jest ostatecznie rozstrzygnięty wraz z rozstrzygnięciem protestu przez Zamawiającego lub z upływem terminu na jego rozstrzygnięcie.

W niniejszym postępowaniu nie przysługują Wykonawcom zgodnie z art. 4a ust. 1 Prawa zamówień publicznych środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI rozdziale 3 i 4 tj. odwołanie i skarga.

## Rozdział II

XVI.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Remont nawierzchni bitumicznej poprzez wykonanie nakładki asfaltowej wraz z regulacją studzienek kanalizacyjnych na ulicy Małe Osady w m. Chojnice”

      - Remont i odnowa nawierzchni poprzez ułożenie nakładki bitumicznej polegającej na: wyrównaniu i uzupełnieniu ubytków w istniejącej nawierzchni, oczyszczeniu i spryskaniu emulsją asfaltową oraz ułożeniu warstwy ścieralnej grubości 4cm oraz regulacji wysokości studzienek kanalizacyjnych na odcinku drogi gminnej ulicy Małe Osady w Chojnicach.

Miejsce wykonania zadania określa się jako: /obręb działki nr 1881/ od zjazdu z ulicy Gdańskiej w ul. Małe Osady, nawierzchnia pomiędzy krawężnikami szer. ok. 5,10-5,30m /łuk 6,80m/ wyjazdu z ulicy Małe Osady w ulicę Gdańską /skrzyżowanie z ulicą Tucholską/.

Zakres robót:

– oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej				2 332,80 m²

– profilowanie masą bitumiczną							      175 ton,

– ułożenie nawierzchni bitumicznej warstwa ścieralna gr. 4cm		2 332,80 m²

– regulacja wysokościowa studzienek i włazów				        13 szt.

2.	Wykonawca zleci na własny koszt opracowanie tymczasowego projektu Organizacji Ruchu na czas wykonywania robót budowlanych, a w okresie wykonywania prac będzie utrzymywał oznakowanie w należytym stanie.

3,	Wykonawca nie będzie obciążony opłatą za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej – ulicy Małe Osady w m. Chojnice.

4.	Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie bezpieczeństwa oraz metody organizacyjno – techniczne.

5.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody osób trzecich powstałe w wyniku nie wykonania lub nienależytego wykonania robót.

6.	Oferent zobowiązany jest dokonania wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia oraz do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

7.	Warunki i wymagania Zamawiającego:

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami  SIWZ i warunkami zawartymi w umowie oraz z normami budowlanymi jak niżej;

a)	Ogólne specyfikacje techniczne:

D 00.00.00 – Wymagania ogólne

b)	Szczegółowe specyfikacje techniczne:

- D-01.01.01 Roboty przygotowawcze (odtworzenie trasy i punktów wysokościowych)

- D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

- D-05.03.04 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

- D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej (SMA) 2001 (z wkładką aktualizacyjną z września 2003 r.)

- D-03.02.01a Regulacja pionowa uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej 2003

8.	Wykonawca zapewnia prawidłowe zabezpieczenie prowadzonych robót oraz ma obowiązek przestrzegać przepisów BHP przy wykonywanych pracach. Projekt oznakowania i zabezpieczenia robót prowadzonych w pasie drogowym na czas ich wykonywania winien być sporządzony na koszt Wykonawcy.

9.	Materiały:

Materiały użyte w trakcie budowy powinny posiadać atesty, aprobaty techniczne które należy załączyć do sprawozdania technicznego i odbioru robót.

Materiały użyte powinny zapewniać wysoką jakość robót.

10.	Sprzęt:

sprzęt użyty do wykonania robót powinien być zgodny ze SIWZ, SST, winien być sprawny technicznie, dostosowany do używanych materiałów, warunków wykonywania robót i musi zapewniać wysoką jakość robót.

11.	Kontrola jakości robót:

polegać będzie na :

a) kontroli użytych materiałów (atesty, aprobaty techniczne, recepty laboratoryjne),

b) kontroli wykonania robót zgodnie z SIWZ, SST i umową.

12.	Odbiory robót:

Zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ, SST oraz warunkami określonymi w umowie.

13.	Podstawa płatności robót:

podstawą rozliczenia będzie wykonanie całości zadania zgodnie z pkt. 1

14.	Okres gwarancji:

Okres gwarancji na ww. roboty wynosi 36 miesięcy.

- Przepisy związane:

wymienione w SIWZ  – normy określone, ustalenia zawarte w umowie.

Załącznik nr 1

...........................................

Data Sporządzenia  oferty

- .....................................................................

Nazwa i adres oferenta

- .....................................................................

Nr telefonu / telefaksu

- .....................................................................

Nr REGON i NIP

- Oferent jest / nie jest podatnikiem VAT

- ....................................................................

Nazwisko i imię osoby / osób uprawnionych

do występowania w imieniu oferenta

Urząd Miejski w Chojnicach

Ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:

„Remont nawierzchni bitumicznej poprzez wykonanie nakładki asfaltowej wraz z regulacją studzienek kanalizacyjnych na ulicy Małe Osady w m. Chojnice”

gdzie zakres określony jest na wykonanie:

– oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej

2 332,80 m²	*	………………zł/m²		=	………………….zł brutto,

– profilowanie masą bitumiczną

175 ton	*	……………….zł/tona	=	……..………….. zł brutto,

– ułożenie nawierzchni bitumicznej warstwa ścieralna gr. 4cm

2 332,80 m²	*	……………….zł/m²		=	…….……………zł brutto,

– regulacja wysokościowa studzienek i włazów

13 szt.	*	……………….zł/szt.		=	………………….zł brutto.

RAZEM:

1.	oferujemy wykonanie w/w zamówienia za cenę brutto: ………………………. zł,

(słownie: ...........................................................................................................)

2.	zgodnie z wypełnionym Wycenionym przedmiarem robót, zastosowano podatek VAT w wysokości …….. %;

- Oświadczamy, że przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

1	oświadczenie o spełnianiu  wymogów z art.22 i art. 24 ustawy prawo zamówień  publicznych,  zał. nr 2

2	aktualny odpis  z właściwego rejestru albo aktualne  zaświadczenie  o wpisie do   ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli  odrębne przepisy  wymagają  wpisu do  rejestru lub  zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania wniosków, zał. Nr 3

3	oświadczenie, że nie zalega z opłacaniem podatków ,opłat i składek w ZUS (ewent. KRUS) i Urzędzie Skarbowym  zał. Nr 4

4	wykaz z wykonania robót budowlanych z okresu pięciu lat o charakterze  i złożoności odpowiadającej robotom stanowiącym przedmiot zamówienia wraz z referencjami . zał. Nr 5

5	informację o osobach  przewidzianych do realizacji zadania – zał. Nr 6

6	Wykaz sprzętu przewidzianego  do realizacji i zamówienia  – załącznik nr 7

8	kserokopię Polisy  ubezpieczeniowej  , potwierdzającej,  że  Wykonawca  jest ubezpieczony od  odpowiedzialności  cywilnej– w zakresie przedmiotu zamówienia

- oświadczamy, że zamówienie wykonamy w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.

- oświadczamy, że na wykonany przedmiot umowy udzielamy gwarancji na okres 36 miesięcy;

- oświadczamy, że akceptujemy poniższe warunki płatności:

- przelew w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT;

- za termin zapłaty uważa się datę polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy;

Podpisano

(Upoważniony przedstawiciel oferenta)

ROZDZIAŁ III

Projekt  umowy

zawarta w dniu ..............2006r.  pomiędzy Urzędem Miejskim w Chojnicach zwanym dalej „Zamawiającym ” reprezentowanym przez :

dr Arseniusza Finstera - Burmistrza Miasta

a

…………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez :

zwanym w dalszej części „Wykonawcą” o następującej treści:

§ 1

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania zadania tj. „Remont nawierzchni bitumicznej poprzez wykonanie nakładki asfaltowej wraz z regulacją studzienek kanalizacyjnych na ulicy Małe Osady w m. Chojnice” zgodnie z warunkami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w szczególności:

§ 2

Zleceniobiorca powierzone prace wykona w okresie 30 dni od dnia podpisania niniejszej umowy, tj. do dnia …………………………..r. .

§ 3

Zakres obowiązków wynikających z umowy obejmuje:

Remont i odnowa nawierzchni poprzez ułożenie nakładki bitumicznej polegającej na: wyrównaniu i uzupełnieniu ubytków w istniejącej nawierzchni, oczyszczeniu i spryskaniu emulsją asfaltową oraz ułożeniu warstwy ścieralnej grubości 4cm oraz regulacji wysokości studzienek kanalizacyjnych na odcinku drogi gminnej ulicy Małe Osady w Chojnicach.

§ 4

  - Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w ( 1 wyniesie:

– oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej

2 332,80 m²	*	………………zł/m²		=	………………….zł brutto,

– profilowanie masą bitumiczną

175 ton	*	……………….zł/tona	=	……..………….. zł brutto,

– ułożenie nawierzchni bitumicznej warstwa ścieralna gr. 4cm

2 332,80 m²	*	……………….zł/m²		=	…….……………zł brutto,

– regulacja wysokościowa studzienek i włazów

13 szt.	*	……………….zł/szt.		=	………………….zł brutto.

RAZEM:

1.	oferujemy wykonanie w/w zamówienia za cenę brutto: ………………………. zł,

(słownie: ...........................................................................................................)

2.	w tym zastosowano podatek VAT w wysokości …….. %
…………….………………………….zł,

3.		Kwota jest niezmienna w trakcie trwania umowy.

§ 5

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 4 rozliczane będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół bezusterkowego odbioru robót.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 stanowić będzie wynik sumy iloczynu ilości jednostek obmiarowych robót odebranych przez Zamawiającego i cen jednostkowych wskazanych w Wycenionym przedmiarze robót oraz kwoty podatku od towarów i usług VAT.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury VAT w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu. Za datę zapłaty uważa się datę polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane przez Zamawiającego przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy.

( 6

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy, liczonej za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w przy odbiorze końcowym, odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze po upływie okresu rękojmi - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu na usunięcie wad wyznaczonego w § 16 ust. 5 umowy;

- za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy, liczonej za każdy dzień przerwy;

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Wykonawca oświadcza, iż upoważnia Zamawiającego do potrącenia z należnego mu wynagrodzenia kar umownych naliczonych przez Zamawiającego.

§ 7

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot Umowy na okres 36 miesięcy.

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu Umowy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 2, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego lub jeżeli na skutek wadliwie wykonanych robót wystąpią zjawiska zagrażające bezpieczeństwu ruchu, a roboty zabezpieczające nie zostaną podjęte przez Wykonawcę niezwłocznie, to jest nie później niż 3 dni od dnia powiadomienia, Zamawiający może zlecić ich usunięcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 8

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

  - jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie poprzez dokonanie potrąceń części wynagrodzenia, korzystając z uprawnień płynących z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót, oceniając jakość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Umowie,

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.

§ 9

- Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnego z umową wykonania robót, polecać dokonywania takich zmian ich ilości, jakie uzna za niezbędne, a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń:

- zmniejszyć ilość robót objętych Wycenionym przedmiarem robót;

- pominąć jakieś roboty;

- Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez pisemnego polecenia Zamawiającego.

2.	Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie bezpieczeństwa  oraz metody techniczno organizacyjne

§10

Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt oznakowanie robót w zakresie i terminach przewidzianych w Projekcie organizacji ruchu.

§ 11

Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od umowy jeżeli:

- Zleceniobiorca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót na żądanie zamawiającego i nie wykonuje ich pomimo dodatkowego wezwania.

- Zostanie ogłoszona upadłość  zleceniobiorcy lub rozwiązanie firmy.

- Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy.

§ 12

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy i ponosi odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody osób trzecich wynikłe w związku z wykonywaniem robót - w trakcie ich wykonywania, bezpośrednio po ich wykonaniu oraz w okresie gwarancyjnym.

§ 13

Wszelkie zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie

w formie  pisemnej za zgodą obu stron.

§ 14

1.	Zakazuje się zmian  postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwil  zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.

2.	Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu  ust.1 jest nieważna.

3.	W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie  leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 15

Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie rzeczowo właściwy sąd dla siedziby zamawiającego.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową strony wiążą przepisy kodeksu cywilnego i Prawa Zamówień Publicznych.

§ 17

Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach w oparciu o wyniki przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 20.10.2006r.