## ZAŁĄCZNIK NR  7    – WZÓR UMOWY

## U M O W A

zawarta w dniu ………….. roku  w  Chojnicach

pomiędzy  Gminą  Miejską Chojnice

Stary Rynek 1,  89-600 Chojnice

NIP 555-10-02-262

zwaną w dalszej części umowy   Zamawiającym  reprezentowaną przez:

dr Arseniusza Finstera - Burmistrza Miasta Chojnice

przy kontrasygnacie – mgr Krystyny Perszewskiej - Skarbnika Miasta

a,

zwanym w dalszej części umowy  Wykonawcą.

§ 1

Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wybór najkorzystniejszej oferty, dokonany w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz z aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

§ 2

Zamawiający zleca, a Wykonawca  zobowiązuje się  do wykonania:

„Roboty remontowe w Szkole Podstawowej Nr 3  w Chojnicach” określonych przedmiarem, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

§ 3

Termin realizacji zadania –  do 22 sierpień 2010 r.  od dnia przekazania placu budowy.

Zamawiający przedłuży termin wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia 
w przypadku wystąpienia konieczności wykonania zamówień dodatkowych uniemożliwiających wykonanie zamówienia podstawowego.

§ 4

1.  Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacją

istotnych warunków  zamówienia oraz wybraną ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie

w formie ryczałtu.

2.  Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą:

netto:   ……………………….  zł

VAT:   …………………..…...  zł

brutto:  ………………………   zł

3.  Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane

z  realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną

wykonania i odbioru robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu nie oszacowania wszelkich

kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych

czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może

być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1

niniejszego paragrafu.

5. Płatność należności ustala się do 30 dni licząc od dnia złożenia faktury i potwierdzenia jej

odbioru przez Zamawiającego po wykonaniu i odbiorze pozytywnym przedmiotu umowy .

6. Płatność powyższa odbywać się będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto

Wykonawcy.

7. W przypadku zaniechania części zakresu robót z przyczyn, których nie można było przewidzieć, które są niezależne od Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o zaniechane czynności. Podstawą zaniechania zakresu robót i zmniejszenia wynagrodzenia będzie protokół konieczności, sporządzony przez Kierownika budowy  oraz zatwierdzony przez Zamawiającego.

§ 5

Obowiązki Kierownika robót będzie pełnił ……………………………………………

Szczegółowy zakres czynności Kierownika budowy określa ustawa Prawo budowlane

i  przepisy wykonawcze.

§ 6

1.  Roboty budowlano – montażowe zamienne mogą być wykonane tylko na podstawie pisemnej decyzji Zamawiającego i uzgodnieniu z autorem projektu;

§ 7

1. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania o zamówienie, Wykonawca ma obowiązek o tym fakcie zgłosić niezwłocznie Zamawiającemu.

2. Na wykonanie robót dodatkowych, o których mowa w ust. 1 wymagane jest udzielenie

zamówienia i zawarcie odrębnej umowy;

3. Wykonawca nie ma prawa żądać dodatkowego wynagrodzenia umownego jeżeli wykonał jakiekolwiek prace dodatkowe bądź zamienne bez uzyskania dodatkowego zamówienia.

4. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać zgodę na włączenie, wyłączenie urządzeń i ponieść

koszty z tym związane.

5. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których zakres nie przekroczy 50% uprzedniego zamówienia, to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającego, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, parametrów i stawek.

§ 8

Wykonawca bez odrębnego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

1. Urządzenia placu budowy we własnym zakresie.

2. Włączenia i wyłączenia urządzeń niezbędnych do realizacji remontu we własnym

zakresie i  poniesie koszty z tym związane.

3. Odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy.

4. Zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

5. Prowadzenia  robót zgodnie z przepisami bhp i p.poż.

6. Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz

usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.

7. Umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego

i jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz upoważnionym przedstawicielom

Zamawiającego.

8. Uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu

w dniu ostatecznego odbioru.

9. Ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku

z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, na cały czas
      jej trwania

§ 9

Wykonawca poniesie koszty związane ze zużyciem mediów (woda, energia elektryczna)

w związku z wykonywanymi robotami remontowymi. Rozliczenie kosztów nastąpi

pomiędzy Dyrektorem Szkoły  a Wykonawcą.

§ 10

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to  Zamawiającemu

przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a)  jeżeli nie umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru  zgodnie

z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 
           może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego  o usunięciu wad.

Jeżeli Zamawiający nie przystąpi do odbioru zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy

oraz obowiązującymi przepisami Wykonawca może ustalić protokolarnie stan przedmiotu

odbioru przez powołaną do tego komisję, zawiadamiając o tym Zamawiającego.

Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury końcowej i żądania zapłaty

wynagrodzenia.

Zamawiający wyznaczy termin przeglądów obiektu przed upływem okresów gwarancji i

rękojmi oraz terminy na protokolarne stwierdzenie usunięcia ewentualnie stwierdzonych

wad.

§ 11

Na dzień zgłoszenia do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać

inwestorowi do sprawdzenia n/w dokumenty , które będą stanowić podstawę rozpisania

odbioru :

- protokoły odbiorów technicznych , atesty na wybudowane materiały,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z dokumentacją Zamawiającego, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

- protokoły badań i sprawdzeń,

- rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanego elementu robot budowlanych, ich ilości i wartości z podatkiem VAT.

§ 12

1. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych w stosunku do

Wykonawcy:

-  za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru  - w wysokości 0,1 %
        wynagrodzenia za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki;

-  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi –

w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru,

-  za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,  przy czym

termin ustalony dla usunięcia wad uwzględniać będzie uwarunkowania organizacyjno –

techniczne,

-  za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 %

wynagrodzenia umownego.

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wartość kar umownych.

§ 13

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres 3  lat licząc od dnia  pozytywnego odbioru końcowego.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

3. Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego, Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

4. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

§ 14

1.   Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron

wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w   następujących przypadkach:

A. W zakresie zmiany terminu wykonania:

- konieczności wykonania zamówień dodatkowych, uniemożliwiających wykonanie zamówienia podstawowego,

- wystąpienia nie zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych i związanych z tym kolizji,

- z powodu nie przewidzianego braku płynności finansowej u Zamawiającego,

- wystąpienie siły wyższej i innych zdarzeń nadzwyczajnych.

Jako siły wyższe uznane zostają: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy

transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których

zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron.

Jeżeli umawiające się strony nie mają możliwości wywiązania się z uzgodnionych

terminów z powodu siły wyższej, to zachowują one prawo do wnioskowania o

przesunięcie terminów wykonania prac o czas trwania wydarzenia i o czas usunięcia jego

skutków. Strony są zobowiązane do powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej w

ciągu 3 dni o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia określonego jako „siła wyższa” wraz z

odpowiednimi dowodami i wnioskami.

W przypadku, gdy siła wyższa spowoduje przesunięcie terminu wykonania o więcej niż

10 dni, a między stronami brak jest w umowie innego szczegółowego postanowienia

regulującego, to ta strona, której prace zostały utrudnione lub opóźnione przez

wystąpienie sił wyższych u partnera umownego, ma prawo odstąpić od umowy.

B. W zakresie płatności i innym:

- aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

- zmiany kolejności wykonania części zamówienia bądź rezygnacji z wykonania części zamówienia,

- zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

- rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy.

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

3. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo  zamówień publicznych:

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),

b) zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących Strony.

4.   W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy  nie  leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia

wiadomości o tych okolicznościach.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania robót zamiennych. Podstawą wykonania robót zamiennych będzie protokół konieczności robót zamiennych sporządzony 
i podpisany przez  Kierownika budowy i zatwierdzony przez Zamawiającego wraz z wyliczeniem wartości robót zamiennych na podstawie sporządzonego kosztorysu lub kalkulacji robót. Powyższa zmiana nie może powodować zmiany wynagrodzenia Wykonawcy i wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.

§ 15

Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień umowy, Strony poddają

rozstrzygnięciu sądów właściwych wg siedziby Zamawiającego.

§ 16

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują strony przepisy prawa

zamówień  publicznych, prawa budowlanego oraz kodeksu cywilnego.

§ 17

Umowę sporządzono w 3  jednobrzmiących egzemplarzach,  2 egz. dla Zamawiającego

i 1 egz. dla Wykonawcy.

Z A M A W I A J Ą C Y                			          W Y K O N A W C A

K O N T R A S Y G N A T A