Załącznik nr 11

do Regulaminu konkursu

UMOWA Nr  ……………..

zawarta w dniu ………….

pomiędzy:

Gminą Miejską Chojnice

Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

NIP ………………………..

zwaną dalej w tekście niniejszej umowy Zamawiającym,

reprezentowaną przez:

przy kontrasygnacie:

a

…………………………………………………….

…………………………………………………….

reprezentowaną przez:

…………………………………………………….

zwaną w dalszej części umowy Jednostką Projektującą

o następującej treści:

§ 1

Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wybór najkorzystniejszej oferty, dokonany w trybie zamówienia z wolnej ręki na podst. art. 67 ust 1 pkt 2 w związku. z art. 111 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), poprzedzony konkursem na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy Chojnickiego Centrum Kultury przy ul. Swarożyca w Chojnicach ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu………………… pod numerem ………………………

§ 2

Przedmiot umowy

- Zamawiający powierza, a Jednostka Projektująca przyjmuje do wykonania dokumentację projektowo kosztorysową zwaną dalej „dokumentacją”, niezbędną do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego na wyłonienie Wykonawcy, a następnie zrealizowania inwestycji pn. „Budowa Chojnickiego Centrum Kultury przy ul. Swarożyca w Chojnicach”.

- Zakres prac obejmuje:

- Opracowanie po 6 egzemplarzy projektu budowlanego, w tym 4 egzemplarze do uzyskania pozwolenia na budowę i 2 egzemplarze dla Zamawiającego, spełniającego szczegółowe wymagania określone w ustawie Prawo budowlane 
i w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 roku, nr 120, poz. 1133) oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (Dz. U. z 
2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- Uzyskanie niezbędnych uzgodnień projektu,

- Opracowanie 2 egzemplarzy projektów wykonawczych,

- Opracowanie 2 egzemplarzy specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

- Opracowanie 2 egzemplarzy kosztorysu inwestorskiego sporządzonego w oparciu o przepisy określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 roku (Dz. U.  z 2004 roku, nr 130, poz. 1389),

- Opracowanie 2 egzemplarzy przedmiaru robót, pozwalającego na opracowanie dokładnej oferty przez Wykonawcę robót budowlanych.

- Szczegółowy zakres dokumentacji projektowej został określony w załączniku nr 1 do umowy.

- Projekty wykonawcze, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót zostaną wykonane zgodnie z aktami prawnymi obowiązującymi przy projektowaniu, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).

- Projekty wykonawcze zostaną wykonane zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę, prawem budowlanym, warunkami technicznymi, zasadami wiedzy budowlanej, aktualnymi normami, przepisami bhp, p.poż. itp.

- Jednostka Projektująca, zgodnie z art. 20 ust 2 Prawa budowlanego, złoży oświadczenie o kompletności sporządzonej dokumentacji będącej przedmiotem umowy.

- Opracowana dokumentacja musi umożliwić wykonanie projektowanego zadania 
z uwzględnieniem możliwości etapowania wykonawstwa, przekazaniem do użytkowania, prawidłowego użytkowania – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Każdy z etapów budowy musi być w projekcie i kosztorysach wyraźnie wydzielony tak, aby umożliwić wybór przez Zamawiającego Wykonawców robót budowlanych zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Zakres poszczególnych etapów zostanie ustalony podczas spotkania z Zamawiającym po podpisaniu umowy.

- Jednostka Projektująca wykona całą dokumentację projektową w wersji elektronicznej.

- W ramach niniejszej umowy Jednostka Projektująca uzyska na podstawie danych do projektu wyliczenia klasy energochłonności budynku, sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008 r. (Dz. U. 201 poz. 1240), podpisane przez osobę uprawnioną do wystawiania świadectw zgodnie z art. 5 ust 8 ustawy Prawo budowlane.

§ 3

Termin realizacji

*termin z zastrzeżeniem, iż ostateczny termin nie może być dłuższy niż podany w pkt 1 ppkt b

- Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie:

- Do 31.03.2011 r. – wstępny projekt budowlany budowy Chojnickiego Centrum Kultury przy ul. Swarożyca w Chojnicach,

- Do 29.07.2011 r. -  pełna dokumentacja projektowa wraz ze złożonym wnioskiem

o pozwolenie na budowę, potwierdzonym datą wpływu przez Starostwo Powiatowe w Chojnicach.

§ 4

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

*nie może być wyższe niż zaproponowane w konkursie

- Za wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z umową i przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w § 12,  Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

cena netto …………………………… zł

podatek VAT (22%) ……………….. zł

cena brutto …………………………. zł

(słownie: ……………………………………………………………………………….)

- Zapłata wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowej nastąpi na podstawie faktur:

- 70% wynagrodzenia umownego tj. ……………………….(brutto) zostanie

wypłacone po złożeniu pełnej dokumentacji projektowej wraz z wnioskiem

o pozwolenie na budowę, potwierdzonym datą wpływu przez Starostwo Powiatowe 
           w   Chojnicach,

- 30% wynagrodzenia tj. ………………………….(brutto) po uzyskaniu decyzji

o pozwoleniu na budowę.

- Rozliczenie i zapłatę za dokumentację techniczną w kwocie określonej w § 4 ust. 1 umowy, nastąpi z konta bankowego Urzędu Miejskiego w Chojnicach w terminie do 30 dni od dnia przedłożenia faktury VAT i zatwierdzenie jej odbioru przez Zamawiającego.

- Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy odbywać się będzie przelewem na rachunek Jednostki Projektującej, wskazany na fakturze VAT.

- Strony ustalają, że wynagrodzenie Jednostki Projektującej za wykonanie dokumentacji obejmuje wszelkie koszty związane z pozyskaniem materiałów, informacji i danych niezbędnych do jej realizacji, tj.: opinie, uzgodnienia, sprawdzenia, warunki podłączenia i inne.

§ 5

Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego

*można tylko dodać punkty

- Zamawiający wyda Jednostce Projektującej odpowiednie upoważnienie niezbędne do uzyskania decyzji, opinii, uzgodnień czy zapewnień dostawy i odbioru mediów. Upoważnienia przygotowuje Jednostka Projektująca i przedkłada Zamawiającemu do podpisu, co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem w stosunku do potrzeb.

- Zamawiający, w ramach zawartej umowy zobowiązany jest do niezwłocznego udzielania Jednostce Projektującej odpowiedzi na zapytania dotyczące realizacji przedmiotu umowy oraz współdziałania w celu realizacji przedmiotu umowy.

- Zamawiający zgłasza w terminie do 14 dni uwagi do przekazanej protokolarnie dokumentacji lub jej części, chyba że zaproponowane przez Jednostkę Projektującą rozwiązania wymagają dodatkowych konsultacji. O takiej sytuacji Zamawiający powiadomi Jednostkę Projektującą na piśmie, w którym również wskaże datę przekazania wniosków pokonsultacyjnych. Jeżeli konsultacje nie były wynikiem błędów lub nieprawidłowości w dokumentacji  czas wykraczający poza 14 dni zostanie dodany do terminu realizacji.

- Zamawiający nie ma obowiązku sprawdzania ani nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność dokumentacji z przepisami dotyczącymi projektowania, aktualnymi normami, sztuką budowlaną, za dobór materiałów, a także za wyliczoną klasę energetyczną budynku oraz za wyliczone koszty. Zamawiający ma jednak prawo zgłosić Jednostce Projektującej dostrzeżone w tym zakresach błędy lub nieprawidłowości i zażądać ich usunięcia.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury na zasadach i w terminach określonych w § 4, jeżeli dokumentacja nie zawiera błędów i nieprawidłowości oraz  jeżeli Jednostka Projektująca przekazała Zamawiającemu prawa autorskie zgodnie z § 12.

- Zamawiający dysponuje: mapą sytuacyjno – wysokościową do celów projektowych, wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ekspertyzą techniczną dotyczącą stanu ochrony p.poż. istniejącego budynku, wstępną koncepcją oraz inwentaryzacją.

§ 6

Obowiązki i uprawnienia Jednostki Projektującej

*można tylko dodać punkty

- Przy opracowywaniu dokumentacji Jednostka Projektująca uwzględni zalecenia pokonkursowe Sądu Konkursowego oraz Zamawiającego.

- Jednostka Projektująca oświadcza, że zapoznała się z warunkami lokalizacyjnymi i dokumentami oraz że nie wnosi do nich zastrzeżeń.

- Wszyscy projektanci wchodzący w skład Jednostki Projektującej winni być uprawnieni do projektowania bez ograniczeń w swojej specjalności, a ich uprawnienia winny spełniać warunki określone w prawie budowlanym i w przepisach odrębnych obowiązujących na terenie RP oraz być wpisani na właściwą listę członków samorządu zawodowego.

- Jednostka Projektująca zobowiązuje się do pozyskania wszystkich aktualnych materiałów wyjściowych do projektowania.

- Jednostka Projektująca uzyska wszelkie decyzje, opinie, uzgodnienia, zatwierdzenia i zezwolenia wymagane dla realizacji przedmiotu umowy.

- Jednostka Projektująca skoordynuje dokumentację w zakresie wszystkich branż. Przekazana dokumentacja będzie kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz będzie zawierała dane dotyczące realizacji obiektu i możliwości etapowania budowy. Zawierać będzie również wymagane przepisami sprawdzenia, opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia.

- W rozwiązaniach projektowych będą stosowane wyroby, materiały i urządzenia dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z odrębnymi przepisami.

- Dokumentacja projektowa będzie określała parametry techniczne i wymagania funkcjonalne zastosowanych wyrobów w celu zapewnienia konkurencyjności zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

- Jednostka Projektująca jest odpowiedzialna względem Zamawiającego za jakość dokumentacji oraz jej zgodność z przepisami techniczno – budowlanymi, projektowania, aktualnymi normami, aprobatami, specyfikacjami ze względu na cel oznaczony w umowie.

- Ujawnione podczas przekazywania dokumentacji, po jej odbiorze, a także w trakcie realizacji inwestycji wady, błędy i nieprawidłowości będą usuwane przez Jednostkę Projektującą nieodpłatnie w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Do wad lub błędów dokumentacji zalicza się m.in.: brak koordynacji branżowej, niezgodność projektu wykonawczego z budowlanym, niewłaściwy zakres uprawnień projektowych, niezgodność rozwiązań z obowiązującymi przepisami, aktualnymi normami, sztuką budowlaną, wytycznymi Zamawiającego, technicznymi warunkami przyłączenia, brak sprawdzeń, opinii, uzgodnień, wprowadzenie bez uzasadnienia do dokumentacji nazw producentów, niepoprawna forma dokumentacji i inne uniemożliwiające przeprowadzenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy zgodnie z Prawem zamówień publicznych oraz na realizację inwestycji zgodnie z prawem budowlanym.

- W trakcie postępowania o zamówienie publiczne dla wyłonienia Wykonawcy inwestycji Jednostka Projektująca jest zobowiązana do udzielenia w terminie do dwóch dni roboczych odpowiedzi na zapytania przekazane przez Zamawiającego od uczestników postępowania. Dopuszcza się porozumiewanie faksem lub drogą elektroniczną na wskazany przez Zamawiającego adres.

- Jednostka Projektująca zobowiązana będzie do nieodpłatnego uaktualniania kosztorysów na żądanie Zamawiającego w ciągu 3 lat od zakończenia niniejszej umowy, nie więcej niż 4 razy.

- Jednostka Projektująca winna przedstawić Zamawiającemu wstępny projekt budowlany budowy Chojnickiego Centrum Kultury, który po uzyskaniu ostatecznej pozytywnej opinii Zamawiającego podlegać będzie dalszym pracom projektowym 
(w tym uzyskaniu wszelkich niezbędnych opinii i uzgodnień branżowych od właściwych organów i instytucji) zgodnie z warunkami niniejszej umowy i przepisami Prawa budowlanego. Zamawiający zobowiązuje się do zaopiniowania przedłożonego wstępnego projektu budowlanego, w ciągu 14 dni od daty jego złożenia.

- Jednostka Projektująca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanym zadaniem bez dodatkowego wynagrodzenia w zakresie:

- kontroli zgodności realizacji inwestycji z projektem, w toku wykonywania robót budowlanych przez Wykonawcę robót,

- uzgadniania możliwości i oceny zasadności wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, a zgłoszonych przez kierownika budowy, Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

- udziału w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę (na budowie lub w innym uzgodnionym miejscu – w ilości do 10 pobytów), na których zapewni kompletny skład specjalistów uprawnionych do podejmowania decyzji,

- udziału w odbiorze inwestycji od Wykonawcy robót budowlanych, a ponadto w czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych zdolności funkcjonalnych inwestycji, pozostających w bezpośrednim związku z projektem – po otrzymaniu pisemnego powiadomienia od Zamawiającego.

§ 7

Podwykonawcy

- Jednostka Projektująca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za zakres prac wykonanych przez Podwykonawców.

- Jednostka Projektująca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji koordynatora w stosunku do prac realizowanych przez Podwykonawców.

- Jednostka Projektująca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się udzielić wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.

§ 8

Odbiór przedmiotu umowy

- Przedmiotem odbioru umowy jest przekazana przez Jednostkę Projektującą Zamawiającemu w terminach wyszczególnionych w § 3 dokumentacja bez wad, braków, nieprawidłowości, sporządzona w całości w języku polskim.

- Jednostka Projektująca przekaże Zamawiającemu kopie dokumentacji w zapisie cyfrowym na płytach CD oddzielnie dokumentację projektowo – kosztorysową z podziałem na branże, oddzielnie część kosztorysową z podziałem na branże.

- Miejsce przekazania dokumentacji: siedziba Urzędu Miejskiego w Chojnicach, 
Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice.

- Wraz z dokumentacją Jednostka Projektująca przekaże Zamawiającemu:

- Oświadczenie, że dokumentacja jest skoordynowana branżowo, zgodna z umową, obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami oraz że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Powyższe oświadczenie zostanie podpisane przez cały zespół projektowy.

- Oświadczenie, że zapis cyfrowy przekazanych Zamawiającemu kopii jest zgodny z dokumentacją w wersji papierowej.

- Oświadczenie o przeniesieniu na Zamawiającego praw autorskich majątkowych (w oświadczeniu należy przywołać wszystkie pola eksploatacji i warunki przeniesienia praw autorskich zgodnie z § 12).

- Dokument gwarancji dla dokumentacji zgodnie z § 9.

- Dokument potwierdzający uzyskaną na podstawie danych do projektu klasę energochłonności budynku, sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008 r. (Dz. U. 201 poz. 1240), podpisany przez osobę uprawnioną do wystawiania świadectw zgodnie z art. 5 ust 8 ustawy Prawo budowlane.

- Z odbioru projektów budowlanych oraz dokumentacji pozostałej zostaną sporządzone protokoły, stanowiące podstawę do wystawienia faktur.

- Jako Koordynatora Zamawiającego w zakresie wykonywania obowiązków umownych wyznacza się Jacka Domozycha – Dyrektora Wydziału Budowlano – Inwestycyjnego w Urzędzie Miejskim w Chojnicach.

- Koordynatorem ze strony Jednostki Projektującej jest …………………………………

§ 9

Gwarancja i rękojmia

  - Jednostka Projektująca udzieli na piśmie gwarancji jakości na wykonany i przekazany przedmiot umowy, dołączając dokument gwarancyjny do końcowego protokołu zdawczo – odbiorczego.

  - Okres udzielanej przez Jednostkę Projektującą gwarancji jakości na przedmiot umowy mija po roku od podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych realizowanych przez Zamawiającego wg opracowanej przez Jednostkę Projektującą dokumentacji projektowej, a w przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie odbioru, w dniu podpisania protokołu stwierdzającego usunięcie stwierdzonych wad.

  - Niniejszą umową Strony postanawiają rozszerzyć odpowiedzialność Jednostki Projektującej z tytułu rękojmi. Ustalono, że termin rękojmi trwa rok od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych realizowanych przez Zamawiającego wg opracowanej przez Jednostkę Projektującą dokumentacji projektowej, a w przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie odbioru, w dniu podpisania protokołu stwierdzającego usunięcie stwierdzonych wad.

§ 10

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zwane dalej „zabezpieczeniem” stanowiące 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust 1 umowy tj. ……………………… zł (słownie: ………………………………………)

- Kwotę zabezpieczenia Jednostka Projektująca  wniesie najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

- 70% ustalonego zabezpieczenia zostanie zwrócone Jednostce Projektującej w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze przedmiotu zamówienia, natomiast pozostałe 30 % 
w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

- Zamawiający ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Jednostki Projektującej, kwotę zabezpieczenia wraz z odsetkami przeznaczyć na pokrycie należności za usunięcie wad lub usterek powstałych z winy Jednostki Projektującej, ujawnionych w czasie do odbioru dokumentacji w okresie gwarancji lub rękojmi, których Jednostka Projektująca nie usunie w terminie wyznaczonym w pisemnym powiadomieniu. O wysokości kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy wykorzystanej na powyższy cel Zamawiający powiadamia Jednostkę Projektującą pisemnie.

- Jednostka Projektująca przedłuży termin zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o ile jest ono w formie innej niż pieniądz jeżeli nastąpiła zmiana terminu realizacji umowy.

§ 11

Kary umowne

- W przypadku niedotrzymania przez Jednostkę Projektującą terminu umowy Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych w wysokości 0,2% wartości umowy za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku zwłoki Jednostki Projektującej w usunięciu wad przedmiotu umowy Jednostka Projektująca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w ich usunięciu ponad uzgodniony termin.

- W przypadku wystąpienia wad istotnych w dokumentacji projektowej w czasie trwania realizacji projektu i po zakończeniu, Jednostka Projektująca jest zobowiązana pokryć koszt naprawy danego elementu, nie więcej jednak jak wartość tej umowy.

- W przypadku wystąpienia opóźnienia w opracowaniu dokumentacji przekraczającej 30 dni w stosunku do terminów ujętych w harmonogramie i umowie, Zamawiający może odstąpić od umowy bez okresu wypowiedzenia z winy Jednostki Projektującej.

- W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Jednostkę Projektującą, ta zapłaci karę w wysokości 30%  wartości przedmiotu umowy.

- W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego 
z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych poszkodowana strona może niezależnie od kar umownych dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

- Zamawiający będzie dochodził zwrotu dodatkowych kosztów robót powstałych w wyniku błędów w dokumentacji projektowej.

- Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.

- W części nieuregulowanej niniejsza umową mają zastosowanie postanowienia zawarte w Kodeksie Cywilnym. Wszelkie spory wynikłe w trakcie wykonywania umowy będą rozstrzygane przez Sąd rzeczowo właściwy.

§ 12

Prawo autorskie i prawa pokrewne

*ewentualne rozszerzenie pól eksploatacji

- Jednostka Projektująca z chwilą odbioru dokumentacji przez Zamawiającego przenosi na niego całość autorskich praw majątkowych do stanowiącej przedmiot umowy dokumentacji.

- Zamawiający ma prawo wielokrotnego wykorzystania dokumentacji. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji obejmuje następujące pola eksploatacji:

- utrwalanie i zwielokrotnianie dokumentacji lub jej części dowolną techniką,

- wprowadzanie do obrotu oryginału dokumentacji lub jej kopii, wprowadzanie dokumentacji do pamięci komputera lub na nośnik pamięci,

- rozpowszechnianie dokumentacji poprzez eksponowanie na wystawach, prezentacjach,

- powszechne udostępnianie dokumentacji w sposób wybrany przez Zamawiającego.

- Strony postanawiają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do zezwalania na wykonywanie wszelkich zmian w dokumentacji, jakie okażą się konieczne do wykorzystania dokumentacji zgodnie z jej przeznaczeniem.

§ 13

Zmiana umowy

*dodanie dodatkowych warunków zmiany umowy

- Zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej, w postaci aneksu do umowy i muszą być akceptowane przez Strony umowy.

- Jako siły wyższe uznane zostają: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron.

Jeżeli umawiające się strony nie mają możliwości wywiązania się z uzgodnionych terminów z powodu siły wyższej, to zachowują one prawo do wnioskowania o przesunięcie terminów wykonania prac o czas trwania wydarzenia i o czas usunięcia jego skutków.

Strony są zobowiązane do powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej w ciągu 3 dni o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia określonego jako „siła wyższa” wraz z odpowiednimi dowodami i wnioskami.

W przypadku, gdy siła wyższa spowoduje przesunięcie terminu wykonania o więcej niż 10 dni, a między stronami brak jest w umowie innego szczegółowego postanowienia regulującego, to ta strona, której prace zostały utrudnione lub opóźnione przez wystąpienie sił wyższych u partnera umownego, ma prawo odstąpić od umowy.

§ 14

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Jednostka Projektująca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania zrealizowanej części umowy;

- Jednostka Projektująca wykonuje dokumentację w sposób niedbały lub nieterminowy i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie ma poprawy;

- Jeśli zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Jednostki Projektującej.

§ 15

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych.

- Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 16

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egz. dla Jednostki Projektującej.

ZAMAWIAJĄCY			  		      JEDNOSTKA  PROJEKTUJĄCA

KONTRASYGNATA

*zapisy pisane kursywą po odnośniku przy § są informacją o zakresie ewentualnych negocjacji ze zwycięzcą konkursu