U M O W A     - wzór

zawarta w dniu ..................... w Chojnicach

pomiędzy  Gminą Miejską Chojnice

ul. Stary Rynek 1,  89-600 Chojnice

NIP 555-10-02-262

zwanym dalej  ZAMAWIAJĄCYM   reprezentowanym przez:

1. dr Arseniusza  Finstera - Burmistrza Miasta Chojnice

przy kontrasygnacie  - Skarbnika Miasta – mgr Krystyny Perszeskiej

a,

reprezentowaną przez:

1.

zwanym dalej  WYKONAWCĄ

§ 1

ZAMAWIAJĄCY   powierza,  a   WYKONAWCA   przyjmuje, na warunkach wynikających z przetargu nieograniczonego z dnia.........................., wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót dla

„Adaptacji pomieszczeń I piętra na oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej

Nr 3 w Chojnicach”.

§ 2

1.   WYKONAWCA   zobowiązuje się do wykonania prac określonych w § 1

zgodnie z warunkami określonymi przez ZAMAWIAJĄCEGO

i obowiązującymi w tym zakresie   przepisami  w terminie do dnia :

- 15.07.2007 r.  dokumentacja projektowa w ilości zgodnej z  SIWZ.

- 15.08.2007 r. pozwolenie.

2.  Terminy, o których mowa w pkt.1  obejmuje czas przeznaczony na uzyskanie

wszystkich  opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie

wynikającym z przepisów  wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

§ 3

1.  WYKONAWCA   w czasie wykonywania zamówionej pracy jest zobowiązany

na żądanie  ZAMAWIAJĄCEGO  udzielić mu wyjaśnień dotyczących

przebiegu prac.

2.   WYKONAWCA   zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych

opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie

wynikającym z obowiązujących przepisów.

- WYKONAWCA  opatrzy przedmiot umowy  w oświadczenie, że jest on

wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-

budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie

kompletnym  z punktu widzenia celu,  któremu ma służyć.

4.   WYKONAWCA  dostarczy przedmiot umowy ZAMAWIAJĄCEMU

do jego siedziby.

5.   Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru przedmiotu umowy jest

protokół zdawczo – odbiorczy przygotowany przez  WYKONAWCĘ.

6.   Protokół zdawczo – odbiorczy stanowi podstawę do wystawienia faktury

obejmującej  wynagrodzenie  za wykonany i odebrany przedmiot umowy.

§ 4

1.  WYKONAWCA   za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 otrzyma

wynagrodzenie  w wysokości: netto – ................-, zł.

brutto –................-, zł.

słownie :  ............................................................... zł.

ZAMAWIAJĄCY   nie przewiduje waloryzacji cen ze względu na wzrost

kosztów WYKONAWCY.

- Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi po jej wykonaniu

i odbiorze przez  ZAMAWIAJĄCEGO  - na podstawie faktur za wykonaną

i odebraną pracę z płatnością w dwóch etapach:

etap 1. płatne 80%  kwoty umownej po dostarczeniu przedmiotu zamówienia,

etap 2. pozostałe 20%  po uzyskaniu i uprawomocnieniu się decyzji o

zmianie sposobu użytkowania.

3.   W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie umowy WYKONAWCA

zobowiązany  jest do niezwłocznego usunięcia tych wad na swój koszt,

w terminie wyznaczonym przez   ZAMAWIAJĄCEGO z konsekwencjami

wynikającymi z § 5 niniejszej umowy.

4.   Wynagrodzenie przysługujące WYKONAWCY  będzie regulowane z konta

ZAMAWAJĄCEGO, na konto  WYKONAWCY w terminie 21 dni  od dnia

otrzymania faktury.

5.   Za dzień, od którego zapłata staje się wymagalna przyjmuje się dzień  przyjęcia

faktury  VAT. Nieterminowe płacenie faktur stanowi podstawę do żądania

przez WYKONAWCĘ odsetek w wysokości ustawowej zgodnie

z obowiązującymi przepisami.

WYKONAWCA w czasie wykonywania zamówionej pracy jest

zobowiązany na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO udzielić mu wyjaśnień

dotyczących przebiegu prac.

6.   WYKONAWCA   przenosi na  ZAMAWIAJĄCEGO  w całości majątkowe

prawa autorskie automatycznie z chwilą wypłacenia wynagrodzenia przez

ZAMAWIAJĄCEGO  za przedmiot umowy.

WYKONAWCA ma obowiązek pełnienia czynności bezpłatnego nadzoru

autorskiego na każde żądanie Zamawiającego i w tym celu ciąży na nim

obowiązek przybycia na budowę w terminach wskazanych przez

ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 5

1.   WYKONAWCA   zapłaci  ZAMAWIAJĄCEMU   karę umowną w

przypadku:,

- odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada WYKONAWCA  w wysokości 40 % wynagrodzenia umownego,

- zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% za każdy dzień kalendarzowy zwłoki licząc od umownego terminu dostarczenia przedmiotu umowy.

- za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 100,-zł. za każdy dzień kalendarzowy zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez ZAMAWIAJĄCEGO na usunięcie wad.

2.   ZAMAWIAJĄCY  będzie dochodził zwrotu dodatkowych kosztów robót

powstałych  w wyniku błędów w dokumentacji projektowej.

3.   Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania

uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku gdy szkoda przekracza

wysokość kar umownych.

4.   W części nieuregulowanej niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia

zawarte  w Kodeksie cywilnym. Wszelkie spory wynikłe w trakcie

wykonywania umowy będą rozstrzygane przez Sąd rzeczowo – właściwy.

§ 6

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,

na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY, chyba że konieczność

wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było

przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla

ZAMAWIAJĄCEGO.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć

w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 7

1.   WYKONAWCA  wyznacza Pana ..............................................................

do kierowania  pracami projektowymi stanowiącymi przedmiot Umowy.

2.    ZAMAWIAJĄCY   wyznacza  Panią mgr inż. Mirosławę Stanisławską

na koordynatora   prac  w zakresie realizacji obowiązków umownych.

§ 8

Zmiana obustronnie ustalonych w niniejszej umowie postanowień może

nastąpić jedynie w formie sporządzonego aneksu – za zgodą obu stron.

§ 9

Niniejszą umowę sporządzono w 3-ech jednobrzmiących egzemplarzach,

z których dwa otrzymuje ZAMAWIAJĄCY  a jeden  WYKONAWCA.

Z A M A W I A J Ą C Y                                     W Y K O N A W C A