URZĄD  MIEJSKI

w CHOJNICACH

BI.271.3.2014							  	           Chojnice, 27.02.2014 r.

Urząd Miejski w Chojnicach udziela odpowiedzi na postawione zapytania dotyczące ogłoszonego dnia 20.02.2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 60434-2014 przetargu nieograniczonego na „Budowę ulicy Asnyka i Leśmiana wraz z odwodnieniem w Chojnicach”.

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową 
i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź

Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

Odpowiedź

Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

Odpowiedź

Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie, że cena ryczałtowa oferty/wynagrodzenie ryczałtowe (Rozdział II pkt. III.4 tiret 13 oraz Rozdział 17 SIWZ) pozostaje stała w zakresie robót ujętych w dokumentacji załączonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów i okoliczności związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków gruntowych, wodnych, archeologicznych, ujawnienia się niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp., oraz że w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Rozszerzenie zakresu zamówienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub koszty niemożliwe do wyceny na etapie ofertowania byłoby sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w związku z art. 58 § 1 KC, jako wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowią bowiem przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty.

Odpowiedź

Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 5

W nawiązaniu do treści Rozdziału II pkt. III.4 tiret 18 SIWZ oraz § 5 ust. 6 projektu umowy prosimy o usunięcie z tego postanowienia zwrotu „bezusterkowego” jako niezgodnego z treścią art. 647 i n. Kodeksu cywilnego. Zwracamy uwagę, iż ostateczny odbiór nie może być utożsamiany 
z odbiorem bezusterkowym, czy odbiorem bez uwag. Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Sądu Najwyższego samo stwierdzenie istnienia wad robót przy ich odbiorze nie oznacza automatycznie, iż doszło do niewykonania zobowiązania, a co za tym idzie, do niepowstania po stronie Zamawiającego obowiązku zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty. Na gruncie umowy o roboty budowlane do niewykonania zobowiązania dochodzi w przypadku wad istotnych, uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu zamówienia.  Jedynie wady istotne uzasadniają zatem odmowę odbioru robót, a co za tym idzie, rzutują na kwestię odmowy wypłaty wynagrodzenia. Drobne wady, usterki i niedoróbki w żaden sposób nie powodują, iż z przedmiotu zamówienia nie będzie można korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem, a zatem uzależnianie uznania robót za zakończone, a co za tym idzie - zapłaty wynagrodzenia od podpisania protokołu odbioru, w którym nie stwierdzi się żadnych wad/usterek/niedoróbek, pozbawione jest podstaw prawnych. Wady nieistotne oznaczają, iż zobowiązanie zostało wykonane, jedynie w sposób nienależyty co do jakości i inwestor może w takim przypadku domagać się ich usunięcia w oznaczonym terminie bądź obniżenia wynagrodzenia (tak Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 30.03.2006 r. w sprawie I ACa 1900/05). W przypadku wykonania umówionego zakresu robót i zgłoszenia ich do odbioru, po stronie Zamawiającego zawsze powstanie obowiązek zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty nawet jeśli w treści protokołu zostały zgłoszone nieistotne wady lub usterki. W takim przypadku Zamawiający powinien dokonać odbioru zgłoszonych robót, a w treści protokołu powinny zostać poczynione ustalenia co do zakresu wykonanych robót, ich jakości i ewentualnych stwierdzonych usterek oraz ich charakter wraz z terminem ich usunięcia (tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 05.03.1997 r. w sprawie II CKN 28/97). W konsekwencji za zupełnie nieuzasadnione należy uznać uzależnienie podpisania protokołu odbioru końcowego, a co za tym idzie – wypłaty wynagrodzenia - od uznania, że prace zostały wykonane „bezusterkowo”. Protokół odbioru jest jedynie pokwitowaniem spełnienia świadczenia w określonym terminie (dzień zgłoszenia robót do odbioru) i podstawą dokonania rozliczeń pomiędzy stronami, zaś wykryte wady podlegają usunięciu stosownie do treści art. 637 i 638 Kodeksu cywilnego.

W wyroku z dnia 22.06.2007 r., sygn. akt V CSK 99/07 Sąd Najwyższy wskazał, że „Inwestor ma obowiązek odbioru obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. Strony umowy o roboty budowlane nie mogą uzależnić wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek”. W przypadku postanowienia uzależniającego odbiór końcowy, a co za tym idzie zapłatę wynagrodzenia od bezusterkowego odbioru, każde odstępstwo od stanu idealnego (co do którego nie wiadomo, na podstawie jakich kryteriów byłby ustalany) dawałaby prawo inwestorowi odmowy odbioru obiektu. W ocenie Sądu Najwyższego takie postanowienie byłyby sprzeczne z naturą zobowiązania (art. 353 [1] K.c) i wskutek tego nieważne. Przedmiot umowy wykonany zgodnie z wymaganiami projektu i zasadami wiedzy technicznej, jeżeli projekt nie miał istotnych wad, nadaje się do użytkowania, natomiast ogólnikowe wykluczenie istnienia jakiejkolwiek wady w chwili oddania przedmiotu umowy do użytku naruszałoby równowagę między inwestorem a wykonawcą, pozostawiając tego ostatniego w niepewności odnośnie do wynagrodzenia.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie z projektu umowy w § 5 ust. 6 zwrotu “bezusterkowego”.

Pytanie nr 6

W związku z żądaniem Zamawiającego  wskazania w ofercie części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom  (Rozdział 6 SIWZ),  prosimy o potwierdzenie, iż oświadczenie takie winno dotyczyć tylko i wyłącznie części zamówienia przewidzianych do powierzenia  podwykonawcom robót budowlanych.

Odpowiedź

Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 7

W nawiązaniu do postanowienia Rozdziału 11 ust. 1 lit. b) SIWZ prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga załączenia do oferty wykazu robót sporządzonego wg załącznika „Wykaz wykonanych robót budowlanych” do SIWZ, obejmującego roboty spełniające określony przez Zamawiającego warunek udziału w postępowaniu, w ilości niezbędnej do wykazania spełniania tego warunku (tj. robót spełniających wymagania Rozdziału 10 ust. 1 pkt. 2) SIWZ).

W uzasadnieniu Wykonawca zwraca uwagę Zamawiającego, iż odmienna, niż wskazana powyżej, interpretacja ww. zapisów SIWZ prowadziłaby do absurdalnego wniosku, iż w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia, Wykonawca winien sporządzić i załączyć do oferty pełny wykaz wszystkich robót wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert. Taki wymóg byłby nie tylko nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia, ale także dyskryminowałby część potencjalnych wykonawców, którymi są duże firmy budowlane. Duże firmy budowlane realizujące roboty budowlane na terenie całego kraju wykonały bowiem w okresie ostatnich pięciu lat  przed upływem terminu składania ofert ogromną ilość robót budowlanych (liczonych nawet w tysiącach), w tym także bardzo dużą ilość robót spełniających wymóg wskazany przez Zamawiającego w treści SIWZ. W konsekwencji, postawienie takiego warunku skutkowałoby koniecznością składania przez takich wykonawców wraz z ofertą kilkuset stronicowych wykazów robót wraz z wymaganymi poświadczeniami (nawet tylko najważniejszymi), co skutkowałoby składaniem przez takich wykonawców wielokilogramowych ofert. Oczywistym jest, iż konieczność dokonania przez Zamawiającego wszechstronnej analizy takich dokumentów znacząco wydłużyłaby postępowanie przetargowe, co nie znajduje racjonalnego uzasadnienia.

Wykonawca zwraca uwagę Zamawiającego, iż przedstawiona w treści pytania interpretacja zapisów SIWZ jest ponadto zgodna z dyspozycją przepisu § 1 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa RM z dnia 19.02.2013 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, zgodnie z którym Zamawiający może w sposób obiektywny 
i niedyskryminacyjny określić roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie lub przedłożenia poświadczeń, w celu zweryfikowania rzetelności, kwalifikacji, efektywności 
i doświadczenia wykonawcy. W niniejszym przypadku celowym i uzasadnionym byłoby skorzystanie z tego uprawnienia i ograniczenie zakresu żądanego wykazu i dokumentów potwierdzających należyte wykonanie do robót spełniających warunki Zamawiającego, w ilości niezbędnej do wykazania spełniania tychże warunków. Wykonawca pragnie zwrócić uwagę Zamawiającego, iż zgodnie z treścią opinii UZP (http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;2453) możliwość żądania przez Zamawiającego pełnego wykazu wszystkich robót zrealizowanych przez wykonawcę nie jest obowiązkiem, ale uprawnieniem Zamawiającego i ma z jednej strony na celu umożliwienie dokonania oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, a z drugiej strony umożliwić wykonawcy udowodnienie zdolności do wykonania zamówienia. Mając na uwadze cel ww. uregulowania, przepisy rozporządzenia wprost uprawniają Zamawiającego do określenia zakresu wykazu, stosownie do okoliczności danego postępowania. W opinii UZP wskazuje bowiem, iż „Zgodnie z § 1 ust. 4, zamawiający ma uprawnienie doprecyzowania robót budowlanych, dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub doprecyzowania zakresu składanych poświadczeń. Tym samym, przepis ten umożliwia sprecyzowanie przez zamawiającego zakresu przedmiotowego wykazu robót, ale także wykazów głównych dostaw lub usług charakteryzujących się określonymi przez zamawiającego cechami, które są dla niego istotne z punktu widzenia przyszłej realizacji danego zamówienia, a także zakresu żądanych poświadczeń. Doprecyzowanie żądanych dokumentów powinno zostać dokonane w sposób obiektywny i niedyskryminacyjny, tak by nie ograniczać w sposób nieuzasadniony wykonawcom prawa do wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.” W niniejszym przypadku celowym i uzasadnionym byłoby skorzystanie z tego uprawnienia i ograniczenie zakresu żądanego wykazu i dokumentów potwierdzających należyte wykonanie do robót spełniających warunki Zamawiającego, w ilości niezbędnej do wykazania spełniania tychże warunków.

Odpowiedź

Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 8

W nawiązaniu do postanowienia pkt. 2.2) formularza oferty prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dostarczył wykonawcom wszelkich niezbędnych informacji do przygotowania oferty 
i wykonania zamówienia.

Odpowiedź

Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 9

W nawiązaniu do postanowienia § 3 ust. 1 pkt. 1) projektu umowy prosimy o wyjaśnienie 
i sprecyzowanie w jakim terminie od podpisania umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy?

Odpowiedź

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy niezwłocznie po podpisaniu umowy w terminie zaproponowanym przez Wykonawcę.

Pytanie nr 10

W nawiązaniu do postanowienia § 5 ust. 2 projektu umowy prosimy o wykreślenie zwrotu 
„w tym ryzyko wykonawcy z tytułu nie oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty”, albowiem zwrot ten jest sprzeczny z treścią art. 29 ust. 1 i art. 31 ust. 1 ustawy PZP. Obowiązkiem Zamawiającego jest opisanie przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny 
i wyczerpujący i powinien uczynić to za pomocą dostarczonej dokumentacji projektowej. Zamawiający nie ma prawa żądać od Wykonawcy, by wycenił w swej ofercie roboty, które nie są przewidziane w dokumentacji projektowej. Wykonawca zwraca uwagę Zamawiającego na orzeczenie KIO w sprawie KIO/UZP 184/10, z którego jednoznacznie wynika, że „Nie jest dopuszczalne 
i możliwe zawarcie z góry w SIWZ i we wzorze umowy, zastrzeżenia, iż umowa obejmuje zakres prac, który obojętnie z jakich przyczyn został pominięty na etapie projektowania lub też obejmuje bez obustronnego porozumienia zakres wszelkich prac dodatkowych czy zamiennych, wynikający 
z ujawnionych w trakcie budowy wad projektu oraz wynikających ze znacząco odmiennych warunków geologiczno - gruntowych, niż zakładane przy opracowaniu dokumentacji projektowej. Taki rozszerzony zakres zamówienia i postanowienia umowy byłyby nieważne z mocy art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 58 § 1 KC, jako wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowią przedmiotu zamówienia, objętego ceną oferty.” W powyższym wyroku Izba stwierdziła, iż:

a) „Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w dokumentacji. Odpowiedzialność przedmiotowa ciąży na projektancie, z którym Zamawiający podpisał umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej. Jeśli Zamawiający chciał nałożyć odpowiedzialność za dokumentację na wykonawcę winien przeprowadzić postępowanie, którego przedmiotem będzie „zaprojektuj 
i wybuduj”;

b) Wykonawca może przyjąć na siebie odpowiedzialność szerszą, niż wynikająca z przepisów prawa, jednakże może przyjąć odpowiedzialność w zakresie nienależytego wykonania, a nie odpowiedzialność za błędy podmiotów trzecich;

c) wykonawca nie może skalkulować w cenie oferty ryzyka odmiennych warunków geologicznych w zakresie rodzaju gruntu i w zakresie prowadzenie prac geologicznych;

d) Zakres przedmiotu zamówienia objęty dokumentacją projektową stanowi podstawę skalkulowania ceny oferty;

e) Ryczałt nie może obejmować tego, czego zamawiający nie przewidział w dokumentacji projektowej, a także tego, czego nie można było przewidzieć na etapie przygotowania oferty, są to bowiem przesłanki do udzielenia zamówienia w trybie art. 67 ust. 5 ustawy PZP na roboty dodatkowe”.

Kwestionowane postanowienie stoi w całkowitej sprzeczności z ww., ugruntowanym już stanowiskiem KIO w tej sprawie. Pojęcie „ryzyko nieoszacowania wszelkich kosztów” jest ogólnikowe i brak jest w SIWZ podstaw, by taki koszt wycenić. Wykonawca wskazuje, że taka konstrukcja jest niedopuszczalna na gruncie obowiązujących przepisów.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie w § 5 ust. 2 zwrotu „w tym ryzyko wykonawcy z tytułu nie oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty”.

Pytanie nr 11

W nawiązaniu do postanowienia § 5 ust. 3 projektu umowy prosimy o potwierdzenie, że 
w postanowieniu tym mowa jest wyłącznie o okolicznościach możliwych do stwierdzenia przez Wykonawcę na etapie oferowania.

Odpowiedź

Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 12

W nawiązaniu do postanowienia § 5 ust. 4 projektu umowy prosimy o sprecyzowanie w jakich przypadkach możliwa jest rezygnacja Zamawiającego z wykonania przez Wykonawcę części przedmiotu zamówienia? Zwracamy uwagę, że wynagrodzenie kalkulowane jest w oparciu o dokumentacje projektową i zakres w niej wskazany, a jego wysokość uzależniona jest od zakresu robót podlegających wykonaniu.

Odpowiedź

Jak zapisano w § 5 ust. 4 projektu umowy są to przyczyny, których nie można przewidzieć, np. warunki gruntowe, niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne i inne incydentalne przypadki.

Pytanie nr 13

W nawiązaniu do postanowienia § 5 ust. 6 projektu umowy prosimy o sprecyzowanie częstotliwości fakturowania częściowego.

Odpowiedź

Częstotliwość fakturowania częściowego określona jest w § 5 ust. 6 projektu umowy.

Pytanie nr 14

W nawiązaniu do postanowienia § 6 ust. 7 projektu umowy prosimy o potwierdzenie, że datą odbioru wpisaną w protokole odbioru końcowego będzie data zgłoszenia robót do odbioru, o ile w wyniku takiego zgłoszenia roboty zostaną odebrane.

Odpowiedź

Nie, czynności odbiorowe określa § 6 projektu umowy. Data odbioru końcowego została wskazana w § 6 ust. 7.

Pytanie nr 15

W nawiązaniu do postanowienia § 6 ust. 8 projektu umowy prosimy o usunięcie wątpliwości związanych z tym postanowieniem poprzez potwierdzenie, że odmowa odbioru robót jest możliwa jedynie w sytuacji ujawnienia się wad istotnych. Na gruncie umowy o roboty budowlane do niewykonania zobowiązania dochodzi bowiem w przypadku wad istotnych, uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu zamówienia.  Jedynie wady istotne uzasadniają zatem odmowę odbioru robót, a co za tym idzie, rzutują na kwestię odmowy wypłaty wynagrodzenia. Drobne wady, usterki i niedoróbki w żaden sposób nie powodują, iż z przedmiotu zamówienia nie będzie można korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem, a zatem uzależnianie uznania robót za zakończone, a co za tym idzie - zapłaty wynagrodzenia od podpisania protokołu odbioru, w którym nie stwierdzi się żadnych wad/usterek/niedoróbek, pozbawione jest podstaw prawnych. Wykryte wady podlegają usunięciu stosownie do treści art. 637 i 638 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy § 6 ust. 8 bez zmian.

Pytanie nr 16

W nawiązaniu do postanowienia § 8 ust. 1 lit. b) projektu umowy prosimy o zastąpienie słowa „opóźnienia” słowem „zwłoka”. Obecne brzmienie tego postanowienia umożliwia Zamawiającemu naliczenie kary umownej również w przypadku, gdy opóźnienia w usunięciu wad nastąpią z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, w tym z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, co nie znajduje żadnego uzasadnienia. Nie każde przekroczenie terminu (opóźnienie) wynika z okoliczności zależnych od wykonawcy, zatem nie każde opóźnienie jest jednoznaczne z niewłaściwym wykonaniem zobowiązania przez Wykonawcę. Zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 471 kc, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania powstałe wskutek okoliczności, za które ponosi on odpowiedzialność. Tym samym, prawo Zamawiającego do naliczenia kary umownej (stanowiącej surogat odszkodowania) powinno zostać ograniczone do przypadków opóźnienia powstałego z przyczyn, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność (tj. przypadków zwłoki). Wykonawca nie powinien ponosić ryzyka zastosowania kar umownych zastrzeżonych na tę okoliczność w każdym przypadku powstania przekroczenia terminu niezależnego od wykonawcy.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zastąpienie słowa “opóźnienie” słowem “zwłoka”.

Pytanie nr 17

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza przedkładanie przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców biorących udział w realizacji odebranych robót budowlanych o zapłacie wymagalnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, jako dowodów zapłaty w rozumieniu art. 143a ust. 1 Prawa zamówień publicznych (§ 10 ust. 14 projektu umowy).

Odpowiedź

Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 18

W nawiązaniu do postanowienia § 12 ust. 4 projektu umowy prosimy o potwierdzenie, że okres rękojmi za wady wynosi 1 rok, zgodnie z art. 568 § 1 K.c

Odpowiedź

Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 19.

W nawiązaniu do postanowienia § 13 ust. 2 projektu umowy prosimy o wprowadzenie katalogu

przypadków zmiany umowy:

a)  W zakresie terminu realizacji umowy:

1.  opóźnienia w przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego;

2.  ujawnienia się wad/braków/błędów w dokumentacji projektowej skutkujących niemożliwością

dochowania pierwotnego terminu realizacji umowy,

3.  niekorzystnych warunków atmosferycznych utrudniających lub uniemożliwiających wykonanie

przedmiotu umowy w umówionym terminie;

4. zmian dokumentacji projektowej,

5. ujawnienia się odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków podpowierzchniowych,

geologicznych, gruntowych, hydrologicznych oraz wykopalisk archeologicznych;

b)  W zakresie zmiany wynagrodzenia:

1.   wykonania robót zamiennych i/lub dodatkowych, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy;

2.   zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zmiana wynagrodzenia

brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT;

c)  W zakresie innych zmian:

1.  zmiana zakresu robót powierzonego podwykonawcom.

Powyższe przypadku mogą mieć miejsce w toku wykonywania robót, zaś brak stosownych przesłanek w umowie uniemożliwi ich zmianę z uwagi na treść art. 144 ust. 1 ustawy PZP.

Odpowiedź

Ad. a1

Odpowiedź patrz pytanie nr 9 – Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad. a2

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy proponowanego zapisu.

Ad. a3

Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad. a4

Patrz Ad. a2

Ad. a5

Zamawiający nie wyraża zgody. Patrz zapisy § 13 ust. 2 pkt A.

Ad. b1

Powyższe kwestie zostały uregulowane w innych zapisach wzoru umowy (patrz § 11 i § 14).

Ad. b2

Zamawiający nie wyraża zgody, patrz § 13.

Ad. c1

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy proponowanego zapisu.

BURMISTRZ

dr  Arseniusz Finster