## U M O W A

Zawarta w dniu ………………………………. roku pomiędzy:

Gminą Miejską w Chojnicach ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

reprezentowaną przez :

dr  Arseniusza Finstera - Burmistrz Miasta

przy kontrasygnacie – mgr Krystyny Perszewskiej – Skarbnik Miasta Chojnice

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

………………………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części „Wykonawca” o następującej treści

§ 1

- Przedmiotem zamówienia są:  „Drobne naprawy elementów metalowych i drewnianych mienia komunalnego na terenie miasta Chojnice”

- Zakres zamówienia obejmuje:

Przegląd, konserwację, malowanie, naprawę sprzętu na placach zabaw (19 placów zabaw ), naprawę: ławek, płotków ogrodzeniowych, ogrodzeń parkowych, gablot ogłoszeniowych oraz innych elementów małej architektury zlokalizowanych na terenie miasta.

Wykonawca ma obowiązek przeprowadzać regularne kontrole placów zabaw (minimum raz na dwa tygodnie potwierdzone protokołem przesłanym do zamawiającego w terminie do 15-go i 30-ego każdego miesiąca), których celem jest ujawnienie rzeczywistych zagrożeń mogących być wynikiem wandalizmu, zużycia lub warunków pogodowych oraz sprawdzenie funkcjonowania  i stabilności sprzętu i jego zużycia.

- Usługi realizowane będą każdorazowo na podstawie zlecenia ustnego lub pisemnego oraz w oparciu o poczynione uzgodnienia w terminie 5 dni od daty zgłoszenia. 
Odbiór wykonanych prac nastąpi w ciągu 3 dni po wykonaniu napraw na podstawie telefonicznego bądź pisemnego zgłoszenia wykonawcy.

- Jeżeli Zamawiający nie przystąpi do odbioru zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz obowiązującymi przepisami Wykonawca może ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję, zawiadamiając o tym Zamawiającego. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury końcowej i żądania zapłaty wynagrodzenia.

§ 2

Termin realizacji zadania do dnia 31.03.2016rok.

§ 3

Sprzęt potrzebny do wykonania prac wymienionych w § 1 wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie.

§ 4

1. Strony ustalają, wynagrodzenie w wysokości brutto:

- stawka za roboczogodzinę	….

- koszty pośrednie do R i S	…..

- zysk do R,S,Kp	…..

- koszty zakupu materiałów do M	 …..

- sprzęt: samochód	…..

W oparciu o powyższe składniki ceny i na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych oraz kalkulacje indywidualne sporządzane będą kosztorysy powykonawcze. Kosztorysy powykonawcze sporządza Wykonawca. Ceny i składniki kalkulacyjne pozostaną niezmienione przez cały okres obowiązywania umowy.

2.  Wartość szacunkowa umowy wynosi ………… zł brutto (słownie: ……………………)

3.   Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w razie wyczerpania szacunkowej kwoty umownej.

3.  Płatność należności ustala się do 30 dni licząc od dnia odbioru faktury przez zamawiającego, po
      każdorazowym wykonaniu i pozytywnym odbiorze usług.

4. Płatność powyższa odbywać się będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto
      Wykonawcy.

§ 5

1. W przypadku zwłoki w wykonaniu usługi zleconej w trybie § 1 ust. 3 powyżej 3 dni od dnia
     otrzymania przez Wykonawcę zlecenia lub niestarannego  wykonania powierzonych prac,
     Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary w wysokości 200,- zł.

2. W razie zwłoki w wykonaniu  prac powyżej 10 dni Zamawiającemu przysługuje prawo do
     odstąpienia od umowy.

§ 6

1. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady wykonanej usługi, to
      Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1/ jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2/ jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a/    jeżeli nie umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru  zgodnie z

przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b/ jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 
             może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, ewentualnie
             zleci wykonanie przedmiotu odbioru innemu wykonawcy na koszt wykonawcy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego  o usunięciu wad.

§ 7

      - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

      - Jeżeli umawiające się strony nie mają możliwości wywiązania się z uzgodnionych terminów
      z powodu siły wyższej, to zachowują one prawo do wnioskowania o przesunięcie terminów
      wykonania prac o czas trwania wydarzenia i o czas usunięcia jego skutków.

3. Jako siły wyższe uznane zostają: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy
     transportowe, pożar, eksplozje, wojnę, strajk, nieprzewidziane zdarzenia wpływające istotnie
     na stan zdrowia oraz inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza
     zasięgiem i kontrolą układających się stron.

4. Strony są zobowiązane do powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej w ciągu
    3 dni o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia określonego jako „siła wyższa” wraz
    odpowiednimi dowodami i wnioskami.

5. W przypadku, gdy siła wyższa spowoduje przesunięcie terminu wykonania o więcej niż
    10 dni, a między stronami brak jest w umowie innego szczegółowego postanowienia
    regulującego, to ta strona, której prace zostały utrudnione lub opóźnione przez wystąpienie
    sił wyższych u partnera umownego, ma prawo odstąpić od umowy.

§ 8

Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądów właściwych wg siedziby Zamawiającego.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują strony przepisy prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego oraz kodeksu cywilnego.

§ 10

Umowę sporządzono w 2  jednobrzmiących egzemplarzach,  1 egz. dla Zamawiającego  i  1 egz. dla Wykonawcy w oparciu o wyniki przetargu nieograniczonego przeprowadzonego 
w dniu ……………………

WYKONAWCA					ZAMAWIAJĄCY