**INWESTYCJE ZREALIZOWANE PRZEZ**

**WYDZIAŁ BUDOWLANO – INWESTYCYJNY**

**2014 r.**

1. **Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowej drogi gminnej w Chojnicach łączącej Osiedle Kolejarz z drogą wojewódzką nr 212**

W listopadzie 2013 r. zakończono prace związane z budową drogi gminnej

współfinansowanej ze środków Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych

Prace realizowała firma „MARBRUK” Sp. z o.o. ul. Długa 1, Charzykowy

W I półroczu 2014 r. wykonano ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. 14 lutego.

Całkowita wartość inwestycji **1.305.488,37 zł** w tym dofinansowanie ze środków

NPBDL w kwocie 475.731,00 zł.

W 2014 roku poniesiono nakłady  **260.423,22 zł**

****



1. **Budowa ulic: Agrestowej, Bałuckiego, Jastruna, Waryńskiego, Żeromskiego**

**i odcinka ulicy Leśmiana**

Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na projektowanie ulic z firmą

WO - KOP Wojciech Drewczyński, ul. Mickiewicza 27, 89-600 Chojnice.

Całkowity koszt opracowań  **68.173,98 zł.**

1. **Budowa ulicy Asnyka i Leśmiana wraz z odwodnieniem.**

Wykonawca: firma „MARBRUK” Sp. z o.o. ul. Długa 1 Charzykowy na kwotę Wartość inwestycji: **2.948.156,27 zł.**

Zakres: droga o całkowitej długości około 1,0 km z obustronnymi ciągami pieszo rowerowymi oraz odwodnieniem.





1. **Budowa ulicy Malinowej wraz z odwodnieniem.**

Wykonawca: firma „MARBRUK” Sp. z o.o. ul. Długa 1 Charzykowy na kwotę Wartość inwestycji: **1.266.988,59 zł.**

Zakres: droga o całkowitej długości około 725,0 mb z obustronnymi chodnikami oraz dwoma łącznikami z ulicą Jabłoniową, łącznikiem z ul. Bytowską o dług. 50,0 m oraz odwodnieniem.



****

1. **Przebudowa wejścia do budynku Gimnazjum nr 2wraz z zagospodarowaniem terenu i budową boiska z bieżnią**

Wykonawca: Konsorcjum firm PPHU KAPARIS D.Rząska ul.Ceynowy 13a Chojnice, BRANDBUD Wiesław Hildebrandt , ul.18 Pułku Ułanów Pomorskich 13 Krojanty

Wartość inwestycji: **1.332.146,66 zł.**

Zakres: przebudowa wejścia do budynku Gimnazjum Nr 2, instalacja p.poż. w budynku, boisko wielofunkcyjne o wym. 20,00 x 40,00 m z nawierzchnią z trawy syntetycznej, oświetleniem, bieżnia z nawierzchnią poliuretanową, skocznia w dal, 2 kosze do koszykówki, utwardzenie ciągów jezdnych i placu manewrowego z kostki polbrukowej ca 1500 m2, kanalizacja deszczowa i drenażowa, mała architektura: ławki 22 szt. , stojaki na rowery 3szt., kosze na śmieci 10 szt., 2 dodatkowe okna do piwnicy z wentylacją, siłownia, pom. nauczycieli wf.







1. **Budowa oświetlenia w ul. Staffa, Kasprowicza i Jeżynowej**

Wykonawca: PW ELMONT T.Kosecki, Klawkowo ul.Okrężna 2, 89-620 Chojnice

Wartość inwestycji:  **97.714,22 zł.**

Zakres: 14 słupów oświetleniowych LED.



1. **Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz**

Wykonawca: PPHU Kaparis D.Rząska ul.Ceynowy 13a, Chojnice (szatnia nr 2 na parterze oraz szatnia na piętrze).

PHU Monika Szynwelska ul.Rzepakowa 4/9, Chojnice (dokończenie etapu I-termomodernizacja, remont schodów, wymiana części stolarki).

Wartość inwestycji: **228.679,59 zł.**







1. **Budowa boiska z zapleczem socjalnym-etap II przy ul. Bałtyckiej**

Wykonawca: Ścinka Drzew Remont i Konserwacja Urządzeń Drogowych Tadeusz Stencel ul.Staroszkolna 10, Chojnice.

Wartość inwestycji: **140.132,67 zł.**

Zakres: Trybuna na 232 miejsca siedzące, chodnik, parking na 18 miejsc postojowych w tym 1 miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej .







1. **Przebudowa urządzeń i obiektów na stadionie miejskim przy ulicy Mickiewicza**

Wykonawca: PPUH TENAL Waldemar Fiałka, ul. Zielonogórska 75/3, 66-016 Czerwieńsk

Projektowanie, Nadzory i Pośrednictwo Inwestycyjne Mirosław J. Ciemiński ul. Brzezina 6, 89-642 Rytel

Wartość inwestycji: **146.800,50 zł.**

Zakres: Projekt monitoringu z nagłośnieniem, oświetlenia, przebudowy budynku przy ul. Jeziornej, analiza ekonomiczno-techniczna stosowanych systemów ogrzewania płyty boiska piłkarskiego.

1. **Modernizacja i przystosowanie pomieszczeń w budynku SP Nr 5 na potrzeby OC.**

Wykonawca: R-BUD spółka z oo. ul. Łużycka 1a, 89-620 CHOJNICE

Wartość inwestycji: **66.000,00 zł.**

Zakres: Adaptacja piwnic pod „małą salą” na potrzeby magazynu obrony cywilnej.

Sporządził:

Jacek Domozych