# Załącznik nr 2

# Wzór umowy

#### UMOWA KM.272….2015

#### zawarta dnia ……………………………………. r.

pomiędzy:

Gminą Miejską Chojnice

Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

reprezentowaną przez

dr Arseniusza Finster -  Burmistrza Miasta Chojnice

zwaną dalej Zamawiającym,

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą  o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego oraz przebudowę napowietrznej linii energetycznej nN w ul. Żeromskiego w Chojnicach na odcinku od. ul. E. Orzeszkowej 
do ul. M. Bałuckiego w Chojnicach.

Podstawowe parametry techniczne:

- Zaprojektować oświetlenie uliczne LED

- Zaprojektować wymianę opraw typu LED na odcinku ul. Żeromskiego od ul. Reymonta 
do ul. E. Orzeszkowej

- Zaprojektować skablowanie linii napowietrznej z przyłączami do posesji

Zakres dokumentacji obejmuje:

- projekt budowlany budowy oświetlenia ulicznego -  6 egz.

- projekt budowlany przebudowy linii napowietrznej nN– 6 egz.

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót – 2 egz.

- przedmiar robót – 2 egz.

- kosztorys inwestorski – 1 egz.

§ 2

- Termin wykonania dokumentacji od dnia podpisania umowy do 31.08.2015r.

§ 3

- Wymagania stawiane Wykonawcy:

  - Dokumentacja projektowo – kosztorysowa musi być opracowana w sposób zgodny 
z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa aktualnymi na dzień przekazania Zamawiającemu.

  - Dokumentacja projektowo – kosztorysowa powinna określać parametry techniczne 
i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń 
i wyposażenia, uwzględniając zasady uczciwej konkurencji (w przypadku określenia konkretnych rozwiązań technicznych, jakie projektant proponuje do zastosowania, należy dołączyć dopisek „lub równoważne”) z jednoczesnym użyciem sformułowań uściślających 
i podaniem wymogów parametrów odnoszących się do dopuszczalnego zakresu równoważności.

  - Dokumentacja projektowa musi być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Dokumentacja projektowa będzie służyć jako:

  - załącznik do pozwolenia na budowę,

  - opis przedmiotu zamówienia w przetargach na roboty budowlane,

  - podstawa realizacji pełnego zakresu robót budowlanych

  - Wykonana dokumentację należy przekazać Zamawiającemu w następujących ilościach:

- projekt budowlany budowy oświetlenia ulicznego -  6 egz.

- projekt budowlany przebudowy linii napowietrznej nN– 6 egz.

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót – 2 egz.

- przedmiar robót – 2 egz.

- kosztorys inwestorski – 1 egz.

  - Odbiór zamówienia na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.

- Obowiązki Wykonawcy:

- Zamawiający posiada mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych, którą udostępni Wykonawcy (Załącznik nr 3). Wykonawca ma obowiązek uzyskać (na własny koszt) brakujące fragmenty przedmiotowej mapy.

- Uzyskanie (na własny koszt) wszystkich opinii, uzgodnień dokumentacji projektowej – niezbędnych do późniejszego uzyskania pozwolenia na budowę oraz realizacji robót objętych zakresem zamówienia.

Wykonanie (na własny koszt) wizji lokalnej obiektu objętego przedmiotem zamówienia.

- W trakcie opracowywania dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania 
 z Zamawiającym roboczych ustaleń i uzgodnień szczegółów przyjętych rozwiązań     technicznych.

- Wykonawca zobowiązany jest do terminowego wykonania prac.

- Dokumentację  należy sporządzić w wersji papierowej i elektronicznej.

§ 4

- Zamawiającemu przysługuje prawo zapoznania się u Wykonawcy z przebiegiem realizacji zamówień oraz uzyskanymi wynikami.

- Jako konsultanta opracowania, upoważnionego do kontroli przebiegu pracy i udziału w jej komisyjnym odbiorze Zamawiający wyznacza Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska

- Do kierowania pracami stanowiącymi przedmiot umowy, Wykonawca wyznacza: ……………………………..

§ 5

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowanie projektowe 
w siedzibie Zamawiającego w terminie do 31 sierpnia 2015r.

- Dokumentem potwierdzającym przekazanie przedmiotu umowy jest protokół przekazania, przygotowany przez Wykonawcę, podpisany przez Wykonawcę oraz przedstawicieli Zamawiającego, zawierający oświadczenie, że przedmiot umowy został opracowany zgodnie 
z umową, jest kompletny ze względu na cel, któremu ma służyć.

- Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy.

- W przypadku wykrycia wad, Wykonawca będzie zobowiązany do ich usunięcia w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia pisemnego zgłoszenia ich przez Zamawiającego.

§ 6

  - Za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy       wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie

netto: ………………….. zł.

brutto:..............................zł.

w tym podatek VAT: ……………………%

  - Zapłata wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowej nastąpi na podstawie rachunków wystawionych na Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice 
NIP  555-10-02-262

  - Rozliczenie i zapłatę za dokumentację techniczną w kwocie określonej w § 6 ust. 1 umowy, nastąpi z konta bankowego Urzędu Miejskiego w Chojnicach w terminie do 30 dni od dnia przedłożenia faktury VAT i potwierdzenia jej odbioru przez Zamawiającego.

  - Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy odbywać się będzie przelewem na rachunek Wykonawcy, wskazany na fakturze VAT.

§ 7

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - Za przekroczenie terminu wskazanego w § 2 ust 1 w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust 1 za każdy dzień zwłoki.

  - Za przekroczenie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust 1 za każdy dzień zwłoki w ich usunięciu ponad uzgodniony termin.

  - Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto

- W przypadku wystąpienia opóźnienia w opracowaniu dokumentacji przekraczającej 30 dni 
w stosunku do terminów ujętych w umowie, Zamawiający może odstąpić od umowy bez okresu wypowiedzenia z winy Wykonawcy.

- Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługujących mu należności.

- Zamawiający będzie dochodził zwrotu dodatkowych kosztów robót powstałych w wyniku błędów w dokumentacji projektowej.

- W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

§ 8

Wszystkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy mogą być wnoszone wyłącznie 
w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

§ 9

Po wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca przeniesie nieodpłatnie na Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do wykonanego dzieła z prawem ich wykorzystania przy realizacji przedmiotowej inwestycji.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa a w szczególności Kodeksu Cywilnego .

§ 11

Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 12

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Z A M A W I A J Ą C Y                                                   W Y K O N A W C A