GMINA MIEJSKA                                                                          Chojnice, dnia 13.03.2015 r.

CHOJNICE

wg  rozdzielnika

ZMIANA  DO  SIWZ

Gmina Miejska Chojnice w nawiązaniu do ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 03.03.2015r. przetargu nieograniczonego Nr 46418 - 2015 na „Przebudowę urządzeń i obiektów na stadionie miejskim przy ul. Mickiewicza w Chojnicach informuje,                że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP dokonuje zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1.W rozdziale 2 pkt. II ppkt.5  jest:

- Zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 4 zamawiający określa wymagania związane z realizacją zamówienia dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności  w trakcie realizacji zamówienia w ten sposób, że Wykonawca ma obowiązek zatrudnić na podstawie umowy o pracę co najmniej na czas realizacji zamówienia czyli na okres wykonania umowy, w pełnym wymiarze czasu pracy 4 osoby wymienione w rozdziale 10 pkt 1.3) tj. osoby posiadające uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: a) konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń - kierownik budowy b) elektrycznej - kierownik robót c) sanitarnej - kierownik robót d) telekomunikacyjnej - kierownik robót Wykonawca zobowiązany będzie udokumentować spełnienie powyższych wymagań wypełniając Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Ponadto wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie przedstawić zamawiającemu umowy o pracę zawarte z w/w osobami (oryginały umów do wglądu).

Powinno być:

- Zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 4 zamawiający określa wymagania związane z realizacją zamówienia dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia w ten sposób, że Wykonawca lub podwykonawca ma obowiązek zatrudnić na podstawie umowy o pracę co najmniej na czas realizacji zamówienia czyli na okres wykonania umowy, w pełnym wymiarze czasu pracy 4 osoby wymienione w rozdziale 10 pkt 1.3) tj. osoby posiadające uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: a) konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń - kierownik budowy b) elektrycznej - kierownik robót c) sanitarnej - kierownik robót d) telekomunikacyjnej - kierownik robót Wykonawca zobowiązany będzie udokumentować spełnienie powyższych wymagań wypełniając Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Ponadto wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie przedstawić zamawiającemu umowy o pracę zawarte z w/w osobami (oryginały umów do wglądu).

2. W rozdziale 5 jest:

Termin wykonania zamówienia : do 30.07.2015 r.

Powinno być:

Termin wykonania zamówienia: 130 dni od daty podpisania umowy.

3. W rozdziale 16 jest:

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Biuro Podawcze - Urząd Miejski             w Chojnicach, Stary Rynek 1, w terminie do dnia 18.03.2015r. godz.10.00

- Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego jak wyżej, pok. 711 dnia 18.03.2015r. godz. 10:30

Powinno być:

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Biuro Podawcze - Urząd Miejski               w Chojnicach, Stary Rynek 1, w terminie do dnia 23.03.2015 r. godz. 11:00

- Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego jak wyżej, pok. 711 dnia 23.03.2015 r. godz. 11:30

BURMISTRZ

ARSENIUSZ FINSTER