# Załącznik Nr 2	                                                                                             Wzór Umowy

#### UMOWA NR : BI. 272.    .2015

#### zawarta dnia

pomiędzy:

Gminą Miejską Chojnice

Stary Rynek 1

89-600 Chojnice

reprezentowaną przez

Burmistrza Miasta Chojnice

zwaną dalej Zamawiającym,

a

reprezentowanym przez:

1………………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści:

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146, 1232 oraz z 2015 r. poz. 349 ) na  „Budowę kolektorów deszczowych na terenie miasta Chojnice – prace projektowe – etap I ” została zawarta umowa o następującej treści:

Przedmiot umowy

§ 1

1.Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-

kosztorysowej dla części nr  …… pn. „Budowa z przebudową kolektorów deszczowych,

zbiorników retencyjnych i rowów na trasie: ………….……………… ” zgodnie z

opisem przedmiotu zamówienia określonym przez Zamawiającego w SIWZ, na warunkach

wskazanych w ofercie  z dnia………......... stanowiącej załącznik do umowy.

2. Lokalizacja: miasto Chojnice

Termin wykonania zamówienia

§ 2

- Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem podpisania umowy.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu autorską koncepcję z przyjętymi rozwiązaniami technicznymi wraz z kosztem jednostkowym do akceptacji w terminie do 30.09.2015 r. Zamawiający w terminie 14 dni roboczych wniesie uwagi  i uzgodni koncepcję.

- Wymagany termin zakończenia realizacji zamówienia, dla każdej z części :

Etap I - do 30.11.2015 r. - przekazanie zamawiającemu  projektów budowlanych w wersji elektronicznej wraz ze złożeniem wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Etap II - Termin pożądany nie dłuższy niż do 30.06.2016 r. – przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z przygotowanymi  wnioskami o pozwolenia na budowy.

Obowiązki stron

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami

współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz normami.

2. Zamawiający zobowiązany jest udostępnić dokumenty i dane związane z wykonaniem prac

projektowych, będące w posiadaniu Zamawiającego, a mogące mieć wpływ na ułatwienie

prac projektowych oraz na poprawienie ich jakości.

3. Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie może bez zgody Zamawiającego przekazać

praw i obowiązków wynikających z umowy  w całości innemu wykonawcy projektu.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowanie

projektowe w siedzibie Zamawiającego w terminie ustalonym w § 2 ust. 2

5. Odbiór prac projektowych odbędzie się na podstawie przygotowanego przez Wykonawcę

protokołu zdawczo – odbiorczego i oświadczenia, że jest wykonana zgodnie z umową

i kompletna z punktu widzenia celu,  któremu ma służyć.

6. Wykonawca jest zobowiązany wnieść na piśmie ewentualne niezgodności opisu

przedmiotu  zamówienia ze stanem faktycznym.

7. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie prac oraz

za metody organizacyjno - techniczne.

8. W dokumentacji należy uwzględnić przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej

kolidujących z projektowanymi elementami, wynikającą m. in. z uzgodnień z gestorami

sieci. Wykonawca uzyska niezbędne warunki techniczne na projektowanie i przebudowę

urządzeń oraz uzgodni projekty odnośnie tych urządzeń  z właściwymi zarządcami sieci.

Działając z upoważnienia Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie

niezbędne decyzje (w szczególności lokalizacji celu publicznego, ewentualnej decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, pozwolenia

wodno-prawne), uzgodnienia i opinie jednostek uzgadniających, zgody właścicieli

nieruchomości  wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę.

9. Wybrany wykonawca zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy przedłożyć zamawiającemu zestawienie kosztów poszczególnych branż objętych zamówieniem.

10.  Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie zmian w dokumentacji projektowej, STWiOR, przedmiarach, kosztorysach.

11. Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokołem zdawczo – odbiorczym dokumentację projektową dla każdej z dwóch części oddzielnie :

1. Wersja elektroniczna na nośniku DVD  ( po 2 szt. w formacie edytowalnym właściwym dla rodzaju opracowania – pdf, dwg, doc i xls )

2. Wersja papierowa:

- projekt budowlany z niezbędnymi uzgodnieniami, decyzjami, pozwoleniami–  po 6 szt.

- przedmiary –  po 2 szt.

- kosztorys inwestorski – po 1 szt.

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – po 2 szt.

- stała organizacja ruchu zatwierdzona przez Starostwo Powiatowe dla każdej z części-                       w przypadku konieczności jej opracowania.

- badania geotechniczne gruntu w przypadku konieczności ich opracowania – 2 szt.

Porozumiewanie się stron

§ 4

- Przedstawicielem Zamawiającego jest dyrektor Wydziału Budowlano - Inwestycyjnego

- Przedstawicielem Wykonawcy jest .....................................................................................

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

§ 5

- Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości :

BRUTTO:……………………………………..złotych

(słownie złotych :…………………………………………………………………………………….) VAT ……………………………................... złotych

NETTO:........................................................złotych

(słownie złotych..................................................................................................................)

2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane               z realizacją zamówienia w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu nie oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego                                 w    ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. W przypadku zaniechania części zakresu prac z przyczyn, których nie można było

przewidzieć, które są niezależne od Zamawiajcego, Zamawiający zastrzega sobie

możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o zaniechane czynności.Podstawą zaniechania

zakresu zamówienia i zmniejszenia wynagrodzenia bedzie protokół konieczności,

zatwierdzony  przez Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktur VAT  Numer NIP Wykonawcy ..................................

- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie zrealizowane na podstawie                faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę.

Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru dokumentacji

- 50% wynagrodzenia umownego tj ……………………….( brutto) zostanie wypłacone po protokolarnym przekazaniu kompletu dokumentacji projektowej i wystąpieniu                   o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

- 50% wynagrodzenia tj. ………………………….(brutto) po złożeniu wniosków                      o uzyskanie decyzji  o pozwoleniach na budowy

- Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie określonej w § 5 ust. 1 umowy, nastąpi na podstawie faktur wystawionych na Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice NIP 555-10-02-262

Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

- Za nieterminową płatność faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

- Umowa realizowana będzie przez Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1,

89-600 Chojnice.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i oświadcza, iż posiada Numer Identyfikacji Podatkowej 555-10-02-262.

Podwykonawcy

§6

- Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części usług podwykonawcom.

- Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt.

- Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy     z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania usług określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji  szkolenia podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

- Wykonanie szkolenia w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

Prawa autorskie

§ 7

- Wykonawca (w ramach umownego wynagrodzenia) przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych opracowanej dokumentacji projektowej.                     Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1) zwielokrotniania opracowania lub jej części dowolną techniką, 
w tym także techniką cyfrową;

2) wprowadzania dokumentacji do pamięci komputera;

3) publicznego prezentowania dokumentacji projektowej, w tym do prezentacji multimedialnych oraz udostępniania innym podmiotom;

4) umieszczania dokumentacji projektowej w sieci Internet i innych sieciach komputerowych;

5) wykorzystywania dokumentacji projektowej poprzez włączenie tego opracowania lub jego części do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz udostępnienia jej wszystkim zainteresowanym i związanym z projektowaniem i wykonaniem takiej inwestycji;

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo własności wszystkich egzemplarzy

opracowania dokumentacji oraz wyraża zgodę na dokonywanie zmian w dokumentacji projektowej, STWiOR, przedmiarach, kosztorysach.

Roboty uzupełniające

§ 8

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia usług uzupełnijących do 20% wartości zamówienia.

- Na wykonanie usług uzupełniających wymagane jest udzielenie zamówienia i zawarcie odrębnej umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 9

- Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o którym mowa w §5 ust. 1, tj. ………….. zł (słownie złotych:           ) w formie ………………………….

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

- 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu

odbioru dokumentacji,

- 30% wysokości zabezpieczenia nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

Kary umowne

§ 10

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:

    - Za zwłokę w zakończeniu całości wykonywania przedmiotu umowy – 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki (termin zakończenia usług określono w §2 ust. 3 niniejszej umowy),

    - Za opóźnienie z przyczyn dotyczących Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

    - Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 
w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1,

    - braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego

w §5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki

    - nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust.1

    - nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust.1

    - braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust.1

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego

w §5 ust. 1.

  - Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z należnego mu wynagrodzenia kar umownych naliczonych przez Zamawiającego

  - Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

Umowne prawo odstąpienia od umowy

§ 11

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy :

- Wykonawca przekroczył terminy wykonania kolejnych etapów wskazanych w  § 2 ust. 3 umowy.

- Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 15 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Wykonawca realizuje zamówienie przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową lub wskazaniami Zamawiającego

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

- Zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego obciążają              ich następujące obowiązki:

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru prac przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

  - Wykonawca sporządzi w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa 
w pkt 2) powyżej, przy udziale Zamawiającego szczegółowy protokół zdawczo-odbiorczy prac w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych prac według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji prac w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

  - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca              nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu  w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz                 do zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

- Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

§ 12

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy  na okres 36 miesięcy od dnia odbioru dokumentacji.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 3 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

- Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego, Wykonawca usunie w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie                od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Niniejszą umową strony postanawiają rozszerzyć odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi. Ustalono, że termin rękojmi trwa rok od dnia podpisania odbioru końcowego robót budowlanych realizowanych przez Zamawiającego wg opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, a wprzypadku stwierdzenia wad w przedmiocie odbioru, w dniu podpisania protokołu stwierdzającego usunięcie stwierdzonych wad.

Zmiana umowy

§ 13

1.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego               z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy

w  następujących przypadkach:

- W zakresie zmiany terminu wykonania:

  - konieczności wykonania zamówień dodatkowych, uniemożliwiających wykonanie zamówienia podstawowego,

  - z powodu nie przewidzianego braku płynności finansowej u Zamawiającego,

  - wystąpienie siły wyższej i innych zdarzeń nadzwyczajnych,

- W zakresie płatności i innych:

  - aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia,

  - zmiany kolejności wykonania części zamówienia bądź rezygnacji z wykonania części zamówienia,

  - zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

  - rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy.

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

3. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych:

  - zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),

  - zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących Strony.

  - zmiana obciążeń publiczno – prawnych np. podatków itp.

Postanowienia końcowe

§ 13

- Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

- Oferta Wykonawcy oraz SIWZ wraz z załącznikami stanowią Integralną część niniejszej umowy

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Zamawiającego     i 1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA                                                                       ZAMAWIAJĄCY