Rozdział E. WZÓR UMOWY

Umowa nr PRiWZ.272…..2015

zawarta w Chojnicach w dniu ……………………pomiędzy:

Gminą Miejską Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Chojnice Arseniusza Finstera,

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta

zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym

a

………………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez: ……………………..…………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), na usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej w ramach projektu pn.:

„Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE

w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym

– dokumentacja projektowa”

współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach działania 5.5.Regionalnego Programu Operacyjnego

dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do opracowania dokumentacji projektowej w zakresie termomodernizacji oraz pozyskania energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – dokumentacja projektowa” oraz projektu przebudowy obiektu Chojnickiego Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu i przystosowania obiektu Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeń budowy/robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje zakresem następujące obiekty:

Cześć I

- Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Rydzkowskiego, ul. 31 Stycznia 21-23, 89-600 Chojnice

- Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jarosza Hieronima Derdowskiego, ul. Wicka Rogali 18, 89-604 Chojnice

- Zespół Szkół nr 7 (Gimnazjum nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Karnowskiego), ul. Tuwima 2, 89-600 Chojnice

- Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II, ul. Młodzieżowa 44, 89-600 ChojniceGimnazjum nr 2, ul. Szpitalna 3, 89-600 Chojnice

- Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

- budynek klubowy przy Stadionie Miejskim „Chojniczanka 1930”, ul. Mickiewicza 12, 89-600 Chojnice

- budynek klubowy przy Stadionie Miejskim „Kolejarz 1926”, ul. Lichnowska 1, 89-620 Chojnice

- Wszechnica Chojnicka, ul. Wysoka 3, 89-600 Chojnice

Część II

- Chojnickie Centrum Kultury, ul. Swarożyca 1, 89-600 Chojnice

Część III

- Szkoła Podstawowa nr 3 im. Pamięci Kolejarzy Chojnickich, ul. Dworcowa 6, 89-620 Chojnice

3. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest Załączniku do umowy – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

§ 2

1. Po podpisaniu umowy na przedmiotowe zamówienie, Wykonawca otrzyma niezbędne upoważnienie (pełnomocnictwo) do reprezentowania i występowania w imieniu Zamawiającego w sprawach dotyczących projektowania, w tym wymogu uzyskania pozwolenia na budowę oraz pozostałych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę decyzji.

2. Niezbędne materiały Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na własny koszt.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: od dnia 06.07.2015 r. do dnia 29.01.2016 r. wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeń budowy/robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, w tym:

a) Opracowanie kompletu projektów budowlano - wykonawczych dla wszystkich obiektów i innych opracowań -do dnia 13.11.2015 r.

b) Uzyskanie ostatecznych decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszeń budowy/ robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę – do dnia 29.01.2016 r.

2. W przypadku wykazania przez stosowny urząd braków lub błędów w przedłożonej dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia dokumentacji w wyznaczonym przez urząd terminie bez dodatkowego wynagrodzenia.

3. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy w przypadkach określonych w SIWZ.

4. Zamawiający nie ma obowiązku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli Wykonawca w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności nie przedłoży Zamawiającemu szczegółowego wniosku o przedłużenie terminu wraz z uzasadnieniem.

5. Zamawiający w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku przez Wykonawcę zdecyduje, czy i o ile przedłuży termin wykonania przedmiotu umowy.

6. Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie kroków dla przyspieszenia tempa prac, jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu wykonania prac lub ich części, ich tempo, zdaniem Zamawiającego, nie pozwoli na terminowe zakończenie tych prac. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę.

§ 4

1. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe za całość przedmiot umowy, w wysokości: …………..…zł słownie: ………………………zł brutto.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie zapłacone w etapach:

a) Wykonawca otrzyma kwotę …………………. tj. 90% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 po wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1 lit. a)

b) Wykonawca otrzyma kwotę …………………. tj. 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 po wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1 lit. b)

Jeżeli Wykonawca wykona przedmiot umowy w całości, tj. wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeń budowy/robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę w terminie do dnia 13.11.2015 r. wówczas wynagrodzenie zostanie mu wypłacone w całości jednorazowo.

3. Podstawą wystawienia faktur za wykonanie przedmiotu umowy będzie podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru dla danego etapu.

4. Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury za dany etap.

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki.

6. Faktura wystawiona będzie na Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice.

7. Przelew wierzytelności z tytułu niniejszej Umowy na osobę trzecią wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 5

1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony i posiada niezbędne kwalifikacje oraz odpowiedni potencjał wykonawczy do pełnej realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie niezbędne informacje konieczne dla należytego wykonania przedmiotu umowy, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji przez wykwalifikowanych pracowników, posiadających odpowiednie uprawnienia wymagane prawem budowlanym.

4. Wykonawca odpowiada za zgodność rozwiązań dokumentacji z przepisami techniczno – budowlanymi i obowiązującymi normami. W odniesieniu do rozwiązań zawartych w projekcie budowlano – wykonawczym, tj. opisach i rysunkach służących realizacji robót Wykonawca  odpowiada za ich zgodność z projektem budowlanym oraz parametrami inwestycji uzgodnionymi z Zamawiającym lub zawartymi w przepisach techniczno – budowlanych i normach.

§ 6

1. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego, na podstawie protokołu odbioru, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.

2. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym, odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy i upoważnioną do podpisywania protokołów odbioru usług ze strony Wykonawcy jest: …………………………………………………………………..…………………………………….

3. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą, odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy i upoważnioną do podpisywania protokołów odbioru usług ze strony Zamawiającego jest:

………………………………………………………………………………………………………...

§ 7

1. W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych  realizowanych na podstawie opracowanej dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca będzie przygotowywał odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników postępowania. Jeżeli odpowiedzi będą prowadzić do zmian opracowanej dokumentacji, Wykonawca będzie  dokonywał tych zmian, w tym również w przedmiarach robót, kosztorysach inwestorskich,  specyfikacjach technicznych odbioru i wykonania robót (jeżeli dotyczy). Powyższe zmiany będą dokonywane przez Wykonawcę nieodpłatnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

2. W przypadku gdy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych realizowanych na podstawie opracowanej dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy, będzie wszczęte po upływie 6 miesięcy od daty odbioru przedmiotu niniejszej umowy,  Wykonawca nieodpłatnie zaktualizuje kosztorys inwestorski w oparciu o aktualne ceny na dzień wszczęcia postępowania.

§ 8

1. Wykonawca oświadcza, że:

a) przysługujące mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do przedmiotu umowy opisanego w § 1, zwanego dalej „Dziełem” nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich oraz że Dzieło to nie narusza praw osób trzecich,

b) nie udzielił żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z Dzieła,

c) posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Dzieła, prawa i zezwolenia, o których mowa w ust. 4,5,6,7 i 8 poniżej, obejmują całość praw i  zezwoleń, niezbędnych do eksploatacji Dzieła w zakresie określonym w niniejszej umowie.

2. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw Wykonawca zobowiązany jest do ich zaspokojenia i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu.

3. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z powyższych tytułów przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca będzie zobowiązany do przystąpienia w procesie do Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w sprawie.

4. Na mocy niniejszej umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Dzieła na wszystkich polach eksploatacji, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, a w szczególności:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dzieła – wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy Dzieła, w tym techniką reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową i drukarską oraz wprowadzania do pamięci komputera,

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dzieło utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w formie reprograficznej, drukowanej  lub cyfrowej, w dowolnej liczbie egzemplarzy oraz udostępnianie w sieciach informatycznych,

c) w zakresie rozpowszechniania opracowania w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie opracowania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

d) korzystanie na własny użytek,

e) wyrażenie zgody na korzystanie i rozporządzanie prawami zależnymi.

5. Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian i przeróbek Dzieła, w tym również do wykorzystania go w części lub całości oraz łączenia z innymi dziełami.

6. Zamawiający ma prawo korzystać i rozpowszechniać Dzieło oraz jego opracowania bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem Wykonawcy. Wykonawca upoważnia także Zamawiającego do wykonywania jego autorskich praw osobistych.

7. Zamawiający ma prawo upoważnić osoby trzecie do korzystania z uzyskanych zezwoleń.

8. Przez zezwolenia, o których mowa powyżej, rozumie się zezwolenia udzielone wyłącznie  Zamawiającemu. Zezwolenia te są udzielane na czas nieokreślony, są nieodwołalne i nie są uzależnione od żadnych warunków oraz zostały udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia.

9. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy, wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszelkich polach eksploatacji, udzielenia zgód w zakresie określonym w niniejszej umowie, w tym na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przeniesienia własności egzemplarzy.

§ 9

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy z winy Wykonawcy 0,5% wynagrodzenia  umownego brutto, określonego w § 4 ust. 2 lit. a), za każdy dzień opóźnienia liczony od terminu określonego w § 3 ust.1. lit. a)

b) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy z winy Wykonawcy 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 2 lit. b), za każdy dzień opóźnienia liczony od terminu określonego w § 3 ust.1. lit. b)

c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w czasie rękojmi w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 2 lit. a) za każdy dzień opóźnienia licząc od terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

e) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w czasie rękojmi w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 2 lit. b) za każdy dzień opóźnienia licząc od terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

f) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1,

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 15 % wynagrodzenia  umownego brutto, określonego w § 4 ust.1 za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 Prawa zamówień publicznych.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości poniesionej szkody zgodnie z kodeksem cywilnym.

4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym  kosztów.

5. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.

6. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługujących mu należności.

§ 10

1. Wykonawca zrealizuje przy udziale podwykonawców: ……………………………..

2. Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców jak za działania i zaniechania własne.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo wykonywanych przez podwykonawców prac.

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właściwa koordynację prac powierzonych poszczególnym podwykonawcom.

5. Zmiana któregokolwiek z w/w podwykonawców wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

6. Zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za prace wykonane przez podwykonawców, o których mowa w ust. 1 nastąpi dopiero po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia o rozliczeniu się z podwykonawca.

7. Wykonawca składając fakturę za wykonane prace, które obejmują również swym zakresem prace wykonane przez podwykonawcę, wskaże należne wynagrodzenie podwykonawcy.

§ 11

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu ……….………….. gwarancji na wykonane prace projektowe będące przedmiotem niniejszej umowy liczonej od daty przekazania całości przedmiotu umowy z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. Z tytułu udzielonej gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady przedmiotu umowy zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie określony lub wynikający z przeznaczenia przedmiotu umowy, a w szczególności za rozwiązania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi.

2. W przypadku ujawnienia się wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji, Zamawiający ma prawo żądać ich nieodpłatnego usunięcia w terminie 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy.

3. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności Wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji, stanowiącej przedmiot umowy.

4. Strony rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy i ustalają, ze uprawnienia Zamawiającego z tego tytułu wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności Wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji, stanowiącej przedmiot umowy.

5. Wykonawca odpowiada za wadę przedmiotu umowy również  po upływie okresu gwarancji i rękojmi, o ile zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji i rękojmi.

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub braków w wyznaczonym terminie, to Zamawiający może  zlecić ich usunięcie na koszt Wykonawcy.

§ 12

Ze strony Zamawiającego umowa realizowana będzie przez Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice, NIP 555- 10- 02- 262.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne przepisy mające związek z realizacją umowy.

§ 14

Zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron w przypadkach określonych

w SIWZ i wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 15

Wszystkie ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY 					WYKONAWCA