U m o w a

Zawarta w dniu  pomiędzy Urzędem Miejskim w Chojnicach, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

dr Arseniusza Finstera		Burmistrza Miasta

a …………………………………………………………………………………………….

§ 1

Przedmiotem Umowy jest :

Remont konserwatorski zachowanego fragmentu muru obronnego przy 
ul. Jeziornej w Chojnicach z programem prac konserwatorskich”

W zakres remontu konserwatorskiego i prac konserwatorskich wchodzą:

- Usunięcie /chemicznie/ porastającej mur roślinności, np. preparatem dolistnym Randap, a następnie mechaniczne usunięcie korzeni,

- Oczyszczanie z roślinności oraz wyrównanie terenu przy podstawie muru ,

- Wykonanie wstępnego , mechanicznego odczyszczenia powierzchni cokołu kamiennego i muru z cegły

- Przeprowadzenie dezynfekcji kamienia i cegieł preparatami takimi jak: Algat, Stoprim, Fungal itp. w celu zniszczenia porostów i mikroorganizmów.

- Rozebranie z korony muru luźnych cegieł i rozebranie miejsc wzdłuż pęknięć i przy większych ubytkach.

- Usunięcie z powierzchni muru elementów metalowych /haków, gwoździ itp./

- Uzupełnienie brakujących kamieni cokołu i spoin z użyciem odsiarczonej zaprawy cem. – wap.

- Przemurowanie pęknięć cegłą „gotycką” o wym. 30x14,5x8-9 cm na głębokość 1 cegły z użyciem odsiarczonej zaprawy cem.-wap.

- Wykonanie napraw powierzchni muru przez wykucie  poszczególnych zdezintegrowanych lub złych wymiarowo cegieł na głębokość ½ cegły 
i wmurowanie cegieł „gotyckich” na odsiarczonej zaprawie cem.-wap.

- Wykonanie „szycia” rozpojonych fragmentów muru na głębokość 0,8 m prętami fi 8 ze stali nierdzewnej wklejonych na żywicę epoksydową , stosując 4 pręty na m kw. muru. Uzupełnienie brakujących fragmentów muru cegłą „gotycką” o tych samych wymiarach i kolorze jak cegła oryginalna 
z zachowaniem wiązania przy użyciu odsiarczonej zaprawy cem. – wap.

- Wymurowanie rozebranej warstwy korony muru z cegły z odzysku 
z uzupełnieniem cegłą nową o tych samych wymiarach i kolorze jak istniejąca.

- Wymienienie wtórnych i źle zachowanych spoin cem. – wap oraz wypłukanych oryginalnych na wykonane z użyciem gotowej zaprawy wap. – piaskowej na bazie trassu, barwionej w masie, z zastosowaniem frakcji kruszywa jak w oryginalnych spoinach  przy użyciu materiałów renomowanych firm produkcyjnych materiały konserwatorskie np. Tubag, STO, Remmers itp.

- Wykonanie spoinowania cokołu kamiennego z odsiarczonej zaprawy wapiennej z wypełnieniem spoin drobnym materiałem kamiennym.

- Wykonanie impregnacji wzmacniającej cegieł preparatami na bazie mineralnej z zastosowaniem materiałów renomowanych producentów materiałów konserwatorskich, np. Funcosil Steinfestiger OH f-my Remmers czy STOPRIM Grundex 1: 1 lub V-01 f-my Atlas z serii „złoty wiek”.

- Wykonanie trzykrotnego odsalanie powierzchni  kamienia /ok. 5% pow./ przy użyciu bentonitu na bazie pulpy celulozowej

- Wykonanie nakrywy ceglanej góry muru z cegły licowej  półklinkierowej na płask

- Wykonanie flekowania małych ubytków w cegle oryginalnej z użyciem gotowych zapraw renomowanych producentów materiałów konserwatorskich / np. Tubag lubRemmers/

- Wykonanie scalenia kolorystycznego elewacji ceglanych muru przy użyciu farb krzemoorganicznych, metodą punktowania.

- Wykonanie hydrofobizacji powierzchniowej  powierzchni muru, metodą smarowania  np. preparatem Funkosil WS / przy czym nakrywy muru narażone szczególnie na działanie wody opadowej hydrofobizować  dwukrotnie.

- Wykonanie opaski odsączającej przy murze szer. 0,5 m z otoczaków kamiennych frakcji 16-32 mm.

§ 2

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do umowy kosztorys ofertowy.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac określonych w § 1do 30.11.2007r.

§ 3

Zleceniobiorca  do wykonania robót użyje własnych materiałów i sprzętu.

§ 4

Wynagrodzenie Wykonawcy za prace stanowiące  przedmiot umowy 
w formie ryczałtu wynosi brutto: ………………………………………

Płatność nastąpi w ciągu 14 dni od dnia odbioru końcowego robót 
i wystawienia faktury.

Płatność powyższa odbywać się będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy.

§ 5

W razie zwłoki w wykonaniu robót Zleceniobiorca  zobowiązany jest  do zapłaty kary umownej w wysokości 0,1% wartości zamówienia  za każdy dzień zwłoki.

§ 6

Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić pisemnie Zamawiającego 
o ewentualnych wadach lub brakach w dokumentacji zauważonych po jej otrzymaniu oraz stwierdzonych w czasie wykonywania robót, a których nie można było ujawnić na etapie prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne.

§ 7

- Roboty  zamienne mogą być wykonane tylko na podstawie pisemnej
       decyzji Zamawiającego i uzgodnieniu z autorem projektu.

- W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, których nie
       można było przewidzieć, Wykonawca ma obowiązek o tym zgłosić
       niezwłocznie Zamawiającemu.

§ 8

Wykonawca udziela na wykonane roboty 5  lat gwarancji. Udzielona gwarancja obejmuje wszystkie stwierdzone wady fizyczne użytego materiału i wykonanych robót z wyłączeniem wynikających z działania siły wyższej oraz osób trzecich.

§ 9

1.Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie ………………………..,  która reprezentuje Zamawiającego wobec   Wykonawcy.

2.Inspektor nadzoru działa w imieniu Zamawiającego i jest uprawniony do 
   wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością  robót, które są 
   niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz zgodnego 
   z:

a/warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych 
        i prawa budowlanego, Polskich Norm i aprobat technicznych,

b/specyfikacją istotnych warunków zamówienia i ofertą Wykonawcy,

c/zasadami wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami,

d/ umową.

3.Obowiązki Kierownika robót będzie pełnić  ……………………………………

§ 10

Na dzień zgłoszenia do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać Inwestorowi do sprawdzenia n/w dokumenty, które będą stanowić podstawę rozpisania odbioru:

-  inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

-  protokoły odbioru technicznego, atesty na wbudowane materiały,

-  dokumentację powykonawczą obiektu budowlanego ze wszystkimi
   zmianami dokonanymi   w toku budowy,

- dziennik budowy,

- oświadczenie kierownika budowy  o zgodności wykonania obiektu 
  z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, 
  obowiązującymi i Polskimi Normami

§ 11

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy  w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność  wprowadzenia takich zmian  wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne  dla  zamawiającego.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może  odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 12

Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie  właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową  zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego i ustawy prawa zamówień publicznych.

§ 14

Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron, w oparciu o wyniki przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu …………………………………

Wykonawca:							Zamawiający