# Załącznik nr 2

# Wzór umowy

UMOWA NR KM. 272 …2016

zawarta w dniu ……………. roku w Chojnicach

pomiędzy:	Gmina Miejska w Chojnicach

ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

NIP 555-100-22-62, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:	Burmistrza Miasta Chojnice - dr Arseniusza Finstera,

a

Przedsiębiorcą: ……………………………. wpisanym do Ewidencji Działalności Gospodarczej przez ……………… pod numerem …………, posiadającym REGON nr ……………… oraz NIP …………………, reprezentowanym przez …………………….

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego utrzymania rowów melioracyjnych w granicach administracyjnych miasta Chojnice, zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Łączna długość rowów melioracyjnych na terenie miasta, przewidzianych do konserwacji w okresie 01.07.2016r,– 30.06.2018 wynosi około 9.397 mb., w tym:

- ul. Bytowska (granica miasta) – ok. 200 mb;

- ul. Dębowa – ok. 160 mb;

- ul. Leśna (od wylotu kolektorów deszczowych na Kardewie do stawu) – ok. 440 mb;

- ul. Angowicka (od przepustu pod torem kolejowym) do przepustu pod Al. Brzozową oraz wzdłuż ul. Sobierajczyka – ok. 2130 mb;

- Al.M.B.Fatimskiej (na odcinku od przepustu pod ul. Człuchowską do wlotu kolektora deszczowego przy ul. Kwiatowej) – ok. 450 mb;

- ul. Człuchowska – ok. 470 mb;

- osiedle Sybiraków – 440 mb;

- Rów „Władysławek” (od Zamieścia do przepustu przy ul. Asnyka) – ok. 1300 mb;

- ul. Mickiewicza i ul. Pietruszkowa – ok. 180 mb;

- ul. Strzelecka – ok. 390 mb;

- Jarcewska Struga (od wylotu kolektorów deszczowych za Urzędem Skarbowym, w km od 10+367 – 7+370 z pominięciem odcinka 500 m w dół od wylotu oczyszczalni ścieków z Spomleku) – 2 497 mb;

- Rów „Władysławek 2” – ok. 320 mb

- ul. Czarna Droga – ok. 280 mb

- ul. Igielska – ok. 140 mb

Przepusty:

  - ul. Dębowa – 1 szt., 6 mb;

  - Zamieście – 3 szt., po 4 mb każdy, razem 12 mb;

  - ul. Asnyka – 1 szt., 12 mb;

  - ul. Człuchowska – 3 szt., 52 mb, 15 mb, 6 mb, razem 73 mb;

  - ul. Działkowa – 3 szt., 2 x 5 mb, 8 mb, razem 18 mb;

  - ul. Angowicka – 1 szt., 28 mb;

  - pod torem kolejowym przy ul. Angowickiej – 1 szt., 6 mb.

- Zakres bieżącego utrzymania rowów melioracyjnych obejmuje:

- oczyszczanie dna rowów z namułu gr. 20 cm wraz z jego załadowaniem i wywozem własnym transportem;

- oczyszczanie z namułu przepustów rurowych;

- hakowanie dna cieków;

- oczyszczanie rowów, skarp rowów i terenów przyległych do rowów z nieczystości i gruzu wraz z wywozem na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Nowy Dwór koło Angowic – na bieżąco;

- wykaszanie porostów i trawy z obu skarp rowów wraz z natychmiastowym załadowaniem i wywozem zgrabionej trawy własnym transportem;

- ręczne wycinanie krzaków na skarpach rowów;

- udrażnianie przepustów;

- całoroczna obsługa dwóch krat – jedna na rowie „Władysławek” i jedna na rowie przy Al.M.B.Fatimskiej (dozór codzienny);

- bieżące usuwanie zatorów;

- naprawa przepustów wraz z przyczółkami

- naprawa osuwisk w skarpach.

- Zasady bieżącego utrzymania rowów melioracyjnych:

- bieżąca konserwacja określonego rowu melioracyjnego wykonywana będzie dwa razy w roku (jednokrotnie w każdym półroczu roku kalendarzowego). Wydobywanie namułu będzie odbywać się w taki sposób, aby nie naruszyć struktury skarp, a wydobyty namuł/skoszona trawa lub krzewy nie zalegały na koronie lub skarpie rowu.

- codzienne dozorowanie dwóch krat – jedna na rowie „Władysławek” i jedna na rowie przy Al.M.B.Fatimskiej z bieżącym usuwaniem nieczystości, zatorów lub spiętrzeń, będących przyczyną uszkodzeń lub zalewania terenów przyległych;

- zapewnienie drożności przepustów w przypadku wystąpienia ciągłych, wielogodzinnych opadów deszczu lub śniegu tak, aby zachowane było bezpieczeństwo komunikacyjne oraz mienia mieszkańców. Czyszczenie przepustów będzie odbywać się 4 razy w roku.

- wykaszanie skarp rowów z porostów, trawy i krzaków oraz ich bieżące czyszczenie ze śmieci i gruzu dotyczy obu stron każdego rowu z rowów wymienionych powyżej. Skarpę należy traktować całe zbocze rowu oraz 0,5m pobocza od górnej krawędzi skarpy;

- bieżący wywóz w/w śmieci i gruzu będzie następował na teren składowiska 
i będzie udokumentowany odpowiednim kwitem (karta przekazania odpadów), dołączonym obowiązkowo do dokumentów rozliczeniowych z wykonanych prac.

§ 2

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy – ………………………….

- Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy do dnia 30.06.2018 r.

§ 3

OBOWIĄZKI STRON

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac określonych w § 1 pkt 1 – 4 od 01.07.2016 r. do 30.06.2018 r.;

- Prace realizowane będą każdorazowo na podstawie zlecenia pisemnego oraz w oparciu o poczynione uzgodnienia. Odbiór wykonanych prac nastąpi protokolarnie na podstawie telefonicznego bądź pisemnego zgłoszenia Wykonawcy;

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy z należytą starannością, 
zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie oraz zgodnie z harmonogramem prac przedstawionym przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia.

- W harmonogramie zostaną przedstawione szczegółowe terminy wykonania poszczególnych prac.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad i przepisów bhp i ppoż.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób, którym powierza wykonanie zamówienia oraz za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;

- Strony oświadczają, że będą wymieniać informacje potrzebne do starannego 
i należytego wykonania obowiązków wynikających z umowy.

- Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie może bez zgody zamawiającego przekazać praw i obowiązków wynikających z umowy w całości. Wykonawca odpowiada za prace wykonane przez podwykonawców, niezbędne do realizacji zlecenia głównego.

- Sprzęt potrzebny do wykonania prac wymienionych w §1 zapewnia Wykonawca;

- Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, oraz metody techniczno – organizacyjne.

- Osobą odpowiedzialną za bieżący kontakt z Wykonawcą po stronie Zamawiającego jest: Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Jarosław Rekowski

- Osobą odpowiedzialną za bieżący kontakt z Zamawiającym po stronie Wykonawcy jest: …………………………..

( 4

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

  - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotowego zamówienia w okresie 24 miesięcy (od 01.07.2016 r. do 30.06.2018 r.) za cenę ryczałtową brutto …………………….. zł (w tym podatek VAT ………………………. zł), tj.: …………… zł brutto (w tym podatek VAT ……….. zł) za jeden miesiąc;

  - Należność regulowana będzie na podstawie comiesięcznych faktur i każdorazowym odebraniu protokolarnie robót;

  - Każda faktura VAT będzie płatna do ……… dni, licząc od dnia odebrania faktury i pozytywnym odbiorze wykonanych prac przez Zamawiającego;

  - Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie ……………. dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót;

  - W przypadku wystąpienia zwłoki w wykonaniu usługi lub jej nienależytego wykonania wynagrodzenie zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych, ustalonych na podstawie zapisów umieszczonych w § 5.

§ 5

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy tj. ………………..zł, liczonej za każdy dzień zwłoki zgodnie z §3, ust.4;

- za niewykonanie prac bieżących, o których mowa w § 1 ust. 3 i 4 umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy tj. ………………..zł, za każde stwierdzone naruszenia.

- podstawą stwierdzenia naruszenia będzie protokół z oględzin sporządzony przez pracownika zamawiającego.

- w przypadkach powtarzających się nieprawidłowości (3 krotnie) Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowych terminów.

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody;

- Wykonawca oświadcza, iż upoważnia Zamawiającego do potrącenia z należnego mu wynagrodzenia kar umownych naliczonych przez Zamawiającego.

( 6

ROZWIĄZANIE UMOWY

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

- 10 dniowej nieuzasadnionej zwłoki w wykonaniu robót

- 3 krotnego stwierdzenia nieprawidłowego wykonania robót.

( 7

ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Jako siły wyższe uznane zostają: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron.

- Jeżeli umawiające się strony nie mają możliwości wywiązania się z uzgodnionych terminów z powodu siły wyższej, to zachowują one prawo do wnioskowania o przesunięcie terminów wykonania prac o czas trwania wydarzenia i o czas usunięcia jego skutków.

- Strony są zobowiązane do powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej
w ciągu 3 dni o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia określonego jako „siła wyższa” wraz odpowiednimi dowodami i wnioskami.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w opisanych poniżej sytuacjach:

  - Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w sytuacji:

- wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących wstrzymanie wykonania umowy, potwierdzonych pisemnie przez Zamawiającego, przy czym przesunięcie terminu prac nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie,

- pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego

  - Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianie następujących sytuacjach:

- zmiany wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT

  - Inne możliwe zmiany w postanowieniach umowy

- zmiana wynikająca ze zmiany danych podmiotowych Wykonawcy

  - Warunki zmian:

- inicjowanie zmian na wniosek wykonawcy lub zamawiającego

- zgoda obu stron umowy

- forma zmian: aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

( 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz pzp.

- Wszelkie spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w oparciu o wyniki przetargu nieograniczonego.

Zleceniodawca						Zleceniobiorca