Załącznik nr 3

Projekt  umowy

U M O W A     N R          /  2008

zawarta w dniu              pomiędzy Urzędem Miejskim w Chojnicach zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez :

- dr Arseniusza Finstera             - Burmistrza Miasta

a ...........................................................................................................................

zwanym w dalszej części „Wykonawcą” o następującej treści:

( 1

1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania następujących prac zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia a w szczególności:

- remontów nawierzchni chodników z materiałów brukarskich takich jak: płytki chodnikowe betonowe, kostka brukowa betonowa ( polbruk ), kostka klinkierowa , kostka granitowa oraz  z betonu

- remontów cząstkowych nawierzchni jezdni  i placów  z kostki  brukowej betonowej ( polbruk ) ,kostki klinkierowej , brukowca ,betonu oraz różnych elementów betonowych ( np. schody ),

- remontów  dróg o nawierzchni  nieulepszonej z  tłucznia  i brukowca  oraz gruntowej wzmocnionej  żużlem

2.roboty realizowane będą na podstawie pisemnego bądź ustnego zgłoszenia przez Zamawiającego

3.rozpoczęcie robót nastąpi w ciągu  3  dni od daty zgłoszenia,.

4.Odbiór wykonanych robót nastąpi na podstawie  telefonicznego bądź pisemnego

zgłoszenia wykonawcy.

( 2

- Wysokość wynagrodzenia  za zakres robót ujętych w § 1 zostanie ustalona na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych  KNR 2-01 ,KNR 2-31, 4-04  oraz kalkulacje indywidualne

- Do obliczenia wynagrodzeniu Zleceniobiorca stosować będzie następujące  stawki brutto zgodnie z wybraną w wyniku przetargu ofertą:

- stawka za roboczogodzinę ( bez Kosztów pośrednich i zysku )		………….. zł / r-g

- sprzęt     ( bez Kosztów pośrednich i zysku ) ;

- samochód skrzyniowy do 5 t					……………zł /mg

- samochód samowyładowczy do 5 t				……………zł/mg

- walec wibracyjny jednoosiowy 0,6 t				…………….zł/mg

- wibrator powierzchniowy 					…………….zł/mg

- koparka o poj. łyżki   0,15 m3					……………..zł/ mg

- koparka o poj. łyżki   0,40 m3				z	…………….zł/mg

- piła do cięcia kostki 						……………..zł/mg

- walec statyczny samojezdny 					……………..zł/mg

- sprężarka spalinowa 						……………..zł/m-g

- równiarka  samojezdna 					……..………zł/m-g

- spycharka 							………..……zł/m-g

- w stawkach uwzględniono podatek VAT w wysokości  ……………………… %

- koszty pośrednie  do R i S               				……………….%

- zysk do R, S, Kp                              				……………….%

- koszty zakupu materiałów do M      				………………..%

3. Wartość szacunkowa umowy wynosi       ......................   zł / brutto w tym .......... VAT

4. Ceny obowiązują do 31 grudnia 2009r.  i są niezmienne.

( 3

Sprzęt potrzebny do wykonania  prac wymienionych w ( 1 zapewnia  Wykonawca .

( 4

1.Wykonawca roboty objęte zamówieniem wykonywać będzie siłami własnymi .

2. Wykonawca jest zwolniony z opłat za zajęcie pasa drogowego   w terminie realizacji robót.

( 5

Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie bezpieczeństwa  oraz metody techniczno organizacyjne .

( 6

- Wykonawca udziela 5 lat gwarancji i rękojmi na wykonane roboty oraz  na wbudowany  materiał .

2.W przypadku wystąpienia  w okresie gwarancyjnym  braków  i/lub wad w realizowanym  przedmiocie umowy  lub  jego  poszczególnych elementach  , to postępowanie  naprawcze  będzie  podjęte przez Wykonawcę  w terminie  3 dni od  daty otrzymania  zawiadomienia  
i zrealizowane w uzgodnionym terminie.

3.Na wbudowane materiały ( nie przekazane przez Zamawiającego ): np. kostkę polbruk  należy dołączyć Aprobatę techniczną  a na obrzeża i krawężnik świadectwa  jakości.

§ 7

W toku wykonywania robót Zleceniobiorca zobowiązany jest zastosować się do wskazówek Zleceniodawcy , o ile wskazówki te mieszczą się w ramach rozmiaru robót

( 8

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu :

Za przekroczenie  terminu wykonania robót  0,5 % wartości robót za każdy dzień zwłoki

Za opóźnienie  w usunięciu wad stwierdzonych  przy odbiorze  lub w  okresie  gwarancji i rękojmi – w wysokości  0,2 % wynagrodzenia  umownego  brutto za przedmiot umowy, za każdy  dzień opóźnienia  liczony od dnia  wyznaczonego na usunięcie wad,

Za odstąpienie  Zamawiającego lub Wykonawcy  od umowy z wyłącznej winy Wykonawcy – w wysokości  10 % wynagrodzenia  umownego  brutto  za przedmiot  umowy .

2. Zamawiający   zapłaci  Wykonawcy  karę umowna  za odstąpienie  przez Zamawiającego  od umowy  z wyłącznej  winy Zamawiającego -  w wysokości 10 % wynagrodzenia   umownego brutto za przedmiot umowy .

§ 9

W przypadku 3 krotnego powtórzenia się nieprawidłowości wymienionych w § 8 Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w terminie 7 dni .

( 10

Zamawiającemu  będzie przysługiwało prawo do odstąpienia  od umowy jeżeli :

1.Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót na żądanie zamawiającego i nie wykonuje ich pomimo dodatkowego wezwania

2.została ogłoszona upadłość  Wykonawcy  lub rozwiązanie firmy

3.zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Zamawiającego  .

( 11

1.Umowa zostaje zawarta na okres 2 lat. tj. od  dania zawarcia do  31.12.2009r.r.

§ 12

1.Zakazuje się zmian  postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty , na podstawie  której dokonano wyboru wykonawcy, chyba ,że konieczność wprowadzenia  takich  zmian wynika  z okoliczności , których nie można  było przewidzieć  w chwili  zawarcia umowy lub zmiany  te są korzystne dla zamawiającego .

2.Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu  ust.1 jest nieważna.

3.Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i oferta cenowa Wykonawcy

( 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową strony wiążą przepisy kodeksu cywilnego

( 14

Wszelkie sprawy sporne wynikające  z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie rzeczowo właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego

( 15

Zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty stanowiące przedmiot niniejszej umowy nastąpi na podstawie faktur  sporządzonych przez  wykonawcę.

- Ustala się  30 dniowy termin na sprawdzenie i zapłacenie faktur licząc od dnia dostarczenia.

- Należność za wykonane roboty uregulowana będzie z konta zamawiającego

w Banku Millennium w Chojnicach .

( 16

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach  w tym 1 egz. dla Zamawiającego  i 1 egz. dla  Wykonawcy  zgodnie z wynikami przetargu

nieograniczonego odbytego w dniu   19 lutego 2008r.

P o d p i s y  :

Zamawiający :                                                                 Wykonawca :