WYNAGRODZENIE  KOSZTORYSOWE

U M O W A   nr

zawarta w dniu  .............................................. w  Chojnicach pomiędzy

Gminą Miejską Chojnice

89-600 Chojnice ul. Stary Rynek 1

NIP 555-10-02-262

reprezentowaną przez:

- dr Arseniusza Finstera – Burmistrza Miasta Chojnice

przy kontrasygnacie  mgr Krystyny Perszewskiej – Skarbnika Miasta

zwanym w dalszej części umowy   Zamawiającym

a

……………………………….

……………………………….

NIP   …………………………

reprezentowanym przez:

……………………………….

zwanym w dalszej części umowy   Wykonawcą

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1.Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.

„Budowa ulicy Podlesie  w Chojnicach”.

2.Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja projektowa, SIWZ i oferta

Wykonawcy

§ 2

1.Wykonawca potwierdza, iż przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu

najwyższej staranności zapoznał się z dokumentacją projektową i dokonał wizji

lokalnej terenu budowy, a także poznał istniejący stan faktyczny.

2.Wykonawca jest zobowiązany, za wynagrodzeniem kosztorysowym określonym w

§ 4.1 do wykonania z należytą starannością wszelkich robót i czynności niezbędnych

dla zrealizowania przedmiotu umowy o którym mowa w § 1, w celu przekazania

Zamawiającemu dzieła budowlanego, które zostanie bezwarunkowo dopuszczone do

użytkowania.

§ 3

1. Termin rozpoczęcia robót – 05.05.2008r.

Termin zakończenia robót – 30.06. 2008r.

2. Za termin zakończenia robót uważa się datę pisemnego zgłoszenia  zakończenia robót

przez Wykonawcę, potwierdzoną wpisem Inspektora nadzoru w dzienniku budowy.

3.Wykonawca ma prawo żądania przedłużenia terminu, o którym mowa w  pkt. 1 jeżeli

niedotrzymanie pierwotnego terminu umownego stanowi konsekwencję działania siły

wyższej.

4. Podstawą do żądania zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy są stosowne

wpisy zamieszczone w dzienniku budowy w ciągu 3 dni od daty zaistnienia

okoliczności, o których mowa w pkt. 3, o czym niezwłocznie należy powiadomić

Zamawiającego w formie pisemnej.

§ 4

1.Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1,

Zamawiający zapłaci Wykonawcy  wynagrodzenie określone na podstawie,

ustalonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, cen jednostkowych robót, w

odniesieniu do ilości rzeczywiście odebranych i wykonanych robót.

Wynagrodzenie umowne określa się kosztorysowo na podstawie cen podanych w

ofercie  Wykonawcy, na kwotę  .........................................……….PLN  bez VAT

( słownie: ………………………………………………………………………    )

powiększoną o podatek VAT  w kwocie ........................................ PLN

(słownie :  ………………………………………………………………………. ),

co stanowi kwotę  ................................................................. PLN łącznie z VAT

( słownie:  ………………………………………………………………………. ).

2. W przypadku wystąpienia mniejszej lub większej ilości robót budowlanych niż to

pierwotnie  przewidziano w kosztorysie ofertowym, rozliczenie nastąpi na podstawie

zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru kosztorysu zamiennego,

powykonawczego, sporządzonego przez Wykonawcę metodą uproszczonej

kalkulacji kosztorysowej, przy  zastosowaniu cen jednostkowych robót ustalonych

w kosztorysie ofertowym  przemnożonych przez ilości robót, które zostały

udokumentowane jako wykonane i  odebrane w książce obmiaru.

3. W przypadku protokolarnego stwierdzenia konieczności wykonania robót

nieprzewidzianych, które są niezbędne do realizacji zamówienia podstawowego, a

zwłaszcza robót zaprojektowanych, lecz nieujętych w kosztorysie ofertowym z

przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jak również wykonania robót zamiennych

lub wbudowania materiałów zamiennych, Wykonawca – w ramach niniejszej

umowy – zrealizuje roboty określone w protokole konieczności; zamówienie

zamienne lub nieprzewidziane może być dokonane wyłącznie zgodnie z

postanowieniami § 11.

4.Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy

………………………………………   PLN  łącznie z VAT

( słownie: ………………………………………………………………………..  ).

5.W przypadku ustawowej zmiany procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto

wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej umowy.

6.W ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w pkt. 1, Wykonawca ponosi

koszty przeprowadzenia wszystkich robót, badań /np. zagęszczenia gruntu/

sprawdzeń, przeglądów, pomiarów, opłat włączeń i wyłączeń itp. i odbiorów

niezbędnych do przekazania i użytkowania obiektu budowlanego.

7. Podstawą do ustalenia wynagrodzenia za roboty, o których mowa w pkt. 3

jest odpowiedni kosztorys sporządzony przez Wykonawcę w oparciu o protokół

uzgodnień – między Stronami – danych wyjściowych do kosztorysowania. Kosztorys

powinien być sprawdzony przez Inspektora nadzoru i przedstawiony

Zamawiającemu.

§ 5

- Wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy, określone w § 4, rozliczane będzie w okresie, o którym mowa w § 2, nie częściej niż raz w miesiącu, na podstawie protokołów odbioru częściowych odpowiednich elementów ( grup robót ) wykonanych w danym miesiącu.

- Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będą wystawiane przez Wykonawcę faktury

przejściowe VAT, za elementy ( grupy robót ) wykonane w danym miesiącu, na

kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót.

Zestawienie winno być sporządzone przez Wykonawcę narastająco, a wartość

wykonanych robót ma być każdorazowo pomniejszona o zsumowane kwoty

poprzednio zafakturowane. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych

elementów ( grup robót ) musi być sprawdzone przez Inspektora nadzoru i

zatwierdzone przez Zamawiającego.

- Do momentu odbioru końcowego przedmiotu umowy wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone łącznie fakturami przejściowymi VAT, o których mowa w pkt. 2, nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia określonego w § 4 pkt. 1.

- Ostateczne rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej VAT, wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół końcowego odbioru przedmiotu umowy, zatwierdzony przez Zamawiającego, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót. Zestawienie winno być sporządzone przez Wykonawcę narastająco, a wartość wykonanych robót ma być pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez Inspektora nadzoru  oraz zatwierdzone przez Zamawiającego.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury, wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru elementu ( grupy robót ) składającego się na przedmiot umowy lub protokołu odbioru końcowego, zweryfikowanej przez Inspektora nadzoru  oraz zatwierdzonej przez Zamawiającego, w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu. Za datę zapłaty należności wynikającej z faktur uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Zapłaty należności z tytułu wystawionych faktur będą dokonywane przez Zamawiającego przelewem na rachunki bankowe podane w fakturach.

- Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktur VAT i posiada Numer Identyfikacji Podatkowej 555-10-02-262 oraz upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.

§ 6

P o d w y k o n a w c y.

- Wykonane części robót przez Podwykonawców nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonane roboty.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia lub  zaniedbania

Podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

- Przy rozliczeniu do końcowej faktury Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pisemne potwierdzenie od Podwykonawców, iż wszystkie zobowiązania wobec Podwykonawców zostały uregulowane.

- Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużania terminu wykonania

przedmiotu umowy powołując się na okoliczności wstrzymania płatności

należności przez Zamawiającego z powodów określonych w powyższych

punktach § 6.

- Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia

Podwykonawcy lub Podwykonawcom, zobowiązany jest wskazać w ofercie

część przedmiotu zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć

Podwykonawcom.

§ 7

1.Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie

......................................................................................................................................,

posiadającego uprawnienia budowlane w zakresie………………………….................,

i powierza mu czynności określone na  mocy przepisów  art. 25 i 26 ustawy

– Prawo budowlane .

2.Inspektor nadzoru działa w imieniu Zamawiającego i jest uprawniony do wydawania

Wykonawcy poleceń związanych z jakością  robót, które są niezbędne do

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz zgodnego z:

a/dokumentacją budowlaną

b/warunkami pozwolenia na budowę

c/warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa

budowlanego, Polskich Norm i aprobat technicznych,

d/specyfikacją istotnych warunków zamówienia i ofertą Wykonawcy,

e/zasadami wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami,

f/umową.

3.Obowiązki Kierownika budowy będzie pełnił/a,  ....................................................

posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności ..........................................

Szczegółowy zakres czynności Kierownika budowy określa ustawa Prawo budowlane

i przepisy wykonawcze.

§ 8

Zamawiający we własnym zakresie zapewni nadzór autorski nad realizacją robót.

§ 9

1.Zamawiający  przekaże Wykonawcy protokolarnie teren  budowy, jeden komplet

dokumentacji projektowej, dziennik budowy oraz pozwolenie na budowę (kserokopię).

2.Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt doprowadzi energię elektryczną

i wodę  do placu budowy. W celu realizacji inwestycji oraz poniesie koszty zużycia

tych mediów w okresie realizacji robót, wynikające z ustaleń poczynionych z

właścicielami mediów.

3. Wykonawca może na własny koszt zorganizować na terenie budowy zaplecze

socjalno-techniczne na okres i w rozmiarach koniecznych do realizacji robót, w

miejscu  uzgodnionym z Zamawiającym.

4. Wykonawca ma obowiązek, własnym staraniem i na własny koszt zabezpieczyć teren

budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami i urządzeniami, zapewnić

warunki bezpieczeństwa, a także utrzymywać w należytym porządku i stanie

technicznym teren budowy oraz drogi wykorzystywane w celach transportowych na

potrzeby swojej budowy.

5. Wykonawca jest zobowiązany składować materiały i urządzenia nie stwarzając

przeszkód komunikacyjnych, a także na własny koszt usuwać wszelkie odpady oraz

śmieci z terenu budowy, przestrzegając przepisów obowiązujących w zakresie

utylizacji odpadów.

6. Wykonawca niezależnie od wykonywanych zadań, przyjmuje pełną

odpowiedzialność za:

-   przyjęty teren budowy do dnia protokolarnego odbioru jego części lub całości

przez Zamawiającego,

-   wszystkie roboty realizowane przez podwykonawców i koordynację tych robót

-   informowanie Zamawiającego/ Inspektora nadzoru o konieczności wykonania

robót  dodatkowych , w ciągu 3 dni od daty stwierdzenia takich faktów,

- bieżące i chronologiczne prowadzenie pełnej dokumentacji budowy,

w szczególności dziennika budowy oraz książki obmiaru wykonanych i odebranych

robót.

7. Roboty ulegające zakryciu podlegają odrębnym odbiorom przez Inspektora nadzoru

w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia przez Kierownika budowy (robót), gotowości do ich

odbioru, wpisem do dziennika budowy. Jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku

poinformowania Inspektora nadzoru i zakryje roboty ulegające zakryciu i zanikające,

zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót,

a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na własny koszt.

§ 10

1.Wykonawca bez odrębnego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

1/Zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, obejmujące

wytyczenie obiektów oraz wykonanie bieżącej inwentaryzacji powykonawczej.

2/Urządzenia placu budowy, wykonania przyłączeń wodociągowych oraz

energetycznych  dla potrzeb budowy oraz ponoszenia opłat za ich pobór.

3/Poniesienia kosztów wyłączeń i włączeń sieci i przyłączy.

4/Dokonania uzgodnień uzyskania wszelkich wymaganych opinii niezbędnych do

wykonania kompletnego dzieła i przekazania go do użytku

5/Odpowiedniego zabezpieczenia  terenu budowy.

6/Zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny

pracy.

7/Prowadzenia  robót zgodnie z przepisami bhp i p. poż.

8/Utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz

usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.

9/Umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego

i jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz upoważnionym przedstawicielom

Zamawiającego, jak również udostępnienie dojścia do swych posesji, właścicielom

działek/ budynków

10/Uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go

Zamawiającemu  w dniu ostatecznego odbioru.

11/Przeprowadzenia badań, prób i rozruchu, jak również dokonania odkrywek w

przypadku  nie zgłoszenia robót zanikających do odbioru.

12/Naprawy uszkodzonych, a zinwentaryzowanych urządzeń uzbrojenia podziemnego.

13/ Zawarcia  na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód,

które  mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi  oraz  od

odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową.

Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane

bezpośrednio z wykonawstwem robót,

- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków

dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi

robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- zakres oraz  warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu odpis (kopię) umowy

ubezpieczeniowej  najpóźniej w dniu przekazania placu budowy

- Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia, własnym staraniem i

na  własny koszt, szkód powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.

14/  Utrzymanie przejezdności dróg, a szczególnie w okresie zimowym, do czasu

przekazania  uporządkowanego  placu budowy na okres zimowy do zarządcy drogi,

do nowego   terminu   wznowienia budowy po okresie zimowym.

§ 11

1.Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić pisemnie Zamawiającego o ewentualnych

wadach lub brakach w dokumentacji zauważonych po jej otrzymaniu oraz

stwierdzonych w czasie wykonywania robót, a których nie można  było ujawnić na

etapie prowadzonego  postępowania o zamówienie publiczne.

§ 12

1.Roboty budowlano – montażowe zamienne mogą być wykonane tylko na podstawie

pisemnej decyzji Zamawiającego i w uzgodnieniu z autorem projektu.

2.W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, których nie można było

przewidzieć, Wykonawca ma obowiązek o tym zgłosić niezwłocznie Zamawiającemu

za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego.

3.Na wykonanie robót dodatkowych,  o których mowa w ust. 2, wymagane jest

udzielenie  zamówienia i zawarcie odrębnej umowy.

4.Wykonawca nie ma prawa żądać wynagrodzenia umownego  jeżeli wykonał

Jakiekolwiek prace dodatkowe bądź zamienne bez  uzyskania dodatkowego

zamówienia.

§ 13

- Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu, po stwierdzeniu zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, dziennikiem budowy, umową, protokołami konieczności oraz zasadami sztuki budowlanej.

- Wykonawca / Kierownik budowy zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru   końcowego wpisem do dziennika budowy oraz odrębnym pismem. Gotowość do odbioru końcowego zostanie potwierdzona przez Inspektora nadzoru .

- Zamawiający, na podstawie zgłoszenia o gotowości do odbioru, o którym mowa w pkt. 2, wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru przedmiotu umowy, o czym poinformuje Wykonawcę na piśmie. Zamawiający rozpocznie odbiór w wyznaczonym terminie, tj.  w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru.

W czynnościach odbioru będą brali udział przedstawiciele Zamawiającego,

Wykonawcy, Inspektora nadzoru oraz Kierownik budowy .

4.  Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu nie później niż w dniu

rozpoczęcia odbioru końcowego przedmiotu umowy, sporządzone w języku

polskim i w zakresie niniejszej umowy:

a) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

b) protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, protokoły

rozliczenia z materiału pochodzącego z odzysku

c) dokumentację powykonawczą obiektu budowlanego ze wszystkimi zmianami

dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika budowy,

Inspektora nadzoru oraz nadzór autorski

d) dziennik budowy

e) oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami

i Polskimi Normami

f) protokoły badań i sprawdzeń

g) zestawienie faktur (rachunków) z podaniem ich wartości, łącznie z fakturą

końcową lub wyszczególnieniem zobowiązań na dzień odbioru

h) rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanego elementu robót

budowlanych  ich ilości i wartości z podatkiem VAT

5. Strony sporządzą protokół odbioru końcowego zawierający wszelkie ustalenia,

w szczególności, Zamawiający wyznaczy termin usunięcia wad i usterek,

ewentualnie  stwierdzonych, podczas odbioru.

6. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie

jego trwania ujawniono istnienie takich wad i usterek, które uniemożliwiają

użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu ich

usunięcia.

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego /Inspektora

nadzoru  o usunięciu wad stwierdzonych w protokole odbioru oraz do żądania

wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako

wadliwych.

8. Zamawiający określi termin przeglądu technicznego przed upływem okresu rękojmi

i gwarancji oraz termin usunięcia stwierdzonych w tym okresie wad i usterek.

§ 14

- Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnej gwarancji jakości, w formie dokumentu gwarancyjnego, przekazanego w dniu odbioru końcowego.

- Termin gwarancji jakości wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy ustala się jako 60 miesięcy, licząc od daty zakończenia odbioru końcowego przedmiotu umowy. Zamawiający ma możliwość korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi w okresie trwania gwarancji.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w pkt. 2, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wad przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty, o której mowa w § 16, będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

§ 15

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu całego przedmiotu umowy – w wysokości 0,04 % kwoty określonej w § 4 pkt. 1 bez podatku VAT,

- za każdy dzień opóźnienia, liczonego od upływu wyznaczonego na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości – w wysokości 0,04 % kwoty określonej w § 4 pkt. 1 bez podatku VAT,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 20 % kwoty określonej w § 4 pkt. 1 bez podatku VAT,

- Zamawiający tylko jeden raz wezwie Wykonawcę do niezwłocznego usunięcia wad i usterek, stwierdzonych podczas odbioru, albo w okresie rękojmi lub gwarancji. Jeżeli, pomimo uzgodnienia terminu usunięcia stwierdzonych wad lub usterek Wykonawca nie przystąpi do napraw lub tych napraw nie dokona lub dokona ich nieprawidłowo, Zamawiający pokryje swoje roszczenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Odpowiedzialność Stron z niniejszej umowy wyłączają jedynie zdarzenia siły wyższej, których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec.

§16

1.Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z

obowiązującymi przepisami, w wysokości 5% ceny oferty  tj. kwotę ............ zł

2.Strony ustalają, że zabezpieczenie zostanie wniesione w 100% w dniu zawarcia

umowy.

3.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zostanie zwrócone Wykonawcy

w terminach i wysokościach jak niżej:

a/ 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad

stwierdzonych przy odbiorze końcowym.

b/ 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi

4.Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania

umowy, w przypadku gdy wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie

odbioru tych wad.

5.Jeżeli w toku realizacji przedmiotowej umowy wynagrodzenie, o którym mowa w § 3

ulegnie zmianie, to wartość zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 odpowiednio

zostanie  zmieniona.

§ 17

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie zależy w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Poza postanowieniami pkt. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w ciągu 14 dni od daty przekazania terenu budowy,

- Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń Inspektora nadzoru nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

- Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację umowy na okres dłuższy niż jeden miesiąc,

- W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy lub znacznej jego części, a także nastąpiło ogłoszenie upadłości Wykonawcy, o czym Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego następnego dnia po ogłoszeniu,

- Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji.

- Wykonawca może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

- Zamawiający nie wypłaca Wykonawcy wynagrodzenia pomimo spełnienia przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań uprawniających Zamawiającego do jego uregulowania,

- Zamawiający powiadomił pisemnie Wykonawcę, że nie będzie mógł pokryć zobowiązań finansowych wynikających z umowy.

- Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem szczegółowego uzasadnienia.

- W razie odstąpienia od umowy, Strony umowy przy udziale Inspektora nadzoru sporządzą w terminie do 5 dni od daty odstąpienia, protokół inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych finansowo robót. Protokół inwentaryzacji będzie stanowić, w tym przypadku, podstawę do ostatecznego rozliczenia robót.

- Koszty zabezpieczenia przerwanych robót, potwierdzonych przez strony umowy, przy udziale Inspektora nadzoru, ponosi strona winna odstąpienia od umowy.

§ 18

- Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem niniejszego postanowienia jest nieważna.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy, pod rygorem nieważności.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać żadnej cesji praw i obowiązków związanych z realizacją niniejszej umowy.

§ 19

- W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają  zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane ( Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz.2016, ze zm. ) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz.177 ).

- Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną rozwiązane polubownie, strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

W y k o n a w c a                        	Z a m a w i a j ą c y