Rozdział XVII

UMOWA Nr………..2008 /wzór//

zawarta w dniu…………….. w………………….pomiędzy

…………………………………………………………………………..zwanym dalej w tekście niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

o następującej treści:

§ 1

Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wybór najkorzystniejszej oferty, dokonany w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39-46 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 ze zm.- tekst jednolity Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 29.11.2007 r. ) oraz

z aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

§ 2

Zamawiający zleca w Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół Nr 7 w Chojnicach, ul. Tuwima 2, zgodnie

z dokumentacją przetargową oraz złożoną ofertą Wykonawcy, w zakresie:

1. Koncepcja architektoniczno – projektowa  wraz z  zagospodarowaniem

całego terenu szkoły  – do uzgodnienia i zaopiniowania w terminie

1 miesiąca, licząc od dnia podpisania niniejszej umowy

2. Projekt budowlany i wykonawcze oraz małej architektury wraz ze specyfikacjami

technicznymi wykonania  i odbioru robót dla poszczególnych branż i przedmiarami robót

w terminie  do dnia 15.12.2008 roku.

3. Kosztorysy inwestorskie w terminie do dnia 10.10.2008 roku

4. Świadectwo charakterystyki energetycznej obiektu w terminie do dnia

20.02.2009 roku.

5. Pozwolenie na budowę w terminie do dnia 20.02..2009 roku.

6. Wykaz dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy został szczegółowo

opisany w SIWZ.

7. Dokumentacja projektowa musi być opatrzona klauzulą kompletności,

zgodnie z jej przeznaczeniem, posiadać opis zastosowanych materiałów

i urządzeń oraz informacje o dostawcach zgodny z ustawą Prawo zamówień

publicznych .

8. Wykonawca we własnym zakresie zamawia i pokrywa koszty związane

z wydaniem warunków technicznych, uzgodnień, badań, ekspertyz,

niezbędnych do sporządzenia projektu.

9. Zakres i ilość egzemplarzy musi być zgodna z SIWZ i ofertą Wykonawcy.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z

zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz

normami i normatywami.

2. Zamawiający zobowiązany jest udostępnić dokumenty i dane związane

z wykonaniem prac projektowych, będące w posiadaniu Zamawiającego,

a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz na poprawienie

ich jakości.

3. Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie może bez zgody

Zamawiającego przekazać praw i obowiązków wynikających z umowy

w całości innemu wykonawcy projektu.

§ 4

1. Zamawiającemu przysługuje prawo zapoznania się u Wykonawcy z

przebiegiem realizacji zamówień oraz uzyskanymi wynikami.

2. Jako konsultanta opracowania, upoważnionego do kontroli przebiegu pracy

i udziału w jej komisyjnym odbiorze Zamawiający wyznacza dyrektora

Wydziału Budowlano – Inwestycyjnego.

3. Do kierowania pracami stanowiącymi przedmiot umowy, Wykonawca

wyznacza…………………………………….……………

§ 5

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową

opracowanie projektowe w siedzibie Zamawiającego w w/w terminie.

2. Odbiór prac projektowych odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo –

odbiorczego i oświadczenia, że jest wykonana zgodnie z umową i kompletna

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

3. Datę podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo – odbiorczego

traktuje się jako datę wykonania i odbioru dokumentacji projektowej.

§ 6

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić

Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie………………………..zł

brutto (słownie…………………………………………………………..)

w tym podatek VAT……………………………………………………………

2. Zapłata wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowej nastąpi

na podstawie faktur:

- 60% wynagrodzenia umownego tj ……………………….(brutto) zostanie

wypłacone po protokolarnym przekazaniu kompletu dokumentacji

projektowej

- 30% wynagrodzenia tj. ………………………….(brutto) po uzyskaniu

decyzji o pozwoleniu na budowę

- 10% wynagrodzenia umownego tj. ……………………….(brutto) jako

zapłata za pełnienie nadzoru autorskiego, co nastąpi po zakończeniu

budowy i prawidłowym wywiązaniu się z tych obowiązków

3. Rozliczenie i zapłata za dokumentację techniczną w kwocie określonej

w § 6 ust. 1 umowy, nastąpi z rachunku bankowego Urzędu Miejskiego

w Chojnicach w terminie 21 dni od dnia przedłożenia faktury VAT.

4. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy odbywać się będzie przelewem

na rachunek Wykonawcy, wskazany na fakturze VAT.

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

§ 7

1. Projektant w ramach ustalonego wynagrodzenia określonego w § 6 pkt 2

zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie:

a. kontroli zgodności realizacji Inwestycji z projektem w toku wykonywania

robót budowlanych przez wykonawcę robót,

b. uzgadniania możliwości i oceny zasadności wprowadzania rozwiązań

zamiennych w stosunku do przewidzianych w Projekcie, a zgłoszonych przez

kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

c. udziału w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez

Zamawiającego lub Wykonawcę (na budowie lub w innym uzgodnionym

miejscu), na których zapewni kompetentny skład specjalistów uprawnionych

do podejmowania decyzji,

d. udziału w odbiorze Inwestycji od Wykonawcy, a ponadto w czynnościach

mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych zdolności

funkcjonalnych Inwestycji, pozostających w bezpośrednim związku z

Projektem – po otrzymaniu pisemnego powiadomienia od Zamawiającego.

2. W ramach niniejszej umowy ustala się 18 pobytów na budowie i naradach

organizowanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji inwestycji.

§ 8

1. Zamawiający jest obowiązany powiadomić Wykonawcę o stwierdzonych

wadach przedmiotu umowy w terminie 14 dni od dnia ich ujawnienia,

Wykonawca natomiast jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni

od daty przekazania ww. informacji.

§ 9

1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu umowy

Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych

w wysokości 0,2% wartości umowy za każdy dzień zwłoki.

2. W przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad przedmiotu umowy

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia

umownego za każdy dzień zwłoki w ich usunięciu ponad uzgodniony termin.

3. Wykonawca udzieli rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy przez

okres 3 lat, od zakończenia inwestycji na podstawie tegoż projektu jednakże

nie dłużej niż na 5 lat od zakończenia przedmiotu umowy Zamawiającemu.

4. W przypadku wystąpienia wad istotnych w dokumentacji projektowej

w czasie trwania realizacji projektu po zakończeniu Wykonawca jest

zobowiązany pokryć koszt naprawy danego elementu, nie więcej jednak jak

wartość tej umowy.

5. W przypadku wystąpienia opóźnienia w opracowaniu dokumentacji

przekraczającej 30 dni w stosunku do terminów ujętych w harmonogramie

i umowie, Zamawiający może odstąpić od umowy bez okresu

wypowiedzenia z winy Wykonawcy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie pkt 4 oraz w innych

Przypadkach, przez Wykonawcę, ten  zapłaci karę w wysokości 30%

wartości przedmiotu umowy.

7. W przypadku gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku

wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych

poszkodowana strona może niezależnie od kar umownych dochodzić

odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Wszystkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy mogą być wnoszone wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

§ 11

Po wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca przeniesie nieodpłatnie na Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do wykonanego dzieła z prawem ich wykorzystania przy realizacji przedmiotowej inwestycji.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych.

§ 13

Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 14

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach,

2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA                                             ZAMAWIAJĄCY