Rozdział XVIII

UMOWA Nr………..2008 /wzór/

zawarta w dniu…………….. w………………….pomiędzy

…………………………………………………………………………..zwanym dalej w tekście niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

o następującej treści:

§ 1

Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wybór najkorzystniejszej oferty, dokonany w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 ze zm.- tekst jednolity Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 29.11.2007 r. ) oraz  z aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

§ 2

Zamawiający zleca w Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowo –

kosztorysowej na budowę ul. Mastalerza wraz z odwodnieniem w Chojnicach, zgodnie z

dokumentacją przetargową oraz złożoną ofertą Wykonawcy, w terminach:

- 01.12.2008 r. – pełna dokumentacja projektowa wraz ze złożonym wnioskiem

o pozwolenie na budowę, potwierdzonym datą wpływu w Starostwie Powiatowym

w Chojnicach.

1. Dokumentacja projektowa musi być opatrzona klauzulą kompletności, zgodnie z jej przeznaczeniem, posiadać opis zastosowanych materiałów i urządzeń oraz informacje o dostawcach zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych .

2. Wykonawca we własnym zakresie zamawia i pokrywa koszty związane z wydaniem warunków technicznych, uzgodnień, badań, ekspertyz, niezbędnych do sporządzenia projektu.

3. Zakres i ilość egzemplarzy musi być zgodna z SIWZ i ofertą Wykonawcy.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz  normami i normatywami.

2. Zamawiający zobowiązany jest udostępnić dokumenty i dane związane z wykonaniem prac projektowych, będące w posiadaniu Zamawiającego, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz na poprawienie ich jakości.

3. Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków wynikających z umowy w całości innemu wykonawcy projektu.

§ 4

1. Zamawiającemu przysługuje prawo zapoznania się u Wykonawcy z przebiegiem realizacji zamówień oraz uzyskanymi wynikami.

2. Jako konsultanta opracowania, upoważnionego do kontroli przebiegu pracy i udziału w jej komisyjnym odbiorze Zamawiający wyznacza dyrektora Wydziału Budowlano – Inwestycyjnego.

3. Do kierowania pracami stanowiącymi przedmiot umowy, Wykonawca     wyznacza…………………………………….……………

§ 5

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowanie projektowe w siedzibie Zamawiającego w w/w terminie.

2. Odbiór prac projektowych odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego i oświadczenia, że jest wykonana zgodnie z umową i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

3. Datę podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo – odbiorczego traktuje się jako datę wykonania i odbioru dokumentacji projektowej.

§ 6

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie………………………..zł brutto (słownie…………………………………………………………..)

w tym podatek VAT……………………………………………………………

2. Zapłata wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowej nastąpi na podstawie faktur:

- 70% wynagrodzenia umownego tj. ……………………….(brutto) zostanie

wypłacone po protokolarnym przekazaniu kompletu dokumentacji projektowej

- 30% wynagrodzenia tj. ………………………….(brutto) po uzyskaniu decyzji

o pozwoleniu na budowę

3. Rozliczenia i zapłaty za dokumentację techniczną w kwocie określonej w § 6 ust. 1 umowy, przeprowadzi Urząd Miejski w Chojnicach w terminie 21 dni od dnia przedłożenia faktury VAT.

4. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy odbywać się będzie przelewem na rachunek Wykonawcy, wskazany na fakturze VAT.

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

§ 7

1. Projektant zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie:

a. kontroli zgodności realizacji Inwestycji z projektem w toku wykonywania

robót budowlanych przez wykonawcę robót,

b. uzgadniania możliwości i oceny zasadności wprowadzania rozwiązań

zamiennych w stosunku do przewidzianych w Projekcie, a zgłoszonych przez

kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

c. udziału w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez

Zamawiającego lub Wykonawcę (na budowie lub w innym uzgodnionym

miejscu), na których zapewni kompetentny skład specjalistów uprawnionych

do podejmowania decyzji,

d. udziału w odbiorze Inwestycji od Wykonawcy, a ponadto w czynnościach

mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych zdolności

funkcjonalnych Inwestycji, pozostających w bezpośrednim związku z

Projektem – po otrzymaniu pisemnego powiadomienia od Zamawiającego.

§ 8

1. Zamawiający jest obowiązany powiadomić Wykonawcę o stwierdzonych wadach przedmiotu umowy w terminie 14 dni od dnia ich ujawnienia, Wykonawca natomiast jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od daty przekazania ww. informacji.

§ 9

1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu umowy Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych w wysokości 0,2% wartości umowy za każdy dzień zwłoki.

2. W przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w ich usunięciu ponad uzgodniony termin.

3. Wykonawca udzieli rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy przez okres 3 lat, od zakończenia inwestycji na podstawie tegoż projektu jednakże nie dłużej niż na 5 lat od przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu.

4. W przypadku wystąpienia wad istotnych w dokumentacji projektowej w czasie trwania realizacji projektu i po zakończeniu, Wykonawca jest zobowiązany pokryć koszt naprawy danego elementu, nie więcej jednak jak wartość tej umowy.

5. W przypadku wystąpienia opóźnienia w opracowaniu dokumentacji przekraczającej 30 dni w stosunku do terminów ujętych w harmonogramie i umowie, Zamawiający może odstąpić od umowy bez okresu wypowiedzenia z winy Wykonawcy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie pkt 4 oraz w innych przypadkach, przez Wykonawcę, ten  zapłaci karę w wysokości 30%  wartości przedmiotu umowy.

7. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych poszkodowana strona może niezależnie od kar umownych dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

8. Zamawiający będzie dochodził zwrotu dodatkowych kosztów robót powstałych w wyniku błędów w dokumentacji projektowej.

9. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.

10. W części nieuregulowanej niniejsza umową mają zastosowanie postanowienia zawarte w Kodeksie Cywilnym. Wszelkie spory wynikłe w trakcie wykonywania umowy będą rozstrzygane przez Sąd rzeczowo właściwy.

§ 10

Wszystkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy mogą być wnoszone wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

§ 11

Po wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca przeniesie nieodpłatnie na Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do wykonanego dzieła z prawem ich wykorzystania przy realizacji przedmiotowej inwestycji.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych.

§ 13

Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 14

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

W Y K O N A W C A                                               Z A M A W I A J Ą C Y