## WZÓR

## U M O W A

zawarta w dniu ……………. roku w  Chojnicach

pomiędzy  Gminą Miejską w Chojnicach

ul. Stary Rynek 1,  89-600 Chojnice

NIP 555-10-02-262

zwanym w dalszej części umowy   Zamawiającym  reprezentowanym przez:

- dr Arseniusza Finstera – Burmistrza Miasta Chojnice

przy kontrasygnacie – Skarbnika Miasta – mgr Krystyny Parszewskiej

a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy   Wykonawcą.

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Modernizację komunikacji wokół obiektów Gimnazjum Nr 1 zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia , projektem budowlanym i kosztorysem

Zakres prac obejmuje  :

- rozbiórkę istniejących  placów o nawierzchni betonowej, chodników  z płyt betonowych,

- wykonanie nowej nawierzchni o pow. 2750,50m2 z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm na podsypce cementowo – piaskowej, podbudowie betonowej z mieszanki betonowej B-10 grubości 10cm oraz warstwie odsączającej z piasku grubości 10cm, ułożenie przy budynkach i trawnikach obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

- wykonanie nowej nawierzchni o pow. 548,98m2 z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm na podsypce cementowo – piaskowej, podbudowie betonowej z mieszanki betonowej B-10 grubości 10cm oraz warstwie odsączającej z piasku grubości 15cm, ułożenie krawężnika ulicznego betonowego 100x30x15 na ławie betonowej z oporem z betonu B-15

- wykonanie odwodnienia terenu

- zakup i ustawienie ławek parkowych  z oparciem i siedziskiem drewnianym oraz podłokietnikami z odlewu żeliwnego zabezpieczonego antykorozyjnie

- wykonanie ławek liniowych z obudową drewnianą

- ułożenie płotku okalającego trawnik z odlewu aluminiowego z wtopioną rurą stalową stanowiącą konstrukcję nośną słupka, która jest równocześnie częścią podziemno – montażową. Płotek wysokości około 25cm,

- wykonanie trawnika o powierzchni 108,00m2,

- ustawienie 2szt. gazonów z piaskowca

§ 2

Termin zakończenia przedmiotu umowy  ustala się na dzień    24.10.2008 r.

§ 3

1.Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacją

istotnych warunków  zamówienia oraz wybraną ofertą wykonawcy jest wynagrodzenie

w formie ryczałtu.

2.Ustalone w tej formie wynagrodzenie wykonawcy wyraża się kwotą:

netto:   ……………

VAT:     ………….

brutto:      …………..

§ 4

1.Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne będzie na podstawie  faktury  VAT
   wystawionej na Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice.

2.Płatność należności ustala się do 30 dni licząc od dnia złożenia faktury po wykonaniu

i odbiorze pozytywnym etapu przedmiotu umowy .

3.Płatność powyższa odbywać się będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto

Wykonawcy.

§ 5

Obowiązki Kierownika robót będzie pełnił …………………………..

Szczegółowy zakres czynności Kierownika budowy określa ustawa Prawo

budowlane i  przepisy wykonawcze.

§ 6

Wykonawca bez odrębnego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

1/ Urządzenia placu budowy.

2/ Dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich wymaganych opinii niezbędnych do

wykonania kompletnego dzieła i przekazania go do użytku.

3/ Odpowiedniego zabezpieczenia  terenu budowy.

4/ Zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

5/ Prowadzenia  robót zgodnie z przepisami bhp i p.poż.

6/ Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz

usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.

7/ Umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego

i jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz upoważnionym przedstawicielom

Zamawiającego.

8/ Uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu

w dniu ostatecznego odbioru.

9/ Naprawy uszkodzonych, a zinwentaryzowanych urządzeń uzbrojenia .

10/ Ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku

z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, na cały czas
      jej   trwania

§ 7

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy

2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to  Zamawiającemu

przysługują następujące uprawnienia:

1/ jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2/ jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a/  jeżeli nie umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru  zgodnie z

przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b/ jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 
           może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego  o usunięciu wad.

- Jeżeli Zamawiający nie przystąpi do odbioru zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz obowiązującymi przepisami Wykonawca może ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję, zawiadamiając o tym Zamawiającego. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury końcowej 
i żądania zapłaty wynagrodzenia.

- Zamawiający wyznaczy termin przeglądów obiektu przed upływem okresów gwarancji 
i rękojmi oraz terminy na protokolarne stwierdzenie usunięcia ewentualnie stwierdzonych wad.

§ 8

Na dzień zgłoszenia do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać

inwestorowi do sprawdzenia n/w dokumenty , które będą stanowić podstawę rozpisania

odbioru :

- protokoły odbiorów technicznych , atesty na wybudowane materiały ,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z dokumentacją Zamawiającego, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami

- protokoły badań i sprawdzeń .

- inwentaryzacja powykonawcza wraz z zestawieniem wykonanych prac

- rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanego elementu robot budowlanych , ich ilości i wartości z podatkiem VAT

§ 9

1. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych w stosunku do wykonawcy :

-  za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru  - w wysokości 0,1 %
   wynagrodzenia za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki;

-  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi –

w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru ,

- za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad , przy czym  termin
   ustalony dla usunięcia wad uwzględniać będzie uwarunkowania organizacyjno – techn.

-  za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 %

wynagrodzenia umownego.

§ 10

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji  5 lat.

§ 11

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron   wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 12

Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądów właściwych wg siedziby Zamawiającego.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują strony przepisy prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego oraz kodeksu cywilnego.

§ 14

Umowę sporządzono w 2  jednobrzmiących egzemplarzach,  1 egz. dla Zamawiającego

i  1 egz. dla Wykonawcy w oparciu o wyniki przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 20.08.2008r.

Z A M A W I A J Ą C Y                			      W Y K O N A W C A