Chojnice, 10.09.2008 r.

BI.341-23/08

Zmiany do przetargu nieograniczonego na ‘Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej i chodnika do granic administracyjnych miasta w kierunku miejscowości Nieżychowice”

W y d z i a ł   B u d o w l a n o   –   I n w e s t y c yj n y  informuje, iż zmieniono zapis §2 i §9 wzoru umowy .

Paragraf §2 otrzymuje brzmienie:

§ 2

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowo –

kosztorysowej na budowę ścieżki rowerowej i chodnika do granicy administracyjnej

miasta w kierunku miejscowości Nieżychowice, zgodnie z dokumentacją przetargową oraz

złożoną ofertą Wykonawcy, w terminie:

- 30.12.2008 r. – pełna dokumentacja projektowa wraz ze złożonym wnioskiem

o pozwolenie na budowę, potwierdzonym datą wpływu w Starostwie Powiatowym

w Chojnicach.

1. Dokumentacja projektowa musi być opatrzona klauzulą kompletności, zgodnie z jej przeznaczeniem, posiadać opis zastosowanych materiałów i urządzeń oraz informacje o dostawcach zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych .

2. Wykonawca we własnym zakresie zamawia i pokrywa koszty związane z wydaniem warunków technicznych, uzgodnień, badań, ekspertyz, niezbędnych do sporządzenia projektu.

3. Zakres i ilość egzemplarzy musi być zgodna z SIWZ i ofertą Wykonawcy.

Paragraf § 9 otrzymuje brzmienie:

§ 9

1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu umowy Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych w wysokości 0,2% wartości umowy za każdy dzień zwłoki.

2. W przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w ich usunięciu ponad uzgodniony termin.

3. Wykonawca udzieli rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy przez okres 3 lat, od zakończenia inwestycji zrealizowanej na podstawie tegoż projektu jednakże nie dłużej niż na 5 lat od przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu.

4. W przypadku wystąpienia wad istotnych w dokumentacji projektowej w czasie trwania realizacji projektu lub jego zakończeniu, Wykonawca jest zobowiązany pokryć koszt naprawy danego elementu, nie więcej jednak jak wartość tej umowy.

5. W przypadku wystąpienia opóźnienia w opracowaniu dokumentacji przekraczającej 30 dni w stosunku do terminów ujętych w harmonogramie i umowie oraz wystąpienie przesłanek ust.1 i 2 Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego

z winy Wykonawcy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie pkt 4 oraz w innych przypadkach określonych umową  Wykonawca, zapłaci karę umowną   w wysokości 30%  wartości przedmiotu umowy.

7. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy przekracza wysokość należnych kar umownych poszkodowana strona może niezależnie od kar umownych dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

8. Zamawiający będzie dochodził zwrotu dodatkowych kosztów robót powstałych w wyniku błędów w dokumentacji projektowej.

9. Wykonawca będzie żądać naprawienia szkody poniesionej przy realizacji umowy z winy zamawiającego na zasadach kodeksu cywilnego.