Załącznik nr 2 – wzór umowy

U M O W A   nr  ……………………..

zawarta w dniu  …………………  Chojnicach pomiędzy

Gminą Miejską Chojnice

89-600 Chojnice ul. Stary Rynek 1     reprezentowaną przez:

- dr Arseniusza Finstera     – Burmistrza Miasta Chojnice

przy kontrasygnacie  Skarbnika Miasta –  mgr Krystyny Perszewskiej

NIP 555-10-02-262

zwanym w dalszej części umowy   Zamawiającym

a

………………………………………….

reprezentowanym przez:

1.

2.

NIP

zwanym w dalszej części umowy   Wykonawcą

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie: „Budowę oświetlenia ulicy Zakładowej – w ramach inwestycji poprawa dostępności komunikacyjnej strefy przemysłowej w Chojnicach ”

2.Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja projektowa, dokumentacja postępowania przetargowego, SIWZ oraz oferta Wykonawcy, stanowiące integralną część niniejszej umowy.

§ 2

1.Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na 7 dni po podpisaniu umowy.

2.Termin zakończenia przedmiotu umowy i oddania do użytku ustala się na dzień

10.12.2008r.

§ 3

1.Strony ustalają, że obowiązuje ich formą wynagrodzenia zgodnie z warunkami zamówienia

oraz wybraną ofertą wykonawcy jest wynagrodzenie w formie ryczałtu.

2.Ustalone w tej formie wynagrodzenie wykonawcy wyraża się kwotą:

- netto:  ………………………

- brutto  ………………………

- w tym podatek VAT  - ………………..  zł.

- słownie brutto:  ……………………………………………………………………………

§ 4

1. Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur  VAT.

2. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru robót podpisany przez

upoważnionego inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Płatność należności ustala się na 30 dni licząc od dnia złożenia faktury wystawionej

na: Urząd Miejski w Chojnicach 89-600 Chojnice ul. Stary Rynek 1, wraz z protokołami

odbioru podpisanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Płatność powyższa odbywać się będzie przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego

tj. Urzędu Miejskiego w Chojnicach na konto Wykonawcy.

§ 5

1.Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie ...................................,

który reprezentuje Zamawiającego wobec  Wykonawcy.

2. Inspektor nadzoru działa w imieniu Zamawiającego i jest uprawniony do wydawania

Wykonawcy poleceń związanych z jakością  robót, które są niezbędne do prawidłowego

wykonania przedmiotu umowy oraz zgodnego z:

a/dokumentacją techniczną

b/warunkami pozwolenia na budowę

c/warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa

budowlanego, Polskich Norm i specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru robót,

d/specyfikacją istotnych warunków zamówienia i ofertą Wykonawcy,

e/zasadami wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami,

f/umową.

3.Obowiązki Kierownika budowy będzie pełnić .................................................................

Szczegółowy zakres czynności Kierownika budowy określa ustawa Prawo budowlane i

przepisy wykonawcze oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

§ 6

P o d w y k o n a w c y.

- Wykonanie części robót przez Podwykonawców nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonane roboty. Zakres robót objęty podwykonawstwem oferent określa w ofercie przetargowej.

- Zawarcie umowy z podwykonawcami wymaga zgody Zamawiającego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia lub  zaniedbania

Podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

§ 7

- Zamawiający we własnym zakresie zapewni nadzór autorski nad realizacją robót.

- Zamawiający  przekaże Wykonawcy plac budowy – front robót.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację projektową wraz z  pozwoleniem na budowę.

§ 8

1.Wykonawca bez odrębnego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

1/Zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, obejmującej

wytyczenie obiektów oraz wykonanie bieżącej inwentaryzacji powykonawczej z danymi

technicznymi.

2/Urządzenia placu budowy, wykonania przyłączeń wodociągowych oraz energetycznych

dla potrzeb budowy oraz ponoszenia opłat za ich pobór.

3/Poniesienia kosztów wyłączeń i włączeń sieci i przyłączy.

4/Dokonania uzgodnień uzyskania wszelkich wymaganych opinii niezbędnych do

wykonania kompletnego dzieła i przekazania go do użytku

5/Odpowiedniego zabezpieczenia  terenu budowy.

6/Zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

7/Prowadzenia  robót zgodnie z przepisami bhp i p. poż.

8/Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz

usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.

9/Umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego

i jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz upoważnionym przedstawicielom

Zamawiającego.

10/Uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu

w dniu ostatecznego odbioru.

11/Przeprowadzenia badań, prób i rozruchu, jak również dokonania odkrywek w przypadku

nie zgłoszenia robót zanikających do odbioru.

12/Naprawy uszkodzonych, a zinwentaryzowanych urządzeń uzbrojenia podziemnego.

13/Ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z

określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, na cały czas jej

trwania / wg §18/.

§ 9

1.Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić pisemnie Zamawiającego o ewentualnych

wadach lub brakach w dokumentacji zauważonych po jej otrzymaniu oraz stwierdzonych w

czasie wykonywania robót, a których nie można  było ujawnić na etapie prowadzonego

postępowania o zamówienie publiczne.

2.Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego co

najmniej na 3 dni przed terminem zakończenia robót ulegających

zakryciu   lub zanikających.

§ 10

1. Roboty budowlano – montażowe zamienne mogą być wykonane tylko na podstawie

pisemnej decyzji Zamawiającego i w uzgodnieniu z autorem projektu.

2. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, których nie można było

przewidzieć, Wykonawca ma obowiązek o tym zgłosić niezwłocznie Zamawiającemu za

pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Na wykonanie robót dodatkowych,  o których mowa w ust. 2, wymagane jest udzielenie

zamówienia i zawarcie odrębnej umowy.

§ 11

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy

2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują

następujące uprawnienia:

1/jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2/ jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a/ jeżeli nie umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru  zgodnie z przeznaczeniem

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b/jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może

odstąpić od umowy w terminie 10 dni od wykrycia wady lub żądać wykonania

przedmiotu odbioru po raz drugi.

3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego /inspektora nadzoru/

o  usunięciu wad.

4. Jeżeli Zamawiający nie przystąpi do odbioru zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy

oraz obowiązującymi przepisami Wykonawca może ustalić protokolarnie stan przedmiotu

odbioru przez powołaną do tego komisję, zawiadamiając o tym Zamawiającego.

Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury końcowej i żądania zapłaty

wynagrodzenia.

5.  Zamawiający wyznaczy termin przeglądów obiektu przed upływem okresów gwarancji i

rękojmi oraz terminy na protokolarne stwierdzenie usunięcia ewentualnie stwierdzonych

wad.

§ 12

1. Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez Kierownika budowy i

potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający

wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot

umowy.

2. Obowiązek powiadomienia uczestników odbioru i sporządzenia protokołu ciąży na

Zamawiającym.

3. Na dzień zgłoszenia do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać

Inwestorowi do sprawdzenia n/w dokumenty , które będą stanowić podstawę rozpisania

odbioru :

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą  z danymi technicznymi

- protokoły odbiorów technicznych , atesty na wybudowane materiały, wyniki badania zagęszczenia gruntu

- dokumentacje powykonawczą obiektu budowlanego ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy , potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz  projektanta,

- dziennik budowy ,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę , obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami

- protokoły badań i sprawdzeń

- rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanego elementu robot budowlanych , ich ilości i wartości z podatkiem VAT

§ 13

1. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych w stosunku do Wykonawcy :

1/ za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru  - w wysokości 0,1 %

wynagrodzenia za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki;

2/ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi – w

wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru , za

każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad , przy czym termin

ustalony dla usunięcia wad uwzględniać będzie uwarunkowania organizacyjno –

techniczne;

3/ za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 %

wynagrodzenia umownego.

2. Oprócz wypadków wymienionych w treści Tytułu „XVI” Kodeksu cywilnego,

Zamawiającemu  przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części w następujących

sytuacjach:

1/w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia

umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

2/zostanie zgłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

3/zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w ciągu 1 m-ca od powzięcia

informacji w tym przedmiocie

4/Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności

takiego oświadczenia  i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają

następujące obowiązki szczegółowe:

1/w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień

odstąpienia,

2/Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt

tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,

3/ Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów lub urządzeń, które nie mogą być

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową,

4/Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych i

robót zabezpieczających, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy

urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5/Zamawiający dokona czynności odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających,

gdy odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie

odpowiada zobowiązany jest do:

1/rozliczenia z Wykonawcą  z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy

obiektów zaplecza urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu

budowy, chyba, że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

2/przejęcia od Wykonawcy na swój stan i dozór terenu budowy /tj. obiektów  robót/,

3/Zamawiający przejmie odpowiedzialność wynikającą z utraty wartości technicznej,

użytkowej lub eksploatacyjnej obiektów, robót powstałej na skutek wstrzymania robót.

6. W przypadku wstrzymania realizacji zadania obowiązują Strony odpowiednio

postanowienia ust. 3-5 niniejszego paragrafu umowy.

§ 14

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z

obowiązującymi przepisami, w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie  tj. kwotę

………………..  zł.

2. Strony ustalają, że zabezpieczenie zostanie wniesione w 100% w dniu zawarcia umowy.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i

wysokościach jak niżej:

a/ 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad

stwierdzonych przy odbiorze końcowym

b/ 30% kwoty  zabezpieczenia w terminie 21 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi.

4. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania

umowy, w przypadku kiedy wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie

odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

5. Jeżeli w toku  realizacji przedmiotowej umowy wynagrodzenie, o którym mowa w § 3

ust.2  ulegnie zmianie, to wartość zabezpieczenia, o którym mowa w ust.1 odpowiednio

zostanie  zmieniona

§ 15

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 60 miesięcy, licząc od dnia

pozytywnego odbioru końcowego.

2. Wypełniona karta gwarancyjna przekazana zostanie Zamawiającemu w dniu odbioru

końcowego.

§ 16

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron

wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności

2. Nieważna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do niej nowych

postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby

zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że

konieczność wprowadzenia takich zmian jest następstwem okoliczności których nie można

było przewidzieć przy zawarciu umowy.

§ 17

Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądów powszechnych, właściwych wg siedziby Zamawiającego.

§ 18

Wykonawca oświadcza, że zawarł umowy ubezpieczenia:

a/od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzeń losowych – dotyczące robót, obiektów,

urządzeń i mienia ruchomego związanych z prowadzeniem robót,

b/od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków –

dotyczące pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami,

§ 19

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują strony przepisy ustawy

o zamówieniach publicznych, prawa budowlanego oraz kodeksu cywilnego.

§ 20

Umowę sporządzono w 3  jednobrzmiących egzemplarzach,  2 egz. dla Zamawiającego

i   1 egz. dla Wykonawcy.

# Z A M A W I A J Ą C Y                           W Y K O N A W C A