Wzór

UMOWA Nr       /2008

zawarta w dniu ………………. pomiędzy Urzędem Miejskim w Chojnicach zwanym dalej 
w tekście niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

dr Arseniusza Finstera – Burmiasta Miasta

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

o następującej treści:

§ 1

Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wybór najkorzystniejszej oferty, dokonany w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 ze zm.- tekst jednolity Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 29.11.2007 r. ) oraz  z aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

§ 2

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowo –

kosztorysowej na  Modernizację ulicy 31- go  Stycznia  wraz z 
z odwodnieniem , zgodnie z

dokumentacją przetargową oraz złożoną ofertą Wykonawcy, w terminie do dnia

- 18.12.2008 r. – pełna dokumentacja projektowa wraz ze złożonym wnioskiem

o pozwolenie na budowę, potwierdzonym datą wpływu w Starostwie Powiatowym

w Chojnicach.

1. Dokumentacja projektowa musi być opatrzona klauzulą kompletności, zgodnie z jej przeznaczeniem, posiadać opis zastosowanych materiałów i urządzeń oraz informacje o dostawcach zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych .

2. Wykonawca we własnym zakresie zamawia i pokrywa koszty związane z wydaniem warunków technicznych, uzgodnień, badań, ekspertyz, niezbędnych do sporządzenia projektu.

3. Zakres i ilość egzemplarzy musi być zgodna z SIWZ i ofertą Wykonawcy.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz  normami i normatywami.

2. Zamawiający zobowiązany jest udostępnić dokumenty i dane związane z wykonaniem prac projektowych, będące w posiadaniu Zamawiającego, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz na poprawienie ich jakości.

3. Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków wynikających z umowy w całości innemu wykonawcy projektu.

§ 4

1. Zamawiającemu przysługuje prawo zapoznania się u Wykonawcy z przebiegiem realizacji   zamówień oraz uzyskanymi wynikami.

2. Jako konsultanta opracowania, upoważnionego do kontroli przebiegu pracy i udziału w jej komisyjnym odbiorze Zamawiający wyznacza dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska

3. Do kierowania pracami stanowiącymi przedmiot umowy, Wykonawca     wyznacza…………………………………….……………

§ 5

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowanie projektowe w siedzibie Zamawiającego w w/w terminie.

2. Odbiór prac projektowych odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego 
i oświadczenia, że jest wykonana zgodnie z umową i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

3. Datę podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo – odbiorczego traktuje się jako datę wykonania i odbioru dokumentacji projektowej.

§ 6

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić 
Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w  kwocie ……………………………………………

2. Zapłata wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowej nastąpi w terminie
30 dni od dnia przedłożeniu faktury VAT i zatwierdzeniem jej przez zamawiającego..

3. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy odbywać się będzie przelewem na rachunek Wykonawcy, wskazany na fakturze VAT.

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

§ 7

1. Projektant zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie:

a. kontroli zgodności realizacji Inwestycji z projektem w toku wykonywania

robót budowlanych przez wykonawcę robót,

b. uzgadniania możliwości i oceny zasadności wprowadzania rozwiązań

zamiennych w stosunku do przewidzianych w Projekcie, a zgłoszonych przez

kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

c. udziału w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez

Zamawiającego lub Wykonawcę (na budowie lub w innym uzgodnionym

miejscu), na których zapewni kompetentny skład specjalistów uprawnionych

do podejmowania decyzji,

d. udziału w odbiorze Inwestycji od Wykonawcy

§ 8

1. Zamawiający jest obowiązany powiadomić Wykonawcę o stwierdzonych wadach przedmiotu umowy w terminie 14 dni od dnia ich ujawnienia, Wykonawca natomiast jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od daty przekazania ww. informacji.

§ 9

1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu umowy Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych w wysokości 0,2% wartości umowy za każdy dzień zwłoki.

2. W przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w ich usunięciu ponad uzgodniony termin.

3. Wykonawca udzieli rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy przez okres 3 lat, od zakończenia inwestycji na podstawie tegoż projektu jednakże nie dłużej niż na 5 lat od przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu.

4. W przypadku wystąpienia wad istotnych w dokumentacji projektowej w czasie trwania realizacji projektu i po zakończeniu, Wykonawca jest zobowiązany pokryć koszt naprawy danego elementu, nie więcej jednak jak wartość tej umowy.

5. W przypadku wystąpienia opóźnienia w opracowaniu dokumentacji przekraczającej 30 dni w stosunku do terminów ujętych w harmonogramie i umowie, Zamawiający może odstąpić od umowy bez okresu wypowiedzenia z winy Wykonawcy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie pkt 4 oraz w innych przypadkach, przez Wykonawcę, ten  zapłaci karę umowną w wysokości 30%  wartości przedmiotu umowy.

7. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych poszkodowana strona może niezależnie od kar umownych dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

8. Zamawiający będzie dochodził zwrotu dodatkowych kosztów robót powstałych w wyniku błędów w dokumentacji projektowej.

9.W części nieuregulowanej niniejsza umową mają zastosowanie postanowienia zawarte w Kodeksie Cywilnym. Wszelkie spory wynikłe w trakcie wykonywania umowy będą rozstrzygane przez Sąd rzeczowo właściwy.

§ 10

Wszystkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy mogą być wnoszone wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

§ 11

Po wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca przeniesie nieodpłatnie na Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do wykonanego dzieła z prawem ich wykorzystania przy realizacji przedmiotowej inwestycji

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych.

§ 13

Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 14

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy w oparciu o wyniki przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu ………………………………………………..

W Y K O N A W C A                                               Z A M A W I A J Ą C Y