#### UMOWA NR  BI.2151. .2017

#### zawarta dnia    XX.XX.2017r

pomiędzy:

Gminą Miejską Chojnice

Stary Rynek 1

89-600 Chojnice

NIP  555-19-29-639

reprezentowaną przez

Burmistrza Miasta Chojnice – Arseniusza Finster

zwaną dalej Zamawiającym,

a

………………………..

……………………….

reprezentowanym przez:

zwaną dalej Wykonawcą

o następującej treści:

§ 1

Niniejszą umowę zawarto zgodnie z art. 4 pkt. 8  Prawa zamówień publicznych /Dz. U. z 2015 r. poz. 164 ze zmianami/

§ 2

- Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji

projektowo –  kosztorysowej na

„Budowę ciągu pieszo – rowerowego od okolic pomnika upamiętniającego zwycięstwo nad Krzyżakami, w kierunku ul.  Prochowej, w Parku 1000-lecia w Chojnicach”

w terminach do:

- 30.08.2017r.  – koncepcja do akceptacji przez Zamawiającego

- 15.12.2017 r. – pełna dokumentacja projektowa wraz ze złożonym wnioskiem o pozwolenie

na budowę w Starostwie Powiatowym w Chojnicach

- Wykonawca we własnym zakresie zamawia i pokrywa koszty związane z wydaniem

warunków technicznych, uzgodnień, badań, ekspertyz niezbędnych do sporządzenia projektu.

- Wykonawca we własnym zakresie zamawia mapę do celów projektowych i pokrywa koszty z tym związane.

- Zakres dokumentacji obejmuje:

  - projekt zagospodarowania terenu – 6 egz.

  - projekt budowlany dla każdej branży – po 6 egz.:

- branża drogowa

- branża sanitarna – odwodnienie - w przypadku konieczności opracowania

- branża elektryczna – oświetlenie w technologii led, zasilanie energetyczne - w przypadku konieczności opracowania

- projekt wykonawczy dla każdej branży – po 6 egz.:

- branża drogowa

-branża sanitarna – odwodnienie - w przypadku konieczności opracowania

- branża elektryczna – oświetlenie w technologii LED, zasilanie energetyczne – w przypadku konieczności opracowania

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót – 1 egz.

- przedmiar robót – 1 egz.

- kosztorys inwestorski – 1 egz.

- uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

- uzyskanie pozwolenia na budowę

- uzgodnienia branżowe, ZUD (każdorazowo po otrzymaniu przedstawić Zamawiającemu – Wydział Budowlano-Inwestycyjny)

- Projekt należy uzgodnić z Dyrektorami: Wydziału Komunalnego oraz Budowlano – Inwestycyjnego.

- Przedmiot umowy obejmuje również pełnienie nadzoru autorskiego, stosownie do zapisów art. 20 ustawy – Prawo budowlane.

- Dokumentację  należy sporządzić w wersji papierowej i elektronicznej, przedmiar w wersji edytowalnej. Wersja elektroniczna na nośniku CD  ( po 2 szt. w formacie edytowalnym właściwym dla rodzaju opracowania – pdf, dwg, doc i xls )

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz  normami i normatywami.

§ 4

1. Zamawiającemu przysługuje prawo zapoznania się u Wykonawcy z przebiegiem realizacji zamówień oraz uzyskanymi wynikami.

2. Jako konsultanta opracowania, upoważnionego do kontroli przebiegu pracy i udziału w jej komisyjnym odbiorze Zamawiający wyznacza Dyrektora Wydziału Budowlano – Inwestycyjnego.

3. Do kierowania pracami stanowiącymi przedmiot umowy, Wykonawca wyznacza: ……………….

§ 5

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowanie projektowe w siedzibie Zamawiającego w terminie określonym w § 2.

2. Odbiór prac projektowych odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego

i oświadczeniu o wykonaniu zgodnie z umową.

3. Datę podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo – odbiorczego traktuje się jako datę wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia.

§ 6

- Za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy     wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie

NETTO:

VAT:

BRUTTO:

- Rozliczenie i zapłata za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie określonej ust. 1, nastąpi na podstawie  faktur wystawionych na Gminę Miejską Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice NIP 555-19-29-639  odbiorca: Urząd Miejski w Chojnicach

- 70% wynagrodzenia umownego tj. ………  zł (brutto) zostanie wypłacone po

po złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym

w Chojnicach.

- 30% wynagrodzenia tj. ………… zł (brutto) zostanie wypłacone po uzyskaniu decyzji

o pozwoleniu na budowę

3. Rozliczenie i zapłatę za dokumentację techniczną w kwocie określonej w § 6 ust. 1 umowy, nastąpi z konta bankowego Urzędu Miejskiego w  Chojnicach w terminie do 30 dni od dnia przedłożenia faktury VAT i potwierdzenia jej odbioru przez Zamawiającego.

4. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy odbywać się będzie przelewem na rachunek Wykonawcy, wskazany na fakturze VAT.

§ 7

1. W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu umowy Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych w wysokości 0,2% wartości umowy określonej w § 6 ust.1 za każdy dzień zwłoki.

2. W przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust.1   za każdy dzień zwłoki w ich usunięciu ponad uzgodniony termin.

3. Wykonawca udzieli rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy przez okres 3 lat, od zakończenia inwestycji na podstawie tegoż projektu jednakże nie dłużej niż na 5 lat od przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu.

4. W przypadku wystąpienia wad istotnych w dokumentacji projektowej w czasie trwania realizacji projektu i po zakończeniu, Wykonawca jest zobowiązany pokryć koszt naprawy danego elementu, nie więcej jednak jak wartość tej umowy.

5. W przypadku wystąpienia opóźnienia w opracowaniu dokumentacji przekraczającej 30 dni w stosunku do terminów ujętych w harmonogramie i umowie, Zamawiający może odstąpić od umowy bez okresu wypowiedzenia z winy Wykonawcy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie pkt 5 oraz w innych przypadkach, przez Wykonawcę, ten  zapłaci karę w wysokości 30%  wartości przedmiotu umowy.

7. Zamawiający będzie dochodził zwrotu dodatkowych kosztów robót powstałych w wyniku błędów w dokumentacji projektowej.

8. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.

§ 8

Wszystkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy mogą być wnoszone wyłącznie 
w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

§ 9

Po wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca przeniesie nieodpłatnie na Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do wykonanego dzieła z prawem ich wykorzystania przy realizacji przedmiotowej inwestycji.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 12

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

W Y K O N A W C A					                     Z A M A W I A J Ą C Y