BR.1711.5.2017

Protokół nr 22/17

z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Chojnicach

- Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:

Burmistrz Miasta Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice.

- Imię i nazwisko kontrolujących:

- Edward Gabryś 		- przewodniczący komisji,

- Marek Bona 			- zastępca przewodniczącego komisji,

- Stanisław Kowalik		- członek,

- Bogdan Marcinowski		- członek,

- Maria Sulima Sułkowska	- członek,

- Mariusz Brunka		- członek,

- Kazimierz Drewek		- członek.

- Data przeprowadzenia kontroli: 17 października – 30 listopada 2017r.

- Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrola burmistrza w zakresie wykorzystania budżetów obywatelskich w przedmiocie budowy placów zabaw.

- Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:

Arseniusz Finster 		- Burmistrz Miasta Chojnice.

Podczas kontroli obecny był Pełnomocnik Burmistrza Miasta Chojnice ds. budżetu obywatelsko-samorządowego Pan Andrzej Ciemiński.

- Przebieg i wynik czynności kontrolnych:

Kontrolujący zapoznali się z wynikami kontroli przeprowadzonej przez Wydział Kontroli Wewnętrznej w zakresie wykorzystania budżetów obywatelskich, a dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego pt. budowa placów zabaw. Ponadto udostępniono dokumentację związaną z budową placów zabaw przy ul. Jabłoniowa, ul. Sybiraków i os. Bursztynowe Modrak. Wyjaśnień w temacie kontroli udzielał p.o. Dyrektora Wydziału Kontroli Wewnętrznej Pan Damian Pilacki oraz Pełnomocnik Burmistrza Miasta Chojnice do spraw budżetu obywatelsko-samorządowego Andrzej Ciemiński. Stwierdzono, iż zasady wykonywania budżetu Miasta Chojnice oraz sposób realizacji zadań inwestycyjnych na terenie samorządu osiedlowego reguluje zarządzenie Burmistrza Miasta Chojnice nr 78/2015 z dnia 17.07.2015r., a do koordynacji realizacji tegoż zarządzenia powołano pełnomocnika (zarządzenie Burmistrza Miasta Chojnice nr 126/15 z dnia 3.11/2015r.).

Z przedstawionych informacji wynika, iż Samorządy Mieszkańców Osiedli nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 10 zadecydowały o wyborze zadania inwestycyjnego w formie budowy placów zabaw. Projekty zostały wykonane przez pracownię ArchiSTYL z Chojnic. Budowa placów zabaw została szczegółowo opisana w SIWZ na roboty budowlane zatwierdzonej 10.01.2017 r. przez Burmistrza Miasta Chojnice. Przetarg został ogłoszony w dniu 13.01.2017r.w Biuletynie Zamówień Publicznych pod pozycją 7393. Podzielono ów przetarg na 6 części i tak:

- samorząd nr 2  plac zabaw przy ul. Kopernika,

- samorząd nr 3  plac zabaw przy ul. Jabłoniowej i Modrzewiowej,

- samorząd nr 4  plac zabaw przy osiedlach Bursztynowe i Hallera,

- samorząd nr 5  plac zabaw przy ul. Karsińskiej,

- samorząd nr 6,7,8   place zabaw przy ul. Skrajnej, Małe Osady, Żwirki i Wigury, Dworcowa,

- samorząd nr 10  plac zabaw przy ul. Sybiraków,

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 30.01.2017r.

Ostatecznie zawarto 6 umów na wykonanie prac, z tego: 5 z firmą APIS POLSKA Sp. z o.o. i 1 
z Biurem Handlowym Małgorzata Kosmecka. Termin realizacji robót wyznaczono na dzień 20.05.2017r., z tym, że  w dniu 19.05.2017r. wprowadzono zmianę do umowy na wykonanie placu zabaw przy ul. Karsińskiej na dzień 5.06.2017r. Wykonawcy oraz nakłady na poszczególne zadania kształtowały się następująco:

- Samorząd Mieszkańców Osiedla nr 2 plac zabaw przy ul. Kopernika - APIS POLSKA - wart.rob. 227.034,29 PLN

- Samorząd Mieszkańców Osiedla nr 3 plac zabaw przy ul. Jabłoniowej i Modrzewiowej - APIS POLSKA - wart.rob. 152.366,02 PLN

- Samorząd Mieszkańców Osiedla nr 4 plac zabaw przy osiedlach Bursztynowe i Hallera - APIS POLSKA - wart.rob. 229.544,57 PLN

- Samorząd Mieszkańców Osiedla nr 5 plac zabaw przy ul. Karsińskiej - APIS POLSKA - wart.rob. 281.596,92 PLN

- Samorząd Mieszkańców Osiedla nr: 6, 7 i 8 place zabaw przy ul. Skrajnej, Małe Osady, Żwirki i Wigury,Dworcowa - APIS POLSKA - wart.rob. 99.273,51 PLN

- Samorząd Mieszkańców Osiedla nr 10 plac zabaw przy ul. Sybiraków – BH Małgorzata Kosmecka - wart.rob. 183.270,00 PLN

Wszystkie podane kwoty wyrażone w cenach brutto.

W ramach budżetów obywatelsko-samorządowych nastąpiło doposażenie placów zabaw położonych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach. SM Chojnice zobowiązała się do przygotowanie terenu pod montaż urządzeń. Dostawa i montaż zostały szczegółowo opisane 
w SWIZ zatwierdzonych w dniu 10.01.2017r. Przetarg został ogłoszony w dniu 10.01.2017r. Otwarcie ofert nastąpiło 23.01.2017r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma APIS POLSKA, 
z kwotą za urządzenia wymienione w projektach 127.344,36 PLN brutto.

Do prowadzenia nadzoru nad pracami realizowanymi przez zleceniobiorców wybrano firmę PPHU KAPARIS z Chojnic reprezentowaną przez Dariusza Rząskę. Umowa została zawartą przez strony w dniu 24.02.2017r. nr BI.2151.3.2017  i aneksowana w dniu 20.06.2017 r. Aneks dotyczył zmiany terminu realizacji odbioru robót.

W poniższej tabeli przestawiono naliczenia dokonane zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Chojnice nr 78/2015 z dnia 17.07.2017r. (§ 5 cytowanego zarządzenia) i późniejszych oraz wykazano kwoty pozostałe po wydatkowaniu za lata 2015-17 w opcji zarówno do naliczeń całościowych jak i wymaganych.

| SMO nr | Naliczania 2015-17 w PLN | Wykorzystanie 2015-17 w PLN | Naliczenie twarde 2015-17 90% w PLN | Różnica wykorzyst. naliczenia twarde w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 219420 | 0,00 | 197478,00 | 197478,00 |
| 2 | 172860 | 233217,06 | 155574,00 | -77643,06 |
| 3 | 162735 | 144065,04 | 146461,50 | 2396,46 |
| 4 | 276045 | 252220,68 | 248440,50 | -3780,18 |
| 5 | 267150 | 324919,32 | 240435,00 | -84484,32 |
| 6 | 96750 | 61956,84 | 87075,00 | 25118,16 |
| 7 | 101400 | 50369,56 | 91260,00 | 40890,44 |
| 8 | 183585 | 111343,36 | 165226,50 | 53883,14 |
| 9 | 115650 | 32856,85 | 104085,00 | 92138,15 |
| 10 | 200730 | 188577,16 | 180657,00 | -7920,16 |
| Ʃ | 1796325 | 1399525,87 | 1616692,50 |  |

Ostateczne odbiory placów zabaw nastąpiły:

- 7.08.2017r. plac zabaw przy ul. Kopernika w Samorządzie Mieszkańców Osiedla nr 2,

- 14.06.2017r. plac zabaw przy ul. Modrzewiowej oraz 31.08.2017r. plac zabaw przy ul. Jabłoniowej w Samorządzie Mieszkańców nr 3,

- 30.05.2017r. plac zabaw na os. Hallera oraz 31.08.2017r. plac zabaw na os. Bursztynowym 
w Samorządzie Mieszkańców Osiedla nr 4,

- 2.06.2017r. plac zabaw przy ul. Karsińskiej w Samorządzie Mieszkańców Osiedla nr 5,

- 31.05.2017r. place zabaw przy ul. Skrajnej, Małe Osady, Żwirki i Wigury oraz Dworcowej 
w Samorządach Mieszkańców Osiedli nr: 6, 7 i 8,

- 24.05.2017r. plac zabaw przy ul. Sybiraków w Samorządzie Mieszkańców Osiedla nr 10.

W związku z nie wywiązaniem się z terminów realizacji umów Gmina Miejska Chojnice naliczyła kary wykonawcy jakim był APIS POLSKA na kwotę łączną 43.708,51PLN. W dniu 8.09.2017r. doszło do porozumienia pomiędzy zlecającym a wykonawcą i świadczenia pieniężne zamieniono na świadczenia rzeczowe.

Kontrolujący ustalił przekroczenia w wydatkowaniu naliczonych środków budżetów obywatelskich w czterech samorządach osiedlowych, tj. Samorząd Mieszkańców Osiedla nr 2, 4, 5 i 10. Przekroczenie dotyczy kwoty tzw. części twardej budżetu. Przekroczenie wydatkowanych środków mieściło się jeszcze w ogólnej kwocie naliczonej na lata 2015-2017. Zdaniem kontrolujących czuwanie nad realizacją zadań wynikających z realizacji zadań należy do Pełnomocnika Burmistrza Miasta Chojnice do spraw budżetu obywatelsko-samorządowego i już na etapie tworzenia projektów i kosztorysów należało doprowadzić do korekt wynikających z określonych wielkości budżetów jednostek pomocniczych.

Zwrócono uwagę również na problem rozliczania budżetów obywatelskich, w księgowości urzędu nie figuruje finansowe rozliczanie poszczególnych samorządów mieszkańców osiedli. Nakłady inwestycyjne w samorządach osiedlowych rozliczane są w budżecie zgodnie z klasyfikacją budżetową i w tych działach i rozdziałach, w których były ponoszone nakłady. Nie prowadzi się rozliczeń zadań inwestycyjnych w poszczególnych samorządach osiedlowych.

Kontrolujący stwierdził, iż znaczne przesunięcie terminu oddania poszczególnych zadań inwestycyjnych było efektem braku zaangażowania firmy KAPARIS jako pełniącego obowiązki inspektora nadzoru z ramienia Inwestora. Protokoły, które pojawiały się przed protokołem końcowym zawierały wykazy dużej ilości usterek, co może wskazywać na niewielkie zaangażowanie prowadzenia nadzoru w trakcie budowy.

Liczne zastrzeżenia w trakcie budowy dotyczyły posiadania przez firmę APIS POLSKA wymaganych normą PN-EN 1176 atestów, certyfikatów czy też deklaracji zgodności. Ostatecznie wg oświadczenia wszystkie urządzenia posiadają aktualne atesty, certyfikaty czy też deklaracje zgodności.

W zarządzeniu Burmistrza nr78/2015 w § 9pkt 1 podano stawkę naliczeniową 15 PLN na mieszkańca, gdzie w § 5 naliczeniowa stawka na mieszkańca osiedla nr 6 jest 30 PLN

Podsumowując, kontrolujący uważają, iż:

- powołanie Pełnomocnika Burmistrza Miasta Chojnice do spraw budżetu obywatelsko-samorządowych skutkuje zarządzaniem i kontrolą realizacji wszystkich zadań i czynności związanych z funkcjonowaniem tychże budżetów łącznie z prowadzeniem rozliczeń,

- nie sprawdzono opinii o firmach uczestniczących w przetargu, co doprowadziło do wyboru przedsiębiorstwa nie spełniającego oczekiwań inwestora w konsekwencji do nieterminowego wykonani prac,

- należy zastanowić się nad możliwością etapowania zadań inwestycyjnych np. roboty ziemne, montaże urządzeń itp.

Zalecenia pokontrolne:

- pożądane byłoby weryfikowanie wiarygodność firm biorących udział w przetargach,

- rozważyć możliwość wprowadzenia do zarządzenia Burmistrza Miasta nr 78/2015 z dnia 17.07.2015r. pojęcia inwestycji ogólnomiejskiej w ramach budżetu obywatelskiego z zabezpieczeniem środków finansowych,

- zlecanie zadań dopuszczonych art.4 pkt 8 ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. poz.1579) winno opierać się na sprawdzonej rzetelności, terminowości, fachowości, wysokiej jakości wykonywanych usług, dotychczasowej współpracy, popartych odpowiednimi referencjami i opiniami potwierdzonymi np. notatką służbową.

| Podpis kierownika kontrolowanego podmiotu: | Popisy kontrolujących: |
| --- | --- |
| Arseniusz Finster | …………………… | Edward Gabryś | …………………… |
|  |  | Marek Bona | …………………… |
|  |  | Stanisław Kowalik | …………………… |
|  |  | Bogdan Marcinowski | …………………… |
|  |  | Maria Sulima Sułkowska | …………………… |
|  |  | Mariusz Brunka | …………………… |
|  |  | Kazimierz Drewek | …………………… |

Chojnice, dnia 7 listopada 2017r.