BR.1711.6.2017

Protokół nr 23/17

z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Chojnicach

- Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:

Urząd Miejski w Chojnicach, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Wydział Budowlano-Inwestycyjnym, ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice.

- Imię i nazwisko kontrolujących:

- Marek Bona 			- zastępca przewodniczącego komisji,

- Stanisław Kowalik		- członek,

- Bogdan Marcinowski		- członek,

- Maria Sulima Sułkowska	- członek,

- Mariusz Brunka		- członek,

- Kazimierz Drewek		- członek.

Z przyczyn zdrowotnych w czynnościach kontrolnych nie brał udziału Przewodniczący Komisji Pan Edward Gabryś.

- Data przeprowadzenia kontroli: 6 listopada 2017r. – 16 stycznia 2018r.

- Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrola realizacji inwestycji zaplanowanych na 2017r.

- Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:

Jacek Domozych 		- Dyrektor Wydziału Budowlano-Inwestycyjnego

Jarosław Rekowski 	- Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

- Przebieg i wynik czynności kontrolnych:

Kontrolujący zapoznali się z przygotowanymi przez Wydział Budowlano-Inwestycyjny i Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wykazami realizowanych zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2017 (w załączeniu). Zestawienia obejmują zarówno zadania kontynuowane, zakończone jak i planowane do rozpoczęcia. W 2017r. 20 zadań inwestycyjnych prowadzonych było przez Wydział Budowlano-Inwestycyjny, a 16 przez Wydział Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska. Łącznie realizacji podlegało 36 zadań inwestycyjnych o różnym stopniu złożoności.

W roku 2017 zadania prowadzone przez Wydział Budowlano-Inwestycyjny to: jedno kontynuowane tj. Przebudowa CHCK na kwotę ok.12 mln PLN z aneksowanym terminem zakończenia prac na 30.05 2018r., 11 zadań rozpoczętych i zakończonych w roku 2017, oraz 8 zadań rozpoczętych 
z kontynuacją w latach następnych. Z 20 zadań osiem umów zostało aneksowanych. Dotyczyło to zarówno przesunięcia terminu odbioru jak i zmiany warunków finansowych. Kontrolujący nie stwierdzili by (poza jednym zadaniem budowa placów zabaw) zakończone zadania obarczone były koniecznością naliczenia kar. Realizacja planu inwestycyjnego, w tym finansowego, oraz późniejsze monitorowanie nie budzi zastrzeżeń. W wydziale prowadzony jest rejestr zadań inwestycyjnych realizowanych w danym roku budżetowym, poparty rejestrem wydatków w poszczególnych tytułach inwestycyjnych, uzgadnianym z Wydziałem Finansowym. Pracownicy Wydział Budowlano-Inwestycyjnego uczestniczą w radach budowy, kontrolując na bieżąco realizację zadania, co daje możliwość podejmowania skutecznych decyzji korygujących nieprawidłowości wynikające z ewentualnych błędów projektowych, czy wykonawczych. Należy nadmienić, iż realizowane zadania 
w części są współfinansowane ze środków unijnych, co powoduje konieczność szczególnego nadzoru nad wykonawstwem, bowiem opóźnienia mogą skutkować zwrotem pozyskanych środków.

Zadania inwestycyjne prowadzone przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska to głównie modernizacja już istniejących budynków, budowli czy też urządzeń technicznych. Realizację wszystkich zadań rozpoczęto w roku 2017, z czego 14 zakończono, natomiast 2 będą kontynuowane w latach następnych. Pracownicy wydziału uczestniczyli w radach budowy, z których sporządzano protokoły. Wszystkie zakończone zadania inwestycyjne posiadają protokoły odbioru. Zadania zrealizowane zostały w terminach umownych nie zawarto żadnego aneksu jak również nie naliczono kar za nie wywiązanie się z umowy na wykonawstwo.

Podsumowując należy stwierdzić, iż nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych nie budzi zastrzeżeń, co potwierdza prowadzona na bieżąco przez wydziały, w trakcie ich realizacji, dokumentacja. Wobec powyższego nie sformułowano żadnych zaleceń i wniosków pokontrolnych.

| Podpis kierownika kontrolowanego podmiotu: | Popisy kontrolujących: |
| --- | --- |
| Jacek Domozych | …………………… | Marek Bona | …………………… |
| Jarosław Rekowski | …………………… | Stanisław Kowalik | …………………… |
|  |  | Bogdan Marcinowski | …………………… |
|  |  | Maria Sulima Sułkowska | …………………… |
|  |  | Mariusz Brunka | …………………… |
|  |  | Kazimierz Drewek | …………………… |

Chojnice, dnia 25 stycznia 2018r.