#### UMOWA NR : KM.272…...2018

#### zawarta w Chojnicach w dniu  ………….. r.

pomiędzy:

Gminą Miejską Chojnice

Stary Rynek 1

89-600 Chojnice

reprezentowaną przez

Burmistrza Miasta Chojnice  - Arseniusza Finster

zwaną dalej Zamawiającym,

a

………………………….

reprezentowaną przez

……………………………..

zwanym dalej Wykonawcą,

o następującej treści:

§ 1

Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wybór najkorzystniejszej oferty, dokonany w trybie zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 EURO, zgodnie 
z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

§ 2

- Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na ”Zadaszenie i zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego zlokalizowanego przy ul. Młodzieżowej w Chojnicach na działce geodezyjnej nr 496/64”.

- Wykonawca we własnym zakresie zamawia i pokrywa koszty związane z wydaniem warunków technicznych, uzgodnień, badań, ekspertyz.

- Mapę do celów projektowych oraz koncepcję przekaże Zamawiający.

- Zakres dokumentacji obejmuje:

- projekt zagospodarowania terenu – 6 egz.

- projekt budowlano - wykonawczy odrębny dla każdej branży – po 6 egz.:

- branża drogowa

- branża sanitarna

- branża elektryczna

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót – 2 egz.

- przedmiar robót – 1 egz.

- kosztorys inwestorski – 1 egz.

- uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego (w przypadku konieczności uzyskania)

- uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w przypadku konieczności uzyskania)

- uzgodnienia branżowe, ZUD (każdorazowo po otrzymaniu przedstawić Zamawiającemu – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska)

- złożony wniosek o pozwolenie na budowę potwierdzony datą wpływu przez Starostwo Powiatowe w Chojnicach

- Dokumentację należy sporządzić w wersji papierowej i elektronicznej( doc, xls, pdf, dxf) , z zastrzeżeniem, iż przedmiar w wersji edytowalnej.

§ 3

- Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 rozpoczyna się z dniem podpisania umowy.

- Termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 ustala się do dnia 30.11.2018 r. (pełna dokumentacja projektowa wraz ze złożonym wnioskiem o pozwolenie na budowę, potwierdzonym datą wpływu przez Starostwo Powiatowe  w Chojnicach).

§ 4

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz  normami i normatywami.

§ 5

- Zamawiającemu przysługuje prawo zapoznania się u Wykonawcy z przebiegiem realizacji zamówienia na każdym etapie.

- Wykonawca przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym w Chojnicach wystąpi do Zamawiającego o akceptację wykonanej dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy. Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od wystąpienia Wykonawcy zajmie pisemne stanowisko. Bezskuteczny upływ tego terminu jest równoznaczny z akceptacją Zamawiającego.

- Jako konsultanta opracowania, upoważnionego do kontroli przebiegu pracy i udziału w jej komisyjnym odbiorze Zamawiający wyznacza dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

- Do kierowania pracami stanowiącymi przedmiot umowy, Wykonawca wyznacza:

………………

§ 6

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowanie projektowe w siedzibie Zamawiającego w terminie określonym w § 3 ust. 2.

- Wykonawca co najmniej 3 dni przed przekazaniem dokumentacji pisemnie poinformuje Zamawiającego o gotowości do przekazania.

- Odbiór prac projektowych odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.

- Datę podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo – odbiorczego traktuje się jako datę wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia.

§ 7

- Za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:

BRUTTO:  ……………..zł  (słownie:…………………….)

VAT :           …………...  zł

NETTO :    ……………..  zł  (słownie:………………………..)

- Wynagrodzenie umowne o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane 
z realizacją zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu nieoszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Rozliczenie i zapłata za przedmiot umowy, w kwocie określonej w § 7 ust. 1 umowy, nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem w terminie do 30 dnia licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Fakturę należy wystawić na:

Gminę Miejską Chojnice,

Stary Rynek 1,

89-600 Chojnice,

NIP 555-19-29-639,

Odbiorca: Urząd Miejski w Chojnicach

- Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy odbywać się będzie przelewem na rachunek Wykonawcy, wskazany na fakturze VAT.

- W przypadku gdy faktura nie spełnia wymagań pod względem merytorycznym lub rachunkowym, zostanie zwrócona Wykonawcy bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia. Płatność nastąpi po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowej faktury.

§ 8

Projektant zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego bez dodatkowego wynagrodzenia w zakresie:

- stwierdzania zgodności realizacji Inwestycji z projektem w toku wykonywania robót budowlanych przez wykonawcę robót,

- uzgadniania możliwości i oceny zasadności wprowadzania rozwiązań zamiennych 
w stosunku do przewidzianych w projekcie, a zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

- udziału w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę (na budowie lub w innym uzgodnionym miejscu), na których zapewni kompetentny skład specjalistów uprawnionych do podejmowania decyzji,

- udziału w odbiorze Inwestycji od Wykonawcy, a ponadto w czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych zdolności funkcjonalnych Inwestycji, pozostających w bezpośrednim związku z projektem – po otrzymaniu pisemnego powiadomienia od Zamawiającego.

§ 9

- W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu umowy Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust.1 za każdy dzień opóźnienia.

- W przypadku opóźnienia Wykonawcy w usunięciu wad przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust.1 za każdy dzień opóźnienia w ich usunięciu ponad uzgodniony termin.

- Wykonawca udzieli rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy przez okres 3 lat, od zakończenia inwestycji na podstawie tegoż projektu jednakże nie dłużej niż na 5 lat od przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu.

- W przypadku wystąpienia wad istotnych w dokumentacji projektowej w czasie trwania realizacji projektu i po zakończeniu, Wykonawca jest zobowiązany pokryć koszt naprawy danego elementu, nie więcej jednak jak wartość tej umowy.

- W przypadku wystąpienia opóźnienia w opracowaniu dokumentacji przekraczającej 30 dni w stosunku do terminów ujętych w harmonogramie i umowie, Zamawiający może, 
w terminie 30 dni od wystąpienia tej okoliczności, odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

- W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie ust. 5 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust.1.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu naliczone kary umowne w terminie 7 dni od trzymania przez Wykonawcę właściwej noty obciążeniowej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo, a Wykonawca wyraża zgodę do dokonywania potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

- Zamawiający będzie dochodził zwrotu dodatkowych kosztów robót powstałych w wyniku błędów w dokumentacji projektowej.

- Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.

§ 10

- Na mocy niniejszej umowy, Wykonawca przenosi na zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dzieła na wszystkich polach eksploatacji, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, a w szczególności:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dzieła – wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową i drukarską oraz wprowadzania do pamięci komputera,

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dzieło utrwalono 
– wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 
w formie reprograficznej, drukowanej lub cyfrowej, w dowolnej liczbie egzemplarzy oraz udostępnianie w sieciach informatycznych,

- w zakresie rozpowszechniania opracowania w sposób inny niż określony powyżej 
– publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie opracowania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 
w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

- korzystania na własny użytek,

- wyrażenia zgody na korzystanie i rozporządzanie prawami zależnymi.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian 
i przeróbek dzieła, w tym również do wykorzystania go w części lub całości oraz łączenia z innymi dziełami.

- Zamawiający ma prawo korzystać i rozpowszechniać dzieło oraz jego opracowania bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem Wykonawcy. Wykonawca upoważnia także Zamawiającego do wykonywania jego autorskich praw osobistych.

- Zamawiający ma prawo upoważnić osoby trzecie do korzystania z uzyskanych zezwoleń.

- Wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność wykonanej dokumentacji.

- Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, wyczerpuje roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszelkich polach eksploatacji, udzielenia zgód w zakresie określonym 
w niniejszej umowie oraz przeniesienia własności egzemplarzy.

§ 11

Wszystkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy mogą być wnoszone wyłącznie 
w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego.

§ 13

Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

W Y K O N A W C A                                                  Z A M A W I A J Ą C Y