BR.0012.2.3.2018

P r o t o k ó ł  Nr 44/18

z posiedzenia Komisji Budżetu i Rynku Pracy,

odbytego w dniu 20 marca 2018 r. w godz. od 900 do 950.

Członkowie Komisji obecni na posiedzeniu:

- Andrzej Gąsiorowski		- Przewodniczący

- Maria Sulima Sułkowska

- Marek Bona

- Mariusz Brunka

Członkowie Komisji nieobecni:

- Maria Błoniarz-Górna			- usprawiedliwiona

- Jacek Klajna				- usprawiedliwiony

Komisja składa się z 6 członków, 2 nieobecnych, po stwierdzeniu quorum Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych opinii i wniosków.

Spoza Komisji w posiedzeniu udział wzięli:

- Wioletta Szreder			- Skarbnik Miasta

- Jacek Domozych			- Dyrektor Wydziału Budowlano-Inwestycyjnego

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Pan Andrzej Gąsiorowski, powitał zebranych członków komisji oraz gości, stwierdził quorum oraz zaproponował następujący porządek obrad:

- Informacja o stanie realizacji inwestycji miejskich – zadaniowa i finansowa,

- Analiza i opiniowanie materiału sesyjnego,

- Rozpatrywanie spraw bieżących,

który przyjęto 4 głosami „za” (jednogłośnie).

Ad. 1

Przewodniczący Andrzej Gąsiorowski – przechodzimy do punktu pierwszego. Prosiłbym Pana dyrektora Jacka Domozycha, aby nam przedstawił zaawansowanie inwestycji, które otrzymaliśmy też na piśmie.

- Dyrektor Jacek Domozych – przekazałem Państwu materiały i przedstawię realizację inwestycji tegorocznych z uwzględnieniem przetargów, które zostały ogłoszone w zeszłym roku, 
a inwestycje są dwuletnie.

Na początek wody opadowe. Mamy dwa przetargi podzielone na dwie części. Specjalnie tutaj napisałem szczegółowo jaka część co zawiera, żeby przy okazji również zbliżających się zebrań osiedlowych znaleźć się tam. Potem powiem dalej gdzie jesteśmy, jeżeli chodzi o rozstrzygnięcie tych przetargów. Mamy już pierwszą umowę podpisaną, mamy pierwszy harmonogram, i dobrze że to jest najmniejsza inwestycja, bo od tego zaczynamy, czyli Osiedle Kolejarz. Na zebraniu na Osiedlu Kolejarz to już szczegółowo będzie omówione. Mnie nie będzie, ale będzie wykonawca, będzie przedstawiciel wydziału, itd. Szczegółowo tematy zostaną przedstawione i tak będzie z pozostałymi częściami, jeżeli je oczywiście rozstrzygniemy, podpiszemy umowę i będziemy mogli rozpocząć budowę. Tak że tutaj te przetargi ogłosiliśmy, można szczegółowo zapoznać się z punktami i z zadaniami w każdej części.

Dziewiętnastego, czyli wczoraj, podpisaliśmy pierwszą umowę. Jestem przeszczęśliwy, że jest to firma chojnicka – Wo-Kop Wojciech Drewczyński, Mickiewicza 27. Przy okazji kilka słów o tej firmie. Burmistrz chyba też po podpisaniu umowy mówił o tej firmie. Jest to firma, która między innymi buduje w tej chwili boisko przy Szkole Nr 5, a budowała boisko i tego małego orlika przy „jedynce”, i budowało również orlika przy „siódemce”.

Tutaj mamy również część pierwszą zadania drugiego, czyli budowa zbiornika retencyjnego „Sobierajczyka” z budową kanalizacji deszczowej. Można sobie zobaczyć jakie to są zakresy. Wczoraj rozstrzygnęliśmy przetarg i wygrało konsorcjum firm spoza Chojnic, tj. MOLEWSKI Sp z o.o. z Włocławka i MCC S.A. Chodecz. To jest na razie rozstrzygnięty przetarg w inwestycjach unijnych. Okres pomiędzy rozstrzygnięciem przetargu a podpisaniem umowy, to jest minimum 10 dni, tak że tu umowę będziemy mogli gdzieś za jakieś 2 tygodnie podpisać. Jeżeli dojdzie do podpisania tej umowy, to przed podpisaniem tej umowy również kosztorys i harmonogram rzeczowo-finansowy uzgodniony z nami będzie musiał być przedstawiony. Tak że nie wiem jak to trafi z zebraniem w samorządzie, bo to dotyczy właśnie częściowo osiedla Pana Przewodniczącego – Aleja Brzozowa, Angowicka, Dworcowa. Zakres jest duży.

Mamy rozstrzygnięty przetarg również na nadzór inwestorski. Wygrała firma SAFEGE Oddział w Polsce, francuska firma. I tutaj, z tego co wiem, to ten nadzór nad inwestycją na szczęście będą pełniły osoby z Chojnic. Tak to chyba się zakończy. Podpisanie umowy też chyba 
w tym tygodniu jeszcze się uda. Już możemy podpisać umowę, ten czas na odwołania minął.

Pozostał jeszcze tutaj przetarg na nadzór autorski. Jesteśmy w trakcie przygotowania i myślę, że do końca maja najpóźniej ten nadzór autorski się też pojawi, bo on tu będzie na pewno też konieczny przy tych wielkich inwestycjach. Przypomnę, że wartość projektu na roboty budowlane to jest kwota 56 mln zł na ten wniosek dwa lata temu. W tej chwili wiemy, że te ceny poszły w górę i należy się spodziewać, że ta wartość wzrośnie między 10 a 20%, w zależności od wielkości, od charakteru zadania. To najmniejsze zadanie wzrosło o ok. 20%. My mamy kosztorys i oczywiście musimy go aktualizować, i ta aktualna wartość kosztorysowa jest zbliżona do tej wartości tego zadania. Tak że jeżeli mamy gdzieś szukać pieniędzy, to na pewno nie na deszczówkach – drugi raz do tej samej wody już nie wejdziemy. A musimy również wiedzieć, że tu już nie ma odwrotu, my tą deszczówkę musimy zrobić. Żeby to jasne było i wyraźne, że te pieniądze muszą się znaleźć, bo więcej dofinansowania jak 70% prawdopodobnie nie dostaniemy, chociaż mogę tutaj powiedzieć, że niektóre gminy ogłaszają przetargi w systemie zaprojektuj-wybuduj i te przetargi albo nie rozstrzygają z powodu braku ofert, albo te oferty są 
o 100% wyższe od tego, co było we wniosku. I to już jest dramat i tragedia. Tak że tak to wygląda na dzisiaj.

Drugi przetarg na pierwsze zadanie myśmy już raz ogłosili i unieważnili w styczniu. Ogłosiliśmy drugi przetarg i w środę, czyli jutro, nastąpi otwarcie ofert. Tak że jutro będziemy dużo wiedzieli, jeżeli chodzi o to ile pieniędzy brakuje, bo na pewno będzie brakowało.

Jeszcze jedna taka uwaga, żebyśmy pamiętali, że to jest projekt dotyczący wód opadowych, 
a nie budowy, czy przebudowy ulic. Jest w zakresie kosztów kwalifikowanych remont od nowa tych ulic w jakimś tam zakresie, ale na pewno przy pewnych ulicach my będziemy się starali, żeby ta kondycja tych ulic była lepsza niż jest, w niektórych przypadkach żeby była chociaż taka jak jest, bo niektóre ulicę są całkiem nowe, a będziemy musieli je ryć. Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę, że na przykład na Osiedlu Kolejarz częściowa kanalizacja deszczowa jest. To nie będzie tak, że wszystkie ulice będą robione, to po pierwsze, a po drugie – może się zdarzyć również, że będzie trzy czwarte ulicy robione, a jedna czwarta nie. Uprzedzam, że będziemy wnioskować o poszukanie środków, żeby tej jednej czwartej nie zostawiać. To jest jeden temat, a drugi temat – te roboty również nie dotyczą chodników i wjazdów na posesje. To też nie są koszty kwalifikowane. Myślę, że radny Drewek tam się zaangażuje i być może nawet Komisja Komunalna nawet. My w przyszłym tygodniu chcemy przejechać to osiedle i przyjrzeć się temu wszystkiemu, i tutaj z dyrektorem Rekowskim rozmawialiśmy, żebyśmy też tak zwane „pobożne życzenia” sobie spisali, co byśmy chcieli jeszcze zrobić. Bo może nie wszystko trzeba by zrobić przy okazji tej inwestycji, ale przez kilka lat następnych na przykład można wyremontować chodnik, itd., itd.

Tyle o deszczówce, teraz Szkoła Podstawowa Nr 3. 27 marca otwieramy ostatni przetarg na termomodernizację budynków. W tej chwili mamy rozstrzygnięty przetarg, w zeszłym roku już, i trwają roboty dotyczące rozbudowy. W tych warunkach pogodowych, jakie są, jest trudno, ale pracują budowlańcy. Nie pracowali w tych dużych mrozach przez te dwa tygodnie, czy trzy, natomiast w tej chwili już ta pogoda jest dobra na tyle, że te mrozy nocne nie powodują przerwania i wstrzymania robót, bo materiały, zaprawy, itd., mają atesty na minus dziesięć 
i nawet więcej. Tak że nie ma problemu. W tej chwili został strop zalany nad parterem i mury się pną do góry. Na piętrze kończymy. Termin jest z rozpoczęciem roku szkolnego mniej więcej. Na razie wygląda, że nie będzie zastrzeżeń. Wykonuje to firma miejscowa, to jest firma, która robiła budynek Kolejarza, firma Szynwelski. Budowa szybu windowego – też jest podpisana umowa w „trójce” i będziemy też przekazywali plac budowy albo w tym, albo w następnym tygodniu.

Przewodniczący Andrzej Gąsiorowski – tutaj warto wspomnieć, że miasto wystąpiło do PFRON-u o dofinansowanie z programu wyrównywania różnic między regionami właśnie na winę do Szkoły Nr 3. Tam jest możliwość uzyskania 150 tys. zł, więc jest to jakaś kwota, która może zasilić. Na poprzednią inwestycję w Szkole Nr 8 pieniądze były, więc mam nadzieję, że tu też, bo, z tego co wiem, wniosków aż tak wiele nie wpłynęło, z naszego powiatu są dwa wnioski, w tym jeden na windę i myślę, że ma szanse duże, żeby te pieniądze uzyskać, tym bardziej że termin składania był dosyć szybki, więc mam nadzieję, że też rozstrzygnięcie będzie w miarę szybko.

- Dyrektor Jacek Domozych – duży sukces, bo trzecia szkoła w Chojnicach będzie miała windę.

Przewodniczący Andrzej Gąsiorowski – i wszystkie z dofinansowaniem z PFRON-u

- Dyrektor Jacek Domozych – tak, po 150 tys. zł. Tu jest jeden problem, bo w tej starej części też powinna być winda, ale tam, żeby zrobić, to by potrzeba 5 mln. To robimy takim troszeczkę mniejszym sposobem, ale lwia część dzieci będzie miała dostęp do windy. Tyle o „trójce”.

Chojniczanka. Zadaszenie trybun zakończyliśmy i mimo szaleńczych terminów okazała się ta firma bardzo dobrą firmą, profesjonalną, i w ciągu właściwie dobrego miesiąca, mimo takich warunków, to zadaszenie jest zrobione i odbiór albo w tym, albo w przyszłym tygodniu. Wystąpili o aneks, bo tam okazało się, że to uzbrojenie istniejące na stadionie nie jest w tych miejscach, gdzie być powinno – ja mówię o starych jakichś tam deszczówkach i tego typu rzeczach, i tam musieli pewne rzeczy zmieniać, ale już widać, że jest to gotowe i czekamy na zgłoszenie. Mają czas do końca miesiąca. Budynek również jest zakończony już dawno. Ta przebudowa przed terminem została zakończona i tutaj firma miejscowa Józef Urbaniak jak zwykle stanęła na wysokości zadania i zrobiła to już dosyć dawno, tylko zostały im tam poprawki na zewnątrz, pewną część elewacji trzeba poprawić i czekali na lepszą pogodę, i to też, z tego co wiem, już jest zakończone. Może w tym tygodniu, najpóźniej w przyszłym, będzie odbiór. Tu macie Państwo kwoty, wykonawców, wszystko szczegółowo opisane.

Budowa ulic. Mamy Morelową, Truskawkową. MARBRUK wygrał i chyba dzisiaj rozstrzygniemy ten przetarg, najpóźniej jutro. Cena jest atrakcyjna, bo jest poniżej ceny kosztorysowej ok. 300-400 tys. I również drugą część wykonuje firma MRRBRUK.

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Parku 1000-lecia. To jest inwestycja z budżetu obywatelskiego przy współudziale Urzędu Miejskiego – taki był wniosek samorządu. Uważam, że bardzo uzasadniony. Tej komunikacji pomiędzy pomnikiem a ulicą Prochową brakowało. Wiem, bo sam korzystam z tego ciągu i uważam, że to bardzo dobrze, że to powstanie. Skomunikuje to z całym tym rejonem od ulicy Prochowej. Ciąg pieszo-rowerowy będzie w takiej technologii, w jakiej są pozostałe rzeczy w parku.

Budowa na Osiedlu Bytowskim. Oświetlenie zrobione jest na tych ulicach, które są tu wymienione, czyli przy Szkole Nr 7. Jeżeli chodzi o oświetlenie drogowe, to już się świeci od chyba września, czyli od roku szkolnego. Natomiast, jeżeli chodzi o branżę drogową, to zatrzymaliśmy się na Prusa – mróz nas zastał. W tej chwili powinni wykonawcy w przyszłym tygodniu wrócić, bo jeszcze grunt jest zmarznięty i próby są, ale to ciężko, jeżeli chodzi o takie roboty pod tytułem układanie krawężników. To jeszcze nie jest pora na to. Tutaj mamy do 30 kwietnia termin. Mam nadzieję, że ten mróz odpuści.

Budowa obiektu przy Dworcowej na cele społeczne. To jest też projekt unijny – rewitalizacja. Tu ogłosiliśmy przetarg w systemie zaprojektuj-wybuduj. 23 marca otwieramy oferty.

Jeżeli chodzi o dworzec, to dworzec podzieliliśmy na dwie części. Pierwsza część to jest część rowerowa, że tak powiem, i dworzec autobusowy. To będziemy ogłaszali. Przetarg został wysłany do oceny ex ante, a z tego co wiem, albo dzisiaj, albo jutro już ta ocena będzie, tak że wreszcie pierwszy przetarg w ramach dworca zostanie ogłoszony. Równolegle przygotowuje się drugi przetarg. To przygotowuje Wydział Komunalny wzorując się na tym naszym przetargu, żeby było szybciej. Myślę, że w ciągu dwóch tygodni po nas ogłosimy również przetarg na tą drugą część związaną z budynkiem dworca kolejowego. Osobno to zadanie realizuje również PLK na swój zakres dotyczący przebudowy torów.

Szkoła Podstawowa Nr 5. Tu też prace zostały wstrzymane przez pogodę i wykonawca czeka tylko na możliwości rozpoczęcia robót.

Przewodniczący Andrzej Gąsiorowski – ale termin nie jest zagrożony?

- Dyrektor Jacek Domozych – nie, termin jest bezpieczny, to jest do 31 lipca. Z robót ziemnych tam niewiele zostało. Jeszcze tydzień pogody to już byśmy byli po robotach ziemnych. W tej chwili próbował wykonawca parę razy i jeszcze się nie da, to musi puścić.

Tyle z mojej strony. Jeżeli są pytania, to bardzo proszę.

Przewodniczący Andrzej Gąsiorowski – proszę Pan Marek Bona.

- Radny Marek Bona – jednego mi brakuje – CHCK-u.

- Dyrektor Jacek Domozych – nie czuję się zaskoczony. Wczoraj mieliśmy spotkanie od godz. 8.00 do 20.00, dotyczące rozstania się z tą firmą, szczegółów dotyczących dokumentacji, itd. Myślę, że w tym tygodniu zakończymy te sprawy i spróbujemy ogłosić przetarg do końca tego miesiąca. Takie jest zadanie. Może być to trudne, ale najpóźniej w pierwszej dekadzie przyszłego miesiąca ten przetarg będzie ogłoszony. To nie są proste sprawy to wszystko rozliczyć. Inwentaryzację właściwie mamy skończoną i muszę powiedzieć, że w czterech punktach, jeżeli chodzi o finanse, to się nie zgadzamy z wykonawcą, albo wykonawca z nami. W każdym razie my na pewno nie odpuścimy.

Przewodniczący Andrzej Gąsiorowski – ale to nie jest dużo punktów rozbieżności.

- Dyrektor Jacek Domozych – to nie jest dużo, ale trochę pieniędzy. W każdym razie to nie wstrzymuje jakby tutaj ogłoszenia nowego przetargu, bo inwentaryzacja jest inwentaryzacją 
i tutaj „jaki jest koń każdy widzi”. Natomiast spory dotyczące finansów może się przeniosą do sądu, może się nie przeniosą, to zależy od przede wszystkim tamtej strony, bo nasze stanowisko jest niezmienne i wynika z prostego rachunku matematycznego. Jest dobra wiadomość taka, że to będzie mały przetarg, bo zmieniła się interpretacja sumowania wartości na podstawie której jest ogłaszany przetarg przez Urząd Marszałkowski i każda budowla jest traktowana jako byt samoistny. W związku z tym wartość tej inwestycji pozwala nam na ogłoszenie przetargu nieunijnego i to skróci termin ok. 2 miesięcy. Tak że jak dobrze pójdzie, to w maju powinniśmy rozstrzygnąć przetarg najpóźniej. Jak nie będzie jakichś niespodzianek, to w połowie maja powinniśmy podpisać umowę i to jest odpowiedni czas, jeżeli chodzi o porę roku, 
i czas potrzebny do zakończenia tej inwestycji przed zimą.

Inwestycja jest i prosta, i nieprosta. Prosta jest, bo podwykonawców tam jest co niemiara i ci podwykonawcy wcale nie są złymi podwykonawcami. To widać zresztą po niektórych pracach. Jeżeli chodzi o elewację, fasadę, to są firmy poważne i to robi wrażenie. Wewnątrz firma, która robi technologię sceny, też jest fachową firmą. I to są takie podstawowe elementy, najważniejsze do skończenia, a jeżeli chodzi o zagospodarowanie, czy te roboty budowlane wewnątrz i elektryczne do skończenia, to na pewno będzie Burmistrz apelował, żeby miejscowe firmy złożyły się, skrzyknęły i zrobiły, żeby nie puszczać tego w obce ręce. Ale to zależy już od firm i od ceny, jaką dadzą.

- Radny Marek Bona – jeszcze jedno zdanie. Ponieważ zakończyliśmy inwentaryzację, to może, Panie Przewodniczący, byśmy powrócili do tego, że po inwentaryzacji, czyli to jest już nasze dzisiaj, może byśmy zwiedzili…

- Dyrektor Jacek Domozych – to nie jest jeszcze nasze. Wytłumaczę. Inwentaryzacja jest inwentaryzacją. Prace inwentaryzacyjne wczoraj, że tak powiem, dotyczące ustaleń ogólnych 
i obejścia tej całej inwestycji przez całą komisję się odbyły. Teraz czas przelać te ustalenia na papier, podpisać dokumenty i ewentualnie przekazać plac budowy nam. Po przekazaniu placu budowy możemy robić co chcemy. Na razie to nie jest nasz plac.

- Radny Mariusz Brunka – a kiedy planujecie przekazanie?

- Dyrektor Jacek Domozych – zależy od wykonawcy przede wszystkim, kiedy będzie gotowy.

- Radny Mariusz Brunka – to jest jakaś dziwna sytuacja, bo zastanawiamy się nad tym, że za tydzień, za miesiąc, na początku maja, będziemy coś rozstrzygać, a jeszcze nie będziemy na…

- Dyrektor Jacek Domozych – nie, nie. To nie będzie taka perspektywa. Przekazanie placu budowy może nastąpić po zakończeniu inwentaryzacji, po przyjęciu przez nas, po przekazaniu nam dokumentów, które wynikają z umowy, ale…

- Radny Mariusz Brunka – to przepisywanie teraz ile będzie trwało? Skoro potrafiliście Państwo wczoraj od 8.00 do 20.00 poświęcić na to czas, to i może teraz jakaś pani przepisze to jednak w ciągu paru godzin.

- Dyrektor Jacek Domozych – jakaś pani to tego nie da rady przepisać, to nie jest takie proste. W mojej ocenie wykonawca powinien zakończyć te prace kameralne, bo… Wolałbym, żeby na tym miejscu siedział wykonawca. Zgodnie z umową wykonawca w ciągu 10 dni od porzucenia budowy powinien tą inwentaryzację wykonać. On jej nie wykonał, albo wykonał coś, co nazwał inwentaryzacją, a co nie mieści się w kategorii inwentaryzacji. W związku z tym myśmy powołali swój zespół przy udziale tych osób od nich i współpracy takiej, jaka jest, i nadaliśmy bieg całej sprawie. W związku z tym jesteśmy w tej chwili bardzo daleko i powstały wczoraj pewne rozbieżności dotyczące finansów, ale to, jak się nie dogadamy, to jest sprawa sądowa. Natomiast nie eliminuje to przekazania placu budowy. Myślę, że w przyszłym tygodniu, to przekazanie placu budowy może nastąpić. Jeszcze raz. Ja myślę, natomiast oni muszą zrobić. Muszą przygotować dokumenty, które wynikają z podpisanej umowy, czyli wszystkie protokoły, wszystkie atesty, itd., i to wszystko zostało częściowo przekazane, tylko w sposób taki, bym powiedział, nieprofesjonalny. Dzisiaj nad dokumentacją powykonawczą od rana ślęczy u nas w urzędzie pod naszym nadzorem kierownik budowy i również pracownik ich pod naszym nadzorem od 10.00 będzie porządkował te dokumenty wszystkie w taki sposób, żeby one były czytelne, żebyśmy je mogli przejąć. Tak że nie śpimy.

- Radny Mariusz Brunka – nam też zależy na tym, żeby to jak najszybciej przeszło, a z drugiej strony nie chcemy przejąć czegoś, co jest ewidentnie źle zrobione po ich stronie. Oczywiście 
z drugiej strony, gdyby wszystko było tylko ukierunkowane na spór prawny, to w gruncie rzeczy co napiszą w ciągu tych dziesięciu dni – spadajcie, i potem idziemy do sądu. Problem tylko polega na tym, że my mamy inwestycję na głowie i trzeba ją jakoś dokończyć i priorytetem nie powinno być to, że my będziemy w sądzie i nawet to, że wygramy sprawę, tylko priorytetem powinno być uporanie się w tym roku z inwestycją i ja to jak najbardziej rozumiem. Mało tego, ja też mam świadomość tego, że to jest proces długotrwały, dużo czasu trzeba na to poświęcić. Natomiast chodzi też o to, że dla nas ważne jest jak gdyby ustalenie takiej cezury, momentu, w którym na tym obiekcie już odpowiadamy tylko my, a nie oni, bo ten moment jest dla nas ważny właśnie po to, żeby dopilnować tego, czego oni nie zrobili przez te wiele, wiele miesięcy i do tego jest potrzebny ta właśnie cezura.

- Dyrektor Jacek Domozych – ta inwentaryzacja musi być bardzo szczegółowa dlatego, żeby pytań przez potencjalnych następnych wykonawców było jak najmniej, żeby to było wszystko jasne. To po pierwsze. Po drugie – żeby pewne elementy były od A do C na przyklad, a nie między B a C, bo jakiś zakres musi być jasny, sprecyzowany, odebrany lub też nie. Jak mamy skrzynki do uzupełnienia, gdzieś tam ona nie ma atestu na przykład, no to teraz my nie wiemy, czy możemy odebrać, czy nie. Pewne rzeczy są uzupełniane jeszcze w trakcie teraz, opisy, badania gdzieś tam robią, itd. Tak że tutaj uważam, że powinniśmy to bardziej spokojnie, ale szczegółowo tego dopilnować, żeby…

- Radny Mariusz Brunka – ważne jest też to ustalenie dokładne w czym się nie kłócimy, bo to musi być wpisane, co nie jest przedmiotem, a musi być skwitowane i to musi być ujęte.

- Dyrektor Jacek Domozych – czyli 90 %, a w 10% to jest… Wczoraj była taka jakby postawa przedstawiciela, ale on musi zdać relacje swoim przełożonym, oni się muszą temu przyjrzeć 
i być może będzie 100%.

- Radny Marek Bona – Panie dyrektorze, Pan tutaj zrobił takie zestawienie inwestycji i do tego dochodzi CHCK. Ja bym się chciał zapytać, czy Panu starczy ludzi, żeby to wszystko pilnować?

- Dyrektor Jacek Domozych – obawiam się, że będzie problem. Problem już jest. Jeden pracownik przychodzi od kwietnia. W kwietniu mnie nie ma, jadę do sanatorium. Choroba już przyszła, to nie jest żadna tajemnica. Ja miałem 2 kwietnia położyć się i miałem mieć operację biodra i na to się choruje pół roku. Ta operacja się odwlekła do 6 grudnia i będzie problem, bo ja mam dwa biodra do wymiany – najpierw się robi jedno, a potem drugie, i to może być tak nawet, że około roku ja będę wyłączony z pracy. Będziemy tu myśleli jak to wszystko… Ale nie ma ludzi niezastąpionych. Jakoś sobie damy radę. Ale jeżeli chodzi o samą deszczówkę, to jest naprawdę potężna sprawa. Jak sobie przeczytacie to wszystko, to w prawie każdym miejscu w Chojnicach coś się będzie działo i teraz zapanować nad tym… Mamy na cztery części podzielone, chcieliśmy na jeszcze więcej części podzielić. Jedna narada dla jednej części w tygodniu powinna się odbywać, czyli to już są cztery dni, a ona nie będzie trwała godzinę. To są poważne tematy.

Przewodniczący Andrzej Gąsiorowski – jeszcze też nie wiadomo co wypłynie w momencie, kiedy oni wejdą w ulice i wykopią, co się tam jeszcze znajdzie. To zawsze jest tak. Strzelecką robiono, było wiadomo co tam jest, a potem się okazało, że tam nic nie było wiadomo.

- Dyrektor Jacek Domozych – na pewno niespodzianek różnych będzie mnóstwo. Będą problemy własnościowe, będą problemy zabytkowo-historyczno-inwentaryzacyjne. Będzie tych problemów na pewno dużo. Już żeśmy to wszystko przeżyli w Chojnicach.

Przewodniczący Andrzej Gąsiorowski – myśmy odłożyli tą wizytę na CHCK-u z tego względu, że był ten okres przejmowania placu budowy i bez sensu było, żebyśmy tam szli, natomiast ja myślę, że gdzieś tam w kwietniu prawdopodobnie zaplanujemy posiedzenie komisji z wyjściem do CHCK-u, żebyśmy obejrzeli sobie dokładnie co tam zostało zrobione. Wtedy poprosimy też 
o przewodnika, który by nas tam oprowadził, pokazał.

- Dyrektor Jacek Domozych – bezpośrednia informacja u mnie, a jak już mnie nie będzie, to 
u Magdy Wlazłowskiej.

Przewodniczący Andrzej Gąsiorowski – dobrze. Dziękujemy Panie dyrektorze.

Ad. 2

Przewodniczący Andrzej Gąsiorowski – przechodzimy do punktu drugiego, czyli materiał sesyjny. Mamy Panią Skarbnik. Bardzo proszę króciutko przedstawić nam informacje dotyczące zmian w budżecie.

- Skarbnik Miasta Wioletta Szreder – zmian dokonujemy w projekcie „Rewitalizacja”, który był podzielony na trzy zadania inwestycyjne i dwa zadania bieżące. W tej chwili to są trzy zadania inwestycyjne i trzy zadania bieżące. Tutaj dodajemy jedno – są z tych zadań inwestycyjnych wydzielone koszty bieżące wynagrodzeń.

13 lutego wpłynęła informacja o zwiększeniu subwencji oświatowej na niektóre zadania oświatowe. Ponieważ to już było po sesji, więc musiałam poczekać do następnej sesji, żeby to ująć w budżecie, zarządzeniem nie można.

W planie finansowym MOPS-u przenosimy na zadania, głównie na zadania zlecone, pewne kwoty. Razem to daje kwotę 124.424 zł.

W planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego dodajemy wydatki na zadanie związane 
z „Programem wsparcia prokreacji dla mieszkańców miasta Chojnice na rok 2017”.

Przewodniczący Andrzej Gąsiorowski – czemu 2017?

- Skarbnik Miasta Wioletta Szreder – powinien być 2018. Przepraszam, mój błąd. Przygotuję autopoprawkę na sesję.

Zwiększamy wydatki z tytułu uiszczania opłat za odprowadzanie wód opadowych. Jest nowa ustawa w tym zakresie, która nakłada na nas obowiązek odprowadzania takiej opłaty. Nie wiemy dokładanie jaka to będzie opłata, nawet dyrektor Rekowski nie wie jeszcze. Na razie zabezpieczyliśmy środki na odprowadzenie tej opłaty, którą Wody Polskie naliczą nam za pierwszy kwartał.

Przewodniczący Andrzej Gąsiorowski – rozumiem, że to też może mieć potem w przyszłości jakąś reperkusję w stosunku do mieszkańców, którzy będą musieli ponosić koszty tej opłaty.

- Skarbnik Miasta Wioletta Szreder – no ale to są firmy, które mają wybetonowane place powyżej 3,5 tys. m2 i muszą jeszcze jakieś wymogi spełniać. Z tego co wiem, nikt nie będzie wnosił takich opłat w tym roku. Przy tym jeszcze, jeżeli te osoby będą wnosiły te opłaty, to 90% tych opłat będzie i tak odprowadzana do Wód Polskich, a 10% będzie naszą prowizją. Tak że z tego tytułu nie będziemy mieli wielkich wpływów.

O 10 tys. zł musimy zwiększyć wydatki z tytułu uiszczenia opłat związkowych z tytułu przynależności Chojnic do organizacji związkowych, bo tam było za mało i nie wystarczy na porycie wszystkich opłat.

Zwiększamy wydatki na wynagrodzenia pracowników w dziale zieleń miejska o 73.653 zł. Tam byli pracownicy w końcówce roku zatrudniani i Wydział Komunalny nie wniósł o zabezpieczenie odpowiedniej wysokości środków.

Pomiędzy paragrafami z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne przenosimy kwotę 
20 tys. zł na modernizację pomieszczeń serwerowni w Ratuszu. Jest to związane w wejściem w maju RODO, trzeba założyć drzwi odpowiednie do pomieszczenia i jeszcze inne zabezpieczenia wykonać. To Pan Karkoszka wie dokładnie, co tam trzeba zrobić.

W zakresie oświaty zmniejszamy dochody i wydatki o 2.740 zł, co jest związane ze zmniejszeniem liczby dzieci o dwoje w wyniku wprowadzenia do tego systemy informacji oświatowej.

Otrzymałam informację, gdzie trzeba było dostosować dochody budżetu państwa i to właśnie musiałam też zrobić na sesji. Pierwszą taką informację otrzymałam w fazie tworzenia budżetu. W tej chwili Urząd Wojewódzki przysłał drugą informację, gdzie zmienił pewne kwoty dochodów i to trzeba dostosować, skorygować. To musi być zgodne z pismem otrzymanym 
z Urzędu Wojewódzkiego.

Szkoła Podstawowa Nr 1 otrzymała odszkodowanie za zalanie pomieszczeń i wnosi o to, żeby zwiększyć jej na wydatki niezbędne na remont tych pomieszczeń kwotę 8.083 zł, co niniejszym czynimy, czyli zwiększamy dochody szkoły. Szkoła i tak musi nam oddać, ale te dochody zwiększamy i zwiększamy wydatki, żeby się zbilansowało.

Źródłem pokrycia tych wszystkich zmian są wolne środki w kwocie 535.710 zł.

Przewodniczący Andrzej Gąsiorowski – Pani Skarbnik, mam pytanie przy okazji. Czy wszystkie jednostki są ubezpieczone wspólnie? Jeden ubezpieczyciel, czy każda osobno?

- Skarbnik Miasta Wioletta Szreder – to gmina ubezpiecza wszystkie jednostki. Gmina ma zawartą umowę.

Przewodniczący Andrzej Gąsiorowski – czyli tak jak powiat. To jest dobre, bo wtedy można wynegocjować dobre warunki. Poza tym te kwoty, które jakby są limitem, one się rozkładają bardziej, więc są większe i jednocześnie pozwalają, że ta jednorazowa szkoda może być większa trochę nawet. Więc to są korzystne warunki zawsze, które z ubezpieczycielami się negocjuje w tym zakresie. Tak że to jest dobre.

Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Pan Marek już zgłaszał, że ma pytania.

- Radny Marek Bona – powiem szczerze, że tu mi dwa pytania wypadły, aczkolwiek do końca nie bardzo rozumiem 300 tys. zł, ale podobno wzoru nie ma. Tu kiedyś ktoś coś całkował, różniczkował itd., ale tu jakiegoś chyba wzoru nie ma na te 300 tys. zł. Natomiast interesuje mnie jeszcze 124.424 zł – w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przenosi się między paragrafami. To, że się przenosi, to ja rozumiem, tylko tyle że…

- Skarbnik Miasta Wioletta Szreder – to na zadania zlecone głównie jest.

- Radny Marek Bona – wynagrodzenia osobowe pracowników to chyba za bardzo nie jest zlecona robota, bo jak pracowników, to nie zlecona robota.

Przewodniczący Andrzej Gąsiorowski – tak, ale jeśli to jest związane z wypłatą świadczeń wychowawczych, czyli „500+”, to jest to zlecone zadanie i jest to wynagrodzenie.

- Skarbnik Miasta Wioletta Szreder – tak samo zasiłki rodzinne.

- Radny Marek Bona – wynagrodzenia osobowe pracowników – 42.450 zł, zakup energii – 10.000 zł.

- Skarbnik Miasta Wioletta Szreder – zakup energii też jest w zleconych. Musiałabym przynieść wniosek MOPS-u…

- Radny Marek Bona – bo powiem tak. 40 tys. i 42, to tak mi pasuje – jeden etat, drugi etat, czy zwiększamy o dwa etaty zatrudnienie. To tak mi pasuje. A poza tym opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 3.214 zł dodatkowo. To my wynajmujemy dodatkowe pomieszczenia jakby, czy co? Czy żeśmy nie przewidzieli, czy żeśmy przesunęli z czegoś do czegoś?

- Skarbnik Miasta Wioletta Szreder – za mało tam było na tych opłatach za administrowanie. Trzeba było dodać.

Przewodniczący Andrzej Gąsiorowski – w związku z tym, że kwota tych wydatków związanych z „500+” jest dosyć pokaźna w budżecie MOPS-u, trudno żeby nie rozliczać też kosztów różnych innych, które wynikają z działalności.

- Skarbnik Miasta Wioletta Szreder – „500+” jest w stu procentach zadaniem zleconym. Ale to jest tylko przeniesienie między paragrafami, tam nic nie dodajemy.

Przewodniczący Andrzej Gąsiorowski – tam nie ma jakichś dodatkowych środków, które trzeba angażować.

Czy jeszcze jakieś pytania do budżetu? Nie ma. Czyli rozumiem, że przyjmujemy projekt uchwały do wiadomości i procedowania na sesji. Podobnie z uchwałą dotyczącą długoletniej prognozy finansowej, bo to jest ściśle związane z tym. Pozostałe uchwały?

- Radna Maria Sulima Sułkowska – przyjmujemy do wiadomości.

Przewodniczący Andrzej Gąsiorowski – czyli wszystkie pozostałe uchwały przyjmujemy do wiadomości i procedowania na sesji.

Komisja Budżetu i Rynku Pracy przyjęła do wiadomości:

- projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2018 r.,

- projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

- projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym komisji stałej Rady Miejskiej,

- projekt uchwały w sprawie podziału miasta Chojnice na okręgi wyborcze,

- projekt uchwały w sprawie podziału miasta Chojnice na stałe obwody głosowania,

- projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXIX/446/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018r.,

- projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLI/443/14 Rady Miejskiej w Chojnicach 
z dnia 10 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Chojnice Programu „Duża Rodzina Chojnicka”,

- projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Chojnice na rok 2018,

- projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice przy udziale środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w ramach konkursu „CZYSTE POWIETRZE POMORZA – EDYCJA 2018”,

- projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Dębowej i Meteorologicznej w Chojnicach,

- projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości,

- projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości,

- projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/139/07 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 15 października 2007r. w sprawie zbycia gruntów na uzupełnienie nieruchomości,

- projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Obywatela Miasta Chojnice,

- projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Chojnic na lata 2017 – 2020”.

Ad. 3

Przewodniczący Andrzej Gąsiorowski – czy chcielibyśmy poruszyć jakieś problemy w sprawach bieżących? Nie widzę.

W związku z tym, że wyczerpaliśmy porządek obrad, zamykam posiedzenie Komisji Budżetu 
i Rynku Pracy.

Na tym posiedzenie zakończono.

| Protokołowała |  | Przewodniczący |
| --- | --- | --- |
|  |  | Komisji Budżetu i Rynku Pracy |
| Beata Biesek |  |  |
|  |  | Andrzej Gąsiorowski |