# Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

1. **Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:**

***„Wykonanie prac na terenie obszarów leśnych w Chojnicach należących do Gminy Miejskiej Chojnice, uszkodzonych i zniszczonych przez nawałnicę w dniu 11.08.2017 r. – część II.”***

1. **Zakres zamówienia obejmuje:**

* pocięcie i zrywka wywrotów i złomów drzew na trenach leśnych   
  w poszczególnych pododdziałach (z wyłączeniem oddziału nr 2), uwzględniając podział przyjęty w Planie Zagospodarowania Lasu Komunalnego Miasta Chojnice, na okres gospodarczy od 01.01.2009 r. do 31.12.2018 r. tereny leśne przy ul. Igielskiej koło mleczarni oraz po przeciwnej stronie ulicy do   
  ul. Rzepakowej (załącznik nr 4),
* ułożenie w stosy pozyskanego drewna w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, w odległości nie większej niż 1000 m od miejsca zrywki, na terenie wykonywania prac, z podziałem na gatunek oraz przeznaczenie drewna (drewno użytkowe długości do 5 m lub opałowe do 2 m),
* uprzątnięcie terenu z gałęzi po usuniętych drzewach (zabrania się palenia gałęzi),
* usunięcie gałęzi obłamanych i martwych zalegających na drzewach w rejonie wykonywanych prac oraz nad ścieżkami i ciągami komunikacyjnymi,
* wykonawca przedstawi do odbioru prac poszczególne pododdziały lasu po zakończeniu w nich prac, na piśmie z informacją zawierającą nr oddziału, podział na gatunek oraz przeznaczenie drewna (drewno użytkowe lub opałowe) pozyskanego z danego oddziału. Poszczególne pryzmy drewna zostaną stale oznakowane i wymierzone przez wykonawcę z podaniem ilości w m3. Po odbiorze wykonawca może wystawić fakturę za wykonaną pracę.
* wykonawca podejmie pracę nie później niż 7 dni od podpisania umowy,
* podczas realizacji robót wymagane jest przestrzeganie przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie urządzeń przed dostępem osób postronnych.

**Szacowana ilość drewna do zrywki wynosi około 1300 m3.**