## U M O W A   Nr   KM.272.     .2018

zawarta w dniu ……………………………r. w  Chojnicach

pomiędzy:

Gminą Miejską Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice, NIP 555-19-29-639

reprezentowaną przez:

dr Arseniusza Finstera - Burmistrza Miasta Chojnice zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym

a

…………………………….

reprezentowaną przez:

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn. Renowacja fontanny miejskiej na Starym Rynku w Chojnicach zgodnie z załączonym opisem technicznym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarem technicznym, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

- Zakres robót obejmuje w szczególności:

- Renowacje komory przelewowej,

- Renowacja komory technicznej,

- Renowacja piaskowca fontanny

- oczyszczenie fontanny,

- naprawa miejsc uszkodzonych,

- naprawa fug,

- impregnacja fontanny,

- Renowacja instalacji elektrycznej

§ 2

Umowa będzie realizowane w okresie od podpisania umowy do 30.05.2018 r.

§ 3

Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie w wysokości brutto ………………. - zł (słownie: ……………………………… złotych).

§ 4

- Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez wykonawcę i  zatwierdzonego bezusterkowego protokołu odbioru robót.

- Zapłata za wykonanie usługi nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę na Gminę Miejską Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice, NIP 555-19-29-639, Odbiorca: Urząd Miejski w Chojnicach w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.

- Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą płatności.

§ 5

- Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie wykonywania obowiązków przez pracowników Wykonawcy i podwykonawców.

- Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie
usług, zapewnienie bezpieczeństwa oraz metody techniczno organizacyjne i  ponosi
odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody osób trzecich wynikłe
w związku z wykonywaniem usług - w trakcie ich wykonywania, bezpośrednio po ich wykonaniu.

§ 6

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:

- opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3, za każdy dzień niedotrzymania terminu wynikającego z § 2,

- odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 umowy,

- Wykonawca zapłaci karę umowną na konto Zamawiającego w terminie 7 dni od daty doręczenia pisemnego wezwania, z określoną przez Zamawiającego wysokością kary.

- Wykonawca oświadcza, iż upoważnia Zamawiającego do potrącenia z należnego mu wynagrodzenia kar umownych naliczonych przez Zamawiającego.

- Jeżeli szkoda wyrządzona Zamawiającemu z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, przewyższy wysokość kary umownej, Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 7

- Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy, bez wyznaczania dodatkowych terminów, jeżeli:

- Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonania usług na żądanie zamawiającego i nie wykonuje ich pomimo dodatkowego wezwania,

- została ogłoszona upadłość Wykonawcy lub rozwiązanie firmy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- w trakcie realizacji umowy wystąpią, co najmniej trzykrotnie nieprawidłowości w realizacji umowy, co zostanie potwierdzone protokołem sporządzonym przez Zamawiającego,

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uprawniających stronę do odstąpienia od umowy oraz powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należytego z tytułu wykonanej części umowy.

§ 8

- Strony są zobowiązane do powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej w ciągu 3 dni o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia określonego jako „siła wyższa” wraz odpowiednimi dowodami i wnioskami.

- Jako siły wyższe uznane zostają: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojnę, strajk, nieprzewidziane zdarzenia wpływające istotnie na stan zdrowia oraz inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron.

- W przypadku, gdy siła wyższa spowoduje przesunięcie terminu wykonania o więcej niż 10 dni, a między stronami brak jest w umowie innego szczegółowego postanowienia regulującego, to ta strona, której prace zostały utrudnione lub opóźnione przez wystąpienie sił wyższych u partnera umownego, ma prawo odstąpić od umowy 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uprawniających stronę do odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.

§ 9

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

- Nie stanowi zmiany umowy:

  - zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),

  - zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących Strony.

§ 10

Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądów właściwych wg siedziby Zamawiającego.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują strony przepisy kodeksu cywilnego.

§ 12

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla Zamawiającego i 
1 egz. dla Wykonawcy zgodnie z art. 4 pkt 8. Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

Z A M A W I A J Ą C Y					W Y K O N A W C A