Znak sprawy BI.7013.10.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 30.000 EURO

Gmina Miejska Chojnice, Stary Rynek 1, 89- 600 Chojnice, zaprasza do złożenia oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30.000 euro.

Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r., zgodnie z art. 4 pkt 8.

ROBOTY BUDOWLANE/ DOSTAWY/ USŁUGI – wybrać właściwe

ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miejski, Stary Rynek 1, 89- 600 Chojnice, woj. pomorskie, tel. 052 3971800, 
faks 052 3972194

Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastochojnice.pl

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Nazwa nadana przez zamawiającego:

wykonanie usługi sprawowania nadzoru inwestorskiego dla zadania p.n.: „Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia” w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, 8 Oś priorytetowa: Konwersja, działanie 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - Wsparcie dotacyjne, poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta.

Określenie przedmiotu oraz wielkości zamówienia:

a) Nadzór i koordynacja prac  projektowych, których wynikiem będzie sporządzenie przez Wykonawcę Robót Budowlanych projektów (budowlanego, wykonawczego), zgodnie z PFU

b) Współpraca z Wykonawcą robót budowlanych w zakresie uzyskania wymaganych przepisami prawa uzgodnień i zatwierdzeń opracowanego projektu budowlanego oraz współpraca z Zamawiającym na etapie uzyskania pozwolenia na budowę,

c) Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi obejmującymi „Budowa obiektu przy 
ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia”

Wartość robót budowlanych: 1.169.324,10 zł brutto

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Przewidywany termin zakończenia umowy na roboty projektowo – budowlane:
 30 czerwca 2019 r

Etapy I realizacji:

a) rozpoczęcie prac projektowych - od dnia zawarcia Umowy,

b)opracowanie wstępnego projektu - w terminie:

- 1 miesiąca od dnia podpisania umowy

c) opracowanie dokumentacji projektowej ze złożeniem wniosku o pozwolenia na budowę- 
w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia akceptacji przez Zamawiającego wstępnego projektu.

Etap II realizacji:

- przekazanie placu budowy - w terminie do 7 dni od daty uzyskania ostatecznej decyzji

o pozwoleniu na budowę,

b) zakończenie robót budowlanych - w terminie do dnia:

- 30 czerwca 2019 r.

Termin sprawowania nadzoru inwestorskiego: 30 lipca 2019 r.

W przypadku wydłużenia czasu wykonywania robót budowlanych, Nadzór Inwestorski zobowiązany będzie pełnić swoje obowiązki do czasu zakończenia i odbioru robót budowlanych oraz dokonania rozliczenia finansowego Projektu przez Zamawiającego.

EWENTUALNY OKRES GWARANCJI …………………………………………………………………………

INNE INFORMACJE …………………………………………………………………………..

Ewentualnie – warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny ich spełniania 
a także informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dołączyć do oferty wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków zamawiającego:

- wykaz osób Załącznik Nr 5

Kryterium oceny ofert: najniższa cena

ewentualnie – sposób naliczania punktów ……………………………………………………...

Termin składania ofert: 08.08.2018 r. godzina 1100.

miejsce: Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89- 600 Chojnice – Biuro Podawcze – Informacja pok. 306.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania:

- w przypadku braku środków

- z innych przyczyn

Załącznik Nr 1  – wzór umowy

Załącznik Nr 2  – formularz oferty

Załącznik Nr 3  – Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU)

Załącznik Nr 4  – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Załącznik Nr 5  – wykaz osób

Załącznik Nr 6  – Klauzula  informacyjna dotycząca art. 13 RODO

Burmistrz

Arseniusz Finster