**KM.271.16.2019**

**Chojnice, 21 marca 2019 r.**

**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ   
30 000 EURO**

Gmina Miejska Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice, zaprasza do złożenia oferty   
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30.000 euro pod nazwą:

**„Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont części muru ok. 8mb, na wschód od Baszty wzdłuż ulicy Sukienników w Chojnicach”**

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu odcinka muru
2. **Opis przedmiotu zamówienia:**

- Uzyskanie mapy do celów projektowych

- Uzyskanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych

- Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy

- Wykonanie badań posadowienia Baszty (badania archeologiczne)

- Wykonanie odkrywki po stronie wewnętrznej muru

- Analiza wpływu sąsiedniej zabudowy na pracę konstrukcji muru gotyckiego

- Rozpoznanie i analiza wpływu migracji wód gruntowych

- Rozwiązanie odwodnienia terenu o wyższej rzędnej terenu

- Rozwiązanie odciążenia muru gotyckiego poprzez wprowadzenie konstrukcji przejmującej  
 siły parcia gruntu

- Projekt rozbiórki garażu

- Projekt budowlany (odwodnienie, konstrukcja)

- Program prac konserwatorskich muru gotyckiego,

- Kosztorysy inwestorskie oraz przedmiar robót

- Uzyskanie niezbędnych dokumentów formalnych do uzyskania decyzji pozwolenia na  
 budowę,

- Uzgodnienie projektu z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

- Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę

Dokumentację należy sporządzić w wersji papierowej i elektronicznej, przedmiar w wersji edytowalnej

1. Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu prac.
2. Termin Obowiązywania umowy

Termin rozpoczęcia usługi: z dniem podpisania umowy

Termin zakończenia usługi: 15.08.2019r.

1. **Kryterium oceny ofert**

**Kryterium**

Przy wyborze oferty będą stosowane niżej wymienione kryteria i będą miały określone niżej znaczenie:

**CENA – (100%) w tym:**

1. **kryterium ceny brutto (wskaźnik C1) – 100%**

**wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej**

Sposób obliczenia punktów

Cena brutto oferty najtańszej

**C1 = -----------------------------------** x 100%

Cena brutto oferty ocenionej

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą ilość punktów.

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

1. **Odbiór usług**

Odbiór prac projektowych odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.

Datę podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo – odbiorczego traktuje się jako datę wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia

1. **Sposób przygotowywania oferty:**

Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę (firmy) i siedzibę (adres) wykonawcy. Koperta powinna być opisana w następujący sposób:

Nadawca:

Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) – (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci).

Adresat:

Urząd Miejski w Chojnicach

Stary Rynek 1

89-600 Chojnice

**OFERTA NA:**

**„Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont części muru ok. 8mb, na wschód od Baszty wzdłuż ulicy Sukienników w Chojnicach”**

**NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT**

**tj.29.03.2019 r.**

oraz złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Chojnicach bądź przesłać na adres Urzędu: Urząd Miejski w Chojnicach ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice   
do dnia **29.03.2019 r., do godz. 10:00.**

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert za pomocą poczty email na adres [km@miastochojnice.pl](mailto:km@miastochojnice.pl)

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Chojnicach, Stary Rynek 1,   
89-600 Chojnice.

**Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania:**

- w przypadku braku środków

- z innych przyczyn

Załączniki:

- formularz ofertowy

- wzór umowy

Burmistrz Miasta Chojnice

dr inż. Arseniusz Finster