/wzór/

U M O W A   NR  BI.  ………...2020

zawarta w Chojnicach w dniu  ……...2020 r.  pomiędzy:

# Gminą Miejską Chojnice

Stary Rynek 1 , 89-600 Chojnice

NIP 555-19-29-639

reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta Chojnice  -  dr Arseniusza  Finster

zwaną dalej „Zleceniodawcą”

a

………………………………..

zwanym dalej „Zleceniobiorcą”,

na podstawie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29.01. 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) i w rezultacie dokonania przez Zleceniodawcę wyboru oferty Zleceniobiorcy, o następującej treści:

Przedmiot umowy

§ 1

- Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na sprawowaniu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Zleceniodawcy dla zadania pn. „Budowa ulic wraz z infrastrukturą techniczną 
w Chojnicach”.

- Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy zarządzanie i nadzór inwestorski nad realizacją Inwestycji w celu skutecznego wyegzekwowania od wykonawców robót budowlanych oraz dostawców elementów wyposażenia wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów i realizacji robót, wykonania zadania zgodnie 
z dokumentacją projektową, w ustalonych w umowach z wykonawcami terminach.

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz sposób jego realizacji przedstawiają załączniki, stanowiące integralną część umowy – SIWZ wraz z jej załącznikami oraz oferta Zleceniobiorcy.

- Miejsce wykonywania usługi: Chojnice.

- Wszystkie dokumenty składające się na umowę wzajemnie się uzupełniają i określają łącznie obowiązki Zleceniobiorcy. W przypadku nieuwzględnienia w którymkolwiek z nich obowiązku Zleceniobiorcy przewidzianego w drugim z nich, Zleceniobiorca ma obowiązek go zrealizować. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami, Zleceniobiorca postąpi według wytycznych Zleceniodawcy. Zleceniobiorca ma nadto obowiązek wykonania w ramach Przedmiotu umowy wszystkich prac, które są konieczne do wykonania z punktu widzenia wymogów prawa oraz celu któremu mają służyć, aktualnych zasad wiedzy, sztuki inżynierskiej oraz obowiązujących norm i przyjętych standardów nawet jeśli nie zostały wprost wskazane w SIWZ lub umowie.

- Zleceniobiorca zobowiązuje się realizować przedmiot niniejszej umowy 
z zachowaniem należytej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności, w zgodzie z postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Termin wykonania zamówienia

§ 2

- Termin rozpoczęcia zlecenia strony ustaliły na dzień przekazania placu budowy Wykonawcy lub dzień podpisania niniejszej umowy o ile nastąpi w późniejszym terminie, a zakończenia na 23.12.2020 r.

- Zleceniobiorca będzie pełnił swoją funkcję w ustalonym w umowie zakresie również 
w okresie gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane – w ramach wynagrodzenia o którym mowa w Umowie. Termin gwarancji został ustalony 
w wymiarze  60 miesięcy na roboty budowlane i 84 miesiące na oświetlenie LED od daty odbioru końcowego inwestycji.

- Zobowiązania Zleceniobiorcy wynikające z niniejszej umowy wygasają po upływie terminu rękojmi wykonanego zadania.

Obowiązki stron

§ 3

- Do obowiązków Zleceniodawcy należy:

- protokolarne przekazanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania, nad którym pełniony ma być nadzór, w terminie 10 dni roboczych od podpisania niniejszej umowy,

- terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane usługi.

- Do obowiązków Zleceniobiorcy należy w szczególności:

- obowiązki ogólne:

- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej w pełnym zakresie obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w szczególności z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.),

- dbanie o interesy Zleceniodawcy i wysoką jakość robót,

- reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawdzanie i egzekwowanie od Wykonawcy robót zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową 
i przetargową oraz pozwoleniem na budowę i specyfikacją wykonania 
i odbioru robót, a także sprawowanie kontroli prawidłowości realizacji robót budowalnych pod względem technicznym oraz zgodności z przepisami prawa,  normami i zasadami wiedzy technicznej,

- zapewnienie stałej wymiany informacji ze Zleceniodawcą oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami Zleceniodawcy,

- przygotowanie i sporządzenie dokumentów, raportów i sprawozdań z realizacji zadania, zgodnie z wymaganiami Zleceniodawcy oraz wszelkich informacji na wniosek Zleceniodawcy związanych z prowadzoną inwestycją,

- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi przez osoby wskazane w ofercie,

- obowiązki – etap budowy:

- udział w przekazaniu placu budowy,

- zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z warunkami umowy zawartej z Wykonawcą robót i dokumentacją projektową, w tym również z projektami budowlanymi, projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów 
i wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

- nadzorowanie, kontrolowanie i dokonywanie stosownych wpisów 
w dzienniku budowy,

- nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania postanowień umowy 
z Wykonawcą robót budowlanych w stosunku do realizacji elementów zadania oraz do przepisów Prawa budowlanego i przepisów z nim związanych,

- nadzorowanie i kontrolowanie zgodności działań Wykonawcy robót budowlanych ze sporządzonym przez niego i zatwierdzonym:

- harmonogramem rzeczowo-finansowym,

- Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,

- dokumentacją projektową,

- kontrola dotycząca tempa realizacji robót w stosunku do zapisów umowy zawartej z Wykonawcą robót oraz nadzór nad wykonaniem robót przez Wykonawcę w zakresie rzeczowym, kosztowym i terminowym zgodnym 
z umową,

- dokonywanie sprawdzenia obmiaru wykonanych elementów robót w taki sposób, aby jednoznacznie można było określić ilość wykonanych robót 
i wbudowanych materiałów,

- informowanie Zleceniodawcy o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach na budowie i zakłóceniach w trakcie wykonywania robót,

- informowanie Zleceniodawcy o ewentualnych potrzebach uzupełnienia lub zmian w dokumentacji projektowej,

- pełna koordynacja działań w zakresie współpracy z projektantami, 
w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności w realizacji robót budowalnych wg zatwierdzonej dokumentacji technicznej i konieczności zatwierdzenia rozwiązań zamiennych,

- czuwanie nad prawidłową organizacją i zabezpieczeniem robót budowlanych, zaplecza i terenu budowy oraz utrzymywaniem przez Wykonawcę robót budowlanych porządku na terenie budowy,

- monitorowanie postępu robót i składanie stosownych raportów (o ile będą wymagane),

- zatwierdzanie protokołów odbioru elementów robót,

- informowanie Zleceniodawcy z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenia kosztów oraz proponowanie sposobów ich zapobiegania,

- zatwierdzanie wniosków materiałowych składanych przez Wykonawcę robót budowlanych, sprawdzanie certyfikatów materiałów budowlanych użytych przez Wykonawcę robót. Certyfikaty należy załączyć do protokołu odbioru,

- opiniowanie wniosków Wykonawcy robót budowlanych w sprawie zmiany sposobu wykonania robót, w tym ewentualnej zmiany materiałów, urządzeń 
i technologii,

- w razie zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych, niezwłoczne zgłoszenie ich Zleceniodawcy na piśmie wraz 
z uzasadnieniem, a po uzyskaniu akceptacji Zleceniodawcy, dokonanie uzgodnień z autorem projektu/nadzorem autorskim w zakresie wykonania dokumentacji zamiennej lub niezbędnej dokumentacji na roboty dodatkowe,

- współdziałanie ze Zleceniodawcą i wykonawcą robót w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych,

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót odbiegających od założeń,

- rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zleceniodawcy wątpliwości natury technicznej powstałych w trakcie realizacji zamówienia,

- sprawdzanie i odbieranie wykonanych robót budowlanych, w tym kontrola 
i wykonanie odbiorów robót budowlanych ulegających zakryciu 
i zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych,

- przygotowywanie i potwierdzanie gotowości robót do odbiorów częściowych, odbioru końcowego oraz udział w czynnościach tych odbiorów,

- potwierdzanie usunięcia wad stwierdzonych w czasie odbiorów częściowych i odbioru końcowego,

- uczestnictwo w spotkaniach zwołanych przez Zamawiającego i w naradach koordynacyjnych,

- prowadzenie, kompletowanie i przechowywanie dokumentacji związanej 
z realizacją zadania, rozliczeniami i czynnościami wykonywanymi w ramach niniejszej umowy przed przekazaniem jej Zleceniodawcy na odbiorze końcowym,

- udział w protokolarnym przekazaniu przez Wykonawcę robót budowlanych, znajdujących się na terenie budowy materiałów i wyrobów budowlanych, wykonanych robót oraz w inwentaryzacji wykonanych robót, w razie odstąpienia od umowy z Wykonawcą robót budowlanych przez którąkolwiek ze stron, wg stanu na dzień odstąpienia,

- uzyskanie zatwierdzenia przez Zleceniodawcę wszelkich zmian skutkujących wzrostem ceny kontraktowej lub wydłużeniem terminu zakończenia robót budowlanych,

- wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych i urządzeń technicznych,

- żądanie od kierownika budowy lub kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania wykonywania dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub pozwoleniem na budowę,

- bieżąca kontrola ilości i terminowości wykonywanych robót,

- podejmowanie działań w celu dotrzymania terminu realizacji inwestycji,

- kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy 
i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót,

- informowanie na bieżąco Zleceniodawcy o przebiegu prac, o napotkanych problemach i podjętych działaniach zaradczych mających na celu ich przezwyciężenie (wczesne ostrzeganie, zwłaszcza w sprawach mogących wpłynąć na termin zakończenia robót),

- sprawdzenie kompletu dokumentów do dokonania odbioru końcowego robót (projektów z naniesionymi w trakcie realizacji zmianami, protokołów prób i odbiorów częściowych, certyfikatów, świadectw zgodności, atestów itp.),

- uczestnictwo w okresie gwarancji i rękojmi przy przeglądach gwarancyjnych na zawiadomienie Zamawiającego, nadzór i potwierdzenie usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi, uczestnictwa 
w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego wynagrodzenia,

- wykonywanie innych czynności, przewidzianych dla inspektora nadzoru 
w umowie z wykonawcą inwestycji,

- wykonanie czynności odnoszących się do realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót,

- przygotowania w porozumieniu z Wykonawcą robót zestawienia wybudowanej infrastruktury (długości, powierzchnie, sztuki, itp.),

- bez pisemnej zgody Zleceniodawcy, Zleceniobiorca nie może wprowadzić żadnych zmian w zakresie realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych,

- założenie i prowadzenie dziennika pobytów Kierownika Inspektorów na budowie (zgodnie z ilością zadeklarowaną w ofercie). Pobyt na budowie każdorazowo winien być potwierdzony przez kierownika budowy. Raz 
w miesiącu KI rozlicza ze Zleceniodawcą ilość pobytów,

- sprawdzanie faktur Wykonawcy robót i ich akceptacja,

- rozliczenie rzeczowo – finansowe budowy w zgodności z dokumentacją powykonawczą i geodezyjną,

- przedmiot zamówienia objęty niniejszym nadzorem inwestorskim szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ.

Porozumiewanie się stron

§ 4

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie usługi objętej umową przez osoby posiadające wymagane uprawnienia.

- Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Zleceniobiorcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zleceniodawcę. Zleceniodawca podejmie decyzję w zakresie takiej zmiany w terminie 7 dni roboczych od daty przedłożenia propozycji.

- Zaakceptowana przez Zleceniodawcę zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- Kierownik Inspektorów zobowiązany jest do założenia i prowadzenia dziennika obecności na budowie.

- Inspektorzy nadzoru działać będą w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego jest przedstawicielem Zleceniodawcy na budowie.

- Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonawstwem przedmiotu umowy odbywać się będzie w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za dowodem doręczenia na adresy wskazane w niniejszej umowie, bądź drogą elektroniczną:

    - adres Zleceniodawcy:

Urząd Miejski w Chojnicach

Stary Rynek 1

89-600 Chojnice

e mail: wydz.budowlany@miastochojnice.pl

    - adres Zleceniobiorcy:

…………………….

…………………….

…………………….

- W przypadku zmiany adresu, każda ze stron ma obowiązek bezzwłocznie pisemnie poinformować drugą stronę o tym fakcie.

- W przypadku, gdy którakolwiek ze stron nie poinformuje drugiej strony o zmianie adresu, wszelka korespondencja związana z wykonywaniem niniejszej umowy nadana na adres dotychczasowy zostanie uznana za skutecznie doręczoną.

- Zmiana adresu nie stanowi zmiany treści umowy.

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

§ 5

- Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości :

BRUTTO:		…….……………... złotych

(słownie złotych: …………………….) 
VAT   		…………………… złotych / ………. %

NETTO:		…………………… złotych

(słownie złotych: …………………….)

- Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane 
z realizacją zamówienia.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego 
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Zleceniobiorca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktur VAT  Numer NIP Zleceniobiorcy ………………….

- Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane usługi nastąpi na podstawie faktur  częściowych wystawionych przez Zleceniobiorcę nie częściej niż jeden raz w miesiącu.

- Wynagrodzenie Zleceniobiorcy będzie regulowane w następujący sposób:

- po rozpoczęciu robót: wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur częściowych wystawianych nie częściej niż raz w miesiącu.

- wartość usługi do faktury częściowej będzie liczona tym samym wskaźnikiem procentowym, co wartość prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego robót wykonanych przez Wykonawcę w danym okresie rozliczeniowym w stosunku do wartości kontraktowej nadzorowanego zadania.

- podstawą do wystawienia faktury końcowej przez Zleceniobiorcę, będzie końcowy protokół odbioru usługi wskazujący na zakończenie robót budowlanych, końcowe rozliczenie umowy na roboty budowlane i wywiązanie się Zleceniobiorcy 
z obowiązków sprawozdawczych oraz rozliczeniowych

- Rozliczenie i zapłata za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie określonej w ust. 1 umowy, nastąpi na podstawie faktur wystawionych na Gminę Miejską Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice NIP 555-19-29-639  odbiorca: Urząd Miejski 
w Chojnicach.

- Płatność będzie dokonywana przelewem na wskazany przez Zleceniobiorcę w fakturze rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zleceniodawcę prawidłowo wystawionej faktury oraz po przedstawieniu dowodów potwierdzających zapłatę wszystkich zobowiązań wobec Podwykonawców.

- Należność za wykonane usługi do dnia odbioru końcowego nie może przekroczyć 90% wartości umownej. Faktura końcowa w wysokości 10% należności umownej może być wystawiona po pozytywnym odbiorze końcowym budowy oraz po dostarczeniu rozliczenia rzeczowo – finansowego budowy.

- Za nieterminową płatność faktur, Zleceniobiorca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie.

- Zleceniodawca przy dokonywaniu płatności należności wynikającej z faktury wystawionej przez Zleceniobiorcę stosować będzie mechanizm podzielonej płatności (split payment), w przypadku gdy zastosowanie tego mechanizmu będzie wynikało obowiązujących przepisów prawa.

- Zleceniobiorca zobowiązany jest podać w fakturze rachunek bankowy należący do niego, który jest objęty mechanizmem podzielonej płatności (split payment) – został dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT, w przypadku gdy zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności będzie wynikało obowiązujących przepisów prawa.

- Zleceniodawca wstrzyma się z dokonaniem płatności wynagrodzenia w przypadku, gdy rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 8 i 12 nie będzie widniał w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, do czasu pojawienia się tego rachunku w wykazie. 
W niniejszym przypadku Zleceniodawca nie pozostaje w opóźnieniu w płatności wynagrodzenia.

- Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.

- Umowa realizowana będzie przez Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice.

- Zamawiający upoważnia Zleceniobiorcę do wystawienia faktur VAT bez podpisu upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

- W przypadku zmniejszenia zakresu robót objętych nadzorem, z przyczyn niezależnych od Zleceniodawcy, Wynagrodzenie Zleceniobiorcy zostanie zmniejszone proporcjonalnie do wartości zrealizowanych robót.

Kary umowne

§ 6

  - Strony zastrzegają prawo naliczenia kar za nieterminowe lub nienależyte wykonanie umowy. Kary będą naliczane w następujących przypadkach w wysokości:

- Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy 
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 umowy,

- za nieuczestniczenie w spotkaniach (naradach koordynacyjnych) organizowanych przez Zleceniodawcę w wysokości 200 zł za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność,

- w przypadku opóźnienia Zleceniobiorcy w wykonaniu któregokolwiek 
z obowiązków wynikających z umowy w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia do dnia realizacji włącznie,

- za nieprawidłowe potwierdzenie kwoty kontraktowej wartości zrealizowanych robót budowlanych lub nieprawidłowe potwierdzenie kwoty, która bezspornie należy się wykonawcy robót w wysokości 5.000 zł za każdy przypadek,

- za każde nieuzasadnione potwierdzenie gotowości obiektu do odbioru, skutkujące niemożnością odbioru w wysokości 2.000 zł,

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500 zł za każdy przypadek nieprzedłożenia kopii umowy, a także nie przedłożenia jej w terminie, 
o którym mowa w § 13,

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w wysokości 500 zł za każdy przypadek,

- Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną za odstąpienie od umowy 
z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 umowy.

# Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez Zleceniobiorcę, Zleceniodawca poniesie szkodę, to Zleceniobiorca zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełnej wysokości.

  - Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy naliczone kary umowne w terminie 7 dni od otrzymania informacji o ich wysokości.

  - Zleceniobiorca upoważnia Zleceniodawcę do potrącenia z należnego mu wynagrodzenia kar umownych naliczonych przez Zleceniodawcę bez wcześniejszego wzywania Zleceniobiorcy do ich zapłaty.

  - Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

§ 7

W przypadku prze fakturowania wykonanych robót, akceptowania niewłaściwie wykonanych robót, użycia niewłaściwych materiałów lub dopuszczenia się innych nieprawidłowości skutkujących stratą dla Zleceniodawcy spowoduje, poza innymi uprawnieniami wynikającymi z umowy, że Zleceniobiorca zapłaci jemu odszkodowanie w wysokości poniesionych strat przez Zleceniodawcę.

Umowne prawo odstąpienia od umowy

§ 8

# Zleceniodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

# zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,

# stwierdzenia, że wykazane w ofercie osoby nie posiadają wymaganych uprawnień budowlanych,

# wykonywania umowy przez Zleceniobiorcę w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, lub w przypadku niezgodności z postanowieniami niniejszej Umowy.

# Odstąpienie od umowy z powodów określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, powinno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uprawniających do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

- Niezależnie od sytuacji określonych w ust. 1 Zleceniodawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy w sytuacji odstąpienia od Umowy na Roboty Zleceniodawcy z Wykonawcą robót budowlanych. W tej sytuacji Zleceniodawca może wykonać prawo odstąpienia w terminie 60 dni od daty odstąpienia od Umowy zawartej z Wykonawcą Robót.

- Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, wymaga zachowania formy pisemnej 
z podaniem uzasadnienia.

- Odstąpienie od umowy ma skutek ex nunc i odnosi się do niespełnionej przed złożeniem oświadczenia części świadczeń stron.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Zleceniobiorca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, według stanu zaawansowania robót na dzień doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§ 9

- W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania, Zleceniobiorca zobowiązany jest  do dokonania i dostarczenia Zleceniodawcy w terminie nie późniejszym niż 14 dni od odstąpienia od umowy lub otrzymania oświadczenia o jej wypowiedzeniu, inwentaryzacji nadzorowanych i wykonanych do dnia odstąpienia robót z udziałem Zleceniodawcy wg stanu na dzień odstąpienia lub do dnia rozwiązania umowy, potwierdzonej przez Zleceniodawcę.

- Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Zleceniodawca wystawi oświadczenie obejmujące wartość wykonanych usług składających się na przedmiot umowy, stanowiącą podstawę do ustalenia rozliczenia między Stronami.

- Niewykonanie przez Zleceniobiorcę obowiązku opisanego w ust. 1 w terminie w nim zakreślonym, upoważnia Zleceniodawcę do sporządzenia inwentaryzacji we własnym zakresie, na koszt i ryzyko Zleceniobiorcy, która będzie wiążąca dla Stron dla potrzeb ustalenia rozliczenia między nimi.

§ 10

W przypadku stwierdzenia faktu niewłaściwego wykonania obowiązków przez Zleceniobiorcę określonych w umowie, Zleceniodawca może z zachowaniem roszczenia określonego w § 7 umowy, rozwiązać ją w trybie natychmiastowym przez złożenie stosownego oświadczenia woli na piśmie.

§ 11

      - Zleceniobiorca nie może bez uprzedniej zgody Zleceniodawcy, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, przenosić ani zbyć wierzytelności już wymagalnych, a także przyszłych, przysługujących Zleceniobiorcy na podstawie niniejszej umowy na osobę trzecią. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, 
w szczególności roszczeń o zaległe odsetki – art. 509 §1 i 2 kc.

      - Zleceniobiorca zobowiązany jest umieścić na każdej fakturze dotyczącej realizacji niniejszej umowy informację o zakazie cesji wierzytelności bez uprzedniej zgody Zleceniodawcy, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

Wykonawca – Oświadczenia

§ 12

- Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem technicznym i warunkami lokalnymi, zapewnia, że będzie w stanie należycie wykonać usługi na warunkach określonych w umowie.

- Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w wysokości co najmniej wartości niniejszej umowy i że będzie ono kontynuowane co najmniej do daty zakończenia realizacji usługi.

Umowy o podwykonawstwo

§ 13

      - Zleceniobiorca może powierzyć wykonanie umowy podwykonawcom w zakresie tej części przedmiotu umowy, która została wskazana przez niego w jego ofercie chyba, że uzyska zgodę Zleceniodawcy w zakresie powierzenia podwykonawcom innej części przedmiotu umowy na następujących zasadach:

    - Zleceniobiorca przedkłada Zleceniodawcy projekty umów (również projekty aneksów do umów), które będą zawarte z podwykonawcami. Projekty umów oraz aneksów winny określać zakres, wynagrodzenie, terminy realizacji, zasady dokonywania odbiorów - przy udziale Zleceniodawcy, Zleceniobiorcy i Podwykonawcy,

    - jeżeli Zleceniodawca, w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania projektu umowy lub aneksu, o którym mowa w pkt 1, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub aneksu na warunkach określonych w projekcie,

    - bez uprzedniej pisemnej zgody Zleceniodawcy, Zleceniobiorca nie ma prawa, pod rygorem nieważności, zmienić postanowień umów z podwykonawcami,

    - w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcami na warunkach określonych w pkt 1-3, Zleceniobiorca przekazuje Zleceniodawcy 1 egzemplarz zawartej umowy lub aneksu (wraz ze wszelkimi załącznikami i danymi) lub jej uwierzytelniony odpis.

- Wykonanie przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Zleceniobiorcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Zleceniobiorca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawcy w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub zaniechaniem samego Zleceniobiorcy.

- Jeżeli Zleceniobiorca będzie chciał zmienić podwykonawcę na zasoby którego powoływał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu opisanych 
w SIWZ, zobowiązany jest złożyć takie same dokumenty i oświadczenia jakie składał wraz z ofertą dla podmiotu na którego zasoby się powoływał. Zleceniodawca ma prawo odmówić zaakceptowania zmiany takiego podwykonawcy.

- Zleceniodawca dokona zapłaty wynagrodzenia Zleceniobiorcy, pod warunkiem uprzedniego przedstawienia przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

- Zleceniobiorca zobowiązany jest dokonać zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy za ustalony w umowie zakres, fakturami wystawionymi za wykonany i odebrany przedmioty umowy, płatnymi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty dostarczenia faktury przez Podwykonawcę.

- Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w przedłożonej umowie jest dłuższy niż termin określony w ust. 5, Zleceniodawca informuje o tym Zleceniobiorcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Wysokość wynagrodzenia dla podwykonawcy (dalszego  podwykonawcy) nie może być większa niż wynagrodzenie Zleceniobiorcy wynikające z umowy pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą.

- Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w stosunkach ze Zleceniodawcą reprezentuje Zleceniobiorca.

Siła wyższa

§ 14

  - Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność:

- na którą Strona nie ma wpływu,

- przed którą taka Strona nie mogłaby się rozsądnie zabezpieczyć przed momentem zawarcia umowy,

- której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć,

- której nie można w istocie przypisać drugiej Stronie.

  - Siła wyższa może obejmować wyjątkowe wydarzenia i okoliczności w rodzaju wyliczonych poniżej, ale bez ograniczenia się do nich, jeśli tylko powyższe warunki wyliczone w ust 1 są spełnione:

- wojna, działania wojenne (niezależnie, czy wojna była wypowiedziana czy nie), inwazja, działanie wrogów zewnętrznych,

- rebelia, terroryzm, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny, lub wojna domowa,

- bunt, niepokoje, zamieszki, strajk lub lokaut spowodowany przez osoby inne, niż Personel Wykonawcy lub inni pracownicy Wykonawcy,

- amunicja wojskowa, materiały wybuchowe, promieniowanie jonizujące lub skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcę takiej amunicji, materiałów wybuchowych, promieniowania lub radioaktywności,

- klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, huragan, tajfun lub aktywność wulkaniczna oraz

- epidemia.

  - Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia którejś ze Stron wykonanie któregokolwiek z jej zobowiązań umowy, to Strona ta, da drugiej Stronie powiadomienie o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą i wyszczególni zobowiązania, których wykonanie jest niemożliwe. Powiadomienie to będzie dane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni po tym, kiedy Strona ta dowiedziała się, lub powinna była dowiedzieć się, o odnośnym wydarzeniu lub okoliczności stanowiącej Siłę Wyższą.

  - Po daniu powiadomienia, Strona ta będzie zwolniona z wykonania takich zobowiązań na tak długo, jak Siła Wyższa będzie uniemożliwiać jej ich wykonywanie.

  - Każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły Wyższej, opóźnienie w wykonaniu umowy.

  - Strona da powiadomienie drugiej Stronie, kiedy przestanie być pod wpływem Siły Wyższej.

Zmiany treści umowy

§ 15

- Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Zleceniobiorcy, jest dopuszczalna w szczególnie uzasadnionych przypadkach, jedynie w sytuacjach i na zasadach określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zleceniodawca dopuszcza możliwość dokonania zmian umowy, które mogą dotyczyć:

- terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:

- działań organów administracji, w szczególności: przekroczenia określonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. lub odmowa ich wydania przez organy administracji (o ilość dni trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy),

- podpisania Aneksu z Wykonawcą robót przedłużającego termin wykonania Umowy o roboty budowlane (o ilość dni wynikających z przedłużenia terminu),

- wystąpienia robót zamiennych lub robót dodatkowych lub zamówień dodatkowych w ramach umowy na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej lub umowy na roboty budowlane powodujących konieczność przedłużenia ostatecznego terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy (o ilość dni niezbędnych do naniesienia zmian w dokumentacji projektowej oraz ilość dni niezbędnych do wykonania prac wynikających ze zmiany projektu, a także o ilość dni niezbędnych do wykonania robót),

- odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy z wykonawcą robót (o ilość dni potrzebnych do podpisania umowy z następnym wykonawcą robót),

- wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację zadania (o ilość dni wystąpienia wskazanego zdarzenia oraz czasu koniecznego do usunięcia skutków tego zdarzenia),

- wydłużenia procedury przetargowej (spowodowanej m. in. przedłużeniem przez Zleceniodawcę terminu związania ofertą, wpłynięcia odwołania) (o czas wydłużenia procedury);

- zmiany wynagrodzenia z podatkiem VAT, wyszczególnionego w § 5 umowy, w przypadku zmiany :

- stawek podatku od towarów i usług VAT,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Zleceniobiorcę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Zleceniobiorcę,

- norm, których zastosowanie jest niezbędne dla wykonywanego przedmiotu umowy, jeżeli zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Zleceniobiorcę,

- terminu wykonywania umowy poprzez jego wydłużenie o ponad 30 dni,

- zakresu robót objętych nadzorem z uwagi na rezygnację przez Zleceniodawcę z części przedmiotu zamówienia - wynagrodzenie Zleceniobiorcy zostanie zmniejszone proporcjonalnie do wartości zrealizowanych robót,

- zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

- W przypadku wystąpienia sytuacji opisanych w ust. 2 pkt 2) pod lit. a), b) i c), Zleceniobiorca wystąpi do Zleceniodawcy z „wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia”, zawierającym szczegółowe kalkulacje obrazujące wpływ zmiany prawa na zmianę kosztów oraz dowody potwierdzające założenia, na których te kalkulacje się opierają. W przypadku gdy kalkulacje nie będą w wystarczający sposób uzasadniać proponowanej zmiany cen jednostkowych, Zleceniodawca może odmówić zmiany wynagrodzenia.

- W przypadku wystąpienia sytuacji opisanej w ust. 2 pkt 2 pod lit. e), Zleceniobiorca wystąpi do Zleceniodawcy z „wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia”, zawierającym szczegółową kalkulację wynagrodzenia za pełnienie usługi w wydłużonym czasie, zawierającą m.in. przewidywaną długość okresu wydłużenia, przewidywane zaangażowanie poszczególnych osób personelu Zleceniobiorcy, z wyliczeniem kosztów 
z tym związanych oraz inne koszty przewidziane do poniesienia w tym okresie.

Postanowienia końcowe

§ 16

- W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy, w szczególności prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego.

- Wszystkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym nie jest możliwe dokonanie zmian istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Zleceniobiorcy, z zastrzeżeniem uregulowań § 15 umowy.

- Jeżeli postanowienia niniejszej Umowy są lub staną się nieważne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień Umowy. Zamiast nieważnych postanowień obowiązywać będzie odpowiednia regulacja, która w sposób możliwie najbliższy będzie odpowiadać temu, co strony ustaliły lub temu co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie.

§ 17

Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.

§ 18

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Zleceniodawcy

i 1 egz. dla Zleceniobiorcy.

ZLECENIOBIORCA	ZLECENIODAWCA