Załącznik nr 8 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW

Przedmiotem zamówienia jest: „Sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania                    p.n. „Budowa parkingu przy ul. Towarowej w formule zaprojektuj i wybuduj”                        w ramach projektu „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo – rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko – Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”

Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Mobilność, Działania 9.1 Transport Miejski, Poddziałania 9.1.2 Transport miejski współfinansowanego                                      z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

- Obowiązki ogólne:

  - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej w pełnym zakresie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.).

  - Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

  - Zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego.

  - Przygotowanie i sporządzenie dokumentów, raportów i sprawozdań z realizacji zadania, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i zaleceniami instytucji finansujących przedmiotową inwestycję oraz wszelkich informacji na wniosek Zamawiającego związanych z prowadzoną inwestycją.

  - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi przez osoby wskazane w ofercie.

- Obowiązki – etap budowy:

  - Udział w przekazaniu placu budowy.

  - Zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z warunkami umowy zawartej z wykonawcą robót i dokumentacją projektową, w tym również z projektami budowlanymi, projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.

  - Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów i wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych                i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

  - Nadzorowanie, kontrolowanie i dokonywanie stosownych wpisów w dzienniku budowy.

  - Nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania postanowień umowy z Wykonawcą robót budowlanych w stosunku do realizacji elementów zadania oraz do przepisów Prawa budowlanego i przepisów z nim związanych.

  - Nadzorowanie i kontrolowanie zgodności działań Wykonawcy robót budowlanych ze sporządzonym przez niego i zatwierdzonym:

- harmonogramem rzeczowo-finansowym

- Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,

- dokumentacją projektową.

  - Dokonywanie sprawdzenia obmiaru wykonanych elementów robót w taki sposób, aby jednoznacznie można było określić ilość wykonanych robót i wbudowanych materiałów.

  - Informowanie Zamawiającego o ewentualnych potrzebach uzupełnienia lub zmian                w dokumentacji projektowej.

  - Czuwanie nad prawidłową organizacją i zabezpieczeniem robót budowlanych, zaplecza i terenu budowy oraz utrzymywaniem przez Wykonawcę robót budowlanych porządku na terenie budowy.

  - Monitorowanie postępu robót i składanie stosownych raportów (o ile będą wymagane).

  - Zatwierdzanie protokołów odbioru elementów robót.

  - Informowanie Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenia kosztów oraz proponowanie sposobów ich zapobiegania.

  - Zatwierdzanie wniosków materiałowych składanych przez Wykonawcę robót budowlanych.

  - Opiniowania wniosków Wykonawcy robót budowlanych w sprawie zmiany sposobu wykonania robót, w tym ewentualnej zmiany materiałów, urządzeń                     i technologii.

  - W razie zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych, niezwłoczne zgłoszenie ich Zamawiającemu na piśmie wraz z uzasadnieniem, a po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, dokonanie uzgodnień z autorem projektu/nadzorem autorskim w zakresie wykonania dokumentacji zamiennej lub niezbędnej dokumentacji na roboty dodatkowe.

  - Współdziałanie ze Zleceniodawcą i wykonawcą robót w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych.

  - Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót odbiegających od założeń.

  - Rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiającego wątpliwości natury technicznej powstałych w trakcie realizacji zamówienia.

  - Sprawdzanie i odbieranie wykonanych robót budowlanych w tym kontrola                i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu i zanikających, uczestniczenie               w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych.

  - Przygotowywanie i potwierdzanie gotowości robót do odbiorów częściowych, odbioru końcowego oraz udział w czynnościach tych odbiorów.

  - Potwierdzanie usunięcia wad stwierdzonych w czasie odbiorów częściowych             i odbioru końcowego.

  - Uczestnictwo w spotkaniach zwołanych przez Zamawiającego i w naradach koordynacyjnych.

  - Prowadzenie, kompletowanie i przechowywanie dokumentacji związanej                  z realizacją zadania, rozliczeniami i czynnościami wykonywanymi w ramach niniejszej umowy przed przekazaniem jej Zamawiającemu na odbiorze końcowym.

  - Udział w protokolarnym przekazaniu przez Wykonawcę robót budowlanych, znajdujących się na terenie budowy materiałów i wyrobów budowlanych, wykonanych robót oraz w inwentaryzacji wykonanych robót, w razie odstąpienia od umowy z Wykonawcą robót budowlanych przez którąkolwiek ze stron, wg stanu na dzień odstąpienia.

  - Uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego wszelkich zmian skutkujących wzrostem ceny kontraktowej lub wydłużeniem terminu zakończenia robót budowlanych.

  - Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych i urządzeń technicznych.

  - Żądanie od kierownika budowy lub kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania wykonywania dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub pozwoleniem na budowę.

  - Bieżąca kontrola ilości i terminowości wykonywanych robót.

  - Podejmowanie działań w celu dotrzymania terminu realizacji inwestycji.

  - Kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót.

  - Informowanie na bieżąco Zamawiającego o przebiegu prac, o napotkanych problemach i podjętych działaniach zaradczych mających na celu ich przezwyciężenie (wczesne ostrzeganie, zwłaszcza w sprawach mogących wpłynąć na termin zakończenia robót).

  - Sprawdzenie kompletu dokumentów do dokonania odbioru końcowego robót (projektów z naniesionymi w trakcie realizacji zmianami, protokołów prób                           i odbiorów częściowych, certyfikatów, świadectw zgodności, atestów itp.)

  - Uczestnictwo w okresie gwarancji i rękojmi przy przeglądach gwarancyjnych na zawiadomienie Zamawiającego, nadzór i potwierdzenie usunięcia wad i usterek                  w okresie gwarancji i rękojmi, uczestnictwa w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego wynagrodzenia.

  - Wykonywanie innych czynności, przewidzianych dla inspektora nadzoru                 w umowie z wykonawcą inwestycji.

  - Wykonanie czynności odnoszących się do realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót.

  - Przygotowania w porozumieniu z Wykonawcą robót zestawienia wybudowanej infrastruktury ( długości, powierzchnie, sztuki, itp.)

  - Bez pisemnej zgody Zamawiającego, inspektor nadzoru nie może wprowadzić żadnych zmian w zakresie realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych.

  - Prowadzenie dziennika pobytów Kierownika Inspektorów na budowie (zgodnie z ilością zadeklarowaną w ofercie). Pobyt na budowie każdorazowo winien być potwierdzony przez kierownika budowy. Raz w miesiącu KI rozlicza                           z Zamawiającym ilość pobytów.

  - Sprawdzanie faktur Wykonawcy i ich akceptacja.

  - Rozliczenie rzeczowo – finansowe budowy w zgodności z dokumentacją powykonawczą i geodezyjną.