BR.0012.5.10.2020

P R O T O K Ó Ł nr 23/20

ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Komisji Ochrony Środowiska oraz Rady Samorządów Osiedlowych odbytego w zdalnym trybie obradowania

w dniu 8 grudnia 2020 r. w godz. od 1000 do 1120

- Członkowie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej obecni na posiedzeniu:

- Stanisław Kowalik 		- przewodniczący komisji

- Bartosz Bluma

- Kazimierz Drewek

- Bogdan Kuffel

- Kazimierz Jaruszewski

- Krzysztof Pestka

- Bogdan Marcinowski

- Renata Dąbrowska

Wszyscy obecni – komisja prawomocna do odbycia posiedzenia.

- Członkowie Komisji Ochrony Środowiska obecni na posiedzeniu:

- Bogdan Marcinowski 	- przewodniczący komisji

- Kazimierz Drewek

- Stanisław Kowalik

- Sebastian Matthes

- Renata Dąbrowska

Nieobecni członkowie komisji:

Patryk Tobolski			- usprawiedliwiony

Komisja prawomocna do odbycia posiedzenia.

- Członkowie Rady Samorządów Osiedlowych obecni na posiedzeniu:

- Jordan Rolbiecki

- Agnieszka Lewińska

- Albin Orlikowski

- Bogdan Tyloch

- Piotr Stanisławski

- Jerzy Świerczewski

- Andrzej Gąsiorowski

- Michał Gruchała

Nieobecni członkowie Rady:

- Kornelia Żywicka			- usprawiedliwiona

- Czesław Wodzikowski		- usprawiedliwiony

Rada prawomocna do odbycia posiedzenia.

Spoza Komisji w posiedzeniu udział wzięli:

- Adam Kopczyński			- Z-ca Burmistrza Miasta

- Jacek Domozych			- Dyrektor Wydziału Budowlano-Inwestycyjnego

- Agnieszka Kortas-Koczur		- Dyrektor Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej

- Jacek Marczewski			- Dyrektor Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami

- Jarosław Rekowski		- Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Środowiska

Wspólne posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pan Stanisław Kowalik. Przewodniczący otworzył posiedzenie, stwierdził quorum wszystkich komisji i Rady Samorządów Osiedlowych, powitał uczestniczących w posiedzeniu radnych oraz zaproszonych gości i przedstawił porządek obrad:

    - Realizacja inwestycji na terenie miasta pod kątem terminowości i jakości wykonania robót,

    - Analiza i opiniowanie materiału sesyjnego,

    - Rozpatrywanie spraw bieżących,

do którego nie wniesiono uwag.

Ad. 1

Przewodniczący Stanisław Kowalik – jesteśmy w punkcie pierwszym naszego posiedzenia. Proszę Pana Dyrektora Jacka Domozych o przedstawienie realizacji inwestycji w roku 2020 oraz inwestycji, które jeszcze są w realizacji.

- Dyrektor Jacek Domozych – będziemy mówili o realizacji inwestycji miejskich realizowanych przez Wydział Budowlano-Inwestycyjny, bo musimy wiedzieć, że w tym roku również sporo inwestycji zrealizował Wydział Komunalny. To jest stan na dzień dzisiejszy. Podzieliliśmy to na takie części. Pierwsze to są inwestycje współfinansowane ze środków unijnych. Największa z tych inwestycja to jest poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów. Tutaj po kolei będę mówił, bardziej nawet obszarami niż umowami, tak żeby to było jasne i czytelne dla wszystkich radnych, bo często umowy mają mylący tytuł i nie zawsze wiemy o czym mówimy. Pierwszym elementem jest osiedle Kolejarz. Tutaj zakończono czynności odbiorowe i w ramach projektu na osiedlu Kolejarz, 
w ramach umowy z firmą Wo-Kop, wykonano kanalizację w 15 ulicach z odprowadzeniem w kierunku zbiornika Sobierajczyka. W tej chwili, w ramach drugiej umowy, również ten kolektor już jest przy zbiorniku Sobierajczyka gotowy. Pozostaje wykończyć zbiornik Sobierajczyka i wykonać separator kanalizacji deszczowej i wody z tego obszaru będą wpływały do tego nowego zbiornika. Przypominam, że przez tą kanalizację będą płynęły wody opadowe, które będą odprowadzały wody z projektowanej zachodniej obwodnicy miasta.

Drugim elementem jest budowa kanalizacji deszczowej na odcinku zbiornik Fatimska – zbiornik Zachodni. Tutaj jest kilka elementów w ramach tej inwestycji. Wykonano tu kolektor kanalizacji deszczowej na trasie zbiornik Fatimska – zbiornik Zachodni, kolektor w ulicy Pomorskiej i Zawiszy Czarnego, zbiorniki retencyjne: Zachodni-Człuchowka i Zachodni, oraz pięć sztuk separatorów. Tu również są zakończone czynności odbiorowe, a realizację tego zadania wykonywało konsorcjum Ekomel Chojnice, Instal Nieżychowice. Koszt tego zadania to 11,3 mln zł. Koszty są szacunkowe, bo rzeczywiste koszty będą znane po rozliczeniu wszystkich inwestycji.

Trzecim elementem, również już odebranym, to jest zakres wykonany przez firmę Mazur 
z Goleniowa. To w zasadzie jest jedyna firma nie z tych terenów, która wykonywała i wykonuje roboty w ramach tego dużego zadania. W tym zadaniu wykonano budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Sukienników – od postoju taxi, przez ulicę Kwiatową, Pokoju Toruńskiego do zbiornika Fatimska. To jest bardzo ważny element. Ten nowy kolektor niejako zabezpiecza odprowadzenie wód opadowych z zachodniej części miasta. Bo ten, który dotychczas biegnie, nie do końca znamy jego przebieg. Biegnie gdzieś pod budynkami, jest pozapadany i w każdej chwili groził zawaleniem i było zagrożenie, że po prostu te wody gdzieś będą się musiały tam rozlać, będzie dochodziło do podtopień.

Następnym elementem jest wykonanie kolektora od ronda Solidarności do Placu Piastowskiego, który połączony z odwodnieniem Placu Piastowskiego i wykonanym odcinkiem ulicy Prochowej, z kolektorem na tym odcinku, odwodnia cały ten obszar, łącznie z dodatkowym przejściem przez ulicę Brzozową i odwodnieniem części drugiej strony ulicy Prochowej oraz części ulicy Brzozowej.

Następny był odcinek od ulicy Derdowskiego do Strugi Jarcewskiej. To też ważny element, gdzie wybudowanie tego kolektora umożliwia naprawę i ewentualnie zwiększenie średnicy kolektora deszczowego w ulicy Ceynowy. To jest to miejsce, gdzie są te podtopienia w okolicy przedszkola. Jest to ulica powiatowa i namawiamy powiat do tego, żeby skorzystał z tej możliwości i naprawił ten kolektor. To zastoisko wody wtedy zniknie.

Następny element to jest kolektor ulica Strzelecka – Struga Jarcewska. To jest bardzo ważne. Zmniejszył się problem z tymi podtopieniami na ulicy Strzeleckiej. Owszem, przy wielkich opadach, jakie mieliśmy w Boże Ciało, to ta woda jeszcze tam się rozlewała, ale generalnie to co mogliśmy, to zrobiliśmy i nowy kolektor odprowadza wody opadowe do Strugi Jarcewskiej.

Drugim takim dużym zakresem jest przebudowa Strugi Jarcewskiej od Urzędu Skarbowego do oczyszczalni i rozbudowa zbiornika Fatimska. Większość z Państwa pewnie widziała, bardzo fajnie to wszystko wygląda, jeżeli chodzi o estetykę, o możliwość wypoczynku, nawet możliwość łapania ryb, ale również strategiczne znaczenie tego zbiornika jest bardzo ważne. On jest nieduży, ale odcina cały dopływ tych wód z całej zachodniej części miasta. 
W ramach tego zadania również wykonano układ czterech separatorów. To jest największe zadanie i szacunkowy koszt tego zadania to około 20 mln zł.

Czwarte zadanie to ulica Prochowa, Sobierajczyka, Aleja Brzozowa, Hanki Sawickiej – ja tutaj mówię o nazwach ulic, które są w pozwoleniach na budowę – Ducha Świętego, Findera, Okrzei, Kasprzaka, Goedke, 14 Lutego, Wycecha. Zakończono prace w ulicy Prochowej na odcinku od Placu Piastowskiego do Brzozowej. Wykonano odcinek Goedke, kolektora z zakresem 14 Lutego. Pozostała część ulicy Prochowej wraz z ulicami przyległymi założona jest do realizacji do połowy roku 2022. Tutaj też chciałbym zwrócić uwagę na to, że czeka nas jeszcze ostatni właściwie duży problem związany ze zmianą organizacji ruchu na ternie miasta, związany z budową kolektorów deszczowych, to jest ulica Brzozowa od Parku 1000-lecia do ronda Wyszyńskiego. I tutaj prace powinny rozpocząć się wiosną. Będzie to pewnie, w zależności od pogody, okolica kwietnia. Zakładamy, że prace będą trwały w miarę krótko, bo ten kolektor jest dosyć płytko tam, no ale te 3 miesiące minimum trzeba liczyć. Pozostałe rzeczy powinny się też w tym roku zakończyć. Mamy termin do połowy roku 2022, natomiast wykonawca deklaruje, że w roku przyszłym zakończy budowę nowej kanalizacji deszczowej w tych ulicach osiedlowych również. Wykonawcą jest chojnicka firma Wo-Kop, 
a koszt tego zadania to ok. 8,5 mln zł, w tym udział powiatu ok. 700 tys. zł.

Ulica Kaszubska, Łużycka, Łanowa, Brzozowa, Sędzickiego, odcinki: Angowickiej, Towarowej, Brzozowej i Dworcowej. Tutaj zakończono prace, już w zasadzie dosyć dawno. Trwały jeszcze teraz czynności odbiorowe, poprawki i odbiór końcowy został wyznaczony na 
8 grudnia. Szacunkowy koszt tego zadania to 8 mln zł, w tym udział powiatu 2 mln zł. Ten zakres wykonywało konsorcjum firm Marbruk, Instal, Ekomel.

Tu przy okazji powiem, że odbywają się odbiory tych dużych inwestycji. Komisja odbiorowa składa się z kilkunastu osób, ale już mieliśmy takie odbiory i staramy się zrobić to zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, czyli dystans i nie jest tak, że komisja przechodzi to wszystko razem, tylko jakieś krótkie zagajenie na początku i to w obecności tych, którzy muszą być, 
a wszyscy członkowie komisji mają możliwość objazdu tego i wniesienia uwag w ciągu 24 godzin.

Ulica Grunwaldzka. Tutaj pozostała do położenia jeszcze jedna warstwa asfaltu, która ma być położona do świąt. Taka jest deklaracja wykonawcy. Było dużo problemów z podłączeniem się nieruchomości do kanalizacji deszczowej i muszę powiedzieć, że wszyscy, którzy mieli się podłączyć, to się podłączyli. Z tym jest bardzo często problem, ale… Między innymi Szkoła Muzyczna. Wyprowadzono również przyłącze w kierunku „katolika” i też wszystkie wspólnoty stanęły na wysokości zadania i podłączyły się do tego nowego kolektora. Koszt tego zadania to jest około 500 tys. zł. Też wykonuje to konsorcjum firm Ekomel, Instal Nieżychowice, Marbruk Charzykowy.

Ulica Subisława, Dąbrowskiego, Sambora. Kanalizacja deszczowa w tych ulicach została już położona. Spowolnił nam pracę w ulicy Subisława Zakład Gazowniczy, który nie tylko w tej ulicy nam pewne problemy stwarza, bo decyzje zapadają na ostatnią chwilę i przedłużają nam realizację naszych zadań. W tym przypadku jest to przedłużenie o ok. 2 miesiące. Ale jest deklaracja wykonawcy, że jeszcze przed świętami pierwsza warstwa asfaltu na ulicy Subisława się pojawi i będzie ona przejezdna. Bo pewnie prace zostaną wstrzymane, w zależności od pogody. Jeżeli będzie pogoda sprzyjająca, to może położymy na gotowo ten asfalt. Koszt tego to jest około 2 mln zł, a wykonuje to firma Wo-Kop z Chojnic.

Zbiornik retencyjny Sobierajczyka. Wartość inwestycji to jest 17 mln zł. Termin wykonania to jest druga połowa 2022 roku. Deklaracja wykonawcy zakłada, że roboty zakończą się 
w przyszłym roku. A wykonawcą jest firma Marbruk. Na dzisiaj zaawansowanie robót to około 50%.

Ulica Parkowa, Plac Niepodległości, Okrężna. Prace rozpoczną się w roku 2021. Tu zakłada się wykonanie kolektora w tym obszarze, który będzie odprowadzał wody opadowe z Parku 1000-lecia grawitacyjnie. Nie będzie już potrzebna przepompownia, która się tam znajduje. Wykonuje to Ekomel i zakłada wykonanie również do końca 2021 roku.

I to byłyby elementy dotyczące budowy kanalizacji deszczowej. Następnym elementem, inwestycją, która jest współfinansowana ze środków unijnych, to jest budowa ciągów pieszo-rowerowych w ulicach Wyszyńskiego, Brzozowej, Towarowej oraz wprowadzenie ruchu rowerowego w ulicach Dworcowej, Piłsudskiego, Warszawskiej. Prace tutaj również zakończono i odebrano. Koszt to ok. 6 mln zł, w tym Powiat Chojnicki ok. 3,5 mln zł. Większy jest udział powiatu niż nasz, dlatego że w większości są to drogi powiatowe. Wykonawcą tutaj też była firma Marbruk.

Budowa dworca autobusowego i przebudowa ulicy Nad Dworcem. Trwają prace związane ze stawianiem konstrukcji wiat, układana jest infrastruktura oraz prowadzone są roboty drogowe. Termin jest do końca stycznia 2021 i wiemy, że ten termin nie będzie dotrzymany, bo trwa budowa przejścia podziemnego i te terminy, które założył wykonawca, są awykonalne. Wykonawca przygotował aneks do umowy z Marszałkiem, gdzie termin zakończenia prac 
w tym rejonie to jest czerwiec przyszłego roku. W związku z tym szacujemy, że dworzec autobusowy otworzy się w sierpniu lub we wrześniu przyszłego roku. Też wykonawcą jest firma Marbruk.

Budowa parkingu przy ulicy Dworcowej. To jest ten nowy parking, który miał stać na śródtorzu, a który zamieniliśmy, myślę że słusznie, na to, żeby go wybudować obok dworca autobusowego, po drugiej stronie parkingu, który w tej chwili jest budowany. Jedno pozwolenie na budowę od Wojewody już mamy, czekamy na Starostwo. Termin mamy do końca czerwca przyszłego roku. Koszt jest ok. 2 mln zł. i to też wykonuje firma Marbruk.

Zakończono budowę obiektu przy ulicy Dworcowej – to jest następna inwestycja współfinansowana ze środków unijnych. Koszt to ok. 1,3 mln zł. Prace zakończono i odebrano. Wykonywał to Zakład Ogólnobudowlany Byszewski z Chojnic.

Termomodernizacja Szkoły nr 3, czyli ułożenie paneli fotowoltaiczny. Tutaj mieliśmy duży problem, bo są te panele elastyczne, takie jak są na budynku ChCK-u, i w związku z pandemią problem był ze sprowadzeniem, z zamówieniem tego. W dobie koronawirusa jest to dosyć skomplikowana operacja. W tej akurat uczestniczyły firmy z Chin i ze Stanów Zjednoczonych. Dosyć to skomplikowane, ale skończyło się szczęśliwie. W ramach tej kwoty, która padła na przetargu, to jest około 500 tys. zł, te panele są założone i działają. Wykonywała to firma Eltom z Chojnic.

Inwestycje współfinansowane z Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych to budowa ulicy Winogronowej i Czereśniowej. To jest około 7 mln zł. Termin – 15 grudnia. Wygląda na to, że w tym terminie powinniśmy to zakończyć. Być może jeszcze jakieś poprawki będą 16 czy 17 grudnia. Patrzymy wszyscy na pogodę, bo dzisiaj, jutro i chyba pojutrze temperatury są niskie i może być problem z laniem asfaltu. Bo w zasadzie pozostała tam przede wszystkim sprawa wykonania i zakończenia robót asfaltowych.

Przebudowa ulicy Gdańskiej – od Tucholskiej do wiaduktów nad linią kolejową. Ta inwestycja się rozpoczęła w 23 listopada, czyli dwa tygodnie temu. Rozpoczęto tą budowę od budowy kanalizacji deszczowej i w ramach umów zakładana jest budowa do 2023 roku. Wszyscy mamy nadzieję, że uda się to w jakiś tam sposób skrócić. Przede wszystkim chodzi o to, że takie były nasze możliwości finansowe składając wniosek o dofinansowanie i być może uda się to skrócić. Wykonuje to firma ze Starogardu.

Pozostałe inwestycje to budowa ulic na terenie miasta. Są to: fragment ulicy Gdańskiej, Krasickiego, Tetmajera, Kasprowicza, odcinki Paderewskiego, Konarskiego i Rodziewiczówny. Tutaj przesunęliśmy większość z tych ulic, jeżeli chodzi o wykonanie. Konarskiego i Rodziewiczówny jest zakończona. Fragment ulicy Gdańskiej – tam trwają prace. Najpierw weszły Wodociągi. My wykonaliśmy kanalizację deszczową. Czekamy teraz na Zakład Gazowniczy, który zdecydował się jednak wyremontować sieć. Trzy razy zmieniał zdanie. 
W związku z tym musimy na to czekać. Zakładamy wykonanie tego do końca czerwca.

Zakończono ulicę Konarskiego i Rodziewiczówny – 440 tys. zł. Wykonywała wzorowo to firma Ad-Bet Adrian Paszko z Charzyków. Rozpoczęto prace w Kasprowicza, Tetmajera, Paderewskiego. Ułożono wszystko co pod ziemią, czyli kanalizację deszczową. Wykonano dwa odcinki Paderewskiego. Pozostałe elementy też muszą czekać na gazownię, która też zdecydowała się tutaj wymienić sieć. Koszt tego to ok. 600 tys. zł. Wykonuje to firma Marbruk. Rozpoczęto prace na ulicy Krasickiego. Wykonano kawałek kanalizacji deszczowej, od rowu w kierunku Prochowej. Z tego co wiem, to zakończono prace wycinkowe i od dzisiaj miała wejść ekipa Ekomelu, która będzie budowała kanalizację deszczową dalej. Zakładamy, że zakończymy te prace do 15 marca przyszłego roku.

Przebudowa stadionu zakończyła się. Całkowity koszt tego to 5,8 mln zł. Wykonywała to firma Anmed z Dzierżysława. Obył się odbiór końcowy. Stwierdzono pewne usterki, które mają zostać usunięte do 15 grudnia.

Przebudowa Fosy Miejskiej – rozpoczęto prace rozbiórkowe, trwają prace budowlane przy konstrukcji sceny. Odbyło się spotkanie z użytkownikiem, to jest z Chojnickim Centrum Kultury i też tam pewne uwagi wnieśli użytkownicy, dotyczące przede wszystkim rozprowadzenia kabli na terenie sceny, tak żeby one w jak najmniejszy sposób ingerowały w imprezy, które będą tam prowadzone. Poza tym trwają prace zgodnie z harmonogramem. Zakładamy termin wykonania na czerwiec 2021 roku. Koszt to jest ok. 3 mln zł, a wykonuje to Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Byszewski.

Teraz jeszcze pozostały prace projektowe. Przy pracach projektowych uzyskaliśmy pozwolenie na budowę ulicy Rzepakowej. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie. Drugi wniosek złożyliśmy na ulicę Modrzewiową. Zobaczymy. Drugim elementem to jest rozpoczęcie projektowania ulicy Igielskiej od sklepu przy mleczarni do końca miasta, czyli za schronisko. Koszt tego projektu to jest 250 tys. zł, to jest duże zadanie. Termin realizacji jest do końca listopada przyszłego roku. Wykonawcą jest Biuro Projektów Budownictwa Drogowego Łukasz Śpica z Chojnic.

W przygotowaniu są przetargi na przebudowę ulicy Działkowej, Wyszyńskiego oraz Obrońców Chojnic. Dziękuję.

Przewodniczący Stanisław Kowalik – dziękuję Panu dyrektorowi za obszerne sprawozdanie 
z inwestycji w 2020 roku. Proszę Państwa, sami Państwo widzicie jak obszerny program inwestycyjny w tym roku został zrealizowany lub w zasadzie niektóre inwestycje są na ukończeniu. Czy do Pana dyrektora są jeszcze jakieś pytania dotyczące inwestycji, które w tym roku są realizowane?

- Radny Bartosz Bluma – ja mam pytanie do Pana Domozych dotyczące ostatniego właściwie punktu z przedstawionych inwestycji, czyli przetargi w przygotowaniu na przebudowę ulicy Działkowej, Wyszyńskiego i Obrońców Chojnic. Jeżeli chodzi o Działkową i Wyszyńskiego, to te tematy już były wcześniej omawiane, była przedstawiana przez Burmistrza idea i koncepcja zmian. Natomiast Obrońców Chojnic jest to świeży temat, stąd moje pytanie – na czym ma polegać dokładnie ta przebudowa, jeżeli chodzi o Obrońców Chojnic? W jakim terminie ma się to odbyć i jaki zakres tego działania?

- Dyrektor Jacek Domozych – przygotowujemy przetarg, którego zakres dotyczy remontu nawierzchni. Na jakim odcinku? Od skrzyżowania z ulicą Jana Pawła II do ronda, z budową ścieżki pieszo-rowerowej i z ewentualną… I to jest właściwie takie zasadnicze pytanie, bo my szczegóły tego przetargu jeszcze uzgadniamy z zarządcą drogi, czyli z Wydziałem Komunalnym również, chodzi o to czy wchodzić w zakres już skrzyżowania z ulicą Gdańską. Bo wiemy wszyscy, że jak zakończymy prace związane z ulicą Subisława, to ten ruch w tym kierunku będzie bardzo duży i powstanie znowu problem związany z dostaniem się na ulicę Gdańską od strony Obrońców Chojnic i od strony Subisława. Czy ma być tam rondo, to już ta dyskusja trwa od jakiegoś czasu, czy ma być tam oświetlenie, czy może jeszcze jakieś inne rozwiązanie. To również chcielibyśmy w tym projekcie zawrzeć i w tej chwili trwają uzgodnienia już takie końcowe dotyczące tego zakresu. Bo tutaj jakby rozpatrujemy remont tej nawierzchni w jakimś tam zakresie, na pewno trzeba połączyć to wszystko ciągiem pieszo-rowerowym, bo akurat jest to jedna z ostatnich chyba ulic naszych, która ciągu pieszo-rowerowego na całości nie ma, i przy okazji albo zakończyć ten zakres projektowy koncepcją jakąś szczegółową, z której będzie wynikało co należy zrobić z tym rondem, albo przedłużyć termin wykonania i spróbować zrobić to w całości.

- Radny Bartosz Bluma – powiedział Pan, że od Jana Pawła do ronda. O ten odcinek do ulicy Gdańskiej tylko i wyłącznie ma być robione, czy całej długości, aż do ulicy Kościerskiej? No bo ronda nie mamy po żadnej stronie na końcu żadnej z wlotów do ulicy Obrońców Chojnic.

- Dyrektor Jacek Domozych – no nie mamy.

- Radny Bartosz Bluma – a powiedział Pan, że od Jana Pawła do ronda.

- Dyrektor Jacek Domozych – przepraszam, przejęzyczyłem się. Do ewentualnego ronda.

- Radny Bartosz Bluma – czyli ten odcinek od Jana Pawła do ulicy Kościerskiej w ogóle nie ma być objęty zakresem tej inwestycji?

- Dyrektor Jacek Domozych – o szczegóły proszę pytać dyrektora Rekowskiego – jest obecny i odpowie – bo to on ustalał szczegóły. Ja to dopiero wczoraj dostałem i przygotowuję, jeżeli chodzi o przetarg. Na pewno będzie remont nawierzchni i ciąg pieszo-rowerowy. Jeżeli chodzi o zakres, to dyrektor Rekowski dopowie od którego momentu. Zakładamy, że przetarg na projekt będzie ogłoszony ok. 6-18 grudnia. W związku z tym do tego czasu ustalimy szczegóły. Wiemy co – czyli nawierzchnia i ciąg. Odkąd-dokąd – tej wiedzy nie mam. Natomiast zasadniczym drugim pytaniem to jest zakres budowy, projektowania ronda, czy czegokolwiek, co będzie łączyło te ulice z ulicą Subisława. Czym to łączyć? To są jeszcze pytania, na które na pewno musimy odpowiedzieć przed ogłoszeniem przetargu. Dlatego, jeżeli chodzi o Obrońców Chojnic, to jest jeszcze kilka znaków zapytania. Jeżeli chodzi o Działkową, to jest sprawa oczywista, jeżeli chodzi o Wyszyńskiego, też. Natomiast tutaj pewne rzeczy jeszcze są w trakcie ustalania. Myślę, że już na sesji Burmistrz przedstawi szczegóły, bo przetargi będą już ogłoszone. Chodzi tutaj też o to, że od nowego roku mają się zmienić przepisy dotyczące prawa zamówień publicznych. Jest sporo znaków zapytania, wszystkie procedury mają być w nowej elektronicznej wersji i nie chcielibyśmy tutaj tracić czasu, tylko ogłosić te przetargi jeszcze w tym miesiącu. Jeżeli w przypadku Obrońców Chojnic będzie rozwiązany ten węzeł dotyczący skrzyżowania z ulicą Gdańską, to pewnie może być problem, żeby udało się dokończyć to do końca przyszłego roku.

Przewodniczący Stanisław Kowalik – dziękuję Panu dyrektorowi Domozychowi. Proszę 
o uzupełnienie odpowiedzi przez Pana dyrektora Rekowskiego.

- Dyrektor Jarosław Rekowski – jeżeli chodzi o Obrońców Chojnic, to rzeczywiście jest to realizacja, która była przeze mnie proponowana na rok przyszły do realizacji. Miała ona się pojawić w prowizorium, ale w związku z tym, że faktycznie wywołujemy na koniec roku ten pakiet zakupowy, czy pakiet dokumentacji w formie przetargu, to dołożyliśmy ten segment w roku bieżącym. Co miałoby wchodzić w zakres? Otóż ta przebudowa ulicy Obrońców Chojnic miałaby być od zakresu ZDW i od ulicy Kościerskiej do ulicy Gdańskiej wraz z budową ścieżki rowerowej lub ścieżki samodzielnej, przebudową nawierzchni, bo są liczne koleiny na tym odcinku. Próbowaliśmy tam kilka lat temu robić wielką łatę, ale to jest proces, który… Widocznie tam podbudowa już się nam wymyka spod kontroli. Być może trzeba zrobić jakieś punktowe wzmocnienia. No i punktem najważniejszym jest właśnie koncepcja organizacji skrzyżowania Gdańska – Obrońców Chojnic. Ponieważ sądzimy, że ulica Subisława spowoduje zdecydowanie większe natężenie komunikacyjne pojazdów, dlatego musimy dać alternatywę możliwości zjazdu z obszaru skrzyżowania. Wobec powyższego projektant będzie musiał policzyć potoki, jakie są planowane na rok bieżący, na lata najbliższe i zaproponować w obszarze posiadanego gruntu takie rozwiązanie skrzyżowania, ażeby ono było w miarę przyjazne dla wszystkich użytkowników, żeby skrzyżowanie nie zatykało komunikacji. I takie są założenia podstawowe. Do tego chcemy zmodernizować oświetlenie. Ponieważ na tym układzie jest to oświetlenie z Enei, chcielibyśmy je zlikwidować i w to miejsce pobudować nowe oświetlenie ledowe. Taki jest zakres opracowania. Tak jak dyrektor Domozych słusznie wskazał, pewne zabiegi na samym przebiegu Obrońców Chojnic są to zadania stosunkowo nieskomplikowane, natomiast skomplikowane będzie przygotowanie rozwiązań komunikacyjnych na skrzyżowaniu Gdańska i Obrońców Chojnic, ponieważ nie możemy tego skrzyżowania rozpatrywać jako samego skrzyżowania. Musimy wziąć pod uwagę potoki z Drzymały, potoki z Kasztanowej, potoki z Tucholskiej i zaproponować coś, co nie spowoduje spowolnienia ruchu. Bo proszę zwrócić uwagę, że mamy też ciąg sygnalizacji świetlnych, które na chwilę obecną nie są zsynchronizowane w kierunku wschodu, czyli Tucholska nie współgra z Drzymały i ze zjazdem do sklepu Carrefour.

- Radny Bartosz Bluma – mam jeszcze jedno pytanie doprecyzowujące. Ulica Obrońców Chojnic faktycznie jest tym brakującym ogniwem, jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe i drogi rowerowe w naszym mieście. Natomiast ona jest bardzo szeroka i ten pas drogowy powoduje, że mamy taką możliwość, żeby tam zrobić naprawdę komfortową drogę rowerową 
z prawdziwego zdarzenia. Czy ona jest rozpatrywana po obu stronach jezdni, czy po jednej? I pytanie, czy nie warto byłoby rzeczywiście zrobić jako oddzielnego pasa oddzielonego pasem zielni od części przeznaczonej dla osób pieszych? Tam akurat warunki terenowe pozwalają na realizację w takim wariancie. I co z fragmentem brakującego chodnika od ulicy Jana Pawła do ulicy Gdańskiej?

- Dyrektor Jarosław Rekowski – jeżeli chodzi o cały zakres pasa drogowego, to projektant jest zobowiązany, żeby nam zaproponować pewne rozwiązania, które spowodują poprawę bezpieczeństwa, poprawę wygody komunikacji pomiędzy dworcem autobusowym, dworcem PKP, ulicą Subisława, poprzez Obrońców Chojnic, komunikując też z Jana Pawła i dalej 
w kierunku Szkoły nr 5, skrzyżowania z Kościerską, osiedlem przy ulicy Młodzieżowej. Mamy tutaj także bardzo duże potoki osobowe. A proszę zwrócić uwagę, że ulica Subisława ma ścieżkę pieszo-rowerową po jednej ze stron i w układzie tego skrzyżowania, gdyby chcieć wydzielić rowerzystów, musimy skierować ich najpierw przez jezdnię Subisława, potem przez Gdańską i ewentualnie prawym pasem poprowadzić do Jana Pawła. Tak że być może, po analizie projektantów, może wyniknąć, że ten pas drogi jest konieczny do przebudowy w całym zakresie. Nie chciałbym inicjować projektu, jak projektant ma zaplanować. Na pewno wiemy, że w Jana Pawła nie ma ścieżki pieszo-rowerowej, mamy tylko chodniki. Czyli w zasadzie budujemy komunikację pomiędzy Towarową, poprzez Subisława, połączenie z Gdańską, brakującym ogniwem jest Obrońców Chojnic, do ścieżek na ulicy Kościerskiej, ponieważ na Młodzieżowej również są ścieżki, na Bałtyckiej jest ścieżka, wzdłuż Ceynowy i Derdowskiego jest pas chodnika, który uwzględnia możliwość komunikacji rowerów. Tak że wydaje się, że jest to dla nas bardzo kluczowe zadanie, jeżeli chodzi o wszelką komunikację rowerową i pieszą, bo widzimy te braki chociażby w tym chodniku, o którym wspomniano, między Gdańską a Jana Pawła.

- Dyrektor Jacek Domozych – ja jeszcze tylko może dodam, że ten projekt będzie realizowany na pewno w kilku wariantach. Taki jest obowiązek. I będziemy się zastanawiali, który 
z nich jest najlepszy. Może częściowo do Jana Pawła od Kościerskiej będzie ścieżka po dwóch stronach jezdni, dalej już tylko może będzie z jednej strony chodnik, tak żeby ten potok już skierować do ulicy Subisława, gdzie niestety ulica jest wąska. Wszyscy chcą żeby wybudować miejsca parkingowe. Tutaj, jeżeli chodzi o szerokość jezdni, to nie wiem jakie tam są zapasy, bo mamy tam lewoskręty i zobaczymy… Jeżeli będzie taka możliwość, to na pewno tak, ale na pewno na odcinku od Jana Pawła do Gdańskiej obustronna ścieżka pieszo-rowerowa może być trudna do realizacji. Ale może warto tam już przywrócić ten ruch, skanalizować go i przerzucić na jedną stronę jezdni, od strony kościoła.

Przewodniczący Stanisław Kowalik – dziękuję bardzo. To uzupełnienie myślę, że jest wystarczające. Bardzo proszę Pan Krzysztof Pestka.

- Radny Krzysztof Pestka – ja mam pytanie takie może mniej techniczne do dyrektora Domozycha, odnośnie tej nowo rozpoczętej inwestycji na ulicy Gdańskiej. Może takie pytanie lekko ironiczne, ale czy wykonawcy nie można zobowiązać do postawienia jakiegoś toi toia, bądź przenośnej toalety dla pracowników? Ciągle obserwuje się pracowników, którzy pracują przy tej budowie i załatwiają potrzeby fizjologiczne na działkach, które są obok tej drogi Gdańskiej, po prawej stronie jak już skręcamy z ulicy Tucholskiej.

- Dyrektor Jacek Domozych – bardzo słuszna uwaga, bo wykonawca ma obowiązek postawienia tego toi toia. Mamy XXI wiek i to nie jest problem. W zasadzie o tych rzeczach to już się nie pamięta, bo jak przeczytałem te wszystkie inwestycje, to sobie nie przypominam, żeby gdzieś był jakiś problem w załatwianiu się pracowników. A tu proszę – obca firma i jest nowy problem. Tak że dziękuję za tą uwagę i na pewno zaraz będziemy to próbowali wyjaśnić i jak najszybciej poprawić.

Przewodniczący Stanisław Kowalik – dziękuję bardzo. Zgłasza się radny Sebastian Matthes, bardzo proszę.

- Radny Sebastian Matthes – chciałem, tak w nawiązaniu do słów Pana dyrektora Rekowskiego, podpytać o temat synchronizacji świateł wzdłuż tego wspomnianego przez Pana ciągu wschodniego. Czy może nie jesteśmy w stanie już teraz tam podziałać, żeby tą synchronizację wprowadzić? Wydaje mi się, że to by tam poprawiło warunki jazdy. Faktycznie idzie tam zaobserwować kolizje, które zachodzą. Tak mi się wydaje przynajmniej. Nie jestem tutaj fachowcem, ale widzę, że czasami faktycznie trudno wyjechać ze Subisława w lewo, jak obserwujemy to z Obrońców Chojnic, ze względu na to, że ten ruch się na siebie nakłada. Gdyby te światła przytrzymywały ruch w dwóch miejscach naraz, to być może byłoby to prostsze.

- Dyrektor Jarosław Rekowski – czy sygnalizacja świetlna, czy też skrzyżowanie w formie ronda, to musi przeanalizować projektant ze względu na to, że mamy ograniczoną ilość terenu. Najpierw musimy porobić badania potoków osobowych, potoków pojazdów, ponieważ te wytyczne o potokach będą mówiły o rozwiązaniach. To jest cały zestaw dokumentów, który… Mało tego, nawet mówiąc o tym, żeby zsynchronizować sygnalizację ze sobą, to nie jest sytuacja, że położymy nadajniki lewo-prawo, ale trzeba te programy ze sobą zestroić, trzeba wiedzieć jakie potoki są dominujące, które kierunki chcemy najszybciej rozładować i dopiero zaproponować sygnalizację. Tak że ten zakres jak gdyby skrzyżowania Obrońców Chojnic – Gdańska, to jest pierwszy kluczowy element, który miałby odpowiedzieć w jaki sposób 
w ogólne mamy opuścić skrzyżowanie. Bo na chwilę obecną rzeczywiście karkołomny jest każdy kierunek lewy, czy to z Obrońców Chojnic, czy to z Subisława, dla wyjeżdżających.

Przewodniczący Stanisław Kowalik – dziękuję bardzo. Bardzo proszę Pan radny Andrzej Gąsiorowski.

- Radny Andrzej Gąsiorowski – ja tylko chciałem, żeby Pan dyrektor Domozych doprecyzował. Pan mówił, że komisje odbiorowe są od dzisiaj. Czyli rozumiem, że powołany zespół przez Pana Burmistrza jest podzielony na części i odbiory się odbywają w rożnych częściach miasta w różnych dniach? Ja wiem, że ja ma dziesiątego. Tak że chciałbym, żeby tylko Pan dyrektor potwierdził.

- Dyrektor Jacek Domozych – ja sprostuję, bo odbiór jest dziesiątego, a ja przeczytałem ósmego. Odbiór jest dziesiątego, ale na tych zasadach, o których tutaj w piśmie jest mowa, że możemy się spotykać, ale nie za dużo i nie za blisko.

Przewodniczący Stanisław Kowalik – ja chciałbym tylko przypomnieć, że na poczatku listopada komisja przeprowadziła trzydniowy odbiór inwestycji na terenie całego miasta, łącznie z kolektorami, separatorami i innymi inwestycjami, które były już zakończone. To tak gwoli uzupełnienia.

- Dyrektor Jacek Domozych – ja to delikatnie powiedziałem. Chodzi po prostu o to, że odbieraliśmy już duże zakresy inwestycyjne – 20 mln, 10 mln, czy tam 11 mln, dwie poprzednie inwestycje, czy zakres dotyczący Kolejarza, gdzie już pandemia była i ta komisja pracował właśnie w ten sposób. Nawet z radnym Kowalikiem ustalaliśmy te zasady, żeby po prostu się za bardzo nie spotykać, a jeżeli ktoś ma jakieś uwagi, żeby to wszystko mailem lub telefonem załatwiać i ewentualnie tylko ktoś z tym protokołem odbioru pobiega po wszystkich uczestnikach i zbierze podpisy. Bo tak to się dzisiaj dzieje. Nie ma uroczystego przecinania wstęgi, itd. Ale pracować trzeba.

Przewodniczący Stanisław Kowalik – dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa w temacie realizacji inwestycji ma pytanie? Bardzo proszę Pan radny Bluma.

- Radny Bartosz Bluma – sprawa się toczy już od zeszłego roku, jeśli dobrze kojarzę – zbiornik retencyjny dla ulic Willowa i Przytorowa. Tam były rozmowy prowadzone z prywatnym właścicielem o wykup gruntu. Jak wygląda sytuacja na chwilę bieżącą? Czy już jakieś decyzje zapadły, czy jakieś ustalenia?

- Dyrektor Jacek Domozych – ja mogę tylko powiedzieć, że zmieniał się plan miejscowy i po zmianie planu miejscowego miało dojść do wykupu. Jak jest na dzisiaj, to proszę zapytać… Ja nie wiem. Mogę zebrać informacje i odpowiedzieć lub może jest tu dyrektor Marczewski… Jak plan miejscowy będzie przyjęty, to po uprawomocnieniu możemy to wykupić 
i przystąpić w trybie pilnym do prac związanych z budową kanalizacji na tych ulicach.

Przewodniczący Stanisław Kowalik – dziękuję bardzo. Nie widzę więcej pytań, dlatego zamykam ten punkt porządku obrad.

Ad. 2

Przewodniczący Stanisław Kowalik – przechodzimy do punktu dotyczącego sesji. Proszę Państwa, pozwolę sobie przypomnieć, że dzisiaj rano odbyła się Komisja Budżetu i Rynku Pracy 
i zapewne wyczerpująco omówiono budżet na 2021 rok, a także zmiany budżetowe i zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Czy do pozostałych projektów uchwał są jakieś pytania?

- Radny Bartosz Bluma – mam pytanie dotyczące projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości ze strony 63 biuletynu. Chodzi o teren byłego PKO, które zostało kupione przez miasto wspólnie z powiatem i gminą. W ubiegłym miesiącu podejmowaliśmy również tą uchwałę i stąd moje pytanie – cóż się zadziało takiego, że ponownie ta uchwała trafia na sesję? Czy ktoś potrafi mi to wyjaśnić?

- Dyrektor Jacek Marczewski – jest to poprawka po prostu uchwały. W uzasadnieniu do uchwały jest wyjaśnienie – w celu sprostowania powierzchni i numerów działek powstałych w wyniku podziału nieruchomości. Tam są drobne omyłki pisarskie w zasadzie, wynikające 
z tego, że zdarza nam się projekty uchwał przygotowywać bezpośrednio na podstawie projektów podziału zatwierdzonych i no niestety wkradł się błąd. Oczywiście mogę tu zaraz poszukać i wskazać dokładnie `o które literki chodzi, ale właśnie na tym polega zmiana.

- Radny Bartosz Bluma – zakładam, że analogiczna sytuacja miała miejsce w przypadku nabycia nieruchomości na ulicy Łużyckiej – Kaszubskiej, bo ten temat też wraca.

- Dyrektor Jacek Marczewski – tak.

- Radny Bartosz Bluma – mam pytanie jeszcze do dyrektora Rekowskiego. Chodzi o projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice. Kto jest adresatem tej uchwały? Czy to dotyczy przedsiębiorców, czy to dotyczy osób, które prowadzą najem krótkoterminowy nieruchomości? Do kogo faktycznie jest adresowana ta uchwała?

- Dyrektor Jarosław Rekowski – adresowana jest ona do przedsiębiorców. Ona ma chronić osoby, które są posiadaczami nieruchomości, natomiast nie zamieszkują tych nieruchomości. Czyli nieruchomości, które mamy na zapleczu, nie podnajmujemy ich, natomiast mamy sporadycznie czy okazjonalnie jakieś odpady. To jest uchwała regulująca górną stawkę, żeby nie było tak, że powiedzmy ktoś ma do posprzątania swoją działkę, jej nie użytkuje fizycznie 
w skali roku, natomiast ma okazjonalnie do wyrzucenia, czy do uprzątnięcia jakiś zakres, żeby po prostu nie został obarczony jakąś kwotą niebotyczną, a tutaj proporcjonalnie do wielkości pojemnika ta opłata jest zastosowana jako maksymalna. Dotyczy ona gospodarki śmieciowej i gospodarki nieczystości ciekłych.

- Radny Bartosz Bluma – tu mówimy na przykład, że jeżeli ktoś prowadzi najem krótkoterminowy, gdzie nie ma obowiązku zameldowania się takiej osoby, która tam przebywa 
w okresie na przykład tygodnia, to w tym momencie również to ich by dotyczyło?

- Dyrektor Jarosław Rekowski – tak.

- Radny Bartosz Bluma – a kolejne pytanie już dotyczy projektu „STOP dla SMOGU 
w Chojnicach”. W przyszłym roku, zgodnie z prowizorium budżetowym, również widzę, że projekt jest, nawet są zwiększone środki, które przeznaczamy na ten cel. Czy już wiadomo kiedy ten program ruszy, kiedy będzie można składać wnioski?

- Dyrektor Jarosław Rekowski – chcielibyśmy jak najszybciej. Pierwsze regulacje już będziemy próbowali wprowadzić w styczniu, tak żeby dać jak najwięcej czasu mieszkańcom, aby się mogli przygotować. W wielu przypadkach no niestety jest wymagane pozwolenie na budowę, a to okazuje się trudne dla mieszkańca ze względu na to, że musi poprzedzić ok. 5-6 miesięcy wcześniej na przygotowanie dokumentacji, pozyskanie pozwolenia na budowę, itd. Tak że dopiero może się przygotować do inwestycji fizycznie.

Przewodniczący Stanisław Kowalik – czy do pozostałych projektów uchwał są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma, zamykamy punkt drugi i przechodzimy do spraw bieżących.

Ad. 3

Przewodniczący Stanisław Kowalik – proszę Państwa, kto w sprawach bieżących chciałby zabrać głos? Bardzo proszę Pan radny Bartosz Bluma.

- Radny Bartosz Bluma – mam pytanie. Chodzi o kiosk umieszczony na ulicy Dworcowe vis-á-vis byłego hotelu Polonia. Ten kiosk na dziś jest w opłakanym stanie. On tam szpeci, a nie stanowi jakiejś wartości dodanej. Czy ten kiosk jest położony na terenie miejskim, czy to jest teren prywatny, czy ewentualnie teren powiatu? Bo jeżeli dobrze pamiętam, to Dworcowa jest drogą powiatową. Żeby ewentualnie zrobić z tym porządek.

- Dyrektor Jarosław Rekowski – tutaj musiałbym sprawdzić własności terenu. Na pewno gmina nie jest dzierżawiącym teren. Droga jest rzeczywiście drogą powiatową, natomiast przyległe tereny stanowią własność PKP. Tak że tutaj po prostu musiałbym poszperać i poszukać właściciela.

Przewodniczący Stanisław Kowalik – z tego co słyszałem, to prawdopodobnie ten kiosk należy do PKP. Kto jeszcze z Państwa ma pytania? Proszę Pan Jordan Rolbiecki – Przewodniczący Samorządu nr 1.

- Pan Jordan Rolbiecki – ja mam takie małe pytanie, być może taką sugestię w związku 
z modernizacją Fosy Miejskiej. Mury miejskie od Bramy Człuchowskiej do baszty będą objęte modernizacją. Czy przewiduje się, albo może warto byłoby o tym pomyśleć, modernizację murów od ulicy Wałowej? One są w stanie bardzo słabym, pokryte liczną roślinnością, są ubytki we fudze pomiędzy kamieniami.

- Dyrektor Jarosław Rekowski – jeżeli chodzi o mury i modernizację w Fosie, jest to pełen zakres realizacji Fosy i teraz nie pamiętam, czy on zakłada jakieś naprawy na pozostałym odcinku. Natomiast, jeżeli chodzi od strony Sukienników, to na ten fragment, który jest zabezpieczony daszkiem, jest przygotowywana dokumentacja techniczna na naprawę. Jest to 8 metrów, które zostało wyłączone z modernizacji sprzed dwóch lat przez panią konserwator. Jest to szereg w zasadzie dokumentacji – dokumentacja geotechniczna, dokumentacja budowlana, dokumentacja archeologiczna i dokumentacja naprawy muru gotyckiego. Natomiast, jak idzie o fragment na Wałowej, to przyjrzę się problemowi. Jeżeli chodzi o te roślinności, to oczywiście je usuniemy.

- Pan Jordan Rolbiecki – myślę, że warto też pomyśleć w jakiejś tam najbliższej przyszłości o chociaż zabezpieczeniu tych murów, bo widać faktycznie odspojenia, widać, że kamienie się chylą ku upadkowi. Nie jest w dobrym stanie ten mur. Ten daszek taki, który tworzy taką á la dachówkę na murze, co chwilę znajduje się na chodniku, a nie na swoim miejscu. Tak że stan tych murów jest co najmniej bardzo zły od strony Wałowej.

- Dyrektor Jarosław Rekowski – no tak. Jest to zabytek, a wszystkie działania na zabytku wymagają przygotowania dokumentacji, plus uzgodnienia konserwatorskiego. Tak że te zabiegi należy faktycznie przeprowadzić.

Przewodniczący Stanisław Kowalik – dziękuję bardzo. Czy w sprawach bieżących jeszcze ktoś z Państwa ma pytanie?

- Pan Jerzy Świerczewski – ja chciałbym złożyć wniosek do Pana komendanta Straży Miejskiej, aby zajął się miejscami przeznaczonymi do przejścia przez ulice, czyli przejściami dla pieszych. Samochody stoją bardzo często nieopodal przejścia. Idzie zima, śliska nawierzchnia, dajmy szansę ludziom, żeby bezpiecznie przeszli przez przejście, ale także kierowcom, żeby mogli wcześniej zauważyć pieszego. No i mój wniosek dotyczy generalnie Straży Miejskiej, która powinna skontrolować miejsca przejść dla pieszych i przynajmniej upomnieć kierowców. Nie chodzi o karanie, ale o upomnienie.

- Dyrektor Jarosław Rekowski – ja tylko przypomnę, że postój w odległości 10 metrów przed i za przejściem dla pieszych jest zabroniony. Kodeks drogowy.

Przewodniczący Stanisław Kowalik – Panie Świerczewski, proszę wniosek złożyć na piśmie do Straży Miejskiej.

- Z-ca Burmistrza Adam Kopczyński – bardzo proszę, aby takie sytuacje zgłaszać od razu, na bieżąco, telefonicznie. Jest szansa na reakcję i złapanie takich osób na gorącym uczynku, że tak powiem. Często warto byłoby nawet zrobić zdjęcie, gdzie będzie widoczny numer rejestracyjny i można post factum taką osobę ukarać lub pouczyć. Reagujmy na bieżąco, nie zawalajmy się dokumentami. Tylko reakcja na bieżąco pozwoli zareagować Straży Miejskiej, czy Policji i taką osobę złapać na gorącym uczynku i ukarać, upomnieć.

- Radny Bartosz Bluma – ja mam pytanie, które łączy się ze Strażą Miejską i z przejściami dla pieszych. Chodzi o przejście dla pieszych na wysokości Carrefoura. Obecnie tam już działa sygnalizacja świetlna, ale bardzo długi czas sygnalizacja świetlna była tam wyłączona, co powodowało, że przejście dla osób pieszych było czynem karkołomnym wręcz. Tam jest bardzo słaba widoczność, to jest nieoświetlone właściwie przejście dla pieszych, co powodowało pewne perturbacje. Stąd moje pytanie, bo nie widzę w prowizorium budżetowym projektu doświetlania przejść dla pieszych w kolejnym roku – czy tego nie będzie? A jeżeli by nie było, to ja bym wnioskował, żeby rzeczywiście to przejście tam ekstra również doświetlić na wypadek, gdyby ponownie ta sygnalizacja tam nie działała. A druga sprawa dotyczy Straży Miejskiej i chodzi o spalanie odpadów w kotłowniach przydomowych. No niestety, ale znowu mamy okres już jesienno-zimowy i na chojnickich osiedlach wieczorem da się czuć wszystko, niekoniecznie opał, tylko po prostu śmieci, które są spalane przez mieszkańców. Tu apel ogromy do Wydziału Komunalnego, ale i do Straży Miejskiej o podejmowanie czynności, pouczanie co najmniej mieszkańców o szkodliwości tego działania.

Przewodniczący Stanisław Kowalik – dziękuję. Ja chciałbym tylko przypomnieć, że jest okres pandemii i Straż Miejska w wielu przypadkach w zasadzie, mając możliwość sprawdzania czy ktoś prawidłowo spala odpady, czy też nie, oni bardziej zaabsorbowani są po prostu jeżdżeniem 
i sprawdzaniem czy rzeczywiście ktoś prawidłowo jest na kwarantannie, czy też nie.

- Dyrektor Jarosław Rekowski – prowadzone są kontrole na zgłoszenia. Straż pracuje cały czas. Prawdą jest, że rzeczywiście sprawy covidowe bardzo absorbują służby do tego, aby sprawdzać osoby na kwarantannie. Dokonują kontroli tak, jak wzorem lat wcześniejszych. Ja przekażę komendantowi, że takowe pytanie padło i ewentualnie co w tej materii się dzieje.

Przewodniczący Stanisław Kowalik – dziękuję bardzo. Jeszcze Pan Jordan Rolbiecki.

- Pan Jordan Rolbiecki – ja ma małą prośbę do Pana Rekowskiego. Czy jeszcze w tym roku, albo na najbliższą wiosnę dałoby się uzupełnić na całej długości ulicy Podmurnej fugi pomiędzy kamieniami.

- Dyrektor Jarosław Rekowski – jak najbardziej tak.

- Pan Jordan Rolbiecki – bo coraz większe szczeliny się pojawiają i ja się po prostu boję, że tam się ktoś kiedyś przewróci i się połamie.

- Dyrektor Jarosław Rekowski – tamta droga jest zrobiona na model starodawny. Po tych kocich łbach rzeczywiście bardzo niewygodnie się chodzi, już nie wspomnę o kobietach 
w szpilkach. Jak najbardziej tak.

Przewodniczący Stanisław Kowalik – dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze…

- Radny Bartosz Bluma – ja tylko dopytuję o to doświetlanie przejść dla pieszych.

- Dyrektor Jarosław Rekowski – jeżeli chodzi o przejścia dla pieszych, to na rok przyszły została nam tylko realizacja związana z ulicą Tucholską, czyli przejście dla pieszych przy wiadukcie. Samo przejście jest zlokalizowane na działce PKP – teren zamknięty, jest inna procedura przygotowania dokumentów. Ale to jest zaplanowane, umowa jest podpisana 
z Eneą Oświetlenie i będzie w roku przyszłym realizowane. Natomiast na rok przyszły na razie nie planujemy dodatkowych doświetleń. Jeżeli mówimy o jednym elemencie, to myślę, że nie jest to jakiś kłopot. Przypomnę, że w roku bieżącym będziemy jeszcze realizowali drugi z słupów na ulicy Kościerskiej. Trzy lata temu zmodernizowaliśmy te doświetlenia na ulicy Kościerskiej, ale one zostały zrealizowane jako oświetlenia po jednej stronie, czyli przy krawędziach przejścia dla pieszych udało się posadowić doświetlenia z jednej strony. Natomiast Kościerska niestety jest trzypasmowym traktem jezdni, co powoduje, że nie widać tej drugiej strony. Wobec powyższego w roku bieżącym jeszcze będą porobione przeciski i zostanie to uzupełnione o drugą stronę.

Przewodniczący Stanisław Kowalik – ja tylko chciałbym dopowiedzieć do tego tematu, dotyczącego doświetlenia przejść dla pieszych, iż w tym roku jeszcze mają być doświetlone przejścia na Książąt Pomorskich – jedno, przy Kościerskiej i te, które były wskazane, że w tym roku zostaną załatwione. Kiedy się rozpocznie realizacja?

- Dyrektor Jarosław Rekowski – rozpocznie się dziesiątego. To jest informacja z piątku. Firma jest przygotowana, tak że przeciski zaczną się od czwartku dziesiątego i potrwają 
5 dni.

Przewodniczący Stanisław Kowalik – i mam pytanie do Pana dyrektora, czy wczoraj energetyka, która organizowała poszukiwanie rozłączenia prądu na ulicy Książąt Pomorskich, czy dała jakąś informację dotyczącą…

- Dyrektor Jarosław Rekowski – tak, dała informację. Zlokalizowano miejsce zwarcia, które powodowało wyłączenie oświetlenia na Książąt Pomorskich od Filomatów do Jana Pawła. Zreperowali i wszystko gra.

Przewodniczący Stanisław Kowalik – czyli rozumiem, że już dzisiaj będą lampy się paliły. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Pan Kazimierz Jaruszewski.

- Radny Kazimierz Jaruszewski – mam pytanie do dyrektora Rekowskiego. W prowizorium mamy zapis o 50 tys. na parkometry. Czy tutaj będzie też mowa o zakupie nowego urządzenia, czy to są koszty konserwacji tych istniejących.

- Dyrektor Jarosław Rekowski – to są środki na zakup dwóch nowych urządzeń. Ze względu na to, że zostało nam osiem jeszcze parkometrów z pierwszej edycji zakupu, staramy się je sukcesywnie wymieniać po dwie sztuki rocznie, żeby to nas aż tak dotkliwie nie bolało. Wymieniamy tam, gdzie one są najbardziej obciążone, czyli w centrum poszły jako pierwsze do wymiany i sukcesywnie dalej.

- Radny Kazimierz Jaruszewski – jeszcze mam takie pytanie á propos tych do wymiany, bo przy ulicy Nowe Miast, tam przy tym poprzednim wejściu do ekonomika jest parkometr 
w opłakanym stanie. Ja myślę, że on chyba na pierwszy ogień powinien pójść do wymiany.

- Dyrektor Jarosław Rekowski – staramy się wymieniać te, które najwięcej pracują, czyli sprawdzamy też użytek. Czasami przy zakupie nowego zestawu zamieniamy te najbardziej obciążone na te jeszcze dobrze chodzące. Staramy się kontrolować na tyle, na ile możemy.

Przewodniczący Stanisław Kowalik – dziękuję bardzo. Widzę, że nie ma więcej pytań, wobec czego zamykam wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniówek, Komisji Ochrony środowiska oraz Rady Samorządów Osiedlowych.

Na tym zakończono wspólne posiedzenie.

| Protokołowała | Z-ca Przewodniczącego | Prowadzący wspólne posiedzenie |
| --- | --- | --- |
|  | Rady Miejskiej |  |
| Beata Biesek | Renata Dąbrowska | Stanisław Kowalik |