Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/351/04 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 listopada 2005r.

# Plan inwestycji na lata 2004-2009

|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Razem dział |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sieć wodociągowa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 345 900 | 223 100 | 540 750 | 279 000 | 168 000 | 550 000 | 2 106 750 |
| Produkcja i uzdatnianie wody |  |  |  |  |  |
|  | 483 000 | 150 000 | 143 000 | 260 000 | 390 000 | 200 000 | 1 626 000 |
| Razem woda | 828 900 | 373 100 | 683 750 | 539 000 | 558 000 | 750 000 | 3 732 750 |
| Sieć kanalizacyjna |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 243 500 | 215 500 | 217 500 | 400 000 | 0 | 0 | 1 076 500 |
| Pompownie ścieków |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 395 800 | 230 000 | 0 | 12 160 | 90 000 | 0 | 727 960 |
| Oczyszczalnia ścieków i higienizacja osadu |  |  |  |  |  |
|  | 95 000 | 1 141 600 | 4 637 200 | 30 000 | 343 515 | 168 000 | 6 415 315 |
| Razem ścieki | 338 500 | 1 357 100 | 4 854 700 | 430 000 | 343 515 | 168 000 | 7 491 815 |
| Dział mechaniczno-transportowy |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 385 000 | 302 500 | 103 000 | 180 000 | 15 000 | 985 500 |
| Administracja |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 931 800 | 124 000 | 84 500 | 0 | 0 | 0 | 1 140 300 |
| Laboratorium |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33 000 | 39 000 | 52 500 | 25 000 | 0 | 35 500 | 185 000 |
| Razem pozostałe | 964 800 | 548 000 | 439 500 | 128 000 | 180 000 | 50 500 | 2 310 800 |
| OGÓŁEM MW | 2 132 200 | 2 278 200 | 5 977 950 | 1 097 000 | 1 081 515 | 968 500 | 13 535 365 |

-   2   -

| Planowane inwestycje w latach 2004-2009 - WODA |
| --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Razem |
|  | Sieć wodociągowa |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cechowa | 27 000 |  |  |  |  |  | 27 000 |
| 2 | Staroszkolna | 16 000 |  |  |  |  |  | 16 000 |
| 3 | Bankowa | 14 000 |  |  |  |  |  | 14 000 |
| 4 | Jastruna | 10 000 |  |  |  |  |  | 10 000 |
| 5 | Lenartowicza | 10 000 |  |  |  |  |  | 10 000 |
| 6 | Prochowa | 7 000 |  |  |  |  |  | 7 000 |
| 7 | Brzozowa | 120 000 |  |  |  |  |  | 120 000 |
| 8 | Asnyka | 70 000 |  |  |  |  |  | 70 000 |
| 9 | Leśmiana | 15 900 |  |  |  |  |  | 15 900 |
| 10 | Wyspiańskiego | 20 000 |  |  |  |  |  | 20 000 |
| 11 | Subisława | 36 000 | 60 000 |  |  |  |  | 96 000 |
| 12 | Topole-Władysławek |  | 95 000 |  |  |  |  | 95 000 |
| 13 | Dworcowa |  |  | 42 750 |  |  |  | 42 750 |
| 14 | Stare MZK |  | 18 000 |  |  |  |  | 18 000 |
| 15 | Gimnazjalna |  |  | 30 000 |  |  |  | 30 000 |
| 16 | Myśliboja |  |  | 18 000 |  |  |  | 18 000 |
| 17 | Plac Kościelny |  |  | 6 000 |  |  |  | 6 000 |
| 18 | Nowe Miasto |  |  | 96 000 |  |  |  | 96 000 |
| 19 | Wielewska TBS |  | 10 000 |  |  |  |  | 10 000 |
| 20 | Konopnickiej |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 21 | Młyńska |  |  | 120 000 |  |  |  | 120 000 |
| 22 | Jagiełły |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 23 | Małe Osady |  |  | 150 000 |  |  |  | 150 000 |
| 24 | 31 Stycznia |  |  |  | 192 000 |  |  | 192 000 |
| 25 | Norwida |  | 30 600 |  |  |  |  | 30 600 |
| 26 | Solskiego |  |  |  | 87 000 |  |  | 87 000 |
| 27 | Kochanowskiego |  |  |  |  | 98 000 |  | 98 000 |
| 28 | Prochowa |  |  |  |  | 70 000 |  | 70 000 |
| 29 | Piłsudskiego |  |  |  |  |  | 200 000 | 200 000 |
| 30 | Mestwina |  |  |  |  |  | 350 000 | 350 000 |
| 31 | Staffa |  |  | 18 000 |  |  |  | 18 000 |
| 32 | Agregat prądotwórczy |  | 7 000 |  |  |  |  | 7 000 |
| 33 | Kamera inspekcyjna |  |  | 50 000 |  |  |  | 50 000 |
| 34 | Zestaw oświetleniowy |  | 2 500 |  |  |  |  | 2 500 |
| 35 | Młot |  |  | 10 000 |  |  |  | 10 000 |
|  | Razem | 345 900 | 223 100 | 540 750 | 279 000 | 168 000 | 550 000 | 2 106 750 |
|  | Produkcja i uzdatnianie wody |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Modernizacja technologii uzdatniania wody Funka | 35 000 |  |  |  |  |  | 35 000 |
| 2 | Zakup pomp głębinowych (2 szt.) |  |  | 60 000 |  | 30 000 | 30 000 | 120 000 |
| 3 | Zakup 1 szt. stacjonarnej sprężarki śrubowej z osuszaczem ziębniczym | 18 000 |  | 18 000 |  |  |  | 36 000 |
| 5 | Wizualizacja i sterowanie stacji uzdatn. wody Funka i Pl. Piastowski - III etap monitoringu | 360 000 | 150 000 |  |  |  |  | 510 000 |
| 6 | Instalacja osuszająca w Funce. | 70 000 |  |  |  |  |  | 70 000 |
| 7 | Wyposażenie obudów studni głębin. w osuszacze powietrza - 11 szt. |  |  | 20 000 |  |  |  | 20 000 |
| 8 | Modernizacja rozdzielni NN w Karolewie |  |  |  |  | 40 000 |  | 40 000 |
| 9 | Modernizacja obudów studni głębinowych na Pl. Piastowskim |  |  |  | 20 000 |  |  | 20 000 |

-   3   -

| 10 | Modernizacja obudów studni głębinowych w Funce |  |  |  | 90 000 |  |  | 90 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Instalacja osuszająca w Karolewie |  |  |  |  | 20 000 |  | 20 000 |
| 12 | Modernizacja przep. wody w Karolewie - 6 szt. pomp monoblokowych o wydajności ok. 100m3/h każda oraz nowa przetwornica częstotliwości |  |  |  |  | 110 000 |  | 110 000 |
| 13 | Modernizacja rozdzielni NN w Funce |  |  | 45 000 |  |  |  | 45 000 |
| 14 | Modernizacja rozdzielni SN w Karolewie |  |  |  |  | 40 000 |  | 40 000 |
| 15 | Wymiana agregatu prądotwórczego w Karolewie oraz instalacja automatyki sterowania |  |  |  | 150 000 |  |  | 150 000 |
| 16 | Wymiana agregatu prądotwórczego w Funce oraz instalacja automatyki sterowania |  |  |  |  | 150 000 |  | 150 000 |
| 17 | Modernizacja przep. wody na Placu Piastowskim - wymiana pomp i falownika |  |  |  |  |  | 70 000 | 70 000 |
| 18 | Modernizacja przep.wody w Funce - wymiana pomp i falownika |  |  |  |  |  | 100 000 | 100 000 |
|  | Razem | 483 000 | 150 000 | 143 000 | 260 000 | 390 000 | 200 000 | 1 626 000 |
|  | OGÓŁEM | 828 900 | 373 100 | 683 750 | 539 000 | 558 000 | 750 000 | 3 732 750 |

-   4   -

| Planowane inwestycje w latach 2004-2009 - ŚCIEKI |
| --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Razem |
|  | Sieć kanalizacyjna |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Jagiełły | 24 000 |  |  |  |  |  | 24 000 |
| 2 | Jarzębinowa | 12 000 |  |  |  |  |  | 12 000 |
| 3 | Łużycka Kaszubska |  | 120 000 |  |  |  |  | 120 000 |
| 4 | Stare MZK |  | 20 000 |  |  |  |  | 20 000 |
| 5 | Niemcewicza |  |  | 150 000 |  |  |  | 150 000 |
| 6 | Angowicka |  |  |  | 400 000 |  |  | 400 000 |
| 7 | Młodzieżowa - Ceynowy | 207 500 |  |  |  |  |  | 207 500 |
| 8 | Władysławek |  | 36 000 |  |  |  |  | 36 000 |
| 9 | Staffa |  |  | 67 500 |  |  |  | 67 500 |
| 10 | Wielewska |  | 15 000 |  |  |  |  | 15 000 |
| 11 | Zestaw oporowy |  | 24 500 |  |  |  |  | 24 500 |
|  | Razem | 243 500 | 215 500 | 217 500 | 400 000 | 0 | 0 | 1 076 500 |
|  | Pompownie ścieków |
| 1 | Modernizacja ogrzewania przep. P-1 | 395 800 |  |  |  |  |  | 395 800 |
| 2 | Termomodernizacja P-1 |  | 230 000 |  |  |  |  | 230 000 |
| 3 | Adaptacja terenu na P-1 na parking sam. osobowych |  |  |  |  | 90 000 |  | 90 000 |
| 4 | Zakup pompy ściekowej RPX 100-250 |  |  |  | 12 160 |  |  | 12 160 |
|  | Razem | 395 800 | 230 000 | 0 | 12 160 | 90 000 | 0 | 727 960 |
|  | Pompownia, oczyszczalnia ścieków i higienizacja osadu |
| 1 | Remont sterowni | 50 000 |  |  |  |  |  | 50 000 |
| 2 | Plac dla składowania osadów - modernizacja poletek | 45 000 |  |  |  | 50 000 |  | 95 000 |
| 3 | Budowa zadaszonej kompostowni II i wiaty nad kompostownią I oraz dróg + zakup urządzeń |  | 1 131 100 | 4 524 400 |  |  |  | 5 655 500 |
| 4 | Modernizacja ogrzewania bud. admin-warszt. Oczyszczalni |  |  |  |  | 198 515 |  | 198 515 |
| 5 | Modernizacja komputera-zakup dysku |  | 500 |  |  |  |  | 500 |
| 6 | Zakup dwóch sond pomiarowych REDOX do komór nitryfikacji [tlenowych] |  |  | 15 000 |  |  |  | 15 000 |
| 7 | Rozbudowa sterownika TSX – sterowanie i monitoring |  |  |  |  | 20 000 |  | 20 000 |
| 8 | Uzbrojenie starego osadnika wtórnego w instalację do zbierania zanieczyszczeń pływających |  |  |  | 30 000 |  |  | 30 000 |
| 9 | Zakup i montaż sterowanej zastawki F1000 na przelewie osadu z os. Wtórnego |  |  |  |  | 75 000 |  | 75 000 |
| 10 | Zakup Analizatora PO4 |  |  |  |  |  | 84 000 | 84 000 |
| 11 | Zakup Analizatora N |  |  |  |  |  | 84 000 | 84 000 |
| 12 | Budowa pomieszczenia dla przyczepy na odbiorze osadu ze stacji sanitacji |  |  | 40 000 |  |  |  | 40 000 |
| 13 | Zakup przenośników ślimakowych – stacja higienizacji osadu |  |  | 48 000 |  |  |  | 48 000 |

-   5   -

| 14 | Zakup nowych centralek i sond pomiarowych do wykrywania gazów niebezpiecznych |  | 10 000 |  |  |  |  | 10 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Kosiarki |  |  | 4 800 |  |  |  | 4 800 |
| 16 | Pompy |  |  | 5 000 |  |  |  | 5 000 |
|  | Razem | 95 000 | 1 141 600 | 4 637 200 | 30 000 | 343 515 | 168 000 | 6 415 315 |
|  | OGÓŁEM | 734 300 | 1 587 100 | 4 854 700 | 442 160 | 433 515 | 168 000 | 8 219 775 |

-   6   -

| Planowane inwestycje w latach 2004-2009 - POZOSTAŁE |
| --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Razem |
|  | Dział mechaniczno-transportowy |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zakup pogotowia technicznego dla sieci |  |  | 100 000 |  |  |  | 100 000 |
| 2 | Zakup samochodu dla Administracji |  |  |  |  | 85 000 |  | 85 000 |
| 3 | Zakup koparko-ładowarki |  | 280 000 |  |  |  |  | 280 000 |
| 4 | Zakup samochodu samowył. 2-3t dla sieci |  |  | 130 000 |  |  |  | 130 000 |
| 5 | Zakup sam. ład 1,5-2 t do transp. toalet |  | 50 000 |  |  |  |  | 50 000 |
| 6 | Zakup samochodu dla Oczyszczalni |  |  | 60 000 |  |  |  | 60 000 |
| 7 | Budowa wiaty na sprzęt transportowy |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 8 | Zakup ciągnika rolniczego |  |  |  | 85 000 |  |  | 85 000 |
| 9 | Zakup beczki asenizacyjnej ciągnikowej |  |  |  | 18 000 |  |  | 18 000 |
| 10 | Zakup przyczepy samochodowej 6,0t |  |  |  |  | 35 000 |  | 35 000 |
| 11 | Zakup sam. dla Dz. Mech-Transp |  |  |  |  | 60 000 |  | 60 000 |
| 12 | Zakup przyczepy ciągnikowej |  |  |  |  |  | 15 000 | 15 000 |
| 13 | Toalety przenośne |  |  | 12 500 |  |  |  | 12 500 |
| 14 | Stan. Badawcze AQUATEST |  | 55 000 |  |  |  |  | 55 000 |
|  | Razem | 0 | 385 000 | 302 500 | 103 000 | 180 000 | 15 000 | 985 500 |
|  | Administracja |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zaplecze magazynowo transportowe i elewacja budynku | 500 000 |  |  |  |  |  | 500 000 |
| 2 | Sieć komputerowa | 2 000 | 70 000 | 84 500 |  |  |  | 156 500 |
| 3 | Utwardzenie terenu Plac Piastowski | 182 000 |  |  |  |  |  | 182 000 |
| 4 | Pompy ciepła Plac Piastowski | 247 800 |  |  |  |  |  | 247 800 |
| 5 | System alarmowy |  | 24 000 |  |  |  |  | 24 000 |
| 6 | Ogrodzenie Plac Piastowski |  | 30 000 |  |  |  |  | 30 000 |
|  | Razem | 931 800 | 124 000 | 84 500 | 0 | 0 | 0 | 1 140 300 |
|  | Laboratorium |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dejonizator wody | 8 000 |  |  |  |  |  | 8 000 |
| 2 | Zestaw do sączenia | 15 000 |  |  |  |  |  | 15 000 |
| 3 | Kolumna mineralizacyjna | 10 000 |  |  |  |  |  | 10 000 |
| 4 | Digestorium |  |  | 15 000 |  |  |  | 15 000 |
| 5 | Ekstraktor tłuszczowy |  |  | 28 000 |  |  |  | 28 000 |
| 6 | Aparat do pobierania prób |  |  |  | 25 000 |  |  | 25 000 |
| 7 | Pehametr stacjonarny |  | 5 000 |  |  |  |  | 5 000 |
| 8 | Mętnościomierz |  | 10 000 |  |  |  |  | 10 000 |
| 9 | Wago-suszarka |  |  | 5 000 |  |  |  | 5 000 |
| 10 | Autoklaw |  |  |  |  |  | 20 000 | 20 000 |
| 11 | Spektrofotometr |  | 24 000 |  |  |  |  | 24 000 |
| 12 | Cieplarka 2 szt |  |  | 4 500 |  |  | 15 500 | 20 000 |
|  | Razem | 33 000 | 39 000 | 52 500 | 25 000 | 0 | 35 500 | 185 000 |
|  | OGÓŁEM | 964 800 | 548 000 | 439 500 | 128 000 | 180 000 | 50 500 | 2 310 800 |

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Mirosław Janowski