Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLVIII/419/06 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 11 października 2006r.

[w zł]

| Limity wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne |
| --- |
| Lp. | Wyszczególnienie zadań | Cel | Zadanie | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie | Okres realizacji programu | Łączne nakłady finansowe | Wysokość wydatków |
|  |  |  |  |  |  |  | Wykonanie do 31.12.2004r. | Wykonanie w roku budżetowym 2005 | W kolejnych latach |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Przebudowa istniejącego układu drogowego łączącego miasto Chojnice z miejscowością Charzykowy | Wzmocnienie konkurencyjności subregionu Chojnickiego poprzez poprawę bezpieczeństwa, dostępności i mobilności komunikacyjnej przebudowanego odcinka drogi | budowa | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2003-2006 | 2.330.235 | 66.735 | 1.000.000 | 1.263.500 |  |  |
| 2. | Modernizacja ciągu ulic Książąt Pomorskich, Filomatów, Jana Pawła II – dokumentacja | Poprawa bezpieczeństwa | budowa | U M | 2006 | 148.000 |  |  | 148.000 |  |  |
| 3. | Budowa ul. Jarzębinowej | Poprawa bezpieczeństwa | budowa | UM | 2004-2006 | 959.741 | 25.944 | 49.797 | 878.000 |  |  |
| 3a. | Budowa kolektora deszczowego w ul. Jarzębinowej | Ochrona środowiska | budowa | UM | 2006 | 458.000 |  |  | 438.000 |  |  |
| 4. | Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Dębowej | Poprawa bezpieczeństwa | budowa | UM | 2006 | 23.661 |  |  | 23.661 |  |  |
| 5. | Opracowanie koncepcji na budowę ul. Lenartowicza i Norwida | Poprawa bezpieczeństwa | budowa | UM | 2006 | 15.000 |  |  | 15.000 |  |  |
| 6. | Opracowanie dokumentacji na budowę parkingu przy ul. Wiśniowej | Poprawa bezpieczeństwa | budowa | UM | 2006 | 40.000 |  |  | 40.000 |  |  |
| 7. | Budowa ul. Wybickiego, Lelewela oraz Weilandta | Poprawa bezpieczeństwa | budowa | UM | 2004-2006 | 1.715.888 | 3.810 | 13.089 | 1.698.989 |  |  |
| 8. | Budowa ul. Karnowskiego i odcinek ul. Podlesie oraz budowa ul. Jabłoniowej | Poprawa bezpieczeństwa | budowa | UM | 2004-2007 | 3.472.856 | 18.698 | 36.098 | 3.318.060 | 100.000 |  |

-   2   -

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8a. | Budowa kolektora deszczowego ul. Karnowskiego i odcinek ul. Podlesie oraz Jabłoniowej | Ochrona środowiska | budowa | UM | 2006 | 381.200 |  |  | 381.200 |  |  |
| 9. | Budowa ul. Majkowskiego Sienkiewicza i 3–go Maja | Poprawa bezpieczeństwa | budowa | UM | 2004-2007 | 3.679.738 | 15.000 | 49.136 | 756.538 | 2.859.064 |  |
| 10. | Budowa ul Kartuskiej | Poprawa bezpieczeństwa | budowa | UM | 2006-2006 | 240.000 |  |  | 240.000 |  |  |
| 11. | Budowa dróg w strefie ul. Składowej i Zakładowej i odcinek ul. Grunowo – dokumentacja | Poprawa bezpieczeństwa | budowa | UM | 2005-2006 | 99.280 |  | 29.280 | 70.000 |  |  |
| 12. | Modernizacja dróg w strefie Śródmiejskiej ul. Młyńska, | Poprawa bezpieczeństwa | budowa | UM | 2004-2007 | 1.251.761 | 29.261 | 6.100 | 740.500 | 475.900 |  |
| 13. | Budowa kolektora deszczowego na osiedlu Kolejarz |  | budowa | UM | 2006-2007 | 229.600 |  |  | 150.000 | 79.600 |  |
| 14. | Przebudowa odcinka drogi nr 22 od Urzędu Celnego do ODJ Asnyka – dokumentacja | Poprawa bezpieczeństwa | budowa | UM | 2005-2006 | 646.710 |  | 1.710 | 645.000 |  |  |
| 15. | Wykonanie ocieplenia budynku Gimnazjum nr 1 - | Poprawa | Roboty budowlane | UM | 2005-2008 | 2.150.000 |  | 16.000 |  | 200.000 | 1.934.000 |
| 16. | Budowa oświetlenia: – ul. Towarowa – Pomorska – ul. Małe Osady – ul. Wybickiego - Wróblewskiego, Śniadeckich i Lelewela | Poprawa bezpieczeństwa | budowa | UM | 2006 | 320.000 |  |  | 320.000 |  |  |
| 17. | Restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach – Bazylika Mniejsza z otoczeniem | Zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru Starego Miasta | Roboty budowlane | UM | 2004-2007 | 5.021.327 | *** 45.451 | *** 34.382 | *** 2.492.462 | *** 1.091.168 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ** 6.060 | ** 4.585 | ** 332.329 | ** 145.490 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ( 2.612 | ( 273.295 | ( 153.060 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 9.090 | 4.987 | 273.295 | 153.061 |  |
| 18. | Restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach – Kościół p. w. Zwiastowania NMP | Zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru Starego Miasta | Roboty budowlane | UM | 2008 | 2.196.100 |  | 3.000 |  | *** 823.538 | *** 823.538 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( 137.256 | ( 137.256 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134.256 | 137.256 |
| 19. | Restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach – Kaplica p. w. Św. K. Boromeusza | Zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru Starego Miasta | Roboty budowlane | UM | 2005-2008 | 830.820 |  |  |  |  | *** 623.250 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( 103.875 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103.875 |

-   3   -

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. | Rozbudowa i przebudowa miejskiego stadionu sportowego wraz z parkingiem i urządzeniami z tym związanymi | Zapewnienie bezpieczeństwa | budowa | UM | 2003-2007 | 8.874.536 | 121.998 | * 400.000 | * 800.000 | * 1.122.500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.774.763 | 2.783.594 | 1.871.681 |  |
| 21. | Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Matejki | Poprawa bezpieczeństwa | budowa | UM | 2005-2006 | 223.500 |  | 5.000 | 218.500 |  |  |
| 22. | Budowa i wdrożenie systemu informacyjnego w mieście Chojnice | Informatyzacja Urzędu oraz dostępność do informacji na rzecz mieszkańców gminy | budowa | U M | 2006-2008 | 1.000.000 |  |  |  | *** 360.000 | *** 360.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160.000 | 120.000 |
| 23. | Rewitalizacja zdegradowanych obiektów i otoczenia po byłym szpitalu w Chojnicach | Ożywienie gospodarcze i społeczne oraz zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego rewitalizowanego obszaru przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju | rewitalizacja | UM | 2003-2006 | 18.395.944 | *** 431.873 | ***1.347.797 | *** 9.920.186 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ** 57.583 | ** 179.706 | ** 1.322.691 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 627.848 | 676.477 | 3.831.783 |  |  |
| 24. | Urządzenie terenów zielonych wraz z płytkim zbiornikiem retencyjno – przeciwpowodziowym przy ul. Działkowej na działkach nr 637/28, 639/3, 641, 643/13, 645. | Oddalenie od miasta obszarów zagrożonych zalaniem wodami z nawalnych deszczy z południowo-zachodniej części zlewni. Poza okresami wzmożonych opadów teren miałby funkcję rekreacyjną | budowa | U M | 2007 | 100.000 |  |  |  | 100.000 |  |
| 25. | Budowa przystani dla jachtów w miejscowości Charzykowy | Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Ziemi Chojnickiej i Zaborskiej | budowa | UM | 2003-2007 | 7.461.300 | 99.967 | 49.655 | # 3.530.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | * 845.200 | * 250.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.155.439 | 1.531.039 |  |
| 26. | Urządzenie na działkach nr 438, 337, 324/1, 445 o łącznej powierzchni 2,5 h przy ul. Strzeleckiej publicznych terenów zielonych (powiększenie obszaru „Lasku Miejskiego”) | Poszerzenie i poprawa publicznych terenów rekreacyjnych – zielonego otoczenia Chojnice w otulinie rezerwatu biosfery. | Budowa | UM | 2007 | 50.000 |  |  |  | 50.000 |  |

-   4   -

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27. | Urządzenie ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż Strugi Jarcewskiej tj. od wylotu przy ul. Mickiewicza do Chojnickich Zakładów Mleczarskich na częściach działek nr 337, 324/1, 445, 450, 2304, 451/1, 451/2, od nr 430 do 437, 395/4, 395/3, 1147/2 oraz urządzenie zieleni i wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych na działkach nr 1204/1, 1205/1, 1206/1, 1207/1, 1208-1214, 1217, 1226/1, 1227/1 o łącznej powierzchni 1,03 ha przy ul. Mickiewicza | Turystyczno – rekreacyjne połączenie komunikacyjne Starego Rynku z Laskiem Miejskim i wsią Charzykowy | budowa | UM | 2007 | 600.000 |  |  |  | 600.000 |  |
| 28. | Park Wodny – zwiększenie udziałów | Poprawa parametrów energooszczędnych | Roboty budowlane | Park Wodny | 2006-2007 | 2.600.000 |  |  | 1.200.000 | 1.400.000 |  |
| 29. | Monitoring i oświetlenie obiektów w strefie starego miasta | Zapewnienie bezpieczeństwa | Roboty budowlane | U M | 2006-2007 | 329.920 |  |  | 179.920 | 150.000 |  |

* 	środki z MS

** 	środki z MG i P

*** 	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR)

# 	środki z Kontraktu Wojewódzkiego

( 	środki z Parafii Rzymsko Katolickiej pod wezwaniem Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Chojnicach

( 	środki z Diecezji Pelplińskiej

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Mirosław Janowski